Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2017 г. N 1542

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2017 ГОД"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации города Благовещенскаот 19.06.2017 N 1887, от 31.08.2017 N 2921) |

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приказ Минстроя России "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год" от 21.02.2017 зарегистрирован за N 114/пр, а не за N 114. |

В целях улучшения условий проживания населения города Благовещенска, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. N 114 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P34) "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2017 год".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск", подлежит размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Благовещенска В.А.Константинова.

Мэр

города Благовещенска

В.С.КАЛИТА

Утверждена

постановлением

администрации

города Благовещенска

от 23 мая 2017 г. N 1542

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2017 ГОД"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации города Благовещенскаот 19.06.2017 N 1887, от 31.08.2017 N 2921) |

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2017 ГОД"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Участники программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, администрация города Благовещенска, муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" (далее - МУ "ГУКС"), лица - победители процедуры определения поставщика (исполнителя, подрядчика) |
| Цель программы | Повышение уровня комплексного благоустройства территорий города Благовещенска |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Благовещенска |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы на 18 ед.;доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий - 1,1%;увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в рамках программы на 1 ед.;площадь благоустроенной муниципальной территории общего пользования в рамках программы - 34,0 тыс. кв. м;доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 16,9%;подготовка проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2022 годы" - 1 шт.;корректировка правил благоустройства с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Срок реализации программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 142864,6 тыс. рублей, в том числе:из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 3212,0 тыс. руб.;из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 32120,1 тыс. руб.;из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 107532,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы на 18 ед.;доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий - 1,1%;увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в рамках программы на 1 ед.;площадь благоустроенной муниципальной территории общего пользования в рамках программы - 34,0 тыс. кв. м;доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 16,9%;утверждение муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2022 годы" - 1 шт.;корректировка правил благоустройства с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

2.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

Одними из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" являются решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение эстетического состояния территории.

Настоящая программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытие тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, благоустройство и озеленение зон отдыха, а также благоустройство и освещение общественных пространств (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования) города Благовещенска.

По состоянию на 1 января 2017 года в городе Благовещенске насчитывается 1675 многоквартирных жилых домов. Асфальтобетонное покрытие около 70 процентов придомовых территорий имеет полный физический износ. Уровень благоустройства, прежде всего, определяет комфортность проживания жителей города. В ряде кварталов города Благовещенска ливневая канализация отсутствует, так как ее устройство не предусматривалось проектом.

На территории города Благовещенска проведена большая работа по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов. За последние 6 лет отремонтировано 218 придомовых территорий, что составляет 18% от их общего количества, отремонтировано более 191,0 тыс. кв. м покрытия, общий объем затрат составил 284,4 млн. руб.

В 2011 году было благоустроено 114 придомовых территорий, освоено 119,4 млн. рублей, из них 107 млн. рублей - средства партии "Единая Россия".

В 2012 году благоустроено 64 придомовых территории, освоено 88,3 млн. рублей, из них 78,6 млн. рублей - средства областного бюджета.

С 2013 по 2016 год финансирование работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется исключительно за счет средств городского бюджета. За это время благоустроено 40 придомовых территорий, освоено 76,7 млн. рублей.

Из-за недостаточного финансирования пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены в основном зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система ливневой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

В ряде дворов отсутствуют освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения города.

2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Благовещенска имеется 13 муниципальных территорий общего пользования - парки, скверы, набережная, площадь.

Для обеспечения благоустройства муниципальных территорий общего пользования целесообразно проведение следующих мероприятий:

оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек;

освещение территорий, в т.ч. декоративное;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

оформление цветников.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам общего пользования города Благовещенска.

III. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВА. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 19.06.2017 N 1887)

Концепцией развития города Благовещенска до 2020 года, утвержденной постановлением мэра города Благовещенска от 11 июля 2008 г. N 2164 (в редакции от 22 ноября 2016 г. N 3760), определены приоритетные направления муниципальной политики в сфере благоустройства территории города Благовещенска. Формирование комфортной городской среды является одним из приоритетных направлений развития города до 2020 года.

Данные приоритеты стали основой определения цели и задач муниципальной программы.

Целью программы является повышение уровня комплексного благоустройства территорий города Благовещенска.

Задача программы направлена на достижение вышеуказанной цели, заключается в повышении уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Благовещенска.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу;

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в программу;

порядок общественного обсуждения проекта программы.

Минимальный и дополнительный перечень утверждены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального и областного бюджетов и включают следующие виды работ:

минимальный перечень - ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

дополнительный перечень - оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ, в.ч. оборудование (ремонт) ливневой канализации, оборудование (ремонт) тротуаров.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 31.08.2017 N 2921)

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду в приложение N 5, а не приложение N 3 к муниципальной программе. |

Визуализированный [перечень](#P414) образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству, представлен в приложении N 3 к муниципальной программе.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду в приложение N 6, а не приложение N 4 к муниципальной программе. |

Нормативная [стоимость](#P468) (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, представлена в приложении N 4 к муниципальной программе.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду в приложение N 7, а не приложение N 5 к муниципальной программе. |

Нормативная [стоимость](#P627) (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ, представлена в приложении N 5 к муниципальной программе.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду в приложение N 8, а не приложение N 6 к муниципальной программе. |

[Порядок](#P757) и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий представлены в приложении N 6 к муниципальной программе.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду в приложение N 9, а не приложение N 7 к муниципальной программе. |

[Порядок](#P778) разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу "Формирования современной городской среды на территории города Благовещенска на 2017 год", представлен в приложении N 7 к муниципальной программе.

IV. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключенных в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В результате выполнения запланированных мероприятий программы:

- увеличится количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы на 18 ед.;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий составит 1,1%;

- увеличится количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в рамках программы на 1 ед.;

- площадь благоустроенной муниципальной территории общего пользования в рамках программы составит 34,0 тыс. кв. м;

- доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 16,9%;

- утверждение муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2022 годы";

- корректировка правил благоустройства с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

При этом ожидается активное трудовое участие граждан и организаций в проведении всех необходимых мероприятий, направленных на достижение поставленных целей.

V. СОСТАВ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 19.06.2017 N 1887)

Решение задачи, поставленной программой, обеспечивается посредством реализации основного мероприятия "Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Основное мероприятие включает в себя следующие [мероприятия](#P196):

1. Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий).

В результате выполнения запланированных мероприятий программы будут благоустроены 18 дворовых территорий, выполнены ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения и проведены работы по обустройству территории общего пользования на площади 34,0 тыс. кв. м.

В рамках проведения работ по обустройству территории общественного пользования будут завершены работы по благоустройству участка набережной реки Амур от пер. Святителя Иннокентия до ул. Пионерской. В ходе работ планируется выполнить устройство летнего водопровода, сетей связи (видеонаблюдения и звуковещания участка), сетей электроснабжения, наружного освещения (трехметровые опоры в количестве 81 шт. и наземные светильники в количестве 20 штук), озеленение (посадка 2000 деревьев и кустарников), разбивка цветников площадью 1620 кв. м, покрытие тротуаров. Из малых архитектурных форм будут установлены урны, лавочки, перголы, а также современная детская игровая площадка с полимерным покрытием. Детская площадка будет разделена на возрастные игровые зоны: 1 - 6 лет, 6 - 12 лет и 12 - 15 лет.

Общая площадь участка составляет около 3,4 га, в том числе озеленение около 2,1 га и покрытие пешеходных зон около 1,3 га.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду в приложение N 3, а не приложение N 8 к муниципальной программе. |

Адресный [перечень](#P363) многоквартирных домов, включенных в программу, представлен в приложении N 8 к муниципальной программе.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду в приложение N 4, а не приложение N 9 к муниципальной программе. |

Адресный [перечень](#P397) территорий общего пользования, включенных в муниципальную программу, представлен в приложении N 9 к муниципальной программе.

В соответствии с протоколом общественного обсуждения муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2017 год" дворовые территории, не включенные в программу, при наличии финансовых ассигнований подлежат включению в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2017 год".

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, обеспечивающих физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона N 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и в соответствии со сводом правил N СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

2. Подготовка муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2022 годы".

Для продолжения участия в приоритетном проекте "Формирование комфортной городской среды" с целью привлечения средств федерального и областного бюджетов будет разработана муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2022 годы".

3. Подготовка проекта решения Благовещенской городской Думы "О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска".

VI. РЕСУРСНОЕ [ОБЕСПЕЧЕНИЕ](#P256) ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 год составляет 142864,6 тыс. рублей, в том числе средства городского бюджета - 3212,0 тыс. рублей, областного бюджета - 32120,1 тыс. рублей, федерального бюджета составит 107532,5 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета, предназначенные на реализацию программы, распределяются следующим образом:

а) 2/3 объема средств направляются на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

б) 1/3 объема средств направляются на софинансирование мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, населенных пунктов, подлежащих благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению в 2017 году, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год.

Финансирование и сроки выполнения мероприятий программы могут корректироваться в течение всего срока реализации программы.

Приложение N 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановления администрации города Благовещенскаот 19.06.2017 N 1887) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации (заполняется после проведения и принятия заявок) | Связь с показателями программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Благовещенска |
| Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | 2017 | 2017 |  |  | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий |
|

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, в столбце 5, видимо, допущена опечатка:исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... территории общегопользования в рамках ...". |

 |
| Мероприятие 1.1. Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | 2017 | 2017 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы на 18 ед.;доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий - 1,1%;увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в рамках программы на 1 ед.;площадь благоустроенной муниципальной территории общего в рамках программы - 34,0 тыс. кв. м;доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 16,9% | Будет выполнен ремонт дворовых проездов, обеспечено освещение дворовых территорий.В ходе работ планируется выполнить устройство летнего водопровода, сетей связи (видеонаблюдения и звуковещания участка), сетей электроснабжения, наружного освещения, озеленение, цветники, покрытие тротуаров. Из малых форм будут установлены урны, лавочки и перголы, а также современная детская игровая площадки с полимерным покрытием | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий |
| Мероприятие 1.2. Подготовка проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2022 годы" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | 2017 | 2017 | Утверждение муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2022 годы" - 1 шт. |  |  |
| Мероприятие 1.3. Подготовка проекта решения Благовещенской городской Думы "О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | 2017 | 2017 | Корректировка Правил благоустройства с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, - 1 шт. |  |  |

Приложение N 2

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ НА 2017 ГОД

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановления администрации города Благовещенскаот 19.06.2017 N 1887) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2017 год" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" | Всего | 002 | 0503 | 1300000000 | 200 | 142864,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 107532,5 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 32120,1 |
| Городской бюджет |  |  |  |  | 3212,0 |
| Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" | Всего | 002 | 0503 | 1300100000 | 200 | 142864,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 107532,5 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 32120,1 |
| Городской бюджет |  |  |  |  | 3212,0 |
| Мероприятие 1.1. Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" | Всего | 002 | 0503 | 13001L5550 | 200 | 142864,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 107532,5 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 32120,1 |
| Городской бюджет |  |  |  |  | 3212,0 |
| Мероприятие 1.2. Подготовка проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2022 годы" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Данное мероприятие не требует финансирования |
| Мероприятие 1.3. Подготовка проекта решения Благовещенской городской Думы "О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Данное мероприятие не требует финансирования |

Приложение N 3

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2017 ГОД"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановления администрации города Благовещенскаот 19.06.2017 N 1887) |

1. Игнатьевское шоссе, 3.

2. Игнатьевское шоссе, 3/1.

3. ул. Институтская, 12.

4. ул. Институтская, 30.

5. ул. Амурская, 152.

6. ул. Зейская, 209.

7. ул. Амурская, 106.

8. ул. Ленина, 113.

9. ул. Шевченко, 18.

10. ул. Горького, 177.

11. ул. Амурская, 146.

12. ул. Пионерская, 64/2.

13. ул. 50 лет Октября, 145.

14. ул. Набережная, 66.

15. Аэропорт, 2.

16. ул. Ленина, 189.

17. Аэропорт, 3.

18. ул. Институтская, 10.

Приложение N 4

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2017 ГОД"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановления администрации города Благовещенскаот 19.06.2017 N 1887) |

1. Набережная р. Амур от пер. Святителя Иннокентия до ул. Пионерской.

Приложение N 5

к муниципальной программе

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ

К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, СФОРМИРОВАННЫЙ

ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(введен постановлением администрации города Благовещенскаот 19.06.2017 N 1887) |

|  |
| --- |
| Виды работ |
| 1. Ремонт дворовых проездовРисунок не приводится |
| 2. Обеспечение освещения дворовых территорий |
| Рисунок не приводится | Светильник светодиодный уличныйХарактеристики:Номинальное напряжение с ....170 В.Степень защиты IP65.Способ монтажа - консольный.Номинальное напряжение по ....260В |
| 3. Установка скамеек |
| Рисунок не приводится | Скамья без спинкиХарактеристики:Длина скамейки - не менее 1,5 м.Ширина - не менее 380 мм.Высота - не менее 600 мм |
| Рисунок не приводится | Скамья со спинкойХарактеристики:Длина скамейки - не менее 2,0.Ширина - не менее 450 мм.Высота - не менее 600 мм |
| 4. Установка урн |
| Рисунок не приводится | УрнаРазмер 0,4 x 0,4 x 0,8 |
| Рисунок не приводится | УрнаРазмер 0,6 x 0,35 x 0,9 |

Приложение N 6

к муниципальной программе

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ

В СОСТАВ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ТАКИХ РАБОТ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(введена постановлением администрации города Благовещенскаот 19.06.2017 N 1887) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Стоимость с НДС, рублей |
| Ремонт дворовых проездов |
| 1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 конструкций | 130,45 |
| 2. | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 конструкций | 12,1 |
| 3. | Разборка покрытий и оснований цементобетонных | м3 конструкций | 56,0 |
| 4. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 0,27 |
| 5. | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 0,21 |
| 6. | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 2,5 |
| 7. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 уплотненного грунта | 7,3 |
| 8. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 материала основания (в плотном теле) | 44,4 |
| 9. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | м2 основания | 40,62 |
| 10. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных | м2 основания | 36,95 |
| 11. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных | м2 основания | 43,47 |
| 12. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 материала основания (в плотном теле) | 70,0 |
| 13. | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | м бортового камня | 60,88 |
| 14. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | м бортового камня | 76,18 |
| 15. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 2632,10 |
| 16. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов - 2,5 - 2,9 т/м3 | м2 покрытия | 39,3 |
| 17. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов - 2,5 - 2,9 т/м3 | м2 покрытия | 41,63 |
| 18. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов - 2,5 - 2,9 т/м3 | м2 покрытия | 40,48 |
| 19. | Устройство бетонных плитных проездов с заполнением швов песком | м2 тротуара | 119,64 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 1. | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6 - 10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 356,95 |
| 2. | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 2266,52 |
| 3. | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | м кабеля | 38,7 |
| 4. | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3 | 1 шт. | 1001,82 |
| 5. | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2 x 25-0,6/1,0 | м | 16,0 |
| 6. | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1 | шт. | 440,51 |
| 7. | Анкерный клиновый зажим DN 123 | шт. | 124,87 |
| 8. | Фасадное крепление для СИП SF 20 | шт. | 124,00 |
| 9. | Кронштейн КС2 | шт. | 791,35 |
| 10. | Заземляющий проводник 3п6 | м | 130,00 |
| 11. | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения: консольный ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом | шт. | 312,23 |
| 12. | Стойка опоры освещения | шт. | 10000,00 |
| Установка скамеек |
| 1. | Установка скамьи без спинки | шт. | 5192,5 |
| 2. | Установка скамьи со спинкой | шт. | 6926,6 |
| Установка урн |
| 1. | Установка урны | шт. | 3849,16 |

Приложение N 7

к муниципальной программе

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ

В СОСТАВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ТАКИХ РАБОТ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(введена постановлением администрации города Благовещенскаот 19.06.2017 N 1887) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Стоимость с НДС, рублей |
| Оборудование детских площадок |
| 1. | Установка карусели с шестью сиденьями | шт. | 53342,44 |
| 2. | Установка качели однопролетной | шт. | 16874 |
| 3. | Установка горки с площадкой высотой 1,5 м | шт. | 118539 |
| 4. | Установка песочницы | шт. | 23092 |
| Оборудование автомобильных парковок |
| 1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 конструкций | 130,45 |
| 2. | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 конструкций | 12,1 |
| 3. | Разборка покрытий и оснований цементобетонных | м3 конструкций | 56,0 |
| 4. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | м2 | 4,32 |
| 5. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 26,3 |
| 6. | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 0,21 |
| 7. | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 2,5 |
| 8. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 уплотненного грунта | 7,3 |
| 9. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 материала основания (в плотном теле) | 44,4 |
| 10. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | м2 основания | 40,62 |
| 11. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных | м2 основания | 36,95 |
| 12. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных | м2 основания | 43,47 |
| 13. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 материала основания (в плотном теле) | 70,0 |
| 14. | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | м бортового камня | 60,88 |
| 15. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | м бортового камня | 76,18 |
| 16. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 2632,10 |
| 17. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов - 2,5 - 2,9 т/м3 | м2 покрытия | 39,3 |
| 18. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов - 2,5 - 2,9 т/м3 | м2 покрытия | 41,64 |
| 19. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов - 2,5 - 2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 40,48 |
| Озеленение территорий |
| 1. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 301,4 |
| 2. | Посадка деревьев и кустарников | шт. | 293 |
| 3. | Посев газонов | м2 | 75,3 |
| 4. | Береза бородавочная | шт. | 640 |

Приложение N 8

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

И ФОРМА ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В ВЫПОЛНЕНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(введен постановлением администрации города Благовещенскаот 19.06.2017 N 1887) |

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

2. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, представляются в управление ЖКХ города Благовещенска.

В качестве документов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

4. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в управление ЖКХ города Благовещенска не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Приложение N 9

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

НА 2017 ГОД"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(введен постановлением администрации города Благовещенскаот 19.06.2017 N 1887) |

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2017 год".

2. Дизайн-проект - проект благоустройства дворовой территории, содержащий текстовое и визуальное описание предлагаемых к выполнению работ и мероприятий, перечень (в том числе в виде соответствующих визуальных изображений) элементов благоустройства (скамьи, урны, детские и спортивные площадки, ограждения), предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

3. Разработка дизайн-проектов обеспечивается управлением ЖКХ города Благовещенска. Дизайн-проекты разрабатываются в отношении дворовых территорий, одобренных общественной комиссией по благоустройству и формированию современной городской среды на территории города Благовещенска (далее - Комиссия) и включенных в муниципальную программу.

4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

5. После разработки дизайн-проекта управление ЖКХ города Благовещенска направляет его на согласование заинтересованным лицам.

6. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему (оформленные в письменном виде) направляются в управление ЖКХ города Благовещенска в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения.

7. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

8. В случае неурегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту управление ЖКХ города Благовещенска передает дизайн-проект с замечаниями Комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц.

9. Комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

10. Управление ЖКХ города Благовещенска с учетом решения Комиссии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

11. В случае если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома подлежит исключению из муниципальной программы.

12. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной муниципальной комиссией. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания Комиссии.

**Источник публикации**

В данном виде документ опубликован не был.

Первоначальный текст документа опубликован в издании

"Благовещенск", N 20, 26.05.2017.

Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.

**Примечание к документу**

Изменения, внесенные постановлением администрации города Благовещенска от 31.08.2017 N 2921, вступили в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".

**Название документа**

Постановление Администрации города Благовещенска от 23.05.2017 N 1542

(ред. от 31.08.2017)

"Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2017 год"