Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 октября 2014 г. N 4135

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации города Благовещенскаот 21.04.2015 N 1598, от 04.06.2015 N 2182, от 31.07.2015 N 2868,от 13.08.2015 N 2989, от 18.09.2015 N 3535, от 21.10.2015 N 3887,от 05.11.2015 N 4060, от 08.12.2015 N 4380, от 11.12.2015 N 4448,от 28.01.2016 N 247, от 04.02.2016 N 379, от 10.03.2016 N 693,от 28.03.2016 N 873, от 20.04.2016 N 1181, от 25.04.2016 N 1247,от 23.05.2016 N 1541, от 11.07.2016 N 2104, от 02.09.2016 N 2767,от 07.11.2016 N 3545, от 05.12.2016 N 3887, от 28.12.2016 N 4229,от 04.04.2017 N 935, от 27.06.2017 N 1990, от 26.07.2017 N 2389,от 08.08.2017 N 2541, от 10.10.2017 N 3503, от 07.11.2017 N 3977,от 12.12.2017 N 4475, от 29.12.2017 N 4782) |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Благовещенска от 5 августа 2014 г. N 3264 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P41) "Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2020 годы".

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Благовещенск", размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и вступает в силу с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска А.И.Донца.

И.о. мэра

города Благовещенска

В.А.КОНСТАНТИНОВ

Утверждена

постановлением

администрации

города Благовещенска

от 7 октября 2014 г. N 4135

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации города Благовещенскаот 21.04.2015 N 1598, от 04.06.2015 N 2182, от 31.07.2015 N 2868,от 13.08.2015 N 2989, от 18.09.2015 N 3535, от 21.10.2015 N 3887,от 05.11.2015 N 4060, от 08.12.2015 N 4380, от 11.12.2015 N 4448,от 28.01.2016 N 247, от 04.02.2016 N 379, от 10.03.2016 N 693,от 28.03.2016 N 873, от 20.04.2016 N 1181, от 25.04.2016 N 1247,от 23.05.2016 N 1541, от 11.07.2016 N 2104, от 02.09.2016 N 2767,от 07.11.2016 N 3545, от 05.12.2016 N 3887, от 28.12.2016 N 4229,от 04.04.2017 N 935, от 27.06.2017 N 1990, от 26.07.2017 N 2389,от 08.08.2017 N 2541, от 10.10.2017 N 3503, от 07.11.2017 N 3977,от 12.12.2017 N 4475, от 29.12.2017 N 4782) |

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Развитие транспортной системы

города Благовещенска на 2015 - 2020 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска |
| Участники муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, администрация города Благовещенска, управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска, транспортные предприятия, учреждения, осуществляющие управление процессом перевозок и координацию работы городского пассажирского транспорта, муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" (далее - МУ "ГУКС"), лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика), юридические лица - получатели субсидии |
| Цель (цели) муниципальной программы | 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Благовещенска.2. Повышение уровня обеспеченности населения города услугами пассажирского транспорта |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.2. Содействие процессу обновления основных фондов и повышение управляемости в сфере перевозок населения общественным автомобильным транспортом |
| Подпрограммы муниципальной программы (при их наличии) | 1. [Осуществление дорожной деятельности](#P279) в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.2. [Развитие пассажирского транспорта](#P477) в городе Благовещенске |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Уровень транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 11.12.2015 N 4448) |
| Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4713227,1 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 763177,3 тыс. руб.;2016 год - 720249,8 тыс. руб.;2017 год - 787661,3 тыс. руб.;2018 год - 753606,3 тыс. руб.;2019 год - 813709,8 тыс. руб.;2020 год - 874822,6 тыс. руб.Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 2456627,3 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 448965,4 тыс. руб.;2016 год - 398752,6 тыс. руб.;2017 год - 442956,0 тыс. руб.;2018 год - 372270,8 тыс. руб.;2019 год - 379140,7 тыс. руб.;2020 год - 414541,8 тыс. руб.Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 2192014,6 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 299339,3 тыс. руб.;2016 год - 320678,9 тыс. руб.;2017 год - 342311,0 тыс. руб.;2018 год - 381335,5 тыс. руб.;2019 год - 388069,1 тыс. руб.;2020 год - 460280,8 тыс. руб.Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 64585,2 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 14872,6 тыс. руб.;2016 год - 818,3 тыс. руб.;2017 год - 2394,3 тыс. руб.;2018 год - 0 тыс. руб.;2019 год - 46500,0 тыс. руб.;2020 год - 0 тыс. руб.Общий объем финансирования [подпрограммы 1](#P279) "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" составляет 4319130,2 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 648991,2 тыс. руб.;2016 год - 661777,2 тыс. руб.;2017 год - 711501,0 тыс. руб.;2018 год - 709512,5 тыс. руб.;2019 год - 763180,8 тыс. руб.;2020 год - 824167,5 тыс. руб.Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 2084478,0 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 355126,9 тыс. руб.;2016 год - 340280,0 тыс. руб.;2017 год - 368395,7 тыс. руб.;2018 год - 328177,0 тыс. руб.;2019 год - 328611,7 тыс. руб.;2020 год - 363886,7 тыс. руб.Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 2182782,0 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 290106,7 тыс. руб.;2016 год - 320678,9 тыс. руб.;2017 год - 342311,0 тыс. руб.;2018 год - 381335,5 тыс. руб.;2019 год - 388069,1 тыс. руб.;2020 год - 460280,8 тыс. руб.Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 51870,2 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 3757,6 тыс. руб.;2016 год - 818,3 тыс. руб.;2017 год - 794,3 тыс. руб.;2018 год - 0 тыс. руб.;2019 год - 46500,0 тыс. руб.;2020 год - 0 тыс. руб.Общий объем финансирования [подпрограммы 2](#P477) "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске" составляет 394096,9 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 114186,1 тыс. руб.;2016 год - 58472,6 тыс. руб.;2017 год - 76160,3 тыс. руб.;2018 год - 44093,8 тыс. руб.;2019 год - 50529,0 тыс. руб.;2020 год - 50655,1 тыс. руб.Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 372149,3 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 93838,5 тыс. руб.;2016 год - 58472,6 тыс. руб.;2017 год - 74560,3 тыс. руб.;2018 год - 44093,8 тыс. руб.;2019 год - 50529,0 тыс. руб.;2020 год - 50655,1 тыс. руб.Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 9232,6 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 9232,6 тыс. руб.;2016 год - 0,0 тыс. руб.;2017 год - 0,0 тыс. руб.;2018 год - 0,0 тыс. руб.;2019 год - 0,0 тыс. руб.;2020 год - 0,0 тыс. руб.Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 12715,0 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 11115,0 тыс. руб.;2016 год - 0,0 тыс. руб.;2017 год - 1600,0 тыс. руб.;2018 год - 0,0 тыс. руб.;2019 год - 0,0 тыс. руб.;2020 год - 0,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977, от 12.12.2017 N 4475, от 29.12.2017 N 4782) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Уровень транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог к 2021 году достигнет 55,4% |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 11.12.2015 N 4448) |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Транспортная система является одной из крупнейшей базовых отраслей хозяйства города Благовещенска, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры.

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии города. Транспортная система обеспечивает повышение качества жизни населения.

Дорожное хозяйство города Благовещенска включает в себя автомобильные дороги общего пользования местного значения со всеми искусственными дорожными сооружениями, необходимыми для их нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию этих дорог. По состоянию на 1 января 2014 года общая протяженность автомобильных дорог составляет 411,0 км. В целом город Благовещенск насчитывает 295 автомобильных дорог.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы города Благовещенска. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих связь между различными точками города, а также выход на дорожную сеть региона, во многом зависит решение задач по достижению устойчивого экономического роста, улучшению условий для предпринимательской деятельности и повышению уровня жизни населения. Развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития города Благовещенска и обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с ростом автопарка.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... дорог общего пользования местного значения ...". |

В настоящее время более 52% автомобильных дорог общего пользования местного не соответствует нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных характеристик.

Одними из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения современным условиям являются ежегодно накапливающийся "недоремонт" существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также недостаточная степень ее развития. Ежегодно капитальный ремонт дорог на территории города Благовещенска проводится ниже нормативных показателей в среднем от 2 до 5 километров, что недостаточно для поддержания улично-дорожной сети в нормальном состоянии. В сложившихся условиях автомобильные дороги общего пользования местного значения поддерживаются только благодаря мерам по их содержанию. Ситуация усугубляется тем, что по территории города Благовещенска проходит международный транзитный транспортный поток, обеспечивающий регулярное движение между двумя странами: Китаем и Российской Федерацией.

На протяжении последних нескольких лет на территории городского округа медленными темпами ведется строительство автомобильных дорог. Но в связи с осуществлением жилой застройки в отдаленных районах города возникла необходимость развития городской транспортной инфраструктуры, а вместе с тем и улично-дорожной сети.

Основу улично-дорожной сети города Благовещенска составляют улицы и дороги, по которым осуществляется движение пассажирского, грузового, легкового и других видов транспорта.

Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и пассажирских перевозок. Вместе с этим усиливается и конкуренция в данной отрасли, и, следовательно, возрастают требования к качеству предоставляемых услуг. Особенно остро конкурентная борьба проявляется между государственными (муниципальными) и коммерческими транспортными предприятиями. Муниципальные пассажирские транспортные предприятия недополучают значительные суммы доходов, что ограничивает их возможности по качеству обслуживания пассажиров и конкурентоспособности, а также перспективы собственного развития и повышения комфортности перевозок для граждан. В рамках муниципальной программы планируется обеспечить доступность городского пассажирского транспорта для всех слоев населения путем предоставления муниципальным пассажирским транспортным предприятиям финансовой поддержки из городского бюджета.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения сохраняется высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, чему в значительной степени способствует состояние автодорог. Сопутствующей причиной совершения ДТП остается отсутствие необходимого количества разметки, искусственных дорожных неровностей и пешеходных ограждений на наиболее опасных участках дорог. В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется улучшить состояние автомобильных дорог и обеспечить безопасность дорожного движения путем поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений, проведения комплекса мер по замене и восстановлению конструктивных элементов, транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, а также осуществить строительство дорог к отдаленным районам города.

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритетные направления муниципальной политики в сфере развития транспортной системы города Благовещенска определены Концепцией развития города Благовещенска до 2020 года, утвержденной постановлением мэра города Благовещенска от 11 июля 2008 г. N 2164.

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются развитие транспортной инфраструктуры города, создание условий для повышения транспортной доступности для населения муниципального образования, обеспечение безопасности транспортных процессов.

Целями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Благовещенска.

2. Повышение уровня обеспеченности населения города услугами пассажирского транспорта.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.

2. Содействие процессу обновления основных фондов и повышение управляемости в сфере перевозок населения общественным автомобильным транспортом.

3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 11.12.2015 N 4448)

Реализуемые муниципальной программой мероприятия позволят достичь следующего результата:

уровень транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог к 2021 году достигнет 55,4%.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2020 годы.

Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению представлены в [таблице N 1](#P213).

Таблица 1

Проблемы, задачи, этапы и сроки реализации муниципальной

программы, результаты реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Формулировка проблемы | Наименование задачи муниципальной программы | Сроки и этапы реализации | Ожидаемый конечный результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий | Обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием | 2015 - 2020 | Уровень транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог к 2021 году достигнет 55,2% |
| 2. | Качество обслуживания пассажиров транспортом общего пользования в недостаточной степени удовлетворяет стандартам качества услуги. Основные фонды транспортных предприятий характеризуются высоким износом | Содействие процессу обновления основных фондов и повышение управляемости в сфере перевозок населения общественным автомобильным транспортом | 2015 - 2020 гг. | Сохранение транспортной подвижности населения города - 180 поездок на 1 жителя города |

Раздел 5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМ ПОДПРОГРАММ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 21.10.2015 N 3887)

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм, предусматривающих комплекс мероприятий, направленных на достижение цели, решение задач муниципальной программы.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: исходя из смысла постановления, имеется в виду: "Реализация подпрограммы 1 ...". |

Реализация [подпрограммы](#P279) Подпрограмма 1 "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" позволит обеспечить совершенствование и сохранность автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, увеличить протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием на территории города Благовещенска.

Задачами подпрограммы являются улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Благовещенске.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 25.04.2016 N 1247)

Решение задач подпрограммы осуществляется с помощью выполнения основного мероприятия "Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска".

Реализация [подпрограммы 2](#P477) "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске" направлена на модернизацию парка подвижного состава и развитие материально-технической базы транспортных предприятий, а также на обеспечение доступности транспортных услуг для населения.

Основными задачами являются:

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 28.03.2016 N 873)

- реализация механизмов, направленных на приобретение новых и модернизацию имеющихся основных фондов на транспорте, повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сфере пассажирского транспорта.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 28.03.2016 N 873)

Решение задач, поставленных подпрограммой, обеспечивается посредством реализации основного мероприятия "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа".

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 21.10.2015 N 3887)

Показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют ее целям и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе следующего показателя:

- уровень транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог.

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 11.12.2015 N 4448)

Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2015 - 2020 годов составляет 4713227,1 тыс. рублей. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета в размере 2456627,3 тыс. руб., федерального бюджета в размере 64585,2 тыс. руб. и областного бюджета в размере 2192014,6 тыс. руб.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 29.12.2017 N 4782)

Структура финансирования программы представлена в [приложениях N 3](#P2458), [N 4](#P3151) к муниципальной программе.

[Прогноз](#P5289) сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период приведен в приложении N 6 к муниципальной программе.

Финансирование мероприятий и сроки выполнения муниципальной программы могут корректироваться в течение всего срока реализации.

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Исключен. - Постановление администрации города Благовещенска от 11.12.2015 N 4448.

Подпрограмма 1 "Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог общего пользования

местного значения"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Участники подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика), юридические лица - получатели субсидии |
| Цели подпрограммы | Обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием |
| Задачи подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Благовещенске |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 25.04.2016 N 1247) |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями, к общей протяженности улично-дорожной сети.2. Доля обслуживаемых светофорных объектов к общему числу светофорных объектов.3. Доля протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения капитального ремонта, ремонта, к общей протяженности автомобильных дорог |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 11.12.2015 N 4448) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4319130,2 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 648991,2 тыс. руб.;2016 год - 661777,2 тыс. руб.;2017 год - 711501,0 тыс. руб.;2018 год - 709512,5 тыс. руб.;2019 год - 763180,8 тыс. руб.;2020 год - 824167,5 тыс. руб.Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 2084478,0 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 355126,9 тыс. руб.;2016 год - 340280,0 тыс. руб.;2017 год - 368395,7 тыс. руб.;2018 год - 328177,0 тыс. руб.;2019 год - 328611,7 тыс. руб.;2020 год - 363886,7 тыс. руб.Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 2182782,0 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 290106,7 тыс. руб.;2016 год - 320678,9 тыс. руб.;2017 год - 342311,0 тыс. руб.;2018 год - 381335,5 тыс. руб.;2019 год - 388069,1 тыс. руб.;2020 год - 460280,8 тыс. руб.Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 51870,2 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 3757,6 тыс. руб.;2016 год - 818,3 тыс. руб.;2017 год - 794,3 тыс. руб.;2018 год - 0 тыс. руб.;2019 год - 46500,0 тыс. руб.;2020 год - 0 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 02.09.2016 N 2767, от 07.11.2016 N 3545, от 28.12.2016 N 4229, от 04.04.2017 N 935, от 27.06.2017 N 1990, от 26.07.2017 N 2389, от 10.10.2017 N 3503, от 07.11.2017 N 3977, от 29.12.2017 N 4782) |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | 1. Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями, к общей протяженности улично-дорожной сети с 42% в 2014 году до 66% к 2021 году.2. Содержание и обслуживание светофорных объектов - 100%.3. Доля протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения капитального ремонта, ремонта, к общей протяженности автомобильных дорог за период реализации подпрограммы составит 12,7% |
| (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 11.12.2015 N 4448, от 12.12.2017 N 4475) |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Город Благовещенск является областным центром Амурской области. По транспортным магистралям города осуществляется интенсивное автомобильное движение, бесперебойность которого во многом зависит от состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденному постановлением администрации города Благовещенска от 24 марта 2010 г. N 1157, протяженность автомобильных дорог местного значения города Благовещенска по состоянию на 1 января 2014 года составляет 411,0 км, из них 243,3 км - это дороги в асфальтобетонном покрытии, что составляет 59,2% от общей протяженности, протяженность дорог с гравийным покрытием - 167,7 км, или 40,8% от общей протяженности.

В соответствии со строительными нормами и правилами автомобильные дороги города Благовещенска делятся на дороги 2, 3, 4 и 5-й технической категории. Дорог высшей - 1-й категории, то есть автомагистральных, скоростных дорог город Благовещенск не имеет. В структуре действующей сети автомобильных дорог местного значения наибольший удельный вес принадлежит дорогам 4, 5-й категории, их протяженность составляет 397 км, или 96,6%.

Дорожно-уличная сеть включает в себя инженерные сооружения:

сети ливневой канализации протяженностью 69 км;

путепроводы - 5 единиц;

мостовые сооружения - 36 единиц.

За последние три года большое внимание уделяется обновлению автотранспортного парка уборочных машин. В связи с чем, приобретено 35 единиц специализированной дорожной техники: автогрейдеры, экскаваторы, автосамосвалы, погрузчики. Техника передана на обслуживание в муниципальное казенное предприятие "Дорожно-эксплуатационное управление" и предназначена для обеспечения качественного и оперативного выполнения работ по содержанию и благоустройству города, обеспечению механизированной уборки автомобильных дорог. С целью приведения автомобильных дорог в нормативное состояние особое внимание уделяется их санитарному содержанию, своевременной очистке дорожных покрытий от снега, борьбе с зимней скользкостью, осуществлению поливомоечных и уборочных работ.

Ежегодно финансирование из бюджета города на содержание дорог составляет от 55 до 65% от необходимой потребности, что не позволяет выполнять работы по содержанию улично-дорожной сети в полном объеме (411 км) с соблюдением всех нормативных требований.

С целью создания благоприятных условий проживания для жителей города Благовещенска администрация города старается уделять внимание проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, путем повышения качества и технической оснащенности автомобильных дорог. В этой связи в 2013 году Омским институтом "Системотехника" разработан проект организации дорожного движения города Благовещенска, внедрение которого позволит улучшить безопасность участников дорожного движения, снизить аварийность на дорогах, перераспределить транспортные потоки по магистральным улицам города. В состав дорожной инфраструктуры города входят светофорные объекты, обеспечивающие безопасность дорожного движения, в количестве 113 единиц. В период с 2010 по 2013 год на перекрестках городских улиц осуществлено строительство 28 транспортных и пешеходных светофорных объектов.

Содержание светофорных объектов на территории городского округа осуществляет муниципальное предприятие "Сигнал". Кроме этого, к основной деятельности предприятия относятся следующие работы: нанесение линий дорожной разметки, монтаж и замена плоских дорожных знаков, техническое обслуживание плоских дорожных знаков, установка сигнальных столбиков, ремонт искусственных неровностей и другие работы.

Несмотря на положительные тенденции последних лет в сфере дорожной деятельности, остается огромный пласт проблем и вопросов.

Ежегодное недофинансирование дорожной отрасли приводит к несоблюдению нормативной потребности по ремонту и капитальному ремонту дорог, в связи с чем объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, систематическое несоблюдение межремонтных сроков покрытия ведет к разрушению дорог, что увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной сети. Ежегодно городским бюджетом на ремонт автомобильных дорог выделяется в среднем до 15% средств от нормативной потребности. Ежегодная потребность в ремонте составляет 36 км.

Причинами неудовлетворительного состояния и низкого качества автомобильных дорог местного значения и обустройства улиц города являются:

несоответствие геометрических параметров улиц возросшим транспортным потокам;

несоответствие геометрических параметров назначению и категории улиц;

несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации;

недостаточная сеть тротуаров вдоль проезжей части улиц;

движение грузового транспорта в селитебной (жилой) зоне;

отсутствие указателей маршрутного ориентирования.

В настоящее время около 50% ливневой канализации требует замены труб на больший диаметр. В результате реализации данного мероприятия увеличится объем удаления ливневых вод с городских улиц и тем самым продлится срок службы дорожного полотна. Аналогичная проблема сложилась с ремонтом городских тротуаров, которые за последние 10 - 20 лет в результате недофинансирования практически не ремонтировались.

На территории города Благовещенска осуществляется жилая застройка отдаленных районов, поэтому строительство дорог является актуальной задачей для обеспечения транспортной доступности населения города. В период с 2015 по 2020 год планируются строительство автомобильных дорог протяженностью 21 км, увеличение протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями, к общей протяженности улично-дорожной сети до 285 км.

[Перечень](#P1461) объектов капитального строительства представлен в приложении N 2 к муниципальной программе.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 25.04.2016 N 1247)

Цели подпрограммы - обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации подпрограммы намечено решение следующих задач:

улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Благовещенске.

3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 11.12.2015 N 4448)

В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

1. Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями, к общей протяженности улично-дорожной сети с 42% в 2014 году до 66% к 2021 году.

2. Содержание и обслуживание светофорных объектов - 100%.

3. Доля протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения капитального ремонта, ремонта, к общей протяженности автомобильных дорог за период реализации подпрограммы составит 12,7%.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475)

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.

Подпрограмма включает в себя комплекс финансово-инвестиционных и ремонтно-строительных мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач подпрограммы.

5. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 21.10.2015 N 3887)

Решение задач подпрограммы обеспечивается посредством реализации основного мероприятия "Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска".

Основное мероприятие включает в себя следующий комплекс мероприятий:

1. Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

С целью обеспечения надлежащего содержания улично-дорожной сети города Благовещенска в бюджете города Благовещенска необходимо ежегодно предусматривать субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города Благовещенска, в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

2. Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, в соответствии с Порядком предоставления субсидий казенным предприятиям, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

3. Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: одни и те же слова повторяются дважды. |

С целью обеспечения надлежащего содержания средств регулирования дорожного движения в бюджете города Благовещенска необходимо ежегодно предусматривать субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения, в соответствии с в соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

4. Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения, в соответствии с Порядком предоставления субсидии казенным предприятиям, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

5. Ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска.

6. Магистральные улицы Северного жилого района г. Благовещенска, Амурская область (1-я очередь - ул. 50 лет Октября от ул. Кольцевой до ул. Школьной).

7. Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира, ул. Муравьева-Амурского, ул. Зеленая).

8. Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира от ул. Муравьева-Амурского до ул. 50 лет Октября).

9. Внутриквартальный проезд N 2.

10. Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Муравьева-Амурского от ул. Белогорской до ул. Мостостроителей).

11. Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Мостостроителей от ул. 50 лет Октября до ул. Муравьева-Амурского).

12. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Центральная на участке от ул. Театральной до ул. Дальней г. Благовещенска).

13. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Ромашковая на участке от ул. Центральной до ул. Энтузиастов г. Благовещенска).

14. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Придорожная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов, ул. Энтузиастов от ул. Придорожной до ул. Театральной, ул. Ромашковая от ул. Центральной до ул. Березовой), I этап.

15. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (в т.ч. проектные работы), I этап.

(п. 15 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 05.12.2016 N 3887)

16. Строительство дорог в Северном планировочном районе, 4 км Новотроицкого шоссе, с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

17. Подземный пешеходный переход по ул. Театральной в кварталах 212, 221 г. Благовещенска.

18. Капитальный ремонт перекрестка ул. Мухина и ул. Игнатьевское шоссе (проектные работы).

19. Капитальный ремонт ул. Мухина от ул. Пролетарской до ул. Зейской (проектные работы).

20. Капитальный ремонт путепровода через ул. Загородную - ул. Северную (проектные работы).

На территории города Благовещенска находятся 5 путепроводов, в том числе через ул. Театральную - ул. Магистральную; через ул. Чайковского - ул. Магистральную; ул. Магистральная через ж.-д. путь N 33; по ул. Театральной (ВДНХ); ул. Загородная - ул. Северная - ул. Студенческая.

В октябре 2015 года ООО "Проект Строй ДВ" проведено обследование технического состояния путепровода по ул. Загородной - ул. Студенческой. В соответствии с выводами проектной организации выявленным дефектам путепровода присвоена категория по ремонтопригодности Р4 (неустранимые дефекты, устранение которых технически невозможно или экономически нецелесообразно). Для приведения сооружения в исправное состояние требуется замена конструкций, в которых имеются эти дефекты. Таким образом, устранение вышеперечисленных дефектов требует предварительной проектной проработки. В 2016 году планируется провести проектные работы по капитальному ремонту путепровода через ул. Загородную - ул. Северную.

Мероприятия 5 - 20 осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 20 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 28.03.2016 N 873)

21. Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа.

В целях обустройства транспортными светофорными объектами перекрестков, вызывных пешеходных светофоров со звуковым сигналом для слабовидящих людей, нерегулируемых пешеходных переходов без обустройства искусственных дорожных неровностей, а также наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями и вызывными светофорными объектами в бюджете города Благовещенска необходимо ежегодно предусматривать субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа, в соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

22. Адаптация пешеходных путей для инвалидов и маломобильных групп населения.

Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов - актуальная социально-экономическая проблема нашего времени. Одним из приоритетных направлений деятельности органов муниципальной власти является поддержка и социальная защита инвалидов.

Социальная политика муниципального образования города Благовещенска направлена на повышение уровня и качества жизни людей с ограниченными возможностями, их социальную адаптацию и интеграцию в общество, обеспечение беспрепятственного доступа лиц к социально значимым объектам.

Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со средой жизнедеятельности являются три основные категории людей с ограниченными возможностями: граждане с нарушениями зрения, граждане с нарушениями слуха, граждане с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Ключевой проблемой данных категорий людей с ограниченными возможностями является адаптация социальной инфраструктуры.

Острой проблемой остается недоступность общественного транспорта. Транспортные коммуникации не приспособлены к возможностям людей с ограниченными возможностями и других маломобильных граждан. Улицы в большинстве случаев не обеспечивают передвижение людей с ограниченными возможностями в креслах-колясках.

В настоящее время нерешенность проблемы доступа людей с ограниченными возможностями к среде жизнедеятельности порождает и ряд серьезных социально-экономических последствий, таких как ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных женщин, людей с детскими колясками). Таким образом, обеспечение доступности среды для людей с ограниченными возможностями является одной из важнейших социально-экономических проблем, затрагивающей все общество в целом.

Мероприятия осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 22 введен постановлением администрации города Благовещенска от 02.09.2016 N 2767)

23. Магистральные улицы Северного жилого района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Зеленая от ул. Новотроицкого шоссе до ул. 50 лет Октября) (проектные работы).

(п. 23 введен постановлением администрации города Благовещенска от 27.06.2017 N 1990)

24. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Молодежная, ул. Степная, ул. Хвойная, ул. Березовая, ул. Ольховая) (в т.ч. проектные работы).

Мероприятия 23 - 24 осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 24 введен постановлением администрации города Благовещенска от 27.06.2017 N 1990)

25. Мероприятия государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы", направленные на строительство и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска.

В связи с применением единых кодов бюджетной классификации к предприятиям, осуществляемым за счет софинансирования из бюджетов разных уровней, присваивается единый код целевой статьи.

На основании вышеизложенного данное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

1. Ремонт улично-дорожной сети города Благовещенск (в том числе в части затрат на приобретение, установку, модернизацию, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения).

2. Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира, ул. Муравьева-Амурского, ул. Зеленая).

3. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, I этап.

4. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Придорожная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов, ул. Энтузиастов от ул. Придорожной до ул. Театральной, ул. Ромашковая от ул. Центральной до ул. Березовой), I этап (погашение кредиторской задолженности за 2016 год).

5. Строительство дорог в Северном планировочном районе, 4 км Новотроицкого шоссе, с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (в т.ч. проектные работы).

(пп. 5 введен постановлением администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977)

Мероприятия осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части затрат на приобретение, установку, модернизацию, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, в соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, утвержденным администрацией города Благовещенска).

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 26.07.2017 N 2389)

(п. 25 введен постановлением администрации города Благовещенска от 27.06.2017 N 1990)

26. Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, направленные на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия осуществляется обустройство вызывных пешеходных светофоров со звуковым сигналом для слабовидящих людей в соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

(п. 26 введен постановлением администрации города Благовещенска от 26.07.2017 N 2389)

27. Вдольтрассовый проезд (велосипедный) в районе Новотроицкого шоссе.

В рамках данного мероприятия осуществляется оплата по соглашению об установлении сервитутов за пользование земельными участками, находящимися в собственности землепользователей.

(п. 27 введен постановлением администрации города Благовещенска от 10.10.2017 N 3503)

[Перечень](#P719) основных мероприятий и мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел 6. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 21.10.2015 N 3887)

Система показателей подпрограммы включает в себя целевые показатели, характеризующие достижение цели, решение задач подпрограммы.

1. Доля протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями, к общей протяженности улично-дорожной сети.

2. Доля обслуживаемых светофорных объектов к общему числу светофорных объектов.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.Нумерация пунктов, столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа. |

4. Доля протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения капитального ремонта, ремонта, к общей протяженности автомобильных дорог.

[Перечень](#P719) целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4319130,2 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 2084478,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 51870,2 тыс. руб., областного бюджета - 2182782,0 тыс. руб.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 29.12.2017 N 4782)

Финансирование мероприятий и сроки выполнения подпрограммы могут корректироваться в течение всего периода реализации подпрограммы.

Структура финансирования подпрограммы представлена в [приложениях NN 3](#P2534), [4](#P3249) к муниципальной программе.

Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского транспорта

в городе Благовещенске"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | Управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска |
| Участники подпрограммы | Администрация города Благовещенска, управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска, транспортные предприятия, учреждения, осуществляющие управление процессом перевозок и координацию работы городского пассажирского транспорта, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика), юридические лица - получатели субсидии |
| Цели подпрограммы | Содействие процессу обновления основных фондов и повышение управляемости в сфере перевозок населения общественным автомобильным транспортом |
| Задачи подпрограммы | Реализация механизмов, направленных на приобретение новых и модернизацию имеющихся основных фондов на транспорте, повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сфере пассажирского транспорта |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 28.03.2016 N 873) |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля пассажирских транспортных средств транспортных предприятий, использующих автомобильный транспорт, в том числе электротранспорт, со сроком эксплуатации менее 7 лет от общего количества пассажирских транспортных средств, привлекаемых к обслуживанию муниципальных маршрутов города Благовещенска.2. Количество реализуемых льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения сезонных (садовых) маршрутов.3. Удельное количество обращений граждан на качество обслуживания пассажиров в расчете на 1000 чел. населения города.4. Регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска (отношение фактически выполненных рейсов на маршрутах к плановому количеству рейсов в соответствии с согласованным расписанием).5. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Благовещенске |
| (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 28.01.2016 N 247, от 26.07.2017 N 2389) |
| Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 394096,9 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 114186,1 тыс. руб.;2016 год - 58472,6 тыс. руб.;2017 год - 76160,3 тыс. руб.;2018 год - 44093,8 тыс. руб.;2019 год - 50529,0 тыс. руб.;2020 год - 50655,1 тыс. руб.Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 372149,3 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 93838,5 тыс. руб.;2016 год - 58472,6 тыс. руб.;2017 год - 74560,3 тыс. руб.;2018 год - 44093,8 тыс. руб.;2019 год - 50529,0 тыс. руб.;2020 год - 50655,1 тыс. руб.Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 9232,6 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 9232,6 тыс. руб.;2016 год - 0,0 тыс. руб.;2017 год - 0,0 тыс. руб.;2018 год - 0,0 тыс. руб.;2019 год - 0,0 тыс. руб.;2020 год - 0,0 тыс. руб.Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 12715,0 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 11115,0 тыс. руб.;2016 год - 0,0 тыс. руб.;2017 год - 1600,0 тыс. руб.;2018 год - 0,0 тыс. руб.;2019 год - 0,0 тыс. руб.;2020 год - 0,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 28.03.2016 N 873, от 11.07.2016 N 2104, от 07.11.2016 N 3545, от 28.12.2016 N 4229, от 04.04.2017 N 935, от 26.07.2017 N 2389, от 10.10.2017 N 3503, от 07.11.2017 N 3977, от 12.12.2017 N 4475) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение доли пассажирских транспортных средств транспортных предприятий, использующих автомобильный транспорт, в том числе электротранспорт, со сроком эксплуатации менее 7 лет от общего количества пассажирских транспортных средств, привлекаемых к обслуживанию муниципальных маршрутов города Благовещенска, к 2021 году до 58%.2. Количество реализуемых льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения сезонных (садовых) маршрутов, составит к 2021 году 1150 билетов.3. Удельное количество обращений граждан на качество обслуживания пассажиров в год снизится до 1,78 обращения граждан на 1000 жителей к 2021 году.4. Регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска (отношение фактически выполненных рейсов на маршрутах к плановому количеству рейсов в соответствии с согласованным расписанием) составит к 2021 году 92,8%.5. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Благовещенске составит 15,1% |
| (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 28.01.2016 N 247, от 07.11.2016 N 3545, от 04.04.2017 N 935, от 26.07.2017 N 2389) |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Транспорт занимает особое место в городской инфраструктуре, с его помощью обеспечиваются жизнедеятельность города и социально-экономические потребности населения.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа относятся к вопросам местного значения городского округа.

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливаются определенные требования и единый порядок привлечения перевозчиков к обслуживанию муниципальных маршрутов. Администрацией города Благовещенска как организатором перевозок пассажиров транспортом общего пользования на территории города сформирован реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок. В установленном порядке организатор перевозок выдает перевозчикам свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по маршруту и карты маршрута регулярных перевозок.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 28.03.2016 N 873)

Постановлением администрации города Благовещенска от 31 мая 2013 г. N 2830 "Об утверждении муниципальной маршрутной сети и условий обслуживания маршрутов на территории муниципального образования города Благовещенска" на территории муниципального образования города Благовещенска установленным порядком сформирована муниципальная маршрутная сеть транспорта общего пользования.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 28.03.2016 N 873)

Маршрутная сеть транспорта общего пользования в городе сформирована исходя из необходимости более равномерной загрузки улично-дорожной сети, прямой маршрутной связи между районами города, сокращения затрат времени пассажиров на передвижение за счет уменьшения непрямолинейности маршрутов, обеспечения нормируемой пешеходной доступности, выбора оптимальной протяженности маршрутов.

Условия обслуживания маршрутов, предусматривающие время начала и окончания движения транспорта общего пользования по маршрутам, а также интервалы движения разработаны с учетом периода работы предприятий, учреждений, организаций, учебных и культурных заведений города, величины пассажиропотока на определенных направлениях в течение дня.

Муниципальная маршрутная сеть представлена 37 маршрутами транспорта общего пользования, в том числе 30 регулярными автомобильными маршрутами, одним троллейбусным маршрутом, 6 сезонными (садовыми) маршрутами. Общая протяженность маршрутной сети (в одном направлении) составляет 494,6 км.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 28.01.2016 N 247)

В силу особенностей территориальной структуры городского округа и наличия ряда населенных пунктов, удаленных от центра города на значительное расстояние, протяженность маршрутов, обслуживающих данные районы города, составляет от 20 до 50 км в одном направлении. Между тем перевозка пассажиров по маршрутам осуществляется по единому городскому тарифу. Перевозчик при обслуживании данных маршрутов несет определенные убытки, так как себестоимость перевозки одного пассажира значительно превышает установленный тариф.

В целях компенсации выпадающих доходов транспортных предприятий при перевозке пассажиров по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты, необходимо предусматривать в городском бюджете соответствующие финансовые средства.

К перевозкам пассажиров по муниципальным маршрутам привлечен 91 субъект перевозочной деятельности, из них два муниципальных предприятия "Автоколонна 1275", "Троллейбусное управление", а также 89 предпринимателей.

На маршрутах транспорта общего пользования задействовано всего 475 единиц транспортных средств, из них 29 единиц троллейбусов большой вместимости, 51 единица автобусов среднего класса (номинальной вместимостью свыше 70 чел.), 318 единиц автобусов малого класса (номинальной вместимостью от 21 до 55 чел.), 76 единиц автобусов особо малого класса (номинальной вместимостью менее 19 чел.). Необходимо отметить, что муниципальные предприятия располагают маршрутными транспортными средствами средней и большой вместимости, что позволяет в полной мере обеспечить пассажиропоток по нагруженным направлениям, а также в "часы пик".

Начиная с 2010 года наметилась тенденция в изменении качественного состава транспорта общего пользования. Перевозчики сокращают количество автобусов особо малого класса с предусмотренными местами только для сидячих пассажиров и увеличивают количество автобусов малого класса с повышенными провозными возможностями. Это, в свою очередь, приводит к перенасыщению города транспортом общего пользования, исключению возможности накопления пассажиров на остановочных пунктах. В связи с этим снижается уровень доходов значительной части перевозчиков.

По информации МУ "Городская диспетчерская служба" и муниципальных транспортных предприятий "Автоколонна 1275", "Троллейбусное управление" по муниципальным маршрутам города Благовещенска в 2013 году перевезено 40944,1 тыс. пассажиров, из них муниципальными автобусами - 9296,9 тыс. пассажиров, троллейбусами - 3140,0 тыс. пассажиров, частными автобусами - 28507,2 тыс. пассажиров.

В 2012 году и 2011 году перевезено соответственно 45633,8 тыс. пассажиров и 46191,3 тыс. пассажиров. Снижение общего объема перевозок пассажиров транспортом общего пользования связано со значительным увеличением индивидуального транспорта в городе Благовещенске, прирост которого ежегодно составляет более 10 тыс. автомобилей.

Доля пассажиров, перевозимых муниципальными транспортными предприятиями, снижается. Так, в 2011 году муниципальным транспортом перевозилось 36% всех пассажиров, в 2012 году - 32%, в 2013 году - 31%. Это связано с тем, что происходит "отток" пассажиров на маршруты, которые обслуживают индивидуальные предприниматели.

По данным МУ "Городская диспетчерская служба", в 2013 году доля автобусов индивидуальных предпринимателей со сроком эксплуатации менее 7 лет составила 79%, или 250 единиц, со сроком эксплуатации более 10 лет - менее 16%, или 51 единица от общего количества автобусов, принадлежащих индивидуальным предпринимателям.

По данным МП "Автоколонна 1275", доля автобусов со сроком эксплуатации менее 7 лет составляет 41%, или 47 единиц, со сроком эксплуатации свыше 10 лет - 42%, или 48 единиц от общего количества транспортных средств предприятия.

По данным МП "Троллейбусное управление", доля троллейбусов со сроком эксплуатации менее 7 лет составляет 28%, или 8 единиц, со сроком эксплуатации свыше 10 лет - 66%, или 19 единиц от общего количества транспортных средств предприятия.

Значительная часть парка подвижного состава муниципальных предприятий характеризуется высокой степенью износа. Это повышает эксплуатационные расходы (расходы на содержание, ремонт и обслуживание подвижного состава).

В 2013 году коэффициент технической готовности составил:

в МП "Автоколонна 1275" - 0,78;

в МП "Троллейбусное управление" - 0,81.

Показатели технической готовности влияют на показатели использования подвижного состава парка.

В 2013 году коэффициент выпуска автобусов в МП "Автоколонна 1275" составляет 0,72, коэффициент выпуска троллейбусов - 0,74.

Повышение эффективности функционирования муниципального пассажирского транспорта рассматривается органами местного самоуправления как составляющая часть при повышении качества транспортного обслуживания населения.

Приобретение транспортных средств, удовлетворяющих современным требованиям по экологии, топливной экономичности, комфортабельности, создаст условия для снижения производственных расходов транспортных предприятий, повышения рентабельности перевозок пассажиров, повышения регулярности движения маршрутных транспортных средств. Транспорт общего пользования приобретет большую популярность среди жителей города, что, несомненно, будет являться положительным фактором в условиях возрастающего количества индивидуального транспорта в городе.

Транспорт общего пользования в городе Благовещенске выполняет важную социально значимую задачу по предоставлению права проезда по льготным проездным билетам для граждан установленных льготных категорий федерального и областного уровней.

В соответствии с решением Благовещенской городской Думы на территории города Благовещенска пенсионерам по возрасту и членам многодетных семей, не имеющим льгот, установленных федеральными законами и законами Амурской области, оказывается социальная поддержка в виде предоставления им права приобретения льготного проездного билета для проезда в транспорте общего пользования по маршрутам, следующим к местам расположения садовых участков.

В 2013 году гражданам, имеющим право проезда по льготному проездному билету к местам расположения садовых участков, было реализовано 699 проездных билетов.

В результате привлечения частных перевозчиков к перевозке пенсионеров по возрасту и членов многодетных семей по льготным проездным билетам планируется увеличить количество реализуемых билетов.

В бюджете города Благовещенска ежегодно предусматриваются финансовые средства на возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков.

В сфере обслуживания населения города Благовещенска транспортом общего пользования имеются ряд проблемных вопросов.

По состоянию на 1 января 2016 года соответствующим порядком установлена стоимость проезда в транспорте общего пользования на уровне 21 рубля в городском электрическом транспорте и в автобусах (в автобусах, работающих в режиме "экспресс", тариф составляет 27 руб.).

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 28.01.2016 N 247)

В силу того, что ряд маршрутов обеспечивают транспортную связь с удаленными районами города и имеют значительную протяженность, а по ряду социально значимых направлений пассажиропоток незначителен по величине и непостоянен в течение дня, рентабельность перевозок пассажиров по этим маршрутам минимальная, что ограничивает возможности перевозчика по развитию собственной материально-технической базы.

В целях обеспечения перевозок пассажиров по нерентабельным маршрутам необходимо предусматривать финансовые средства на компенсацию транспортным предприятиям выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты.

Надежная и эффективная работа пассажирского транспорта общего пользования является одним из важнейших показателей социально-политической и экономической стабильности в городе.

Транспорт общего пользования обеспечивает основную часть трудовых поездок населения, непосредственно влияет на эффективность экономики города. Транспортная подвижность населения особенно в последние годы растет. В рабочие дни недели население совершает более 150 тысяч поездок в день.

Одним из основных показателей качества предоставляемой услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования является регулярность движения маршрутных транспортных средств, которая показывает долю количества фактически выполненных маршрутными транспортными средствами рейсов по отношению к плановому количеству рейсов в соответствии с согласованным расписанием.

В городе Благовещенске создано муниципальное учреждение "Городская диспетчерская служба", которое осуществляет диспетчерское регулирование деятельности перевозчиков, а также контроль за исполнением перевозчиками договорных отношений, в том числе исполнение согласованного маршрутного расписания.

По итогам деятельности перевозчиков в 2011 году регулярность движения составила 89,5%, в 2012 году - 90,3%, в 2013 году - 90,4%. Как правило, нарекания жителей города вызывают нарушения в расписании движения автобусов в вечернее время, когда пассажиропоток значительно снижается. Основными задачами городской диспетчерской службы, финансируемой из городского бюджета, являются анализ существующих пассажиропотоков, прогноз изменений направлений пассажиропотоков, изучение потребности населения отдельных пассажирообразующих зон в транспортных услугах, а также принятие мер по повышению регулярности движения транспорта общего пользования по результатам проведения контроля за исполнением маршрутного расписания, что позволит повысить качество предоставления услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования.

Анализ условий функционирования общественного транспорта города показывает, что наиболее актуальными направлениями деятельности по совершенствованию перевозок пассажиров и повышению качества транспортного обслуживания населения являются:

- совершенствование системы управления транспортной системой города;

- системное обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта и развитие производственно-технической базы транспортных предприятий;

- реализация мероприятий по обеспечению доступности транспорта общего пользования для населения города.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями подпрограммы являются содействие процессу обновления основных фондов и повышение управляемости в сфере перевозок населения общественным автомобильным транспортом.

Для достижения целей в ходе реализации подпрограммы намечено решение следующих задач:

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 28.03.2016 N 873)

Реализация механизмов, направленных на приобретение новых и модернизацию имеющихся основных фондов на транспорте, повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сфере пассажирского транспорта.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 28.03.2016 N 873)

Решение предусмотренных подпрограммой задач в пределах предусматриваемого периода реализации будет достигаться путем привлечения финансовых ресурсов на развитие материально-технической базы транспортных предприятий, на выполнение мероприятий по обеспечению доступности для населения услуги по перевозке пассажиров, на осуществление деятельности учреждений, координирующих работу городского пассажирского транспорта.

3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 28.01.2016 N 247)

Реализуемые программные мероприятия позволят достичь следующих результатов:

1. Увеличение доли пассажирских транспортных средств транспортных предприятий, использующих автомобильный транспорт, в том числе электротранспорт, со сроком эксплуатации менее 7 лет от общего количества пассажирских транспортных средств, привлекаемых к обслуживанию муниципальных маршрутов города Благовещенска, к 2021 году до 58%.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2016 N 3545)

Данный результат достигается путем приобретения до конца 2020 года 48 единиц новых транспортных средств. Это позволит снизить производственные затраты на ремонт и обслуживание подвижного состава транспортных предприятий, сократить период нахождения маршрутных транспортных средств в технически неисправном состоянии (коэффициент технической готовности подвижного состава транспортных предприятий повысится с 0,78 до 0,84), увеличить эффективность использования транспорта общего пользования (коэффициент использования парка транспортных предприятий увеличится с 0,72 до 0,81).

2. Количество реализуемых льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения сезонных (садовых) маршрутов, составит к 2021 году 1150 билетов.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2016 N 3545)

Данный результат достигается путем обеспечения доступности транспорта общего пользования для граждан города Благовещенска, в том числе социально незащищенных, с возможностью проезда граждан в транспорте общего пользования по тарифам, значительно ниже экономически обоснованных, а также с возможностью проезда по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков.

3. Удельное количество обращений граждан на качество обслуживания пассажиров в год снизится до 1,78 обращения граждан на 1000 жителей к 2021 году.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2016 N 3545)

4. Регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска (отношение фактически выполненных рейсов на маршрутах к плановому количеству рейсов в соответствии с согласованным расписанием) составит к 2021 году 92,8%.

Выполнение мероприятий по обновлению подвижного состава транспортных предприятий позволит повысить эффективность использования подвижного состава.

5. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Благовещенске составит 5%.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 04.04.2017 N 935)

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.

Раздел 5. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 21.10.2015 N 3887)

Решение задач подпрограммы обеспечивается посредством реализации основного мероприятия "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа".

Основное мероприятие включает в себя следующий комплекс мероприятий:

1. Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с погашением кредита, оплатой лизинговых платежей за приобретаемые в муниципальную собственность транспортные средства, оборудование для участка технического обслуживания и ремонта с целью осуществления пассажирских перевозок, в соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

2. Субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков, в соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

3. Субсидии транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты, в соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

4. Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным экономически обоснованным тарифом, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по нерентабельным муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, включая садовые маршруты, в соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

(п. 4 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977)

5. Субсидии предприятиям электротранспорта на возмещение выпадающих доходов в результате ограничения транспортного движения в связи с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора по ул. Зейской в соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений). Мероприятие осуществляется в виде предоставления субсидий муниципальным организациям в соответствии с Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, Порядком определения объема и условий предоставления из городского бюджета субсидий муниципальным учреждениям на иные цели, утвержденными постановлением администрации города Благовещенска.

(п. 6 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 28.03.2016 N 873)

7. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к услугам транспорта и транспортной инфраструктуре города Благовещенска. Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 7 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 28.03.2016 N 873)

8. Приобретение бланков с защитой от подделки (свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карты маршрута регулярных перевозок). Мероприятия осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 8 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 28.03.2016 N 873)

9. Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, направленные на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной инфраструктуры.

В рамках данного мероприятия осуществляется оборудование транспортных средств автономными информаторами для слабослышащих людей и речевыми информаторами для слабовидящих людей.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 9 введен постановлением администрации города Благовещенска от 26.07.2017 N 2389)

[Перечень](#P1286) основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.

6. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 28.01.2016 N 247)

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы представлен в [приложении N 1](#P1286) к муниципальной программе.

Эффективность реализации подпрограммы определяется динамикой и конечными значениями следующих показателей (индикаторов):

1. Доля пассажирских транспортных средств транспортных предприятий, использующих автомобильный транспорт, в том числе электротранспорт, со сроком эксплуатации менее 7 лет от общего количества пассажирских транспортных средств, находящихся на балансе предприятий, в результате реализации программных мероприятий по обновлению подвижного состава повысится с 52 до 59%.

2. Финансирование выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных с перевозкой пассажиров, обеспечит доступность проезда на общественном транспорте по муниципальной маршрутной сети города, в том числе пенсионерам по возрасту и членам многодетных семей, не имеющим льгот, установленных федеральными законами и законами Амурской области по проездным билетам в автобусах муниципальных маршрутов, следующих к местам расположения садовых участков, и позволит сохранить реализацию льготных проездных билетов на уровне 1100 штук в год.

3. Выполнение комплекса мероприятий программы позволит наиболее полно удовлетворить потребность населения в транспорте общего пользования, реализовать установленные стандарты качества услуги и снизить количество обращений граждан на качество обслуживания транспортом общего пользования с 1,52 до 1,27 обращения в год в расчете на 1000 пассажиров.

4. Регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска, показывающая долю фактически выполненных рейсов при обслуживании муниципальных маршрутов по отношению к плановому количеству рейсов в соответствии с согласованным расписанием, за период действия программы повысится с 90,8 до 92,8%.

5. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Благовещенске составит 15,1%.

(п. 5 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 26.07.2017 N 2389)

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 394096,9 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 372149,3 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 12715,0 тыс. руб., областного бюджета - 9232,6 тыс. руб.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475)

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в [приложениях NN 3](#P2978), [4](#P4645) к муниципальной программе.

[Прогноз](#P5289) сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период приведен в приложении N 5 к муниципальной программе.

Финансирование мероприятий и сроки выполнения подпрограммы могут корректироваться в течение всего срока реализации.

Приложение N 1

к муниципальной программе

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... реализации муниципальной программы". |

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации города Благовещенскаот 07.11.2016 N 3545, от 05.12.2016 N 3887,от 28.12.2016 N 4229, от 04.04.2017 N 935,от 27.06.2017 N 1990, от 26.07.2017 N 2389,от 10.10.2017 N 3503, от 07.11.2017 N 3977,от 12.12.2017 N 4475, от 29.12.2017 N 4782) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя по годам реализации |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2020 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Уровень транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | % | 47,6 | 47,5 | 52,9 | 55,9 | 55,5 | 55,4 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475) |
| Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Доля протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями, к общей протяженности улично-дорожной сети | % | 42 | 42 | 58 | 67 | 66 | 66 |
| Доля обслуживаемых светофорных объектов к общему числу светофорных объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения капитального ремонта, ремонта, к общей протяженности автомобильных дорог | % | 5,98 | 8,3 | 10,2 | 11,2 | 11,9 | 12,7 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475) |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, юридические лица - получатели субсидии | Протяженность улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями | км | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, юридические лица - получатели субсидии | Протяженность улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями | км | 174 | 174 | 235,3 | 276 | 284 | 284 |
| Площадь выполненного ямочного ремонта | тыс. кв. м | 24,3 | 30,0 | 35,2 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Количество обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации | ед. | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475) |
| Мероприятие 1.1.3 | Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, юридические лица - получатели субсидии | Количество обслуживаемых светофорных объектов | ед. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество обслуживаемых плоских дорожных знаков | ед. | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь линий дорожной разметки | тыс. кв. м | 95,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.4 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, юридические лица - получатели субсидии | Количество обслуживаемых светофорных объектов | ед. | 130 | 142 | 154 | 154 | 154 | 156 |
| Количество обслуживаемых плоских дорожных знаков | ед. | 1642 | 1000 | 735 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Площадь линий дорожной разметки | тыс. кв. м | 95,6 | 65,4 | 78,6 | 65,4 | 65,4 | 65 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475) |
| Мероприятие 1.1.5 | Ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица-победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения капитального ремонта | км | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения ремонта (нарастающим итогом) | км | 24,6 | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Площадь отремонтированных пешеходных тротуаров | тыс. м2 | 0,668 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Протяженность сетей ливневой канализации, на которых проведен ремонт | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.6 | Магистральные улицы Северного жилого района г. Благовещенска, Амурская область (1-я очередь, ул. 50 лет Октября от ул. Кольцевой до ул. Школьной) | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность строительства автомобильных дорог | км | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.7 | Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира, ул. Муравьева-Амурского, ул. Зеленая) | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность строительства автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км | 0,5 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Позиция исключена. - Постановление администрации города Благовещенска от 29.12.2017 N 4782 |
| (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 10.10.2017 N 3503, от 29.12.2017 N 4782) |
| Мероприятие 1.1.8 | Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира от ул. Муравьева-Амурского до ул. 50 лет Октября) (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица-победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность проектной документации | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.9 | Внутриквартальный проезд N 2 (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность проектной документации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Протяженность строительства автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 |
| Мероприятие 1.1.10 | Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Муравьева-Амурского от ул. Белогорской до ул. Мостостроителей) (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность проектной документации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Протяженность строительства автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
| Мероприятие 1.1.11 | Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Мостостроителей от ул. 50 лет Октября до ул. Муравьева-Амурского) (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность проектной документации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Протяженность строительства автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 |
| Мероприятие 1.1.12 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Центральная на участке от ул. Театральной до ул. Дальней г. Благовещенска) | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность строительства автомобильных дорог | км | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.13 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Ромашковая на участке от ул. Центральной до ул. Энтузиастов г. Благовещенска) | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность строительства автомобильных дорог | км | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.14 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Придорожная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов, ул. Энтузиастов от ул. Придорожной до ул. Театральной, ул. Ромашковая от ул. Центральной до ул. Березовой, I этап) | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность строительства автомобильных дорог | км | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.15 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, I этап | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица-победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность проектной документации | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Протяженность строительства автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.16 | Строительство дорог в Северном планировочном районе, 4 км Новотроицкого шоссе, с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица-победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность проектной документации | % | 22,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Протяженность строительства автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.17 | Подземный пешеходный переход по ул. Театральной в кварталах 212, 221 г. Благовещенска | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность строительства автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| Мероприятие 1.1.18 | Капитальный ремонт перекрестка ул. Мухина и ул. Игнатьевского шоссе (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность проектной документации | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после капитального ремонта | км | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.19 | Капитальный ремонт ул. Мухина от ул. Пролетарской до ул. Зейской (проектные работы) | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность проектной документации | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.20 | Капитальный ремонт путепровода через ул. Загородную - ул. Северную (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица-победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность проектной документации | % | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Протяженность строительства путепровода (нарастающим итогом) | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 0,02 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.21 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, юридические лица - получатели субсидии | Количество установленных светофорных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Количество обустроенных пешеходных подходов к вызывным светофорным объектам | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Протяженность установленных дорожных ограждений | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 |
| Обустройство вызывных пешеходных светофоров со звуковым сигналом для слабовидящих людей | ед. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество модернизированных светофорных объектов | ед. | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475) |
| Мероприятие 1.1.22 | Адаптация пешеходных путей для инвалидов и маломобильных групп населения | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Площадь обустроенных пешеходных путей | тыс. кв. м | 0 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.23 | Магистральные улицы Северного жилого района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Зеленая от ул. Новотроицкого шоссе до ул. 50 лет Октября (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица-победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность проектной документации | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая готовность проектной документации | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| Протяженность строительства автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 3,4 |
| Протяженность строительства автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | 100 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.24 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Молодежная, ул. Степная, ул. Хвойная, ул. Березовая, ул. Ольховая) (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица-победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность проектной документации | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
| Протяженность строительства автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.25 | Мероприятия государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы", направленные на строительство и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность строительства автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 3,78 | 6,74 | 8,69 |
| Площадь отремонтированных пешеходных тротуаров | км | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 4,9 | 4,7 | 4,5 |
| Протяженность строительства велосипедной дорожки | км | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения ремонта (нарастающим итогом) | км | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 45,0 | 48,1 | 51,3 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475) |
| Мероприятие 1.1.26 | Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, направленные на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление ЖКХ города Благовещенска | Количество обустроенных пешеходных переходов светофорами с пешеходным вызывным устройством со звуковым сигналом для слабовидящих людей | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (введено постановлением администрации города Благовещенска от 26.07.2017 N 2389) |
| Мероприятие 1.1.27 | Вдольтрассовый проезд (велосипедный) в районе Новотроицкого шоссе | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | Количество объектов, обеспеченных документацией | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (введено постановлением администрации города Благовещенска от 10.10.2017 N 3503) |
| Подпрограмма 2 | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | Управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска | Доля пассажирских транспортных средств транспортных предприятий, использующих автомобильный транспорт, в том числе электротранспорт, со сроком эксплуатации менее 7 лет от общего количества пассажирских транспортных средств, находящихся на балансе предприятий | % | 52 | 53 | 53 | 50 | 57 | 58 |
| Количество реализуемых льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения сезонных (садовых) маршрутов | шт. | 1117 | 1150 | 1037 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Удельное количество обращений граждан на качество обслуживания пассажиров в расчете на 1000 чел. населения | Количество обращений/1000 чел. населения | 1,52 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска (отношение фактически выполненных рейсов на маршрутах к плановому количеству рейсов в соответствии с согласованным расписанием) | % | 90,8 | 91,2 | 91,6 | 92 | 92,4 | 92,8 |
| Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Благовещенске | % | 2 | 0 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475) |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с погашением кредита, оплатой лизинговых платежей за приобретаемые в муниципальную собственность транспортные средства, оборудование для участка технического обслуживания и ремонта с целью осуществления пассажирских перевозок | Администрация города Благовещенска, юридические лица - получатели субсидии | Количество приобретенных троллейбусов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество приобретенных автобусов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| Мероприятие 2.1.2 | Субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков | Администрация города Благовещенска, юридические лица - получатели субсидии | Количество реализуемых льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков | шт. | 1117 | 1150 | 1037 | 1150 | 1150 | 1150 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475) |
| Мероприятие 2.1.3 | Субсидии транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты | Администрация города Благовещенска, учреждения, осуществляющие управление процессом перевозок и координацию работы городского пассажирского транспорта | Обеспечение перевозок пассажиров | тыс. чел. | 6956,6 | 5830,0 | 5320,2 | 5320,2 | 5320,2 | 5320,2 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 28.12.2016 N 4229) |
| Мероприятие 2.1.4 | Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным экономически обоснованным тарифом, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по нерентабельным муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, включая садовые маршруты | Администрация города Благовещенска, лица-победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Снижение убытков транспортного предприятия | % | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 2.1.5 | Субсидии предприятиям электротранспорта на возмещение выпадающих доходов в результате ограничения транспортного движения в связи с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора по ул. Зейской | Администрация города Благовещенска, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Снижение убытков транспортного предприятия | % | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Администрация города Благовещенска, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество обращений пассажиров на качество обслуживания пассажиров | шт. | 341 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Мероприятие 2.1.7 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к услугам транспорта и транспортной инфраструктуре города Благовещенска | Администрация города Благовещенска, лица-победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество приобретенных специализированных автобусов для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 26.07.2017 N 2389) |
| Мероприятие 2.1.8 | Приобретение бланков с защитой от подделки (свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карты маршрута регулярных перевозок) | Администрация города Благовещенска, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Обеспеченность бланками перевозчиков | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие 2.1.9 | Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, направленные на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной инфраструктуры | Администрация города Благовещенска, лица-победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество пассажирских транспортных средств, оборудованных автономными информаторами для слабослышащих людей и речевыми информаторами для слабовидящих людей | шт. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| (введено постановлением администрации города Благовещенска от 26.07.2017 N 2389) |

Приложение N 2

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации города Благовещенскаот 27.06.2017 N 1990, от 10.10.2017 N 3503,от 07.11.2017 N 3977) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, мероприятия/объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Создаваемая мощность (прирост мощности объекта) | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. руб.) | Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта | Срок строительства (приобретения) объекта | Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| Год | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные средства |
| Всего | В т.ч. расходы на ПИР и ПСД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска |  |  |  |  |  | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы | 823141,6 | 40402,0 | 46500,0 | 650985,3 | 125656,3 | 0,0 |
| 2015 год | 74569,1 | 3502,0 | 0,0 | 58046,2 | 16522,9 | 0,0 |
| 2016 год | 94430,5 | 0 | 0,0 | 81244,4 | 13186,1 | 0,0 |
| 2017 год | 101509,7 | 0 | 0,0 | 94206,2 | 7303,5 | 0,0 |
| 2018 год | 130861,9 | 0,0 | 0,0 | 118570,5 | 12291,4 | 0,0 |
| 2019 год | 191885,8 | 17400,0 | 46500,0 | 118570,6 | 26815,2 | 0,0 |
| 2020 год | 229884,6 | 19500,0 | 0 | 180347,4 | 49537,2 | 0,0 |
| (п. 1 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| 1.1. Мероприятия государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы", направленные на строительство и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 389228,0 | 0,0 | 0,0 | 383819,7 | 5408,3 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 99138,8 | 0,0 | 0,0 | 94206,2 | 5408,3 (в том числе погашение кредиторской задолженности в размере 47,6 тыс. руб.) | 0,0 |
| 2018 год | 128966,7 | 0,0 | 0,0 | 118570,5 | 10396,2 | 0,0 |
| 2019 год | 125090,6 | 0,0 | 0,0 | 118570,6 | 6520,0 | 0,0 |
| 2020 год | 55389,4 | 0,0 | 0,0 | 52472,4 | 2917,0 | 0,0 |
| (п. 1.1 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| 1.1.1. Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира, ул. Муравьева-Амурского, ул. Зеленая) | Строительство | 1746 м | 176319 | В текущих ценах | 2014 - 2017 гг. | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 163825,0 | 0,0 | 0 | 147553,8 | 16271,2 | 0,0 |
| 2015 год | 47143,9 | 0,0 | 0 | 36834,3 | 10309,6 (в том числе погашение кредиторской задолженности - 866,4 тыс. руб.) | 0,0 |
| 2016 год | 56000,0 | 0,0 | 0 | 53500,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2017 год | 60681,1 | 0,0 | 0 | 57219,5 | 3461,6 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| (пп. 1.1.1 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| 1.1.2. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, I этап | Строительство | 2259,34 м | 181837,3 | 4 кв. 2015 года | 2015 г. - 2019 г. | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 185422,6 | 3502,0 | 0,0 | 169182,6 | 16240,0 | 0,0 |
| 2015 год | 3585,3 | 3502,0 | 0,0 | 0 | 3585,3 (в том числе погашение кредиторской задолженности - 85,3 тыс. руб.) | 0,0 |
| 2016 год | 3502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3502,0 (в том числе погашение кредиторской задолженности - 3445,1 тыс. руб.) | 0,0 |
| 2017 год | 38933,4 | 0,0 | 0,0 | 36986,7 | 1946,7 | 0,0 |
| 2018 год | 69700,9 | 0,0 | 0,0 | 66097,9 | 3603,0 | 0,0 |
| 2019 год | 69701 | 0,0 | 0,0 | 66098,0 | 3603,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| (пп. 1.1.2 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| 1.1.3. Строительство дорог в Северном планировочном районе, 4 км Новотроицкого шоссе, с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (в т.ч. проектные работы) | Строительство | 1948 (1 этап) | 175021,0 (1 этап) | 1 кв. 2017 года | 2015 - 2020 гг. | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 175021,0 | 4964,8 | 0,0 | 157417,6 | 17603,4 | 0,0 |
| 2015 год | 1100,0 | 1088,6 | 0 | 0 | 1100,0 | 0 |
| 2016 год | 3876,2 | 3876,2 | 0 | 0 | 3876,2 | 0 |
| 2017 год | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | 59265,8 | 0 | 0 | 52472,6 | 6793,2 (в том числе 2917,0 (ср-ва дорожного фонда)) | 0 |
| 2019 год | 55389,6 | 0 | 0 | 52472,6 | 2917,0 | 0 |
| 2020 год | 55389,4 | 0 | 0 | 52472,4 | 2917,0 | 0 |
| (пп. 1.1.3 введен постановлением администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| 1.2. Магистральные улицы Северного жилого района г. Благовещенска, Амурская область (1-я очередь, ул. 50 лет Октября от ул. Кольцевой до ул. Школьной) | Строительство | 2179 м | 189310 | В текущих ценах | 2007 - 2015 гг. | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 4689,8 | 0 | 0 | 4416,1 | 273,7 | 0 |
| 2015 год | 4689,8 | 0 | 0 | 4416,1 | 273,7 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира от ул. Муравьева-Амурского до ул. 50 лет Октября) (проектные работы) | Проектные работы | 700 м | 10000,0 | 2020 | 2020 | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 10000,0 | 10000 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 |
| (пп. 1.3 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| 1.4. Внутриквартальный проезд N 2 (в т.ч. проектные работы) | Строительство | 680 м | 35000,0 (предполагаемая в гравийном исполнении) | В текущих ценах | 2020 г. | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 35000,0 | 2300,0 | 0,0 | 31065,0 | 3935,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 35000,0 | 2300 | 0 | 31065,0 | 3935,0 | 0 |
| 1.5. Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Муравьева-Амурского от ул. Белогорской до ул. Мостостроителей) (в т.ч. проектные работы) | Строительство | 290 м | 31100,0 (предполагаемая с асфальтом) | В текущих ценах | 2020 г. | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 31100,0 | 2500 | 0 |  | 2500 | 0 |
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 31100,0 | 2500,0 | 0 | 28600 | 2500,0 | 0 |
| 1.6. Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Мостостроителей от ул. 50 лет Октября до ул. Муравьева-Амурского) (в т.ч. проектные работы) | Строительство | 680 м | 76500,0 (предполагаемая с асфальтом) | В текущих ценах | 2020 г. | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 76500,0 | 4700 | 0 | 68210 | 8290 | 0 |
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 76500,0 | 4700,0 | 0 | 68210,0 | 8290,0 | 0 |
| 1.7. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Придорожная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов, ул. Энтузиастов от ул. Придорожной до ул. Театральной, ул. Ромашковая от ул. Центральной до ул. Березовой), I этап | Строительство | 1300,43 м | 31052,3 (в гравийном исполнении) | В текущих ценах | 2016 г. | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 32899,9 | 0 | 0 | 27744,4 | 5155,5 | 0 |
| (в т.ч. кредиторская задолженность) | 1847,6 | 0 | 0 | 0 | 1847,6 | 0 |
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год | 31052,3 | 0 | 0 | 27744,4 | 3307,9 | 0 |
| 2017 год | 1847,6 | 0 | 0 | 0 | 1847,6 (погашение кредиторской задолженности) | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. Строительство дорог в Северном планировочном районе, 4 км Новотроицкого шоссе, с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (в т.ч. проектные работы) | Проектные работы | 2000 м | 4964,8 | В текущих ценах | 2015 - 2019 гг. | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 11976,2 | 4964,8 | 0,0 | 0,0 | 11976,2 | 0,0 |
| 2015 год | 1100,0 | 1088,6 | 0 | 0 | 1100,0 | 0 |
| 2016 год | 3876,2 | 3876,2 | 0 | 0 | 3876,2 | 0 |
| 2017 год | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | 3500,0 | 0 | 0 | 0 | 3500,0 | 0 |
| 2019 год | 3500,0 | 0 | 0 | 0 | 3500,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. Подземный пешеходный переход по ул. Театральной в кварталах 212, 221 г. Благовещенска | Строительство | 33,3 м | 47500,0 | В текущих ценах | 2019 г. | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 47500,0 | 0 | 46500,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 47500,0 | 0 | 46500,0 | 0 | 1000,0 | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Улица Центральная на участке от улицы Театральной до улицы Дальней г. Благовещенска | Строительство | 974,2 м | 23527,0 (в гравийном исполнении) | В текущих ценах | 2014 - 2015 гг. | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 10148,7 | 0 | 0 | 9442,8 | 705,9 | 0 |
| 2015 год | 10148,7 | 0 | 0 | 9442,8 | 705,9 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Улица Ромашковая на участке от улицы Энтузиастов г. Благовещенска | Строительство | 628,63 м | 16786 (в гравийном исполнении) | В текущих ценах | 2014 - 2015 гг. | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 7901,4 | 0 | 0 | 7353,0 | 548,4 | 0 |
| 2015 год | 7901,4 | 0 | 0 | 7353,0 | 548,4 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. Магистральные улицы Северного жилого района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Зеленая от ул. Новотроицкое шоссе до ул. 50 лет Октября) (проектные работы) | Проектные работы | 900 м | 9000,0 | 2019 г. | 2019 г. | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 9000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 9000,0 | 9000,0 | 0 | 0 | 9000,0 | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Молодежная, ул. Степная, ул. Хвойная, ул. Березовая, ул. Ольховая) (в т.ч. проектные работы) | Строительство | 3357,8 м | 103400 | В текущих ценах | 2019 - 2021 гг. | Всего по мероприятию/объекту за весь период реализации муниципальной программы | 28400,0 | 8400,0 | 0 | 0 | 28400,0 | 0 |
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 8400,0 | 8400,0 | 0 | 0 | 8400,0 | 0 |
| 2020 год | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 |
| (пп. 1.13 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |

Приложение N 3

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации города Благовещенскаот 28.12.2016 N 4229, от 04.04.2017 N 935,от 27.06.2017 N 1990, от 26.07.2017 N 2389,от 10.10.2017 N 3503, от 07.11.2017 N 3977,от 12.12.2017 N 4475, от 29.12.2017 N 4782) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, в столбце 3, видимо, допущена опечатка:одни и те же слова повторяются дважды. |

 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2020 годы | Всего | 005 |  | 0200000000 | 2456627,3 | 448965,4 | 398752,6 | 442956,0 | 372270,8 | 379140,7 | 414541,8 |
| Управление ЖКХ города Благовещенска | 005 | 0409 |  | 1758955,9 | 310165,2 | 282291,1 | 292292,1 | 291402,5 | 291402,5 | 291402,5 |
| Администрация города Благовещенска, администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0408, 0409 |  | 697671,4 | 138800,2 | 116461,5 | 150663,9 | 80868,3 | 87738,2 | 123139,3 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 29.12.2017 N 4782) |
| Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего |  | 0409 | 0210000000 | 2084478,0 | 355126,9 | 340280,0 | 368395,7 | 328177,0 | 328611,7 | 363886,7 |
| Управление ЖКХ города Благовещенска | 005 | 0409 |  | 1758955,9 | 310165,2 | 282291,1 | 292292,1 | 291402,5 | 291402,5 | 291402,5 |
| Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 |  | 325522,1 | 44961,7 | 57988,9 | 76103,6 | 36774,5 | 37209,2 | 72484,2 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 29.12.2017 N 4782) |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска | Всего |  |  | 0210100000 | 2084478,0 | 355126,9 | 340280,0 | 368395,7 | 328177,0 | 328611,7 | 363886,7 |
| Управление ЖКХ города Благовещенска | 005 | 0409 |  | 1758955,9 | 310165,2 | 282291,1 | 292292,1 | 291402,5 | 291402,5 | 291402,5 |
| Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 |  | 325522,1 | 44961,7 | 57988,9 | 76103,6 | 36774,5 | 37209,2 | 72484,2 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 29.12.2017 N 4782) |
| Мероприятие 1.1.1 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети | Управление ЖКХ города Благовещенска | 005 | 0409 | 0210160270 | 226467,9 | 226467,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети | Управление ЖКХ города Благовещенска | 005 | 0409 | 0210160070 | 1278608,5 | 45288,0 | 227495,3 | 251456,3 | 251456,3 | 251456,3 | 251456,3 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.3 | Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | Управление ЖКХ города Благовещенска | 005 | 0409 | 0210160080 | 34506,6 | 34506,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.4 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | Управление ЖКХ города Благовещенска | 005 | 0409 | 0210160300 | 203114,9 | 1830,8 | 50844,5 | 37890,7 | 37516,3 | 37516,3 | 37516,3 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.5 | Ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210160090 | 25564,8 | 11974,9 | 13490,1 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.6 | Магистральные улицы Северного жилого района г. Благовещенска, Амурская область (1-я очередь, ул. 50 лет Октября от ул. Кольцевой до ул. Школьной) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140430 | 273,7 | 273,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.7 | Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира, ул. Муравьева-Амурского, ул. Зеленая) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140320 | 12809,7 | 10309,6 | 2500,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 29.12.2017 N 4782) |
| Мероприятие 1.1.8 | Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира от ул. Муравьева-Амурского до ул. 50 лет Октября) (проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140040 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
|

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, в столбце 3 строк "Мероприятие 1.1.9" -"Мероприятие 1.1.11", видимо, допущена опечатка: исходя из смыслапостановления, имеется в виду: "... в лице управления архитектуры иградостроительства". |

 |
| Мероприятие 1.1.9 | Внутриквартальный проезд N 2 (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140340 | 3935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3935,0 |
| Мероприятие 1.1.10 | Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Муравьева-Амурского от ул. Белогорской до ул. Мостостроителей) (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140240 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
| Мероприятие 1.1.11 | Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Мостостроителей от ул. 50 лет Октября до ул. Муравьева-Амурского) (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140300 | 8290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8290,0 |
| Мероприятие 1.1.12 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Центральная на участке от ул. Театральной до ул. Дальней г. Благовещенска) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140410 | 705,9 | 705,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.13 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Ромашковая на участке от ул. Центральной до ул. Энтузиастов г. Благовещенска) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140420 | 548,4 | 548,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.14 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Придорожная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов, ул. Энтузиастов от ул. Придорожной до ул. Театральной, ул. Ромашковая от ул. Центральной до ул. Березовой), I этап | Администрация города Благовещенска в лице архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140590 | 5155,5 | 0,0 | 3307,9 | 1847,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.06.2017 N 1990) |
| Мероприятие 1.1.15 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, I этап | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140050 | 7087,3 | 3585,3 | 3502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.16 | Строительство дорог в Северном планировочном районе, 4 км Новотроицкого шоссе, с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140060 | 8852,4 | 1100,0 | 3876,2 | 0,0 | 3876,2 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.17 | Подземный пешеходный переход по ул. Театральной в кварталах 212, 221 г. Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140310 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.18 | Капитальный ремонт перекрестка ул. Мухина и ул. Игнатьевское шоссе (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140070 | 19597,0 | 4093,9 | 15398,3 | 104,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 04.04.2017 N 935) |
| Мероприятие 1.1.19 | Капитальный ремонт ул. Мухина от ул. Пролетарской до ул. Зейской (проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140080 | 24740,0 | 12370,0 | 12370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.20 | Капитальный ремонт путепровода через ул. Загородную - ул. Северную (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140610 | 3584,4 | 0,0 | 3484,4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.21 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа | Управление ЖКХ города Благовещенска | 005 | 0409 | 0210160100 | 16064,8 | 2071,9 | 3951,3 | 2751,9 | 2429,9 | 2429,9 | 2429,9 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.22 | Адаптация пешеходных путей для инвалидов и маломобильных групп населения | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210160350 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.23 | Магистральные улицы Северного жилого района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Зеленая от ул. Новотроицкого шоссе до ул. 50 лет Октября) (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140600 | 13650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8700,0 | 2475,0 | 2475,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.24 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Молодежная, ул. Степная, ул. Хвойная, ул. Березовая, ул. Ольховая) (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210140620 | 28400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8400,0 | 20000,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.25 | Мероприятия государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы", направленные на строительство и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 02101S7480 | 148733,0 | 0,0 | 0,0 | 74016,3 | 24148,3 | 25284,2 | 25284,2 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.26 | Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, направленные на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление ЖКХ города Благовещенска | 005 | 0409 | 02101L0270 | 193,2 | 0,0 | 0,0 | 193,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (введено постановлением администрации города Благовещенска от 26.07.2017 N 2389) |
| Мероприятие 1.1.27 | Вдольтрассовый проезд (велосипедный) в районе Новотроицкого шоссе | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 002 | 0409 | 0210110660 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (введено постановлением администрации города Благовещенска от 10.10.2017 N 3503) |
| Подпрограмма 2 | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | Всего | 002 | 0408 | 0220000000 | 372149,3 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 44093,8 | 50529,0 | 50655,1 |
| Администрация города Благовещенска в лице управления по развитию потребительского рынка и услуг | 002 | 0408 | 0220000000 | 372149,3 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 44093,8 | 50529,0 | 50655,1 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475) |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Администрация города Благовещенска в лице управления по развитию потребительского рынка и услуг | 002 | 0408 | 0220100000 | 372149,3 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 44093,8 | 50529,0 | 50655,1 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475) |
| Мероприятие 2.1.1 | Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с погашением кредита, оплатой лизинговых платежей за приобретаемые в муниципальную собственность транспортные средства, оборудование для участка технического обслуживания и ремонта с целью осуществления пассажирских перевозок | Администрация города Благовещенска в лице управления по развитию потребительского рынка и услуг | 002 | 0408 | 0220160060 | 24539,6 | 24539,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2 | Субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков | Администрация города Благовещенска в лице управления по развитию потребительского рынка и услуг | 002 | 0408 | 0220160040 | 6365,8 | 992,0 | 993,5 | 989,7 | 1024,2 | 1183,2 | 1183,2 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475) |
| Мероприятие 2.1.3 | Субсидии транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты | Администрация города Благовещенска в лице управления по развитию потребительского рынка и услуг | 002 | 0408 | 0220160020 | 221554,3 | 34782,9 | 43719,7 | 38435,0 | 31602,1 | 36507,3 | 36507,3 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 2.1.4 | Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным экономически обоснованным тарифом, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по нерентабельным муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, включая садовые маршруты | Администрация города Благовещенска в лице управления по развитию потребительского рынка и услуг | 002 | 0408 | 0220160030 | 76244,1 | 11338,9 | 9535,9 | 30837,1 | 7410,6 | 8560,8 | 8560,8 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 2.1.5 | Субсидии предприятиям электротранспорта на возмещение выпадающих доходов в результате ограничения транспортного движения в связи с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора по ул. Зейской | Администрация города Благовещенска в лице управления по развитию потребительского рынка и услуг | 002 | 0408 | 0220160050 | 8690,8 | 8690,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Администрация города Благовещенска в лице управления по развитию потребительского рынка и услуг | 002 | 0408 | 0220110590 | 25368,4 | 4261,7 | 4159,8 | 4208,5 | 4056,9 | 4277,7 | 4403,8 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 2.1.7 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к услугам транспорта и транспортной инфраструктуре города Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления по развитию потребительского рынка и услуг | 002 | 0408 | 0220110170 | 9232,6 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 26.07.2017 N 2389) |
| Мероприятие 2.1.8 | Приобретение бланков с защитой от подделки (свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карты маршрута регулярных перевозок) | Администрация города Благовещенска в лице управления по развитию потребительского рынка и услуг | 002 | 0408 | 0220110620 | 63,7 | 0,0 | 63,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.9 | Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, направленные на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной инфраструктуры | Администрация города Благовещенска в лице управления по развитию потребительского рынка и услуг | 002 | 0408 | 02201L0270 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (введено постановлением администрации города Благовещенска от 26.07.2017 N 2389) |

--------------------------------

<\*> Наименование мероприятия 1.1.15 муниципальной программы в 2015 - 2016 годах применяется в редакции постановления от 7 ноября 2016 г. N 3545 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 7 октября 2014 г. N 4135".

Приложение N 4

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации города Благовещенскаот 28.12.2016 N 4229, от 04.04.2017 N 935,от 27.06.2017 N 1990, от 26.07.2017 N 2389,от 10.10.2017 N 3503, от 07.11.2017 N 3977,от 12.12.2017 N 4475, от 29.12.2017 N 4782) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2020 годы | Всего | 4713227,1 | 763177,3 | 720249,8 | 787661,3 | 753606,3 | 813709,8 | 874822,6 |
| погашение кредиторской задолженности | 53654,3 | 34421,7 | 17132,8 | 2099,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 64585,2 | 14872,6 | 818,3 | 2394,3 | 0,0 | 46500,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 2192014,6 | 299339,3 | 320678,9 | 342311,0 | 381335,5 | 388069,1 | 460280,8 |
| погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 2456627,3 | 448965,4 | 398752,6 | 442956,0 | 372270,8 | 379140,7 | 414541,8 |
| погашение кредиторской задолженности | 19769,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 29.12.2017 N 4782) |
| Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 4319130,2 | 648991,3 | 661777,2 | 711501,0 | 709512,5 | 763180,8 | 824167,5 |
| федеральный бюджет | 51870,2 | 3757,6 | 818,3 | 794,3 | 0,0 | 46500,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 2182782,0 | 290106,7 | 320678,9 | 342311,0 | 381335,5 | 388069,1 | 460280,8 |
| погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 2084478,0 | 355126,9 | 340280,0 | 368395,7 | 328177,0 | 328611,7 | 363886,7 |
| погашение кредиторской задолженности | 21868,8 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 29.12.2017 N 4782) |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска | Всего | 4319130,2 | 648991,2 | 661777,2 | 711501,0 | 709512,5 | 763180,8 | 824167,5 |
| федеральный бюджет | 51870,2 | 3757,6 | 818,3 | 794,3 | 0,0 | 46500,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 2182782,0 | 290106,7 | 320678,9 | 342311,0 | 381335,5 | 388069,1 | 460280,8 |
| погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 2084478,0 | 355126,9 | 340280,0 | 368395,7 | 328177,0 | 328611,7 | 363886,7 |
| погашение кредиторской задолженности | 21868,8 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 29.12.2017 N 4782) |
| Мероприятие 1.1.1 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети | Всего | 226467,9 | 226467,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 226467,9 | 226467,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети | Всего | 1278608,5 | 45288,0 | 227495,3 | 251456,3 | 251456,3 | 251456,3 | 251456,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1278608,5 | 45288,0 | 227495,3 | 251456,3 | 251456,3 | 251456,3 | 251456,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.3 | Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | Всего | 34506,6 | 34506,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 34506,6 | 34506,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.4 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | Всего | 203114,9 | 1830,8 | 50844,5 | 37890,7 | 37516,3 | 37516,3 | 37516,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 203114,9 | 1830,8 | 50844,5 | 37890,7 | 37516,3 | 37516,3 | 37516,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.5 | Ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска | Всего | 451920,4 | 242817,7 | 209002,9 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 22528,5 | 22528,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 426355,6 | 230842,8 | 195512,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 21568,1 | 21568,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 25564,8 | 11974,9 | 13490,1 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1060,2 | 960,4 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.6 | Магистральные улицы Северного жилого района г. Благовещенска, Амурская область (1-я очередь, ул. 50 лет Октября от ул. Кольцевой до ул. Школьной) | Всего | 4689,8 | 4689,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4416,1 | 4416,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 273,7 | 273,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.7 | Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира, ул. Муравьева-Амурского, ул. Зеленая) | Всего | 103144,0 | 47143,9 | 56000,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 866,4 | 866,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 90334,3 | 36834,3 | 53500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 12809,7 | 10309,6 | 2500,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 866,4 | 866,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 29.12.2017 N 4782) |
| Мероприятие 1.1.8 | Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира от ул. Муравьева-Амурского до ул. 50 лет Октября) (проектные работы) | Всего | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.9 | Внутриквартальный проезд N 2 (в т.ч. проектные работы) | Всего | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 31065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31065,0 |
| городской бюджет | 3935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3935,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.10 | Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Муравьева-Амурского от ул. Белогорской до ул. Мостостроителей) (в т.ч. проектные работы) | Всего | 31100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 28600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28600,0 |
| городской бюджет | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.11 | Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Мостостроителей от ул. 50 лет Октября до ул. Муравьева-Амурского) (в т.ч. проектные работы) | Всего | 76500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 68210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68210,0 |
| городской бюджет | 8290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8290,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.12 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Центральная на участке от ул. Театральной до ул. Дальней г. Благовещенска) | Всего | 10148,7 | 10148,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 4612,6 | 4612,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 9442,8 | 9442,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 4294,0 | 4294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 705,9 | 705,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 318,6 | 318,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.13 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Ромашковая на участке от ул. Центральной до ул. Энтузиастов г. Благовещенска) | Всего | 7901,4 | 7901,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 7353,0 | 7353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 5923,4 | 5923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 548,4 | 548,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 405,5 | 405,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.14 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Придорожная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов, ул. Энтузиастов от ул. Придорожной до ул. Театральной, ул. Ромашковая от ул. Центральной до ул. Березовой), I этап | Всего | 32899,9 | 0,0 | 31052,3 | 1847,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 27744,4 | 0,0 | 27744,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 5155,5 | 0,0 | 3307,9 | 1847,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1847,6 | 0,0 | 0,0 | 1847,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.06.2017 N 1990) |
| Мероприятие 1.1.15 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, I этап | Всего | 7087,3 | 3585,3 | 3502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 7087,3 | 3585,3 | 3502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 3530,4 | 85,3 | 3445,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.16 | Строительство дорог в Северном планировочном районе, 4 км Новотроицкого шоссе, с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (в т.ч. проектные работы) | Всего | 8852,4 | 1100,0 | 3876,2 | 0,0 | 3876,2 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 8852,4 | 1100,0 | 3876,2 | 0,0 | 3876,2 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.17 | Подземный пешеходный переход по ул. Театральной в кварталах 212, 221 г. Благовещенска | Всего | 47500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47500,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 46500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46500,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.18 | Капитальный ремонт перекрестка ул. Мухина и ул. Игнатьевское шоссе (в т.ч. проектные работы) | Всего | 63439,8 | 4093,9 | 59241,1 | 104,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 43842,8 | 0,0 | 43842,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 19597,0 | 4093,9 | 15398,3 | 104,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1422,5 | 0,0 | 1317,7 | 104,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 04.04.2017 N 935) |
| Мероприятие 1.1.19 | Капитальный ремонт ул. Мухина от ул. Пролетарской до ул. Зейской (проектные работы) | Всего | 24740,0 | 12370,0 | 12370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 24740,0 | 12370,0 | 12370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованные лимиты прошлых лет, из них | 12370,0 | 0,0 | 12370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| погашение кредиторской задолженности | 12370,0 | 0,0 | 12370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.20 | Капитальный ремонт путепровода через ул. Загородную - ул. Северную (в т.ч. проектные работы) | Всего | 3584,4 | 0,0 | 3484,4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 3584,4 | 0,0 | 3484,4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.21 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа | Всего | 21797,3 | 7047,2 | 4708,5 | 2751,9 | 2429,9 | 2429,9 | 2429,9 |
| федеральный бюджет | 4435,9 | 3757,6 | 678,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1296,6 | 1217,7 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 16064,8 | 2071,9 | 3951,3 | 2751,9 | 2429,9 | 2429,9 | 2429,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.22 | Адаптация пешеходных путей для инвалидов и маломобильных групп населения | Всего | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.23 | Магистральные улицы Северного жилого района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Зеленая от ул. Новотроицкого шоссе до ул. 50 лет Октября) (в т.ч. проектные работы) | Всего | 13650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8700,0 | 2475,0 | 2475,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 13650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8700,0 | 2475,0 | 2475,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.24 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Молодежная, ул. Степная, ул. Хвойная, ул. Березовая, ул. Ольховая) (в т.ч. проектные работы) | Всего | 28400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8400,0 | 20000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 28400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8400,0 | 20000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 1.1.25 | Мероприятия государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы", направленные на строительство и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска | Всего | 1592854,4 | 0,0 | 0,0 | 416327,3 | 405483,8 | 413353,3 | 357690,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1444121,4 | 0,0 | 0,0 | 342311,0 | 381335,5 | 388069,1 | 332405,8 |
| городской бюджет | 148733,0 | 0,0 | 0,0 | 74016,3 | 24148,3 | 25284,2 | 25284,2 |
| погашение кредиторской задолженности | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 29.12.2017 N 4782) |
| Мероприятие 1.1.26 | Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, направленные на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 987,5 | 0,0 | 0,0 | 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 794,3 | 0,0 | 0,0 | 794,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 193,2 | 0,0 | 0,0 | 193,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (введено постановлением администрации города Благовещенска от 26.07.2017 N 2389) |
| Мероприятие 1.1.27 | Вдольтрассовый проезд (велосипедный) в районе Новотроицкого шоссе | Всего | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (введено постановлением администрации города Благовещенска от 10.10.2017 N 3503) |
| Подпрограмма 2 | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | Всего | 394096,9 | 114186,1 | 58472,6 | 76160,3 | 44093,8 | 50529,0 | 50655,1 |
| федеральный бюджет | 12715,0 | 11115,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 9232,6 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 372149,3 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 44093,8 | 50529,0 | 50655,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475) |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Всего | 394096,9 | 114186,1 | 58472,6 | 76160,3 | 44093,8 | 50529,0 | 50655,1 |
| федеральный бюджет | 12715,0 | 11115,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 9232,6 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 372149,3 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 44093,8 | 50529,0 | 50655,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475) |
| Мероприятие 2.1.1 | Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с погашением кредита, оплатой лизинговых платежей за приобретаемые в муниципальную собственность транспортные средства, оборудование для участка технического обслуживания и ремонта с целью осуществления пассажирских перевозок | Всего | 24539,6 | 24539,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 24539,6 | 24539,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2 | Субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков | Всего | 6365,8 | 992,0 | 993,5 | 989,7 | 1024,2 | 1183,2 | 1183,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 6365,8 | 992,0 | 993,5 | 989,7 | 1024,2 | 1183,2 | 1183,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.12.2017 N 4475) |
| Мероприятие 2.1.3 | Субсидии транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты | Всего | 221554,3 | 34782,9 | 43719,7 | 38435,0 | 31602,1 | 36507,3 | 36507,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 221554,3 | 34782,9 | 43719,7 | 38435,0 | 31602,1 | 36507,3 | 36507,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 2.1.4 | Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным экономически обоснованным тарифом, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по нерентабельным муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, включая садовые маршруты | Всего | 76244,1 | 11338,9 | 9535,9 | 30837,1 | 7410,6 | 8560,8 | 8560,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 76244,1 | 11338,9 | 9535,9 | 30837,1 | 7410,6 | 8560,8 | 8560,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 2.1.5 | Субсидии предприятиям электротранспорта на возмещение выпадающих доходов в результате ограничения транспортного движения в связи с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора по ул. Зейской | Всего | 8690,8 | 8690,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 8690,8 | 8690,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 25368,4 | 4261,7 | 4159,8 | 4208,5 | 4056,9 | 4277,7 | 4403,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 25368,4 | 4261,7 | 4159,8 | 4208,5 | 4056,9 | 4277,7 | 4403,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.11.2017 N 3977) |
| Мероприятие 2.1.7 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к услугам транспорта и транспортной инфраструктуре города Благовещенска | Всего | 29580,2 | 29580,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 11115,0 | 11115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 9232,6 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 9232,6 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 26.07.2017 N 2389) |
| Мероприятие 2.1.8 | Приобретение бланков с защитой от подделки (свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карты маршрута регулярных перевозок) | Всего | 63,7 | 0,0 | 63,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 63,7 | 0,0 | 63,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.9 | Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, направленные на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной инфраструктуры | Всего | 1690,0 | 0,0 | 0,0 | 1690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (введено постановлением администрации города Благовещенска от 26.07.2017 N 2389) |

--------------------------------

<\*> Наименование мероприятия 1.1.15 муниципальной программы в 2015 - 2016 годах применяется в редакции постановления от 7 ноября 2016 г. N 3545 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 7 октября 2014 г. N 4135".

Приложение N 5

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановления администрации города Благовещенскаот 08.08.2017 N 2541) |

1. Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска:

1.1) ул. Краснофлотская от ул. Святителя Иннокентия до ул. Пионерской;

1.2) восстановление асфальтобетонного покрытия на ул. Пионерской (от ул. Ленина до ул. Краснофлотской);

1.3) ул. Политехническая от ул. Ленина до ул. Фрунзе с установкой светофорного объекта;

1.4) ул. Политехническая от ул. Фрунзе до ул. Краснофлотской;

1.5) ул. Новотроицкое шоссе от кольцевой развязки до моста через р. Чигиринка;

1.6) ул. Театральная, р-он с. Садовое;

1.7) ул. Театральная, р-он с. Моховая Падь;

1.8) с. Белогорье, ул. Заводская;

1.9) восстановление асфальтобетонного покрытия: перекресток ул. Театральной - ул. Школьной;

1.10) ул. Магистральная от моста через р. Зея до кольцевой развязки по ул. Театральной;

1.11) устройство тротуара по ул. Соколовской от ул. Театральной до прогимназии для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

1.12) ремонт перекрестка ул. Амурской - ул. Кузнечной;

1.13) ул. Текстильная от ул. Кузнечной до Шимановского;

1.14) ул. Шимановского от ул. Амурской до ул. Горького;

1.15) ул. Лазо от пер. Советского до ул. Октябрьской;

1.16) обустройство сетей наружного освещения по ул. Театральной от ул. Строителей до ул. Центральной;

1.17) Новотроицкое шоссе (микрорайон Европейский);

1.18) ул. Артиллерийская от ул. Ленина до ул. Зейской;

1.19) ул. Лазо от ул. Ленина до ул. Амурской;

1.20) ул. Текстильная от ул. Шимановского до ул. Кузнечной;

1.21) обустройство парковочной стоянки у сквера по ул. Шевченко между ул. Амурской и ул. Горького;

1.22) пер. Транспортный от ул. Пограничной до ул. Садовой, п. Астрахановка;

1.23) ул. Фрунзе от ул. Театральной до ул. Лазо;

1.24) ул. Магистральная от лежачего полицейского до кольцевой развязки;

1.25) ремонт автомобильного моста через р. Зея, г. Благовещенск;

1.26) ул. Школьная от Новотроицкого шоссе до ул. Театральной;

1.27) ул. Нагорная (в районе МКД NN 14, 15, 16, 17);

1.28) ремонт а/б покрытия ул. Горной;

1.29) ремонт автомобильной дороги по ул. Артиллерийской от ул. Ленина до ул. Зейской;

1.30) ул. Чайковского от ул. Краснофлотской до ул. Зейской с устройством ливневой канализации;

1.31) ул. Пограничная;

1.32) ул. Красноармейская от ул. Театральной до ул. Чайковского;

1.33) ул. Нагорная от ул. Красноармейской до ООО "ТЭЦ";

1.34) ул. Пролетарская от ул. Калинина до ул. Мухина;

1.35) ул. Театральная от ул. Октябрьской до ул. Горького;

1.36) ул. Северная от ул. Мухина до ул. Загородной;

1.37) ул. Загородная от ул. Горького до ул. Зейской с устройством ливневой канализации;

1.38) ул. Горная п. Моховая Падь;

1.39) ул. Текстильная от ул. 50 лет Октября до ул. Пионерской;

1.40) проезд от ул. Б.Хмельницкого до пер. Св.Иннокентия;

1.41) перекресток ул. Ленина - ул. Калинина;

1.42) ул. Батарейная от ул. Зейской до ул. Ленина;

1.43) устройство водоотведения по ул. Театральной в районе ул. Энтузиастов;

1.44) обустройство правоповоротной полосы с ул. Театральной на ул. Конную;

1.45) ремонт проезда от ул. Строителей до ул. 50 лет Октября;

1.46) устройство велосипедной дорожки в районе Новотроицкого шоссе.

2. Ремонт асфальтобетонного покрытия перекрестков:

2.1) ул. Ленина - ул. Кузнечная;

2.2) ул. Горького - ул. Лазо;

2.3) ул. Горького - ул. Кузнечная;

2.4) ул. Горького - ул. Шимановского;

2.5) ул. Горького - ул. Трудовая;

2.6) ул. Горького - ул. Пионерская;

2.7) ул. Горького - ул. Шевченко;

2.8) ул. Горького - ул. Б.Хмельницкого;

2.9) ул. Горького - ул. Артиллерийская;

2.10) ул. Красноармейская - ул. Шевченко;

2.11) ул. Красноармейская - ул. Пионерская;

2.12) ул. Красноармейская - ул. Б.Хмельницкого;

2.13) ул. Амурская - ул. Б.Хмельницкого;

2.14) ул. Красноармейская - ул. Загородная;

2.15) ул. Амурская - ул. Шимановского.

3. Устройство стояночных площадок:

3.1) ул. Театральная, 301;

3.2) ул. Новотроицкое шоссе, 20;

3.3) ул. Пограничная, 124/1;

3.4) ул. Театральная - ул. Школьная;

3.5) ул. Красноармейская - ул. Нагорная.

4. Ремонт парковочных стоянок:

4.1) ремонт парковки у областной больницы с обустройством тротуаров по улице Василенко;

4.2) ремонт парковочной стоянки по ул. Октябрьской между ул. Шимановского и ул. Кузнечной;

4.3) ремонт парковочной стоянки по ул. Шевченко между ул. Амурской и улицей Горького.

5. Установка транспортных (пешеходных) светофорных объектов:

5.1) ул. Б.Хмельницкого - ул. Горького;

5.2) ул. Б.Хмельницкого - ул. Красноармейская;

5.3) ул. Амурская - ул. Трудовая;

5.4) ул. Ленина - ул. Пушкина;

5.5) ул. Горького - ул. Комсомольская;

5.6) ул. Комсомольская - ул. Амурская;

5.7) ул. Кузнечная - ул. Конная;

5.8) ул. Муравьёва-Амурского, ул. Строителей, ул. Зелёная;

5.9) ул. Артиллерийская - ул. Амурская;

5.10) ул. Заводская - ул. Чайковского с выполнением мероприятий по переносу автобусных остановок;

5.11) ул. Островского - ул. Октябрьская.

6. Ремонт тротуаров:

6.1) ул. Дьяченко в районе стоматологической больницы;

6.2) между Пенсионным фондом и областной больницей;

6.3) ул. Первомайская;

6.4) ул. Пушкина между ул. Ленина и ул. Фрунзе;

6.5) ул. Красноармейская от ул. Загородной до ул. Больничной;

6.6) ул. Б.Хмельницкого от ул. Октябрьской до ул. Ломоносова;

6.7) ул. Октябрьская между ул. Б.Хмельницкого и ул. Шевченко;

6.8) ул. Чайковского от ул. Горького до ул. Красноармейской;

6.9) внутриквартальный проезд п. Аэропорт;

6.10) ул. Краснофлотская от ул. Первомайской до спорткомплекса "Юность";

6.11) ремонт тротуара в районе перекрестка ул. Студенческой и Игнатьевского шоссе;

6.12) ремонт тротуара в районе перекрестка ул. 50 лет Октября и ул. Текстильной;

6.13) ул. Артиллерийская от ул. Зейской до ул. Горького по четной стороне и от улицы Амурской до ул. Горького по нечетной стороне;

6.14) Игнатьевское шоссе от ул. Студенческой до ул. Василенко по четной стороне;

6.15) ул. Артиллерийская от ул. Ленина до ул. Зейской;

6.16) ул. Горького от ул. Шевченко до ул. Б.Хмельницкого в районе "Амурского областного колледжа искусств и культуры";

6.17) ул. Свободная в районе МОАУ СОШ N 17;

6.18) ул. Текстильная от ул. Кузнечной до ул. Театральной;

6.19) ул. Горького в районе лицея N 6.

7. Обустройство пешеходных переходов пешеходными светофорами с пешеходным вызывным устройством со звуковым сигналом для слабовидящих людей:

7.1) ул. Чайковского, СОШ N 17;

7.2) ул. Ленина, СОШ N 22;

7.3) ул. Дьяченко, СОШ N 9;

7.4) ул. 50 лет Октября - ул. Ломоносова;

7.5) ул. Новотроицкое шоссе, микрорайон "Европейский";

7.6) ул. Чайковского в районе многоквартирного дома N 207;

7.7) ул. Ленина, в районе ДВОКУ;

7.8) ул. Студенческая между ул. Воронкова и ул. Институтской;

7.9) ул. Кантемирова, СОШ N 13.

8. Обустройство пешеходного подхода к вызывному светофорному объекту:

8.1) ул. Ленина, 285.

9. Модернизация светофорных объектов:

9.1) ул. Пионерская - ул. Красноармейская;

9.2) ул. Горького - ул. Артиллерийская;

9.3) ул. Институтская - ул. Кантемирова;

9.4) ул. Институтская - ул. Студенческая;

9.5) ул. Лазо - ул. Горького;

9.6) ул. Шевченко - ул. Октябрьская;

9.7) ул. Шевченко - ул. Ломоносова.

10. Адаптация пешеходных путей для инвалидов и других маломобильных групп населения:

10.1) ул. Северная, 186.

11. Ремонт автобусных остановок:

11.1) ул. Кольцевая - ул. 50 лет Октября;

11.2) ул. П.Морозова.

12. Обустройство сетей наружного освещения:

12.1) ул. Театральная от ул. Центральной до ул. Горной;

12.2) ул. Кольцевая от ул. Островского до Новотроицкого шоссе;

12.3) ул. Шимановского от ул. Зейской до ул. Красноармейской;

12.4) ул. Нагорная от Красноармейской до конечной остановки ТЭЦ;

12.5) ул. Пионерская от ул. Текстильной до ул. Кольцевой.

13. Строительство (реконструкция) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них:

13.1) улица Центральная на участке от улицы Театральной до улицы Дальней;

13.2) улица Ромашковая на участке от улицы Центральной до улицы Энтузиастов;

13.3) магистральные улицы Северного жилого района г. Благовещенска, Амурская область (1-я очередь, ул. 50 лет Октября от ул. Кольцевой до улицы Школьной);

13.4) магистральные улицы Северного планировочного района города Благовещенска, Амурская область (ул. Муравьёва-Амурского, ул. Зелёная);

13.5) строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Придорожная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов, улица Энтузиастов от ул. Придорожной до ул. Театральной, ул. Ромашковая от улицы Центральной до ул. Березовой), I этап;

13.6) капитальный ремонт перекрестка ул. Мухина и Игнатьевского шоссе;

13.7) магистральные улицы Северного планировочного района города Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира, ул. Муравьёва-Амурского, ул. Зелёная);

13.8) строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, I этап.

14. Обустройство остановочных площадок:

14.1) ул. Октябрьская;

14.2) ул. Шевченко.

Приложение N 6

к муниципальной программе

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановления администрации города Благовещенскаот 12.12.2017 N 4475) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Муниципальная услуга "Рассмотрение обращений граждан по вопросам перевозки пассажиров в муниципальном образовании города Благовещенска" | Кол-во обращений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: количество обращений граждан по вопросам качества перевозки пассажиров в муниципальном образовании города Благовещенска |  | 341 |  |  |  |  |  | 4295,7 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная работа "Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского, и (или) пригородного, и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: количество маршрутов |  |  | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 4159,8 | 4208,5 | 4056,9 | 4277,7 | 4403,8 |

**Источник публикации**

В данном виде документ опубликован не был.

Первоначальный текст документа опубликован в издании

"Благовещенск", N 46, 21-27.11.2014.

Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.

**Примечание к документу**

Изменения, внесенные постановлением администрации города Благовещенска от 29.12.2017 N 4782, вступили в силу с 29 декабря 2017 года.

**Название документа**

Постановление Администрации города Благовещенска от 07.10.2014 N 4135

(ред. от 29.12.2017)

"Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2020 годы"