Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от_________________________№__________

ПАСПОРТ

муниципального проекта город Благовещенска

«Ремонт общественных бань на территории города Благовещенска»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие систем коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 4 «Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области» |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания |  | Нарастающий итог |  | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1 | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани) | ГП АО, МП | единица |  | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Возрастающий |  | Да |  | На бумажном носителе |  |

2.1 Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п |  |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани) |  | ГП АО, МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы, направленные на ремонт общественных бань | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Ремонт общественной бани в с.Белогорье | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани) |

5.  Финансовое обеспечение реализации  муниципального проекта города Благовещенска

|  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы, направленные на ремонт общественных бань | 8 096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 096,1 |
| 1.1.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 8 096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 096,1 |
| 1.1.1 о | Областной бюджет | 7 610,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 610,3 |
| 1.1.1 м | Местный бюджет | 485,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,8 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 8 096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 096,1 |
| В том числе: Региональный бюджет |  | 7 610,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 610,3 |
| Местный бюджет |  | 485,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,8 |

6.  План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Расходы, направленные на ремонт общественных бань | - | - | - | 8 096,1 | 8 096,1 | 8 096,1 | 8 096,1 | 8 096,1 | 8 096,1 | 8 096,1 | 8 096,1 | 8 096,1 |
| ИТОГО: |  |  | - | - | - | 8 096,1 | 8 096,1 | 8 096,1 | 8 096,1 | 8 096,1 | 8 096,1 | 8 096,1 | 8 096,1 | 8 096,1 |

7. Дополнительная информация

Расчет показателя муниципального  проекта города Благовещенска «Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)»

УЧООБОН= ЧОБ в предыд. периоде + ЧОБ в тек.периоде

где:

УЧООБОН - Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения ;

ЧОБ – число отремонтированных бань в предыдущем периоде;

ЧОБ – число отремонтированных бань в текущем периоде;

Приложение 1 к паспорту муниципального

проекта города Благовещенска

«Ремонт общественных бань на территории

города Благовещенска»

Дополнительные и обосновывающие материалы

Муниципального проекта города Благовещенска «Ремонт общественных бань на территории города Благовещенска»

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствует.

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Ремонт общественных бань на территории

города Благовещенска»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1 | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на ремонт общественных бань» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 87 406,6 | х | х |
| 2.1.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение с МинЖКХ» | х | 15.02.2025 | х | 2.1.К2 | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.1.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение с ООО «Банно-прачечные услуги»» | х | 28.02.2025 | 2.1.К1 | 1.1.К3 | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.1.К3 | Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ» | х | 15.04.2025 | 2.1.К2 | 2.1.К4 | Петров А.Н. директор ООО «Банно-прачечные услуги» | х | х | х | х | Контракт | на бумажном носителе |
| 2.1.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 20.12.2025 | 2.1.К3 | 2.1.К5 |  | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах и достижения результатов в УЖКХ» | х | 25.12.2025 | 2.1.К4 | 2.1.К6 |  | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.1.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов МинЖКХ» | х | 15.02.2026 | 2.1.К5 | Х | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |