Приложение  № 1 к постановлению

администрации города Благовещенска

от  30.06.2025 № 3598

2. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства,

энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска»

#### 2.1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015 - 2024 годы Этап II: 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 100 процентов населения |
|  | Цель 2. Обеспечение к 2030 году проживания жителей города Благовещенска в многоквартирных домах, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего з законодательства Российской Федерации до 95% |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 19 965 154,0 тыс. рублей Этап II: 12 769 833,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/ государственной программой Амурской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», целевые показатели «Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году», «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году» «Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года», «Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве» определены Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/ направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения», направление (подпрограмма) 3 «Оказание помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», направление (подпрограмма) 4 «Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области», направление (подпрограмма) 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области». |

2.2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Доля замены сетевой инфраструктуры | ГП АО, МП | возрастающий | процент | 3 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10. 2022 № 3268-р | Щеголева Ирина Алексеевна начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения УЖКХ города Благовещенска | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | На бумажном носителе |
| 2. | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска | ГП АО, МП | возрастающий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Заволожина Ю.В. – начальник экономического отдела УЖКХ города Благовещенска |  | На бумажном носителе |
| 3. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда | МП | возрастающий | квадратный метр | 0 | 2023 | 5 660,2 | 5 660,2 | 5660,2 | 9520,0 | 10857,1 | 15885,6 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Полякова Галина Владимировна начальник жилищного отдела УЖКХ города Благовещенска | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года | На бумажном носителе |

    - Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

2.3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п |  | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель: Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 100 процентов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля замены сетевой инфраструктуры. |  | ГП РФ, ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  | ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2 | Цель: Обеспечение к 2030 году проживания жителей города Благовещенска в многоквартирных домах, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации до 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  | МП | кв. м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 660,2 |

2.4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели / задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (город Благовещенск) (Рудненок Виталий Александрович – куратор проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) | Срок реализации: (2025 -2030) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект города Благовещенска «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» (Рудненок Виталий Александрович – куратор проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) | Срок реализации: (2025 -2030) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры | Выполнение работ по ремонту, модернизации сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | Выполнение работ по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Увеличение количества созданных объектов | Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами, путем ввода объектов коммунальной инфраструктуры |  | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Муниципальный проект города Благовещенска «Капитальный ремонт жилищного фонда» (Рудненок Виталий Александрович – куратор проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) | Срок реализации: (2025 -2030) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт | Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения Амурской области, создание условий для увеличения объемов капитально отремонтированных объектов жилищного фонда |  |  | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |
| 2.3. | Муниципальный проект города Благовещенска «Ремонт общественных бань на территории города Благовещенска» (Рудненок Виталий Александрович – куратор проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) |  | Срок реализации: 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани) |  | Улучшение качества предоставляемых населению услуг, за счет проведения кап. ремонта в отделении бани |  |  |  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение доступности платы за коммунальные услуги населению города Благовещенска | Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги путем компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение доступности платы за жилищные и бытовые услуги населению города Благовещенска | Ограничение роста платы граждан за жилищные и бытовые услуги путем компенсации выпадающих доходов управляющим организациям и организациям, оказывающим бытовые услуги |  |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Задача и показатель КПМ отсутствует | Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |  |  |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры; Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда; Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, Богданова Ольга Альбертовна – руководитель КПМ) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Доля поставленных на учет объектов инженерной инфраструктуры от общего количества выявленных бесхозяйных объектов | Принятие выявленных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность с целью их передачи ресурсоснабжающим организациям для дальнейшего обслуживания. |  |  |  |  |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры. |
| 3.4.2 | Доля уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Улучшение качества жизни населения, проживающего в муниципальных жилых помещениях, вследствие проведения капитального ремонта жилого фонда за счет взносов |  |  |  |  |  |  | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |

3. Разделы «Основные положения» и «Финансовое обеспечение»

паспортов структурных элементов муниципальной программы

3.1. Муниципальный проект

«Модернизация коммунальной инфраструктуры» (город Благовещенск)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Модернизация коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации/ направление (подпрограмма) 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, всего | 399 741,2 | 434 566,0 | 540 837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 375 144,4 |
| 1.1. | Муниципальный бюджет всего, из них: | 399 741,2 | 434 566,0 | 540 837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 375 144,4 |
| 1.1.ф | Федеральный бюджет | 258 240,8 | 277 844,1 | 345 789,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 881 874,6 |
| 1.1.о | Областной бюджет | 137 503,0 | 152 376,2 | 189 639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479 518,4 |
| 1.1.м | Местный бюджет | 3 997,4 | 4 345,7 | 5 408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 751,4 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 399 741,2 | 434 566,0 | 540 837,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 375 144,4 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 258 240,8 | 277 844,1 | 345 789,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 881 874,6 |
| Региональный бюджет |  | 137 503,0 | 152 376,2 | 189 639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479 518,4 |
| Местный бюджет |  | 3 997,4 | 4 345,7 | 5 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 751,4 |

3.2. Муниципальный проект города Благовещенска

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры»

Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие систем коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

|  |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  | 66 214,3 |  | 131 169,5 |  | 356 890,3 |  | 37 251,6 | 38 741,7 |  | 40 291,4 |  | 670 558,8 |  |
| 1.1.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 66 214,3 |  | 131 169,5 |  | 356 890,3 |  | 37 251,6 | 38 741,7 |  | 40 291,4 |  | 670 558,8 |  |
| 1.1.1.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 62 241,4 |  | 123 299,3 |  | 335 476,9 |  | 35 016,5 | 36 417,2 |  | 37 873,9 |  | 630 325,2 |  |
| 1.1.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 3 972,9 |  | 7 870,2 |  | 21 413,4 |  | 2 235,1 | 2 324,5 |  | 2 417,5 |  | 40 233,6 |  |
| 1.2. |  |  |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область) |  | 43 107,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 43 107,4 |  |
| 1.2.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 43 107,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 43 107,4 |  |
| 1.2.1.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 40 521,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 40 521,0 |  |
| 1.2.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 2 586,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 586,4 |  |
| 1.3. |  |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская) |  | 18 250,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 18 250,0 |  |
| 1.3.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 18 250,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 18 250,0 |  |
| 1.3.1.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 17 155,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 17 155,0 |  |
| 1.3.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 1 095,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 095,0 |  |
| 1.4. |  |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина) |  | 46 214,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 46 214,2 |  |
| 1.4.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 46 214,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 46 214,2 |  |
| 1.4.1.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 43 441,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 43 441,3 |  |
| 1.4.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 2 772,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 772,9 |  |
| 1.5. |  |  |  | Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм») |  | 15 874,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 15 874,7 |  |
| 1.5.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 15 874,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 15 874,7 |  |
| 1.5.1.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 14 922,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 14 922,2 |  |
| 1.5.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 952,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 952,5 |  |
| 1.6. |  |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная) |  | 7 339,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 339,0 |  |
| 1.6.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 7 339,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 339,0 |  |
| 1.6.1.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 6 898,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 898,6 |  |
| 1.6.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 440,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 440,4 |  |
| 1.7. |  |  |  | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская) |  | 2 845,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 845,9 |  |
| 1.7.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 2 845,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 845,9 |  |
| 1.7.1.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 2 675,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 675,2 |  |
| 1.7.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 170,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 170,7 |  |
| 1.8. |  |  |  | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) |  | 2 315,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 315,6 |  |
| 1.8.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 2 315,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 315,6 |  |
| 1.8.1.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 2 176,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 176,7 |  |
| 1.8.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 138,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 138,9 |  |
| 1.9 |  |  |  | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск) |  | 5 167,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 5 167,0 |  |
| 1.9.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 5 167,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 5 167,0 |  |
| 1.9.1.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 4 857,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 857,0 |  |
| 1.9.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 310,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 310,0 |  |
| 1.10. |  |  |  | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) |  | 1 916,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 916,9 |  |
| 1.10.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 1 916,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 916,9 |  |
| 1.10.1.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 1 801,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 801,9 |  |
| 1.10.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 115,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 115,0 |  |
| 1.11. |  |  |  | Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск) |  | 221,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 221,0 |  |
| 1.11.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 221,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 221,0 |  |
| 1.11.1.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 207,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 207,8 |  |
| 1.11.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 13,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 13,2 |  |
| 1.12. |  |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область) |  | 19 761,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 19 761,8 |  |
| 1.12.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 19 761,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 19 761,8 |  |
| 1.12.1.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 18 576,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 18 576,1 |  |
| 1.12.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 1 185,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 185,7 |  |
| 1.13. |  |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина) |  | 37 054,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 37 054,3 |  |
| 1.13.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 37 054,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 37 054,3 |  |
| 1.13.1.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 34 831,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 34 831,0 |  |
| 1.13.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 2 223,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 223,3 |  |
| 1.14. |  |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск) |  | 3 635,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 635,7 |  |
| 1.14.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 3 635,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 635,7 |  |
| 1.141.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 3 417,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 417,6 |  |
| 1.14.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 218,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 218,1 |  |
| 1.15. |  |  |  | Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: "Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область" |  | 12 386,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 12 386,9 |  |
| 1.15.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 12 386,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 12 386,9 |  |
| 1.15.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 12 386,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 12 386,9 |  |
| 1.16. |  |  |  | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта "Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область" |  | 8 067,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 8 067,5 |  |
| 1.16.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 8 067,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 8 067,5 |  |
| 1.16.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 8 067,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 8 067,5 |  |
| 1.17. |  |  |  | Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал) |  | 14 587,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 14 587,8 |  |
| 1.171. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 14 587,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 14 587,8 |  |
| 1.17.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 14 587,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 14 587,8 |  |
| 1.18. |  |  |  | Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка" |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 200,0 |  |
| 1.18.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 200,0 |  |
| 1.18.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 200,0 |  |
| 1.19. |  |  |  | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска |  | 4 285,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 285,5 |  |
| 1.19.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 4 285,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 285,5 |  |
| 1.19.1м |  |  |  | Местный бюджет |  | 4 285,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 285,5 |  |
| 1.20. |  |  |  | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) |  | 0,0 |  | 1 698 024,7 |  | 795 142,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 493 167,6 |  |
| 1.20.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 |  | 1 698 024,7 |  | 795 142,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 493 167,6 |  |
| 1.20.1.ф |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 1 256 138,1 |  | 596 357,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 852 495,3 |  |
| 1.20.1.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 401 964,2 |  | 190 834,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 592 798,5 |  |
| 1.20.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 39 922,4 |  | 7 951,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 47 873,8 |  |
| 1.21. |  |  |  | Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией |  | 16 314,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 16 314,0 |  |
| 1.21.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 16 314,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 16 314,0 |  |
| 1.21.1м |  |  |  | Местный бюджет |  | 16 314,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 16 314,0 |  |
| 1.22. |  |  |  | Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск |  | 11 772,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 11 772,9 |  |
| 1.22.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 11 772,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 11 772,9 |  |
| 1.22.1о |  |  |  | Областной бюджет |  | 10 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 10 000,0 |  |
| 1.22.1м |  |  |  | Местный бюджет |  | 1 772,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 772,9 |  |
| 1.23. |  |  |  | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского) |  | 6 567,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 567,1 |  |
| 1.23.1. |  |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 6 567,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 567,1 |  |
| 1.23.1.о |  |  |  | Областной бюджет |  | 6 173,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 173,1 |  |
| 1.23.1.м |  |  |  | Местный бюджет |  | 394,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 394,0 |  |
| 1.24. |  |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область») |  |  | 57 328,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 57 328,3 |  |
| 1.24.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  | 57 328,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 57 328,3 |  |
| 1.24.1.о |  |  | Областной бюджет |  |  | 52 354,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 52 354,8 |  |
| 1.24.1.м |  |  | Местный бюджет |  |  | 4 973,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 973,5 |  |
| 1.25. |  |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» |  |  | 33 723,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 33 723,0 |  |
| 1.25.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  | 33 723,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 33 723,0 |  |
| 1.25.1.о |  |  | Областной бюджет |  |  | 31 559,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 31 559,9 |  |
| 1.25.1.м |  |  | Местный бюджет |  |  | 2 163,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 163,1 |  |
| 1.26. |  |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область) |  |  | 9 511,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 9 511,9 |  |
| 1.26.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  | 9 511,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 9 511,9 |  |
| 1.26.1.о |  |  | Областной бюджет |  |  | 8 941,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 8 941,2 |  |
| 1.26.1.м |  |  | Местный бюджет |  |  | 570,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 570,7 |  |
| 1.27. | Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Закольцовка водопроводной сети для подключения территории «Лазурный берег») |  |  |  |  | 0,0 |  | 17 635,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 17 635,6 |  |
| 1.27.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  |  | 0,0 |  | 17 635,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 17 635,6 |  |
| 1.27.1.о | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  | 16 577,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 16 577,5 |  |
| 1.27.1.м | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  | 1 058,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 058,1 |  |
| 1.28. | Модернизация объектов водоотведения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Реконструкция сетей водоотведения для подключения территории «Лазурный берег») |  |  |  |  | 0,0 |  | 31 968,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 31 968,6 |  |
| 1.28.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  |  | 0,0 |  | 31 968,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 31 968,6 |  |
| 1.28.1.о | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  | 30 050,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 30 050,5 |  |
| 1.28.1.м | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  | 1 918,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 918,1 |  |
| 1.29. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети) |  |  |  | 42 377,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 42 377,8 |  |
| 1.29.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 42 377,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 42 377,8 |  |
| 1.29.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 39 835,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 39 835,1 |  |
| 1.29.1.м |  | Местный бюджет |  |  |  | 2 542,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 542,7 |  |
| 1.30. |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу:г.Благовещенск. ул.Пограничная, 183) |  |  |  | 8 314,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 8 314,6 |  |
| 1.30.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 8 314,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 8 314,6 |  |
| 1.30.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 7 815,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 815,7 |  |
| 1.30.1.м |  | Местный бюджет |  |  |  | 498,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 498,9 |  |
| 1.31. |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала) |  |  |  | 18 636,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 18 636,7 |  |
| 1.31.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 18 636,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 18 636,7 |  |
| 1.31.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 17 518,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 17 518,5 |  |
| 1.31.1.м |  | Местный бюджет |  |  |  | 1 118,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 118,2 |  |
| 1.32. |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск) |  |  |  | 22 302,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 22 302,5 |  |
| 1.32.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 22 302,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 22 302,5 |  |
| 1.32.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 20 964,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20 964,3 |  |
| 1.32.1.м |  | Местный бюджет |  |  |  | 1 338,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 338,2 |  |
| 1.33. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46) |  |  |  | 16 250,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 16 250,7 |  |
| 1.33.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 16 250,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 16 250,7 |  |
| 1.33.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 15 275,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 15 275,7 |  |
| 1.33.1.м |  | Местный бюджет |  |  |  | 975,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 975,0 |  |
| 1.34. |  | Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения |  |  |  | 360,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 360,0 |  |
| 1.34.1 |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 360,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 360,0 |  |
| 1.34.1.м |  | Местный бюджет |  |  |  | 360,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 360,0 |  |
| 1.35. |  | Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте "Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области" |  |  |  | 550,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 550,0 |  |
| 1.35.1 |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 550,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 550,0 |  |
| 1.35.1.м |  | Местный бюджет |  |  |  | 550,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 550,0 |  |
| 1.36 |  | Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» |  |  |  | 11,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 11,1 |  |
| 1.36.1 |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 11,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 11,1 |  |
| 1.36.1.м |  | Местный бюджет |  |  |  | 11,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 11,1 |  |
| 1.37. |  | Строительство газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенска (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  |  | 0,0 |  | 234 450,0 |  | 588 600,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 823 050,0 |  |
| 1.37.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 0,0 |  | 234 450,0 |  | 588 600,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 823 050,0 |  |
| 1.37.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 234 450,0 |  | 588 600,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 823 050,0 |  |
| 1.38. |  | Строительство газовой котельной мощностью 25 Гкал/ч в 607 квартале г. Благовещенска «Серебряная миля» (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  |  | 0,0 |  | 234 450,0 |  | 588 600,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 823 050,0 |  |
| 1.38.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 0,0 |  | 234 450,0 |  | 588 600,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 823 050,0 |  |
| 1.38.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 234 450,0 |  | 588 600,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 823 050,0 |  |
| 1.39. |  | Строительство газовой котельной мощностью 65 Гкал/ч в 252 квартале г. Благовещенска «Лазурный берег» (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  |  | 0,0 |  | 230 000,0 |  | 700 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 930 200,0 |  |
| 1.39.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 0,0 |  | 230 000,0 |  | 700 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 930 200,0 |  |
| 1.39.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 230 000,0 |  | 700 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 930 200,0 |  |
| 1.40. |  | Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  |  | 232 700,0 |  | 571 400,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 804 100,0 |  |
| 1.40.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 232 700,0 |  | 571 400,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 804 100,0 |  |
| 1.40.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 232 700,0 |  | 571 400,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 804 100,0 |  |
| 1.41. |  | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область) |  |  |  | 75 136,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 75 136,6 |  |
| 1.41.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 75 136,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 75 136,6 |  |
| 1.41.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 70 536,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 70 536,0 |  |
| 1.41.м. |  | Местный бюджет |  |  |  | 4 600,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 600,6 |  |  |  |  |
| 1.42. |  | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область) |  |  |  | 88 522,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 88 522,2 |  |  |  |  |
| 1.42.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 88 522,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 88 522,2 |  |  |  |  |
| 1.42.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 83 102,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 83 102,0 |  |  |  |  |
| 1.42.м. |  | Местный бюджет |  |  |  | 5 420,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 5 420,2 |  |  |  |  |
| 1.43. |  | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область) |  |  |  | 88 266,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 88 266,0 |  |  |  |  |
| 1.43.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 88 266,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 88 266,0 |  |  |  |  |
| 1.43.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 82 861,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 82 861,5 |  |  |  |  |
| 1.43.м. |  | Местный бюджет |  |  |  | 5 404,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 5 404,5 |  |  |  |  |
| 1.44. |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 1 до ТК 5) |  |  |  | 4 506,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 506,9 |  |  |  |  |
| 1.44.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 4 506,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 506,9 |  |  |  |  |
| 1.44.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 4 236,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 236,5 |  |  |  |  |
| 1.44.м. |  | Местный бюджет |  |  |  | 270,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 270,4 |  |  |  |  |
| 1.45. |  | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт колодцев водоотведения по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Партизанская) |  |  |  | 500,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 500,6 |  |  |  |  |
| 1.45.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 500,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 500,6 |  |  |  |  |
| 1.45.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 470,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 470,5 |  |  |  |  |
| 1.45.м. |  | Местный бюджет |  |  |  | 30,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 30,1 |  |  |  |  |
| 1.46. |  | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт колодцев водоотведения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Лазо) |  |  |  | 496,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 496,9 |  |  |  |  |
| 1.46.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 496,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 496,9 |  |  |  |  |
| 1.46.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 467,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 467,1 |  |  |  |  |
| 1.46.м. |  | Местный бюджет |  |  |  | 29,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 29,8 |  |  |  |  |
| 1.47. |  | Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения (Ремонт колодцев водоснабжения и водоотведения по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая) |  |  |  | 117,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 117,2 |  |  |  |  |
| 1.47.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 117,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 117,2 |  |  |  |  |
| 1.47.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 110,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 110,1 |  |  |  |  |
| 1.47.м. |  | Местный бюджет |  |  |  | 7,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 7,1 |  |  |  |  |
| 1.48. |  | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Партизанская) |  |  |  | 523,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 523,0 |  |  |  |  |
| 1.48.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 523,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 523,0 |  |  |  |  |
| 1.48.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 491,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 491,6 |  |  |  |  |
| 1.48.м. |  | Местный бюджет |  |  |  | 31,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 31,4 |  |  |  |  |
| 1.49. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении(Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап) |  |  |  | 598,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 598,1 |  |  |  |  |
| 1.49.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 598,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 598,1 |  |  |  |  |
| 1.49.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 562,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 562,2 |  |  |  |  |
| 1.49.м. |  | Местный бюджет |  |  |  | 35,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 35,9 |  |  |  |  |
| 1.50. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (2 этап) |  |  |  | 274,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 274,1 |  |  |  |  |
| 1.50.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 274,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 274,1 |  |  |  |  |
| 1.50.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 257,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 257,7 |  |  |  |  |
| 1.50.м. |  | Местный бюджет |  |  |  | 16,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 16,4 |  |  |  |  |
| 1.51. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-З1-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение)) |  |  |  | 7 101,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 101,8 |  |  |  |  |
| 1.51.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 7 101,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 101,8 |  |  |  |  |
| 1.51.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 6 675,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 675,7 |  |  |  |  |
| 1.51.м. |  | Местный бюджет |  |  |  | 426,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 426,1 |  |  |  |  |
| 1.52. |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318 (протяженность теплосети 42 м) |  |  |  | 577,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 577,8 |  |  |  |  |
| 1.52.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 577,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 577,8 |  |  |  |  |
| 1.52.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 543,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 543,1 |  |  |  |  |
| 1.52.м. |  | Местный бюджет |  |  |  | 34,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 34,7 |  |  |  |  |
| 1.53. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247 (протяженность теплосети 41 мм) |  |  |  | 575,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 575,2 |  |  |  |  |
| 1.53.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 575,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 575,2 |  |  |  |  |
| 1.53.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 540,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 540,7 |  |  |  |  |
| 1.53.м. |  | Местный бюджет |  |  |  | 34,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 34,5 |  |  |  |  |
| 1.54. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная (протяженность теплосети 43 м) |  |  |  | 580,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 580,5 |  |  |  |  |
| 1.54.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 580,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 580,5 |  |  |  |  |
| 1.54.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 545,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 545,6 |  |  |  |  |
| 1.54.м. |  | Местный бюджет |  |  |  | 34,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 34,9 |  |  |  |  |
| 1.55. |  | Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания) |  |  |  | 1 600 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 600 000,0 |  |  |  |  |
| 1.55.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  | 1 600 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 600 000,0 |  |  |  |  |
| 1.55.1.о |  | Областной бюджет |  |  |  | 1 600 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 600 000,0 |  |  |  |  |
| Итого по проекту |  |  |  |  |  | 2 653 943,0 |  | 3 149 098,4 |  | 3 029 433,2 |  | 37 251,6 | 38 741,7 |  | 40 291,4 |  | 8 948 759,3 |  |  |  |
| в том числе: Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 1 256 138,1 |  | 596 357,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 852 495,3 |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 2 548 261,4 |  | 1 842 191,5 |  | 2 403 711,2 |  | 35 016,5 | 36 417,2 |  | 37 873,9 |  | 6 903 471,7 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 105 681,6 |  | 50 768,8 |  | 29 364,8 |  | 2 235,1 | 2 324,5 |  | 2 417,5 |  | 192 792,3 |  |  |  |

## 3.3. Муниципальный проект города Благовещенска

«Капитальный ремонт жилищного фонда»

Основные положения

| Краткое наименование проекта | Капитальный ремонт жилищного фонда |  | Срок реализации проекта | 01 01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/ направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | - |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД |  | 9 903,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 31 903,0 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  | 9 903,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 31 903,0 |
| 2.1.1.м | Местный бюджет |  | 9 903,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 31 903,0 |
| 2.2. | Проведено обследование технического состояния конструкций жилищного фонда |  | 219,5 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 967,8 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  | 219,5 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 967,8 |
| 2.2.1.м | Местный бюджет |  | 219,5 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 967,8 |
| 2.3. | Разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД |  | 4 408,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 408,9 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  | 4 408,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 408,9 |
| 2.3.1.м | Местный бюджет |  | 4 408,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 408,9 |
| 2.4. |  | Выполнен ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 |
| 2.4.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 |
| 2.4.1.о |  | Областной бюджет | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 |
| 2.5. |  | Выполнено устройство накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде | 501,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501,6 |
| 2.5.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 501,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501,6 |
| 2.5.1.м |  | Местный бюджет | 501,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501,6 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  | 22 833,0 | 0,0 | 0,0 | 8 248,3 | 3 000,0 | 11 500,0 | 45 581,3 |
| в том числе: местный бюджет |  |  | 15 033,0 | 0,0 | 0,0 | 8 248,3 | 3 000,0 | 11 500,0 | 37 781,3 |
| областной бюджет |  |  | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 |

3.4. Муниципальный проект города Благовещенска

«Ремонт общественных бань на территории города Благовещенска»

Основные положения

| Краткое наименование проекта | Ремонт общественных бань на территории города Благовещенска |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 4 «Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области» |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

|  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по ремонту общественных бань | 8 096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 096,1 |
| 1.1.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 8 096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 096,1 |
| 1.1.1 о | Областной бюджет | 7 610,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 610,3 |
| 1.1.1 м | Местный бюджет | 485,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,8 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 8 096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 096,1 |
| В том числе: Региональный бюджет |  | 7 610,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 610,3 |
| Местный бюджет |  | 485,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,8 |

3.5. Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества  и надежности коммунального обслуживания населения»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения» (всего), в том числе | 433 717,8 | 454 753,4 | 475 748,6 | 90 707,0 | 94 335,4 | 98 108,9 | 1 647 371,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 433 717,8 | 454 753,4 | 475 748,6 | 90 707,0 | 94 335,4 | 98 108,9 | 1 647 371,1 |
| Областной бюджет | 415 979,2 | 442 247,0 | 462 558,8 | 89 494,3 | 93 074,2 | 96 797,2 | 1 600 150,7 |
| Местный бюджет | 17 738,6 | 12 506,4 | 13 189,8 | 1 212,7 | 1 261,2 | 1 311,7 | 47 220,4 |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения» №1, всего, в том числе: | 192 273,4 | 203 501,3 | 214 694,5 | 15 473,1 | 16 092,0 | 16 735,8 | 658 770,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 192 273,4 | 203 501,3 | 214 694,5 | 15 473,1 | 16 092,0 | 16 735,8 | 658 770,1 |
| Областной бюджет | 180 737,0 | 191 291,2 | 201 812,8 | 14 544,7 | 15 126,5 | 15 731,6 | 619 243,8 |
| Местный бюджет | 11 536,4 | 12 210,1 | 12 881,7 | 928,4 | 965,5 | 1 004,2 | 39 526,3 |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с установлением в ценовых зонах теплоснабжения дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую энергию единой теплоснабжающей организации» №2, всего, в том числе: | 4 457,0 | 4 938,2 | 5 135,7 | 4 739,4 | 4 929,1 | 5 126,2 | 29 325,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4 457,0 | 4 938,2 | 5 135,7 | 4 739,4 | 4 929,1 | 5 126,2 | 29 325,6 |
| Областной бюджет | 4 189,6 | 4 641,9 | 4 827,6 | 4 455,1 | 4 633,4 | 4 818,7 | 27 566,3 |
| Местный бюджет | 267,4 | 296,3 | 308,1 | 284,3 | 295,7 | 307,5 | 1 759,3 |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по компенсации организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, выпадающих доходов возникающих при применении льготных тарифов» №3, всего, в том числе: | 231 052,6 | 246 313,9 | 255 918,4 | 70 494,5 | 73 314,3 | 76 246,9 | 953 340,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 231 052,6 | 246 313,9 | 255 918,4 | 70 494,5 | 73 314,3 | 76 246,9 | 953 340,6 |
| Областной бюджет | 231 052,6 | 246 313,9 | 255 918,4 | 70 494,5 | 73 314,3 | 76 246,9 | 953 340,6 |
| Мероприятие (результат) «Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора)» №4, всего, в том числе: | 5 934,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 934,8 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 5 934,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 934,8 |
| Местный бюджет | 5 934,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 934,8 |

3.6. Комплекс процессных мероприятий

## «Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению» (всего), в том числе: | 20 762,4 | 21 418,2 | 22 100,2 | 22 984,2 | 23 903,5 | 24 859,7 | 136 028,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 20 762,4 | 21 418,2 | 22 100,2 | 22 984,2 | 23 903,5 | 24 859,7 | 136 028,2 |
| Местный бюджет | 20 762,4 | 21 418,2 | 22 100,2 | 22 984,2 | 23 903,5 | 24 859,7 | 136 028,2 |
| Мероприятие (результат) «Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань» №1, всего, в том числе: | 16 395,2 | 17 051,0 | 17 733,0 | 18 442,3 | 19 180,0 | 19 947,2 | 108 748,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 16 395,2 | 17 051,0 | 17 733,0 | 18 442,3 | 19 180,0 | 19 947,2 | 108 748,7 |
| Местный бюджет | 16 395,2 | 17 051,0 | 17 733,0 | 18 442,3 | 19 180,0 | 19 947,2 | 108 748,7 |
| Мероприятие (результат) «Субсидии ООО «Банно-прачечные услуги» на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан услуг по помывкам в общих отделениях муниципальной бани № 6.» №2, всего, в том числе: | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 49,3 |
| Местный бюджет | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 49,3 |
| Мероприятие (результат) «Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития)» №3, всего, в том числе: | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 533,7 | 4 715,0 | 4 903,6 | 27 230,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 533,7 | 4 715,0 | 4 903,6 | 27 230,2 |
| Местный бюджет | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 533,7 | 4 715,0 | 4 903,6 | 27 230,2 |

3.7. Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий: | Рудненок Виталий Александрович, Воронов Александр Евгеньевич |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе: | 92 307,7 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,5 | 92 296,4 | 522 786,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 92 307,7 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,5 | 92 296,4 | 522 786,2 |
| Местный бюджет | 92 307,7 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,5 | 92 296,4 | 522 786,2 |
| Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования» | 92 307,7 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,5 | 92 296,4 | 522 786,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 92 307,7 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,5 | 92 296,4 | 522 786,2 |
| Местный бюджет | 92 307,7 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,5 | 92 296,4 | 522 786,2 |

3.8. Комплекс процессных мероприятий

## «Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Воронов Александр Евгеньевич |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительной орган | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, Богданова Ольга Альбертовна - Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Благовещенск |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт» (всего), в том числе: | 13 778,5 | 13 778,5 | 13 778,5 | 14 329,6 | 14 902,8 | 15 499,0 | 86 066,9 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 13 778,5 | 13 778,5 | 13 778,5 | 14 329,6 | 14 902,8 | 15 499,0 | 86 066,9 |
| Местный бюджет | 13 778,5 | 13 778,5 | 13 778,5 | 14 329,6 | 14 902,8 | 15 499,0 | 86 066,9 |
| Меропритяие (результат) "Государственная регистрация права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры" 1, всего, в том числе | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 313,3 | 1 739,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 313,3 | 1 739,6 |
| Местный бюджет | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 313,3 | 1 739,6 |
| Мероприятие (результат) "Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности" 2, всего, в том числе | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 14 040,0 | 14 601,6 | 15 185,7 | 84 327,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 14 040,0 | 14 601,6 | 15 185,7 | 84 327,3 |
| Местный бюджет | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 14 040,0 | 14 601,6 | 15 185,7 | 84 327,3 |