Приложение № 1 к постановлению

администрации города Благовещенска

от   21.04.2025 № 2202

2. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска»

#### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кирпиков Вадим Александрович Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2018 – 2024 годы Этап II: 2025 -2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 2015-2024 годы – 1 478 697,4 тыс. рублей Этап II: 2025-2030 годы – 4 726 348,4 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации/ государственной программой Амурской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», целевой показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП АО, МП | возрастающий | процент | - | 2023 | 29,8 | 33,7 | 38,2 | 42,7 | 47,2 | 50,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Беляцкая Инна Юрьевна начальник отдела по благоустройству города УЖКХ | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | На бумажном носителе |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п |  | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  | ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,8 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели / задачи структурного элемента |  | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)» (Рудненок Виталий Александрович – куратор) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) | Срок реализации (2025 -2030) |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. |  |  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |
| 1.1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска» (Рудненок Виталий Александрович – куратор) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) |  | Срок реализации (2025 -2030) |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля отремонтированных общественных территорий |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |
| 2.1.2 | Увеличение благоустроенных мест захоронений |  | Приведение в нормативное состояние территории «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» |  |  |  |
| 2.1.3 | Увеличение количества благоустроенных объектов |  | Создание условий для массового отдыха жителей города Благовещенска , его эстетического, культурного и спортивного развития, создание зон отдыха административного центра Амурской области, благоустройство дворовых территорий, а также ремонта фасадов зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях административного центра Амурской области |  |  |  |
| 2.1.4 | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по благоустройству территории города Благовещенска» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) |  | - |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города Благовещенска |  | Обеспечение поставки электроэнергии на уличное освещение; Обустройство дворовых территорий детскими и спортивными площадками, и ограждениями; Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика; Надлежащее санитарное состояние улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства, кладбищ; Повышение надежности, долговечности, качества и эффективности работы сетей наружного освещения. |  |  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |

3. Разделы «Основные положения» и «Финансовое обеспечение»

паспортов структурных элементов муниципальной программы

3.1. Муниципальный проект

«Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»

#### Основные положения

| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, всего» | 306 248,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306 248,7 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 306 248,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306 248,7 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 300 000,0 |  |  |  |  |  | 300 000,0 |
| 1.1.1.о | Областной бюджет | 3 030,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 030,3 |
| 1.1.1.м | Местный бюджет | 3 218,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 218,4 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего | 113 495,3 | 108 975,9 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 640 364,8 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 113 495,3 | 108 975,9 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 640 364,8 |
| 1.2.1.ф | Федеральный бюджет | 108 989,6 | 103 570,7 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 609 726,3 |
| 1.2.1.о | Областной бюджет | 3 370,8 | 4 315,4 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 24 235,0 |
| 1.2.1.м | Местный бюджет | 1 134,9 | 1 089,8 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 6 403,5 |
| Итого по проекту "Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)" |  | 419 744,0 | 108 975,9 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 946 613,5 |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 408 989,6 | 103 570,7 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 909 726,3 |
| областной бюджет |  | 6 401,1 | 4 315,4 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 27 265,3 |
| местный бюджет |  | 4 353,3 | 1 089,8 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 9 621,9 |

3.2. Муниципальный проект города Благовещенска

«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»

#### Основные положения

| Краткое наименование проекта | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»/направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Ремонт площади Победы» | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 1.1.1.м. | Местный бюджет | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»» | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| 1.2.1.м. | Местный бюджет | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Поддержка административного центра» | 128 401,3 | 21 276,6 | 21 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170 954,5 |
| 1.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 128 401,3 | 21 276,6 | 21 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170 954,5 |
| 1.3.1.0. | Областной бюджет | 106 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 000,0 |
| 1.3.1.м. | Местный бюджет | 22 401,3 | 1 276,6 | 1 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 954,5 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)» | 16 116,6 | 8 524,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 640,8 |
| 1.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 16 116,6 | 8 524,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 640,8 |
| 1.4.1.ф | Федеральный бюджет | 15 636,3 | 7 818,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 454,5 |
| 1.4.1.0. | Областной бюджет | 319,1 | 241,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,9 |
| 1.4.1.м. | Местный бюджет | 161,2 | 464,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625,4 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул. Ленина, 172/4» | 20 367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 367,2 |
| 1.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 20 367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 367,2 |
| 1.5.1.м. | Местный бюджет | 20 367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 367,2 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье» | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 1.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 1.6.1.м. | Местный бюджет | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск» | 2 270,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 270,1 |
| 1.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2 270,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 270,1 |
| 1.7.1.м. | Местный бюджет | 2 270,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 270,1 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий» | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 |
| 1.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 |
| 1.8.1.м. | Местный бюджет | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Перенос игрового комплекса с набережной р. Амур» | 476,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,2 |
| 1.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 476,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,2 |
| 1.9.1.м. | Местный бюджет | 476,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,2 |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Установка игрового комплекса «Замок» на набережную р. Амур, берег 5 участок» | 6 815,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 815,5 |
| 1.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 6 815,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 815,5 |
| 1.10.1.м. | Местный бюджет | 6 815,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 815,5 |
| Итого по проекту «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска» |  | 240 741,3 | 29 800,8 | 21 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291 818,7 |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 15 636,3 | 7 818,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 454,5 |
| в том числе: областной бюджет |  | 106 319,1 | 20 241,8 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 560,9 |
| местный бюджет |  | 118 785,9 | 1 740,8 | 1 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 803,3 |

3.3.  Комплекс процессных мероприятий

«Организация работ по благоустройству территории города Благовещенска»

#### Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта № п/п; Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения; Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; Всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по повышению благоустроенности территории города Благовещенска» (всего), в том числе:; 644 107,6; 534 744,7; 545 298,3; 565 019,7; 587 620,6; 611 125,3; 3 487 916,2. Муниципальный бюджет, из них:; 644 039,1; 534 744,7; 545 298,3; 565 019,7; 587 620,6; 611 125,3; 3 487 847,7. Местный бюджет; 644 039,1; 534 744,7; 545 298,3; 565 019,7; 587 620,6; 611 125,3; 3 487 847,7. 1.1.; Мероприятие (результат) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»; 17 950,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 17 950,2. 1.1.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 17 950,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 17 950,2. 1.1.1.м.; Местный бюджет; 17 950,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 17 950,2. 1.2.; Мероприятие (результат) «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям»; 332,5; 350,0; 350,0; 364,0; 378,6; 393,7; 2 168,8. 1.2.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 332,5; 350,0; 350,0; 364,0; 378,6; 393,7; 2 168,8. 1.2.1.м.; Местный бюджет; 332,5; 350,0; 350,0; 364,0; 378,6; 393,7; 2 168,8. 1.3.; Мероприятие (результат) «Подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов»; 249,0; 312,0; 324,5; 337,5; 351,0; 365,0; 1 939,0. 1.3.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 249,0; 312,0; 324,5; 337,5; 351,0; 365,0; 1 939,0. 1.3.1.м.; Местный бюджет; 249,0; 312,0; 324,5; 337,5; 351,0; 365,0; 1 939,0. 1.4.; Мероприятие (результат) «Оформление и оборудование территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года»; 30 000,0; 31 200,0; 32 448,0; 33 745,9; 35 095,8; 36 499,6; 198 989,3. 1.4.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 30 000,0; 31 200,0; 32 448,0; 33 745,9; 35 095,8; 36 499,6; 198 989,3. 1.4.1.м.; Местный бюджет; 30 000,0; 31 200,0; 32 448,0; 33 745,9; 35 095,8; 36 499,6; 198 989,3. 1.5.; Мероприятие (результат) «Проведение лабораторных и инструментальных исследований воды и почвы на водных объектах городского округа»; 338,6; 187,2; 194,7; 202,5; 210,6; 219,0; 1 352,6. 1.5.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 338,6; 187,2; 194,7; 202,5; 210,6; 219,0; 1 352,6. 1.5.1.м.; Местный бюджет; 338,6; 187,2; 194,7; 202,5; 210,6; 219,0; 1 352,6. 1.6.; Мероприятие (результат) «Вывоз самовольно установленных объектов движимого имущества и бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств»; 3 000,0; 3 000,0; 3 000,0; 3 120,0; 3 244,8; 3 374,6; 18 739,4. 1.6.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 3 000,0; 3 000,0; 3 000,0; 3 120,0; 3 244,8; 3 374,6; 18 739,4. 1.6.1.м.; Местный бюджет; 3 000,0; 3 000,0; 3 000,0; 3 120,0; 3 244,8; 3 374,6; 18 739,4. 1.7.; Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств видеонаблюдения общественных территорий»; 88,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 88,0. 1.7.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 88,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 88,0. 1.7.1.м.; Местный бюджет; 88,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 88,0. 1.8.; Мероприятие (результат) «Акарицидная обработка общественных территорий»; 100,0; 110,0; 110,0; 114,4; 119,0; 123,7; 677,1. 1.8.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 100,0; 110,0; 110,0; 114,4; 119,0; 123,7; 677,1. 1.8.1.м.; Местный бюджет; 100,0; 110,0; 110,0; 114,4; 119,0; 123,7; 677,1. 1.9.; Мероприятие (результат) «Приобретение, установка и обслуживание биоакустической системы отпугивателей птиц»; 370,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 370,0. 1.9.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 370,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 370,0. 1.9.1.м.; Местный бюджет; 370,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 370,0. 1.10.; Мероприятие (результат) «Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска»; 241 230,9; 269 235,3; 278 213,4; 289 341,9; 300 915,6; 312 952,2; 1 691 889,3. 1.10.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 241 230,9; 269 235,3; 278 213,4; 289 341,9; 300 915,6; 312 952,2; 1 691 889,3. 1.10.1.м.; Местный бюджет; 241 230,9; 269 235,3; 278 213,4; 289 341,9; 300 915,6; 312 952,2; 1 691 889,3. 1.11.; Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений»; 10 010,1; 2 010,1; 2 010,1; 0,0; 0,0; 0,0; 14 030,3. 1.11.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 10 010,1; 2 010,1; 2 010,1; 0,0; 0,0; 0,0; 14 030,3. 1.11.1.м.; Местный бюджет; 10 010,1; 2 010,1; 2 010,1; 0,0; 0,0; 0,0; 14 030,3. 1.12.; Мероприятие (результат) «Обновление зеленой зоны города Благовещенска»; 118 187,2; 21 988,0; 21 988,0; 22 867,5; 23 782,2; 24 733,5; 233 546,4. 1.12.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 118 187,2; 21 988,0; 21 988,0; 22 867,5; 23 782,2; 24 733,5; 233 546,4. 1.12.1.м.; Местный бюджет; 118 187,2; 21 988,0; 21 988,0; 22 867,5; 23 782,2; 24 733,5; 233 546,4. 1.13.; Мероприятие (результат) «Уборка несанкционированных свалок»; 24 444,8; 20 582,9; 20 582,9; 21 406,2; 22 262,5; 23 153,0; 132 432,3. 1.13.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 24 444,8; 20 582,9; 20 582,9; 21 406,2; 22 262,5; 23 153,0; 132 432,3. 1.13.1.м.; Местный бюджет; 24 444,8; 20 582,9; 20 582,9; 21 406,2; 22 262,5; 23 153,0; 132 432,3. 1.14.; Мероприятие (результат) «Содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства»; 189 048,5; 180 401,3; 180 708,8; 187 937,2; 195 454,6; 203 272,8; 1 136 823,2. 1.14.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 189 048,5; 180 401,3; 180 708,8; 187 937,2; 195 454,6; 203 272,8; 1 136 823,2. 1.14.1.м.; Местный бюджет; 189 048,5; 180 401,3; 180 708,8; 187 937,2; 195 454,6; 203 272,8; 1 136 823,2. 1.15.; Мероприятие (результат) «Организация и содержание мест захоронения»; 6 177,6; 5 367,9; 5 367,9; 5 582,6; 5 805,9; 6 038,2; 34 340,1. 1.15.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 6 177,6; 5 367,9; 5 367,9; 5 582,6; 5 805,9; 6 038,2; 34 340,1. 1.15.1.м.; Местный бюджет; 6 177,6; 5 367,9; 5 367,9; 5 582,6; 5 805,9; 6 038,2; 34 340,1. 1.16.; Мероприятие (результат) «Орнитологические исследования»; 665,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 665,0. 1.16.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 665,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 665,0. 1.16.1.м.; Местный бюджет; 665,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 665,0. 1.17.; Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для обустройства пляжей»; 1 846,7; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1 846,7. 1.17.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 1 846,7; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1 846,7. 1.17.1.м.; Местный бюджет; 1 846,7; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1 846,7. 1.18.; Мероприятие (результат) «Перенос шкафа управления освещением МКД по ул. Горького,147»; 68,5; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 68,5. 1.18.1.; Муниципальный бюджет, из них:; 68,5; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 68,5. 1.18.1.м.; Местный бюджет; 68,5; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 68,5.