Приложение
 к постановлению администрации
 города Благовещенска

от 25.03.2025 № 1600

2. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска»

#### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кирпиков Вадим Александрович Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2018 – 2024 годы Этап II: 2025 -2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 2015-2024 годы – 1 478 697,4 тыс. рублей Этап II: 2025-2030 годы – 4 707 827,7 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации/ государственной программой Амурской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», целевой показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП АО, МП | возрастающий | процент | - | 2023 | 29,8 | 33,7 | 38,2 | 42,7 | 47,2 | 50,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Беляцкая Инна Юрьевна начальник отдела по благоустройству города УЖКХ | Благоустройство не менее чем 30 тыс.общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | На бумажном носителе |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п |  | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  | ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,8 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели / задачи структурного элемента |  | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)» (Рудненок Виталий Александрович – куратор) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) | Срок реализации (2025 -2030) |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. |  |  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |
| 1.1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска» (Рудненок Виталий Александрович – куратор) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) |  | Срок реализации (2025 -2030) |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля отремонтированных общественных территорий |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |
| 2.1.2 | Увеличение благоустроенных мест захоронений |  | Приведение в нормативное состояние территории «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» |  |  |  |
| 2.1.3 | Увеличение количества благоустроенных объектов |  | Создание условий для массового отдыха жителей города Благовещенска , его эстетического, культурного и спортивного развития, создание зон отдыха административного центра Амурской области, благоустройство дворовых территорий, а также ремонта фасадов зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях административного центра Амурской области |  |  |  |
| 2.1.4 | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по благоустройству территории города Благовещенска» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) |  | - |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города Благовещенска |  | Обеспечение поставки электроэнергии на уличное освещение; Обустройство дворовых территорий детскими и спортивными площадками, и ограждениями; Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика; Надлежащее санитарное состояние улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства, кладбищ; Повышение надежности, долговечности, качества и эффективности работы сетей наружного освещения. |  |  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |

3. Разделы «Основные положения» и «Финансовое обеспечение»

паспортов структурных элементов муниципальной программы

3.1. Муниципальный проект

«Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»

#### Основные положения

| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, всего» | 306 248,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306 248,7 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 306 248,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306 248,7 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 300 000,0 |  |  |  |  |  | 300 000,0 |
| 1.1.1.о | Областной бюджет | 3 030,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 030,3 |
| 1.1.1.м | Местный бюджет | 3 218,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 218,4 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего | 113 495,3 | 108 975,9 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 640 364,8 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 113 495,3 | 108 975,9 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 640 364,8 |
| 1.2.1.ф | Федеральный бюджет | 108 989,6 | 103 570,7 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 609 726,3 |
| 1.2.1.о | Областной бюджет | 3 370,8 | 4 315,4 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 24 235,0 |
| 1.2.1.м | Местный бюджет | 1 134,9 | 1 089,8 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 6 403,5 |
| Итого по проекту "Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)" |  | 419 744,0 | 108 975,9 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 104 473,4 | 946 613,5 |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 408 989,6 | 103 570,7 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 99 291,5 | 909 726,3 |
| областной бюджет |  | 6 401,1 | 4 315,4 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 4 137,2 | 27 265,3 |
| местный бюджет |  | 4 353,3 | 1 089,8 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 1 044,7 | 9 621,9 |

3.2. Муниципальный проект города Благовещенска

«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»

#### Основные положения

| Краткое наименование проекта | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»/направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Ремонт площади Победы» | 33 786,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 786,8 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 33 786,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 786,8 |
| 1.1.1.м. | Местный бюджет | 33 786,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 786,8 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»» | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| 1.2.1.м. | Местный бюджет | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Поддержка административного центра» | 121 201,3 | 21 276,6 | 21 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163 754,5 |
| 1.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 121 201,3 | 21 276,6 | 21 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163 754,5 |
| 1.3.1.0. | Областной бюджет | 106 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 000,0 |
| 1.3.1.м. | Местный бюджет | 15 201,3 | 1 276,6 | 1 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 754,5 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)» | 16 116,6 | 8 524,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 640,8 |
| 1.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 16 116,6 | 8 524,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 640,8 |
| 1.4.1.ф | Федеральный бюджет | 15 636,3 | 7 818,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 454,5 |
| 1.4.1.0. | Областной бюджет | 319,1 | 241,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,9 |
| 1.4.1.м. | Местный бюджет | 161,2 | 464,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625,4 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул.Ленина, 172/4» | 20 367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 367,2 |
| 1.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 20 367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 367,2 |
| 1.5.1.м. | Местный бюджет | 20 367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 367,2 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье» | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 1.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 1.6.1.м. | Местный бюджет | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск» | 2 270,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 270,1 |
| 1.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2 270,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 270,1 |
| 1.7.1.м. | Местный бюджет | 2 270,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 270,1 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий» | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 |
| 1.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 |
| 1.8.1.м. | Местный бюджет | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 |
| Итого по проекту «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска» |  | 221 417,1 | 29 800,8 | 21 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272 494,5 |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 15 636,3 | 7 818,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 454,5 |
| в том числе: областной бюджет |  | 106 319,1 | 20 241,8 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 560,9 |
| местный бюджет |  | 99 461,7 | 1 740,8 | 1 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 479,1 |

3.3.  Комплекс процессных мероприятий

«Организация работ по благоустройству территории города Благовещенска»

#### Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по повышению благоустроенности территории города Благовещенска» (всего), в том числе: | 644 911,1 | 534 744,7 | 545 298,3 | 565 019,7 | 587 620,6 | 611 125,3 | 3 488 719,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 644 911,1 | 534 744,7 | 545 298,3 | 565 019,7 | 587 620,6 | 611 125,3 | 3 488 719,7 |
| Местный бюджет | 644 911,1 | 534 744,7 | 545 298,3 | 565 019,7 | 587 620,6 | 611 125,3 | 3 488 719,7 |
| Мероприятие (результат) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 17 950,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 950,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 17 950,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 950,2 |
| Местный бюджет | 17 950,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 950,2 |
| Мероприятие (результат) «Прочие расходы (Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям)» | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 364,0 | 378,6 | 393,7 | 2 186,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 364,0 | 378,6 | 393,7 | 2 186,3 |
| Местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 364,0 | 378,6 | 393,7 | 2 186,3 |
| Мероприятие (результат) «Прочие расходы (Оказание услуг по подбору, вывозу и обезвреживанию биологических отходов)» | 300,0 | 312,0 | 324,5 | 337,5 | 351,0 | 365,0 | 1 990,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 300,0 | 312,0 | 324,5 | 337,5 | 351,0 | 365,0 | 1 990,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 312,0 | 324,5 | 337,5 | 351,0 | 365,0 | 1 990,0 |
| Мероприятие (результат) «Прочие расходы (Выполнение работ по оформлению и оборудованию территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года)» | 30 000,0 | 31 200,0 | 32 448,0 | 33 745,9 | 35 095,8 | 36 499,6 | 198 989,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 30 000,0 | 31 200,0 | 32 448,0 | 33 745,9 | 35 095,8 | 36 499,6 | 198 989,3 |
| Местный бюджет | 30 000,0 | 31 200,0 | 32 448,0 | 33 745,9 | 35 095,8 | 36 499,6 | 198 989,3 |
| Мероприятие (результат) «Прочие расходы (Услуги по проведению лабораторных и инструментальных исследований следующих объектов:вода и почва на водных объектах городского округа)» | 338,6 | 187,2 | 194,7 | 202,5 | 210,6 | 219,0 | 1 352,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 338,6 | 187,2 | 194,7 | 202,5 | 210,6 | 219,0 | 1 352,6 |
| Местный бюджет | 338,6 | 187,2 | 194,7 | 202,5 | 210,6 | 219,0 | 1 352,6 |
| Мероприятие (результат) «Прочие расходы (Вывоз самовольно установленных объектов движимого имущества)» | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 3 374,6 | 18 739,4 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 3 374,6 | 18 739,4 |
| Местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 3 374,6 | 18 739,4 |
| Мероприятие (результат) «Прочие расходы (Видеонаблюдение сквера Приемыхова)» | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| Местный бюджет | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| Мероприятие (результат) «Прочие расходы (Акарицидная обработка)» | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 114,4 | 119,0 | 123,7 | 677,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 114,4 | 119,0 | 123,7 | 677,1 |
| Местный бюджет | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 114,4 | 119,0 | 123,7 | 677,1 |
| Мероприятие (результат) «Прочие расходы (Установка отпугивающих устройств ГРАД А-16Про)» | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| Местный бюджет | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| Мероприятие (результат) «Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска» | 248 430,9 | 269 235,3 | 278 213,4 | 289 341,9 | 300 915,6 | 312 952,2 | 1 699 089,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 248 430,9 | 269 235,3 | 278 213,4 | 289 341,9 | 300 915,6 | 312 952,2 | 1 699 089,3 |
| Местный бюджет | 248 430,9 | 269 235,3 | 278 213,4 | 289 341,9 | 300 915,6 | 312 952,2 | 1 699 089,3 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений» | 10 010,1 | 2 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 030,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 10 010,1 | 2 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 030,3 |
| Местный бюджет | 10 010,1 | 2 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 030,3 |
| Мероприятие (результат) «Обновление зеленой зоны» | 118 187,2 | 21 988,0 | 21 988,0 | 22 867,5 | 23 782,2 | 24 733,5 | 233 546,4 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 118 187,2 | 21 988,0 | 21 988,0 | 22 867,5 | 23 782,2 | 24 733,5 | 233 546,4 |
| Местный бюджет | 118 187,2 | 21 988,0 | 21 988,0 | 22 867,5 | 23 782,2 | 24 733,5 | 233 546,4 |
| Мероприятие (результат) «Уборка несанкционированных свалок» | 24 444,8 | 20 582,9 | 20 582,9 | 21 406,2 | 22 262,5 | 23 153,0 | 132 432,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 24 444,8 | 20 582,9 | 20 582,9 | 21 406,2 | 22 262,5 | 23 153,0 | 132 432,3 |
| Местный бюджет | 24 444,8 | 20 582,9 | 20 582,9 | 21 406,2 | 22 262,5 | 23 153,0 | 132 432,3 |
| Мероприятие (результат) «Содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства» | 180 079,9 | 180 401,3 | 180 708,8 | 187 937,2 | 195 454,6 | 203 272,8 | 1 127 854,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 180 079,9 | 180 401,3 | 180 708,8 | 187 937,2 | 195 454,6 | 203 272,8 | 1 127 854,6 |
| Местный бюджет | 180 079,9 | 180 401,3 | 180 708,8 | 187 937,2 | 195 454,6 | 203 272,8 | 1 127 854,6 |
| Мероприятие (результат) «Организация и содержание мест захоронения» | 8 749,7 | 5 367,9 | 5 367,9 | 5 582,6 | 5 805,9 | 6 038,2 | 36 912,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 8 749,7 | 5 367,9 | 5 367,9 | 5 582,6 | 5 805,9 | 6 038,2 | 36 912,2 |
| Местный бюджет | 8 749,7 | 5 367,9 | 5 367,9 | 5 582,6 | 5 805,9 | 6 038,2 | 36 912,2 |
| Мероприятие (результат) «Орнитологические исследования» | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 |
| Местный бюджет | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 |
| Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для обустройства пляжей» | 1 846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 846,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1 846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 846,7 |
| Местный бюджет | 1 846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 846,7 |