Приложение № 1 к постановлению администрации города Благовещенска                                                                    от 08.09.2026 № 4863

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки

предложений заинтересованных лиц о включении многоквартирных домов в адресный перечень многоквартирных домов на проведение работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов (подъездов), расположенных на территории городского округа города Благовещенска

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления процедуры представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении многоквартирных домов в адресный перечень многоквартирных домов на проведение работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов (подъездов), расположенных на территории городского округа города Благовещенска (далее – Адресный перечень, Предложения), муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» и определяет условия включения многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа города Благовещенска (далее – МКД) в Адресный перечень.

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

- ремонт общего имущества многоквартирных домов (подъездов) – комплекс работ по ремонту подъездов МКД, направленных на восстановление (обновление) эксплуатационных показателей общего имущества, устранение повреждений и неисправностей его элементов;

- заинтересованные лица – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), выполняющие работы (оказывающие услуги) по управлению (содержанию) МКД;

- представитель (-и) заинтересованного (-ых) лиц (-а) – уполномоченное (-ые) протоколом общего собрания собственников помещений МКД на представление интересов по вопросу подачи Предложения, а также на осуществление контроля за выполнением работ по ремонту общего имущества МКД и  приемке работ.

3. Критерием для включения МКД в Адресный перечень является год постройки МКД:

- 1 очередь -  до 1970 года;

- 2 очередь – до 1990 года;

- 3 очередь – до 2010 года.

4. Включение МКД в Адресный перечень осуществляется при условии соблюдения в совокупности следующих условий:

а) наличие протокола общего собрания собственников помещений МКД, содержащего следующую информацию:

- решение об обращении с Предложением;

- решение о выборе представителя (представителей) собственников МКД, уполномоченных на представление интересов по вопросу включения МКД в Адресный перечень, а также на осуществление контроля за выполнением работ по ремонту общего имущества МКД и приемке работ;

- решение о проведении ремонта общего имущества МКД с указанием видов и объемов работ;

- решение о согласии доли софинансирования собственными средствами в размере не менее 50%  от стоимости, указанной в локальном сметном расчете;

б) наличие видеонаблюдения на территории МКД (в т.ч. на контейнерной площадке);

в) МКД не признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в установленном порядке;

г) наличие в требуемом размере бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по ремонту общего имущества МКД в муниципальной программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска».

5. Извещение о приеме Предложений с указанием даты, времени начала и окончания приема Предложений размещается на официальном сайте администрации города Благовещенска.

Прием Предложений осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска (далее - управление ЖКХ) в письменной форме по адресу: г. Благовещенск, ул. Б.Хмельницкого, д. 8, каб. 4 (приемные дни – понедельник-пятница, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00).

6. Предложения подаются по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

7.  К Предложению прилагаются:

а) копия протокола общего собрания собственников помещений МКД, указанного в подпункте «а» пункта 4 настоящего Порядка;

б) документ, удостоверяющий личность представителя (-ей) заинтересованного (-ых) лиц (-а);

в) согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

г) локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту общего имущества МКД (подъездов), согласованный Муниципальным учреждением «Городское управление капитального строительства» (далее – МУ «ГУКС»).

8. Для согласования локального сметного расчета представитель (-и) заинтересованного (-ых) лиц (-а) обращаются в МУ «ГУКС». МУ «ГУКС» проверяет предоставленный локальный сметный расчет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления и при наличии замечаний и (или) предложений возвращает локальный сметный расчет с указанием причин возврата.

Представитель (-и) заинтересованного (-ых) лиц (-а) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения локального сметного расчета от МУ «ГУКС» устраняет причины, послужившие основанием для возврата локального сметного расчета, и представляет (направляет) доработанный локальный сметный расчет в МУ «ГУКС».

В случае отсутствия замечаний и (или) предложений МУ «ГУКС» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления локального сметного расчета принимает решение о согласовании путем проставления штампа «Согласовано».

9. Представитель (-и) заинтересованного (-ых) лиц (-а) несет (-ут) ответственность за достоверность представляемых им сведений и документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Предложения подлежат регистрации в управлении ЖКХ с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления.

11. Основаниями для отказа о включении МКД в Адресный перечень являются:

а) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;

б) несоответствие Предложения условиям включения МКД в Адресный перечень, определенным пунктами 3 и 4 настоящего Порядка;

в) направления Предложения после окончания срока приема предложений.

12. Проведение отбора Предложений и формирование Адресного перечня осуществляется комиссией, создаваемой администрацией города Благовещенска (далее – Комиссия).

13. Комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня окончания приема Предложений, осуществляет их рассмотрение, в том числе определяет на соответствие (несоответствие) условиям, установленным пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, и полноту предоставленных документов, установленных пунктом 7 настоящего Порядка. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии. При равенстве голосов, решающим является голос председателя Комиссии.

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который должен содержать:

общее количество зарегистрированных Предложений;

порядковые номера Предложений;

решение о включении МКД в Адресный перечень/решение об отказе во включении МКД в Адресный перечень с указанием оснований отказа.

15. Протокол подписывается председателем Комиссии.

16. Адресный перечень утверждается постановлением администрации города Благовещенска, на основании подписанного председателем Комиссии протокола в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания.