ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1. Наименование инвестиционного проекта: «Реконструкция спортивных площадок и вспомогательных зданий и сооружений, размещенных на территории МУ СОК «Юность»

2. Настоящее либо планируемое местонахождение объекта: г. Благовещенск, ул.Краснофлотскя, д. 6

3. Цель инвестиционного проекта: Реконструкция спортивных площадок и вспомогательных зданий и сооружений, размещенных на территории МУ СОК «Юность»

4. Срок реализации инвестиционного проекта: 2026 - 2029 г.г.

5.    Форма    реализации   инвестиционного   проекта (строительство, реконструкция,   в   том   числе   с  элементами  реставрации,  техническое перевооружение  объекта  капитального  строительства,  приобретение объекта недвижимого имущества): Реконструкция

6. Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация города Благовещенска

7.   Сведения о предполагаемом застройщике, заказчике, покупателе (получатель бюджетных средств): Муниципальное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Юность»

8.   Стоимость инвестиционного проекта и технологическая структура капитальных вложений:

|  | Значения показателя по проекту в текущих ценах/в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по заключению государственной экспертизы или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (нужное подчеркнуть) | 524 158,7 |
| в том числе: |  |
| строительно-монтажные работы | 500 200,0 |
| приобретение машин и оборудования |  |
| прочие затраты, из них: | 23 958,7 |
| подготовка проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации и получения положительного заключения экспертизы проектной документации (нужное подчеркнуть) | 23 958,7 |

9. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на

подтверждающий документ): нет

10.   Наличие   положительного заключения государственной экспертизы

проектной документации (ссылка на подтверждающий документ): нет

11. Планируемое финансовое обеспечение инвестиционного проекта:

| Годы реализации инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта (тыс. руб.) | Источники финансирования инвестиционного проекта (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | средства учреждения (предприятия) |
| Инвестиционный проект, всего | 524 158,7 | 436 600,0 | 63 600,0 | 23 958,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2026 год | 23 958,7 |  |  | 23 958,7 |  |
| 2027 год | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  |  |
| 2028 год | 225 100,0 | 218 300,0 | 6 800,0 |  |  |
| 2029 год | 225 100,0 | 218 300,0 | 6 800,0 |  |  |

12. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта:

12.1. Вместимость – увеличение с 320 до 4500 человек (значительное увеличение вместимости за счет расширения трибун и под трибунного пространства).

12. 2. Увеличение количества мероприятий:

| ### Наименование | ### До реконструкции | ### После реконструкции | ### Преимущества |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Футбол | ### 15 400 чел ### Тренировочный процесс любительских команд | ### 64 200 чел ### Учебно- тренировочный процесс и ### 6 городских мероприятий | ### Новые спортивные площадки будут точкой притяжения для жителей всего города. Работать ежедневно с 6 утра до 22 часов. В это время будут часы для свободного посещения, тренировок спортивных секций, уроков физкультуры, расположенных рядом учебных заведений, занятий «групп здоровья» и аренды спортивных сооружений. При необходимости, учитывая при посещении пожелания жителей, часы работы спортивных площадок в дальнейшем могут быть изменены. ### Проведение праздничных мероприятий в честь городских или государственных дат |
| ### Легкая атлетика | ### 0 | ### 77 000 чел свободное посещение и ### 5 городских мероприятий |  |
| ### Волейбол | ### 7 300 чел ### Тренировочный процесс любительских команд, ### 2 мероприятия ### и городские спартакиады | ### 41 000 чел ### Учебно-тренировочный процесс, ### 6 мероприятий, ### городские и региональные спартакиады |  |
| ### Баскетбол | ### 1 200 чел ### Тренировочный процесс любительских команд | ### 38 000 чел учебно-тренировочный процесс и ### 2 городских мероприятия |  |
| ### Теннис | ### 20 - 25 чел ### Тренировочный процесс любителей | ### 200 чел ### Учебно- тренировочный процесс |  |
| ### Малая спортивная площадка ГТО | ### 38 000 чел | ### 64 000 чел ### свободное посещение и прием нормативов ВФСК «ГТО» ### у населения | ### При переносе площадки ГТО к прилегающей территории Первомайского парка, становится источником физической, эмоциональной и социальной гармонии для каждого посетителя зоны отдыха и спорта |
| ### Площадка «Доступная среда» | ### 2 мероприятия ### 170 человек | ### 4 мероприятия ### 340 человек | ### Реконструкция предусматривает создание безбарьерной среды и замену устаревших тренажеров на новые современные антивандальные тренажеры, для людей с ограниченными возможностями здоровья |

Исполнитель:

Мамонтов Андрей Владимирович

тел.+7(4162)772602

« 16 » февраля 2026г.