Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2017 г. N 3773

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2018 - 2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации города Благовещенска  от 29.03.2018 [N 870](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1733D6EB4F91A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 11.05.2018 [N 1324](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1733E6DBBF41A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 27.07.2018 [N 2304](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1733868B9F51A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 23.10.2018 [N 3329](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1733A62B5F81A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 28.11.2018 [N 3791](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1733B6CB8FF1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 14.05.2019 [N 1458](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723D69B9FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 20.09.2019 [N 3248](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723863B4F81A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 12.02.2020 [N 440](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF172346ABDFC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 09.12.2020 [N 4378](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713963BAF91A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 18.12.2020 [N 4542](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713A6FBBFD1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 21.01.2021 [N 168](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713A6EB5FA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 05.02.2021 [N 362](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713B6BBDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 15.06.2021 [N 2204](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703C6FB5FC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 02.09.2021 [N 3447](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703E6CBEFC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 17.11.2021 [N 4539](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703969BCF41A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 20.01.2022 [N 226](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A6CB4F51A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 25.01.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 22.03.2022 [N 1305](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF170346ABEFC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 06.04.2022 [N 1687](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703463BCFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 25.04.2022 [N 2144](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF170356FBDF81A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 25.07.2022 [N 3862](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1773E68B4FC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 29.08.2022 [N 4585](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1773F68BBFC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 17.10.2022 [N 5449](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1773863BBF81A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 22.11.2022 [N 6070](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1773962B9F51A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 19.01.2023 [N 208](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1773468BEFE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 02.02.2023 [N 441](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1773468BEFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 16.02.2023 [N 685](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF177346DBBF81A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 30.03.2023 [N 1462](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763C6AB9FC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 06.04.2023 [N 1608](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763C6FB4F51A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 06.06.2023 [N 2894](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763E6AB9F91A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 20.07.2023 [N 3811](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763F6CBCFE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) |  |

В целях улучшения условий проживания населения города Благовещенска, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A0AF67B09352832873C16F174373DE1A91C14EFE6E0A22ADE1BD4318C6DC88AE4DCDFB39FE52421FBA73C1DB4nDB) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A0AF67B09352834893813F274373DE1A91C14EFE6E0A22ADE1BD63189669DDAABDD83F5CAF62723FBA43E014C173CB5nDB) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", [приказом](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A0AF67B09352834893B14F970373DE1A91C14EFE6E0A22ADE1BD63189669DD8ABDD83F5CAF62723FBA43E014C173CB5nDB) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P43) "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы".

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 14.05.2019 [N 1458](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723D69B9FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B794AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, подлежит опубликованию в газете "Благовещенск" и размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Благовещенска В.А.Константинова.

Мэр

города Благовещенска

В.С.КАЛИТА

Утверждена

постановлением

администрации

города Благовещенска

от 23 октября 2017 г. N 3773

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2018 - 2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации города Благовещенска  от 14.05.2019 [N 1458](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723D69B9FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 20.09.2019 [N 3248](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723863B4F81A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 12.02.2020 [N 440](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF172346ABDFC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 09.12.2020 [N 4378](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713963BAF91A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 18.12.2020 [N 4542](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713A6FBBFD1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 21.01.2021 [N 168](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713A6EB5FA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 05.02.2021 [N 362](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713B6BBDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 15.06.2021 [N 2204](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703C6FB5FC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 02.09.2021 [N 3447](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703E6CBEFC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 17.11.2021 [N 4539](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703969BCF41A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 20.01.2022 [N 226](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A6CB4F51A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 25.01.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 22.03.2022 [N 1305](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF170346ABEFC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 06.04.2022 [N 1687](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703463BCFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 25.04.2022 [N 2144](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF170356FBDF81A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 25.07.2022 [N 3862](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1773E68B4FC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 29.08.2022 [N 4585](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1773F68BBFC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 17.10.2022 [N 5449](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1773863BBF81A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 22.11.2022 [N 6070](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1773962B9F51A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 19.01.2023 [N 208](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1773468BEFE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 02.02.2023 [N 441](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1773468BEFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 16.02.2023 [N 685](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF177346DBBF81A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 30.03.2023 [N 1462](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763C6AB9FC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 06.04.2023 [N 1608](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763C6FB4F51A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 06.06.2023 [N 2894](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763E6AB9F91A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 20.07.2023 [N 3811](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763F6CBCFE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB),  от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) |  |

I. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2018 - 2024 ГОДЫ"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) | |
| Участники муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска;  управление культуры администрации города Благовещенска;  администрация города Благовещенска в лице управления единой муниципальной информационной системы и управления архитектуры и градостроительства;  муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" (далее - МУ "ГУКС");  лица - победители процедуры определения поставщика (исполнителя, подрядчика) |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 09.12.2020 [N 4378](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713963BAF91A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B794AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) | |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Благовещенска |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение формирования единого облика на территории города Благовещенска.  2. Создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории города Благовещенска, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города Благовещенска |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) | |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий.  Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования.  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска |
| (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 20.09.2019 [N 3248](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723863B4F81A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B794AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB), от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) | |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 - 2024 годы |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1323922,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 100474,6 тыс. руб.;  2019 год - 129409,8 тыс. руб.;  2020 год - 119494,4 тыс. руб.;  2021 год - 132105,7 тыс. руб.;  2022 год - 443664,1 тыс. руб.;  2023 год - 273538,4 тыс. руб.;  2024 год - 125235,5 тыс. руб.  Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 31534,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 4784,5 тыс. руб.;  2019 год - 11764,5 тыс. руб.;  2020 год - 8107,0 тыс. руб.;  2021 год - 1851,8 тыс. руб.;  2022 год - 1055,4 тыс. руб.;  2023 год - 2718,5 тыс. руб.;  2024 год - 1252,4 тыс. руб.  Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 482591,3 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 95690,1 тыс. руб.;  2019 год - 117645,3 тыс. руб.;  2020 год - 111387,4 тыс. руб.;  2021 год - 27672,2 тыс. руб.;  2022 год - 3134,6 тыс. руб.;  2023 год - 3078,6 тыс. руб.;  2024 год - 123983,1 тыс. руб.  Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 809797,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 102581,7 тыс. руб.;  2022 год - 439474,1 тыс. руб.;  2023 год - 267741,3 тыс. руб.;  2024 год - 0,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B794AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий - 9,57% (2,52% - при условии выделения дополнительных финансовых ассигнований).  Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования - 22,54%.  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска, - 30%.  Индекс качества городской среды к 2025 году составит 223 балла.  Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году составит 19%.  Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 129 ед. (34 ед. - при условии выделения дополнительных финансовых ассигнований) <\*>.  Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 7 ед.  Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственной (муниципальной) программы современной городской среды - 90%.  Количество реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства - 2 ед.  Количество разработанной документации по тактическому благоустройству улиц, общественных пространств, парков, скверов - 1 ед.  Количество благоустроенных дворовых территорий (в рамках реализации проекта "1000 дворов") - 75 ед.  Количество дворовых территорий, в отношении которых проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий, - 25 ед. |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D6B194AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) | |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A0AF67B09352832873C16F174373DE1A91C14EFE6E0A238DE43DA3389789DD9BE8BD2B3B9nCB) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение эстетического состояния территории.

Настоящая программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытие тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, благоустройство и озеленение зон отдыха, а также благоустройство и освещение общественных пространств (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования) города Благовещенска.

По состоянию на 1 января 2018 года в городе Благовещенске насчитывается 1347 дворовых территорий. Асфальтобетонное покрытие около 69% придомовых территорий имеет полный физический износ. Уровень благоустройства прежде всего определяет комфортность проживания жителей города. В ряде кварталов города Благовещенска ливневая канализация отсутствует, так как ее устройство не предусматривалось проектом.

На территории города Благовещенска проведена большая работа по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов. За последние 7 лет отремонтировано 236 придомовых территорий, что составляет 17,5% от их общего количества, общий объем затрат составил 357,4 млн. руб.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF9743E6FBFF64749B8EFEAF56D9142947584679CDBA088D2BACBAA6176E8A73C014F15205CD79FB2nFB) "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2017 год" выполнено благоустройство 18 дворовых территорий.

Анализ благоустройства общественных и дворовых территорий в городе Благовещенске показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных и дворовых территорий.

Однако в настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности общественных территорий, от площади озеленения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Благовещенска имеются 38 муниципальных территорий общего пользования, из них 13 благоустроенных территории общего пользования - парки, скверы, набережная, площадь.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.02.2020 [N 440](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF172346ABDFC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B094AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" проведены мероприятия по благоустройству общественной территории - участка набережной реки Амур от пер. Святителя Иннокентия до ул. Пионерской. В ходе работ выполнены устройство летнего водопровода, сетей связи (видеонаблюдения и звуковещания участка), сетей электроснабжения, наружного освещения, наземные светильники, озеленение, разбивка цветников, покрытие тротуаров. Из малых архитектурных форм установлены урны, лавочки, перголы, а также современная детская игровая площадка с полимерным покрытием. Детская площадка разделена на возрастные игровые зоны: 1 - 6 лет, 6 - 12 лет и 12 - 15 лет.

В качестве мероприятий по благоустройству общественных территорий понимаются следующие мероприятия:

благоустройство парков (скверов, бульваров);

освещение улиц, парков (скверов, бульваров);

благоустройство набережной;

благоустройство мест купания (пляжей);

устройство и реконструкция детских площадок;

благоустройство территории возле общественного здания;

благоустройство территории вокруг памятников;

реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.);

обустройство родников;

благоустройство городских площадей;

благоустройство и организация муниципальных рынков.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам общего пользования города Благовещенска.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха жителей.

III. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВА. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

[Стратегией](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723B6FBAF51A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D3B194AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB) социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска на период до 2025 года, утвержденной решением Благовещенской городской Думы от 20 декабря 2018 г. N 51/128, определены приоритетные направления муниципальной политики на территории города Благовещенска. Улучшение городской среды является приоритетным направлением развития города до 2025 года.

Данные приоритеты стали основой определения цели и задач муниципальной программы.

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Благовещенска.

Задачи программы направлены на достижение вышеуказанной цели, заключаются в обеспечении формирования единого облика на территории города Благовещенска, создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Благовещенска, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города Благовещенска.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы и материалы:

1) [Порядок](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763F6AB4F91A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D3B394AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB) и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу, утвержденные постановлением администрации города Благовещенска от 27 июля 2017 г. N 2408 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды";

2) [Порядок](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763F6AB4F91A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA08BD3B994AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB) и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в программу, утвержденные постановлением администрации города Благовещенска от 27 июля 2017 г. N 2408 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды";

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 20.09.2019 [N 3248](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723863B4F81A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D3B994AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

3) [Порядок](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763F6AB4F91A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA088D5B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB) общественного обсуждения проекта программы, утвержденный постановлением администрации города Благовещенска от 27 июля 2017 г. N 2408 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды";

4) [Порядок](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176386ABFFC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089DBB494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB) и сроки представления, рассмотрения и оценки заявок, поступивших от жителей многоквартирных домов, о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы" на мероприятие "Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Амурской области на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации проекта "1000 дворов), утвержденный постановлением администрации города от 2 декабря 2021 г. N 4825;

(п. 4 введен постановлением администрации города Благовещенска от 25.01.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B294AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

[5](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) Визуализированный [перечень](#P373) образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству, представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.

Минимальный перечень работ по благоустройству утвержден Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального и областного бюджетов и включает следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн;

иные виды работ, в т.ч. оборудование (ремонт) ливневой канализации, оборудование (ремонт) тротуаров;

[6](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, представлена в [приложении N 2](#P424) к муниципальной программе;

[7](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) [Порядок](#P464) разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы" представлен в приложении N 3 к муниципальной программе;

[8](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) [Порядок](#P508) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы" представлен в приложении N 4 к муниципальной программе;

[9](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) Адресный [перечень](#P539) дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска, на которых планируется благоустройство в 2018 - 2024 годах, представлен в приложении N 5 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763F6AB4F91A43B0B6E6F76A9E1D8360CD3391D9A097D3B381F92521BEn6B) администрации города Благовещенска от 27 июля 2017 г. N 2408 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды".

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определены по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в [порядке](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF9753B6CB4F64749B8EFEAF56D9142947584679CDBA088D2BACBAA6176E8A73C014F15205CD79FB2nFB), установленном постановлением администрации города Благовещенска от 15 августа 2017 г. N 2592 "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования города Благовещенска".

Адресный [перечень](#P1048) дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска, планируемых к реализации, в рамках мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации проекта "1000 дворов"), представлен в приложении N 5.1 к муниципальной программе;

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 25.01.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B794AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

[10](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) Адресный [перечень](#P1331) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска, на которых планируется благоустройство в 2018 - 2024 годах, представлен в приложении N 6 к муниципальной программе;

[11](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) Адресный [перечень](#P1441) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией города Благовещенска, представлен в приложении N 7 к муниципальной программе.

Мероприятия по инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, проводятся в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF9753B6CB4F64749B8EFEAF56D91428675DC6B9EDBBE88D0AF9DFB27B2n0B) администрации города Благовещенска от 15 августа 2017 г. N 2592 "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования города Благовещенска";

[12](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) адресный [перечень](#P1469) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией города Благовещенска, представлен в приложении N 8 к муниципальной программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству, проводятся в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF9753B6CB4F64749B8EFEAF56D91428675DC6B9EDBBE88D0AF9DFB27B2n0B) администрации города Благовещенска от 15 августа 2017 г. N 2592 "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования города Благовещенска".

IV. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключенных в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В результате выполнения запланированных мероприятий программы:

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B294AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- доля благоустроенных дворовых территорий - 9,57% (2,52% - при условии выделения дополнительных финансовых ассигнований);

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования составит 22,54%;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B794AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска, составит 30%;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- индекс качества городской среды к 2025 году составит 223 балла;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B994AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению 2019 составит 19%;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B894AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составит 129 ед. (34 ед. - при условии выделения дополнительных финансовых ассигнований);

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B194AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составит 7 ед.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B094AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственной (муниципальной) программы современной городской среды, - 90%;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B394AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- количество реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства составит 2 ед.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B294AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- количество разработанной документации по тактическому благоустройству улиц, общественных пространств, парков, скверов составит 1 ед.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B594AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- количество благоустроенных дворовых территорий (в рамках реализации проекта "1000 дворов") - 75 ед.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- количество дворовых территорий, в отношении которых проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий, - 25 ед.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B794AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

[Перечень](#P1495) основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении N 9 к муниципальной программе.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B194AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

[Сведения](#P1633) о показателях (индикаторах) и непосредственных результатах муниципальной программы представлены в приложении N 10 к муниципальной программе.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 20.09.2019 [N 3248](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723863B4F81A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D0B194AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

V. СОСТАВ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2024 годы составляет 1323922,5 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета - 31534,1 тыс. руб., областного бюджета - 482591,3 тыс. руб., федерального бюджета - 809797,1 тыс. руб.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" включает в себя мероприятие "Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)".

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 20.09.2019 [N 3248](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723863B4F81A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D0B594AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

Основное мероприятие 2 "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" включает в себя мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды".

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 15.06.2021 [N 2204](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703C6FB5FC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B594AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

В результате выполнения запланированных мероприятий программы к 2025 году будут благоустроены 162 дворовые территории, произведен ремонт дворовых проездов, обеспечено освещение и выполнены работы по обустройству 11 территорий общего пользования.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 25.01.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D5B394AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметры в отношении основного мероприятия 3 распространяют действие с 20.02.2020 ([постановление](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D5B094AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB) администрации города Благовещенска от 24.03.2020 N 934). |  |

Основное мероприятие 3 "Реализация ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город" включает в себя мероприятие "Реализация мероприятий по цифровизации деятельности органов местного самоуправления, цифровизации городского хозяйства, построения и развития автоматизированных систем обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Благовещенска".

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B294AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

Ведомственный проект цифровизации городского хозяйства "Умный город" реализуется в рамках национальных проектов Российской Федерации "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". В Амурской области утвержден паспорт регионального проекта (программы) цифровизации городского хозяйства "Умный город" в Амурской области.

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

Муниципальным образованием городом Благовещенском в рамках мероприятия предусмотрены:

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B794AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- проведение обследования существующей информационно-коммуникационной структуры для определения текущего состояния цифровизации деятельности органов местного самоуправления, цифровизации городского хозяйства, состава автоматизированных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города Благовещенска;

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- разработка концепции цифровизации деятельности органов местного самоуправления, цифровизации городского хозяйства, построения и развития автоматизированных систем обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Благовещенска;

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D7B994AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

абзац исключен с 18 декабря 2020 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 18.12.2020 [N 4542](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713A6FBBFD1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D3B394AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB).

Основное мероприятие 4 "Разработка документации по тактическому благоустройству улиц, общественных пространств, парков, скверов" включает в себя мероприятие "Выполнение работ по разработке рекомендаций по тактическому благоустройству для ул. Горького на участке от ул. Калинина до ул. Театральной города Благовещенска".

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 15.06.2021 [N 2204](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703C6FB5FC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

Муниципальным образованием городом Благовещенском в рамках мероприятия предусмотрены:

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 05.02.2021 [N 362](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713B6BBDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D1B594AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- разработка PR-программ проводимого тактического благоустройства;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 05.02.2021 [N 362](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713B6BBDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D1B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- разработка дизайн-кода для участка ул. Горького;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 05.02.2021 [N 362](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713B6BBDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D1B794AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- подбор малых архитектурных форм и составление рекомендации по их применению;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 05.02.2021 [N 362](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713B6BBDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D1B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- разработка плана освещения улицы;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 05.02.2021 [N 362](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713B6BBDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D1B994AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- разработка рекомендаций по организации покрытий тротуаров;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 05.02.2021 [N 362](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713B6BBDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D1B894AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

- разработка информационных порталов о реализации проекта.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 05.02.2021 [N 362](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713B6BBDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D6B194AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, обеспечивающих физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со [статьей 15](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A0AF67B09352832853B17F67B373DE1A91C14EFE6E0A22ADE1BD5348B6DC88AE4DCDFB39FE52421FBA73C1DB4nDB) Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

Основное мероприятие 5 "Поддержка проектов по комплексному благоустройству территорий".

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 25.01.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D5B594AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

В рамках данного мероприятия будут выполнены на дворовых территориях следующие работы:

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 25.01.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D5B794AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

1) обустройство детской площадки;

(пп. 1 введен постановлением администрации города Благовещенска от 25.01.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D5B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

2) обустройство спортивной площадки;

(пп. 2 введен постановлением администрации города Благовещенска от 25.01.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D5B994AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

3) оборудование зоны тихого отдыха;

(пп. 3 введен постановлением администрации города Благовещенска от 25.01.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D5B894AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

4) обеспечение освещения территории;

(пп. 4 введен постановлением администрации города Благовещенска от 25.01.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089DAB194AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

5) установка скамеек, урн;

(пп. 5 введен постановлением администрации города Благовещенска от 25.01.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089DAB094AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

6) оборудование (ремонт) тротуаров и проездов;

(пп. 6 введен постановлением администрации города Благовещенска от 25.01.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089DAB394AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

7) оборудование площадки для хозяйственно-бытовых нужд;

(пп. 7 введен постановлением администрации города Благовещенска от 16.02.2023 [N 685](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF177346DBBF81A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

8) оборудование (ремонт) ливневой канализации.

(пп. 8 введен постановлением администрации города Благовещенска от 16.02.2023 [N 685](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF177346DBBF81A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

Реализация мероприятия позволит создать новые доступные пространства для отдыха рядом с домом, приведет к улучшению качества жизни граждан, повысит индекс качества городской среды.

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 25.01.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1703A62BFFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089DAB294AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

Показателями результативности муниципальной программы являются:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДБДТМД = (ДБДТМД / ОКДТ) x 100%, где:

ДБДТМД - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

ОКДТ - общее количество дворовых территорий, находящихся на территории города Благовещенска.

3. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

4. Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДБМТ = (ДБМТ / КТОП) x 100%, где:

ДПБМТ - доля благоустроенных муниципальных территорий;

КТОП - общее количество муниципальных территорий общего пользования (по итогам инвентаризации).

5. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска.

ДГПУРВРГС = (ОКГ / КГПУРВРГС) x 100%, где:

ДГПУРВРГС - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска;

ОКГ - общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска;

КГПУРВРГС - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска.

6. Количество реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

(п. 6 введен постановлением администрации города Благовещенска от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B194AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

7. Количество разработанной документации по тактическому благоустройству улиц, общественных пространств, парков, скверов.

(п. 7 введен постановлением администрации города Благовещенска от 09.12.2020 [N 4378](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1713963BAF91A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B194AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2024 годы составляет 1315435,0 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета - 31449,2 тыс. руб., областного бюджета - 362075,6 тыс. руб., федерального бюджета - 921910,2 тыс. руб.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 30.03.2023 [N 1462](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763C6AB9FC1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлены в [приложении N 11](#P1795) к муниципальной программе.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

Абзац исключен с 24 марта 2020 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB).

VII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И КООРДИНАЦИИ ЗА ХОДОМ

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы на территории города Благовещенска [постановлением](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763F69B8F91A43B0B6E6F76A9E1D8360CD3391D9A097D3B381F92521BEn6B) администрации города Благовещенска от 8 августа 2017 г. N 2539 создана общественная комиссия по благоустройству и формированию современной городской среды на территории города Благовещенска, состоящая из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке.

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763F69B8F91A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D3B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB) об общественной комиссии по благоустройству и формированию современной городской среды на территории города Благовещенска, по подготовке и реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы", утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 8 августа 2017 г. N 2539.

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы и обсуждения дизайн-проектов.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием город Благовещенск условий предоставления субсидий осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области.

VIII. Порядок информирования граждан о ходе выполнения

программы, в том числе о ходе реализации конкретных

мероприятий по благоустройству общественных

территорий и дворовых территорий

в рамках программы

(введен постановлением администрации города Благовещенска

от 06.04.2023 [N 1608](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763C6FB4F51A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B794AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB))

Справочные, статистические и аналитические материалы, касающиеся выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы, размещаются в соответствующих разделах государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://dom.gosuslugi.ru/ и на официальном сайте администрации города Благовещенска https://www.admblag.ru/.

Новостные и информационные материалы, касающиеся хода выполнения программы, в том числе хода реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы, размещаются на страницах официальных аккаунтов администрации города Благовещенска в социальных сетях.

Дополнительными ресурсами (каналами) информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы, являются региональные и городские средства массовой информации.

Приложение N 1

к муниципальной программе

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ

К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ,

СФОРМИРОВАННЫЙ ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО

ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

|  |  |
| --- | --- |
| Виды работ | |
| 1. Ремонт дворовых проездов | |
| Рисунок не приводится. | |
| 2. Обеспечение освещения дворовых территорий | |
| Рисунок не приводится. | Светильник светодиодный уличный.  Характеристики:  номинальное напряжение с ....170 В;  степень защиты IP65;  способ монтажа - консольный;  номинальное напряжение по ....260 В. |
| 3. Установка скамеек | |
| Рисунок не приводится. | Скамья без спинки.  Характеристики:  длина скамейки - не менее 1,5 м;  ширина - не менее 380 мм;  высота - не менее 600 мм |
| Рисунок не приводится. | Скамья со спинкой.  Характеристики:  длина скамейки - не менее 2,0 м;  ширина - не менее 450 мм;  высота - не менее 600 мм |
| 4. Установка урн | |
| Рисунок не приводится. | Урна:  размер 0,4 x 0,4 x 0,8 |
| Рисунок не приводится. | Урна:  размер 0,6 x 0,35 x 0,9 |
| 5. Оборудование (ремонт) ливневой канализации  Рисунок не приводится. | |
| 6. Оборудование (ремонт) тротуаров  Рисунок не приводится. | |

Приложение N 2

к муниципальной программе

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ

В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ТАКИХ РАБОТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Стоимость с НДС, рублей |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | 1 м2 | 2820,0 |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 опора | 44153,0 |
| 3. | Установка скамеек | 1 шт. | 11821,0 |
| 4. | Установка урн | 1 шт. | 5892,0 |
| 5. | Оборудование (ремонт) ливневой канализации | 1 м3 колодцев + 1 м трубы | 46909,0 |
| 6. | Оборудование (ремонт) тротуаров | 1 м2 | 2471,0 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ

ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

НА 2018 - 2024 ГОДЫ"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы".

1.2. Дизайн-проект - проект благоустройства дворовой территории, содержащий текстовое и визуальное описание предлагаемых к выполнению работ и мероприятий, перечень (в том числе в виде соответствующих визуальных изображений) элементов благоустройства (скамьи, урны, детские и спортивные площадки, ограждения), предлагаемые к размещению на соответствующей дворовой территории.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ: для дворовых территорий - схема благоустройства дворовой территории в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- сложившуюся застройку;

- сеть пешеходных пространств на дворовых территориях следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.3. Для системного решения градостроительных проблем города и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

3. Обсуждение и согласование дизайн-проектов

3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF9713469BBF64749B8EFEAF56D9142947584679CDBA088D3BACBAA6176E8A73C014F15205CD79FB2nFB) благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска, утвержденными решением Благовещенской городской Думы, требованиями Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A0AF67B09352832823A17F977373DE1A91C14EFE6E0A238DE43DA3389789DD9BE8BD2B3B9nCB) Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются управляющими организациями, собственниками жилья, проходят общественные обсуждения на общих собраниях собственников многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих многоквартирных домов. При необходимости и в особо спорных случаях рекомендуется повторно проводить общественные обсуждения до достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

3.3. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется уполномоченными лицами из числа собственников помещений, указанных в предложениях на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу, по итогам общественных обсуждений на общих собраниях собственников многоквартирных домов.

4. Утверждение дизайн-проектов

4.1. Дизайн-проекты после согласования заинтересованными лицами принимаются управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска (далее - управление ЖКХ) во вторник и четверг с 15.00 до 17.30 по адресу: г. Благовещенск, ул. Б.Хмельницкого, 8, каб. 22.

4.2. Дизайн-проекты утверждаются общественной комиссией по благоустройству и формированию современной городской среды на территории города Благовещенска.

4.3. Решение об утверждении дизайн-проектов оформляется протоколом.

Приложение N 4

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2018 - 2024 ГОДЫ"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует трудовое участие граждан в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы".

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов представляет комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения и осуществляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

1.2. Под формой трудового участия понимается трудовая деятельность собственников помещений в многоквартирных домах, подлежащих благоустройству, и всех заинтересованных лиц в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие граждан по благоустройству территорий может быть внесено на безвозмездной основе в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

1) месячники (субботники) по благоустройству территории муниципального образования;

2) участие в озеленении территории - высадка растений, создание клумб, уборка территории;

3) обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

2. Организация трудового участия

2.1. Организация трудового участия осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. На собрании собственниками помещений многоквартирного дома обсуждаются условия трудового участия собственников многоквартирного дома. Решение о выбранных работах также включается в протокол общего собрания собственников.

2.3. Организация трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, подтверждается документально.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, может быть представлена информация о выполнении работ, включающая информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, от лица, управляющего многоквартирным домом. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в управление ЖКХ города Благовещенска не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Приложение N 5

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА, НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2018 - 2024 ГОДАХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановления администрации города Благовещенска  от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B894AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта | Срок реализации мероприятий по благоустройству |
| 1. | ул. Амурская, 133 | 2018 |
| 2. | ул. Амурская, 165 | 2020 |
| 3. | ул. Амурская, 167 | 2020 |
| 4. | ул. Амурская, 22 | 2022 |
| 5. | ул. Амурская, 263 | 2021 |
| 6. | ул. Амурская, 34 | 2020 |
| 7. | ул. Б.Хмельницкого, 110/2 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 8. | ул. Василенко, 11 | 2021 |
| 9. | ул. Василенко, 13 | 2021 |
| 10. | ул. Василенко, 13/1 | 2018 |
| 11. | ул. Воронкова, 12 | 2023 |
| 12. | ул. Воронкова, 20 | 2021 |
| 13. | ул. Горького, 139 | 2021 |
| 14. | ул. Горького, 150 | 2022 |
| 15. | ул. Горького, 152 | 2023 |
| 16. | ул. Горького, 182 | 2022 |
| 17. | ул. Горького, 24 | 2018 |
| 18. | ДОС 18, п. Моховая Падь | 2021 |
| 19. | ул. Дьяченко, 3/1 | 2018 |
| 20. | ул. Дьяченко, 5 | 2018 |
| 21. | ул. Дьяченко, 5/1 | 2018 |
| 22. | ул. Дьяченко, 5/3 | 2018 |
| 23. | ул. Дьяченко, 6 | 2020 |
| 24. | ул. Дьяченко, 6 А | 2020 |
| 25. | ул. Дьяченко, 7 | 2020 |
| 26. | ул. Дьяченко, 9 | 2020 |
| 27. | ул. Заводская, 4, с. Белогорье | 2018 |
| 28. | ул. Зейская, 12 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 29. | ул. Зейская, 217 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 30. | ул. Зейская, 49 | 2020 |
| 31. | ул. Зейская, 92 | 2019 |
| 32. | ул. Зейская, 99 | 2022 |
| 33. | ул. Забурхановская, 91 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 34. | Игнатьевское шоссе, 14/4 | 2019 |
| 35. | Игнатьевское шоссе, 14/6 | 2019 |
| 36. | ул. Институтская, 13/1 | 2020 |
| 37. | ул. Институтская, 14 | 2021 |
| 38. | ул. Институтская, 14 А | 2021 |
| 39. | ул. Институтская, 17/1 | 2021 |
| 40. | ул. Институтская, 3/3 | 2020 |
| 41. | ул. Калинина, 108 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 42. | ул. Калинина, 132 | 2021 |
| 43. | ул. Калинина, 134 | 2024 |
| 44. | ул. Калинина, 142 | 2020 |
| 45. | ул. Калинина, 142/2 | 2020 |
| 46. | ул. Калинина, 82/2 | 2024 |
| 47. | ул. Калинина, 84 | 2024 |
| 48. | ул. Калинина, 86 | 2024 |
| 49. | ул. Кантемирова, 10 | 2021 |
| 50. | ул. Кантемирова, 11 | 2020 |
| 51. | ул. Кантемирова, 11/1 | 2020 |
| 52. | ул. Кантемирова, 18 | 2018 |
| 53. | ул. Кантемирова, 20 | 2018 |
| 54. | ул. Кантемирова, 20/2 | 2018 |
| 55. | ул. Кантемирова, 20/4 | 2018 |
| 56. | ул. Кантемирова, 22 | 2018 |
| 57. | ул. Кантемирова, 7 | 2020 |
| 58. | ул. Кантемирова, 9 | 2020 |
| 59. | пер. Колхозный, 4 | 2021 |
| 60. | ул. Кольцевая, 42 А | 2019 |
| 61. | ул. Комсомольская, 42 | 2022 |
| 62. | ул. Комсомольская, 50 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 63. | ул. Комсомольская, 50/2 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 64. | ул. Красноармейская, 91/1 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 65. | ул. Краснофлотская, 151 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 66. | ул. Краснофлотская, 51 | 2023 |
| 67. | ул. Кузнечная, 206 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 68. | ул. Кузнечная, 208 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 69. | ул. Кузнечная, 27 | 2018 |
| 70. | ул. Кузнечная, 32/2 | 2021 |
| 71. | ул. Кузнечная, 50 | 2018 |
| 72. | ул. Кузнечная, 58/68 | 2019 |
| 73. | ул. Лазо, 58 | 2020 |
| 74. | ул. Ленина, 153 | 2021 |
| 75. | ул. Ленина, 237 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 76. | ул. Ленина, 30/4 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 77. | ул. Ленина, 48 | 2018 |
| 78. | ул. Ленина, 72 | 2020 |
| 79. | ул. Ленина, 80 | 2019 |
| 80. | Литер 1, п. Мясокомбинат | 2018 |
| 81. | Литер 2, п. Моховая Падь | 2023 |
| 82. | ул. Мухина, 87 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 83. | ул. Мухина, 87/1 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 84. | ул. Островского, 234 | 2021 |
| 85. | ул. Островского, 236 | 2019 |
| 86. | ул. Островского, 251 | 2022 |
| 87. | ул. 50 лет Октября, 108 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 88. | ул. 50 лет Октября, 142 | 2022 |
| 89. | ул. 50 лет Октября, 150 | 2020 |
| 90. | ул. 50 лет Октября, 202 | 2022 |
| 91. | ул. 50 лет Октября, 202/2 | 2022 |
| 92. | ул. 50 лет Октября, 203 | 2019 |
| 93. | ул. 50 лет Октября, 203/1 | 2019 |
| 94. | ул. 50 лет Октября, 206 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 95. | ул. 50 лет Октября, 206/1 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 96. | ул. 50 лет Октября, 212 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 97. | ул. Партизанская, 68 | 2018 |
| 98. | ул. Партизанская, 69 | 2023 |
| 99. | ул. Пионерская, 151 | 2020 |
| 100. | ул. Пионерская, 153 | 2020 |
| 101. | ул. Пионерская, 46 | 2022 |
| 102. | ул. Пограничная, 124 | 2019 |
| 103. | ул. Пограничная, 124/1 | 2019 |
| 104. | ул. Пограничная, 124/2 | 2019 |
| 105. | ул. Пограничная, 124/3 | 2019 |
| 106. | ул. Пограничная, 126 | 2019 |
| 107. | ул. Политехническая, 174 | 2021 |
| 108. | ул. Политехническая, 41 | 2018 |
| 109. | ул. Политехническая, 88 | 2022 |
| 110. | ул. Пушкина, 183/3 | 2021 |
| 111. | ул. Пушкина, 183/5 | 2021 |
| 112. | ул. Пушкина, 183/7 | 2021 |
| 113. | ул. Пушкина, 199/1 | 2021 |
| 114. | ул. Пушкина, 36 | 2019 |
| 115. | ул. Пушкина, 41 | 2019 |
| 116. | ул. Радиоцентр, 1 (п. Радиоцентр) | 2018 |
| 117. | ул. Радиоцентр, 6 (п. Радиоцентр) | 2018 |
| 118. | Садовая, 53 | 2022 |
| 119. | Свободная, 259 | 2022 |
| 120. | ул. Северная, 59 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 121. | ул. Советская, 3 | 2019 |
| 122. | ул. Советская, 5 | 2019 |
| 123. | ул. Советская, 7 | 2019 |
| 124. | пер. Советский, 29 | 2023 |
| 125. | пер. Советский, 31 | 2023 |
| 126. | ул. Соколовская, 48 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 127. | ул. Строителей, 79/1 | 2020 |
| 128. | ул. Строителей, 79/3 | 2020 |
| 129. | ул. Студенческая, 25/1 | 2021 |
| 130. | ул. Студенческая, 31 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 131. | ул. Студенческая, 35 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 132. | ул. Студенческая, 37 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 133. | ул. Студенческая, 38 | 2021 |
| 134. | ул. Студенческая, 41 | 2021 |
| 135. | ул. Студенческая, 41/1 | 2021 |
| 136. | ул. Студенческая, 47 | 2024 |
| 137. | ул. Театральная, 42 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 138. | ул. Театральная, 98 | 2021 |
| 139. | ул. Текстильная, 21/1 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 140. | ул. Текстильная, 21/3 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 141. | ул. Текстильная, 25 | 2024 |
| 142. | ул. Трудовая, 209 | 2024 |
| 143. | ул. Трудовая, 38 | 2021 |
| 144. | пер. Фабричный, 46 | 2024 |
| 145. | ул. Фрунзе, 37 | 2021 |
| 146. | ул. Чайковского, 135 | 2018 |
| 147. | ул. Чайковского, 191 | 2019 |
| 148. | ул. Чайковского, 193 | 2019 |
| 149. | ул. Чайковского, 193/2 | 2019 |
| 150. | ул. Чайковского, 33 | 2022 |
| 151. | ул. Чехова, 39 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 152. | ул. Шевченко, 117 | 2021 |
| 153. | ул. Шевченко, 14 | 2022 |
| 154. | ул. Шевченко, 17 | 2020 |
| 155. | ул. Шимановского, 23 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 156. | ул. Шимановского, 25/1 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 157. | ул. Шимановского, 276 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 158. | ул. Шимановского, 278 | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 159. | ул. Шимановского, 61 | 2018 |
| 160. | ул. Шимановского, 61/1 | 2018 |
| 161. | ул. Широкая, 53 | 2024 |
| 162. | пер. Южный, 1, п. Астрахановка | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |
| 163. | пер. Южный, 2, п. Астрахановка | Срок реализации - с 2024 до конца реализации муниципальной программы, по мере выделения финансовых ассигнований |

Приложение N 5.1

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ

МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНОВ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА "1000 ДВОРОВ")

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановления администрации города Благовещенска  от 06.06.2023 [N 2894](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763E6AB9F91A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адресный перечень дворовых территорий, претендующих на получение поддержки | Срок реализации мероприятий |
| 1. | ул. Ленина, 12/2;  ул. Ленина, 14/2 | 2022 |
| 2. | пер. Св.Иннокентия, 19 | 2022 |
| 3. | ул. 50 лет Октября, 197;  50 лет Октября, 199 | 2022 |
| 4. | ул. 50 лет Октября, 203;  ул. 50 лет Октября, 203/1;  ул. Кольцевая, 42 А;  ул. Островского, 236 | 2022 |
| 5. | ул. Чайковского, 211 | 2022 |
| 6. | ул. Дьяченко, 2А;  ул. Дьяченко, 2В;  ул. Дьяченко, 2Г | 2022 |
| 7. | ул. Калинина, 76;  ул. Калинина, 76/2 | 2022 |
| 8. | ул. Строителей, 79/3 | 2022 |
| 9. | ул. Горького, д. 97/1 | 2022 |
| 10. | Игнатьевское шоссе, 3;  Игнатьевское шоссе, 3/1 | 2022 |
| 11. | ул. Пограничная, 124;  ул. Пограничная, 124/3 | 2022 |
| 12. | ул. Студенческая. 34/9 | 2022 |
| 13. | ул. Политехническая, 88 | 2022 |
| 14. | ул. Шевченко, 44 | 2022 |
| 15. | ул. Ленина, 42 | 2022 |
| 16. | ул. Муравьева-Амурского, 24  ул. Трудовая, 268 | 2022 |
| 17. | ул. Красноармейская, 198 | 2022 |
| 18. | ул. Ленина, д. 235 | 2022 |
| 19. | ул. Театральная, 35/1 | 2022 |
| 20. | ул. Загородная, 48;  ул. Красноармейская, 194 | 2022 |
| 21. | ул. Чайковского, 110 | 2022 |
| 22. | ул. Институтская, 11 | 2022 |
| 23. | ул. Трудовая, 27;  ул. Амурская, 114 | 2022 |
| 24. | ул. Чайковского, 47 | 2022 |
| 25. | ул. Зейская, 256 | 2022 |
| 26. | ул. Пушкина, д. 3;  ул. Краснофлотская, 53 | 2022 |
| 27. | ул. Институтская, 17 | 2022 |
| 28. | ул. Амурская, 112 | 2022 |
| 29. | ул. Амурская, 208 | 2022 |
| 30. | ул. Институтская, 14 | 2022 |
| 31. | п. Моховая Падь, ДОС-18 | 2022 |
| 32. | п. Моховая Падь, литер 25 | 2022 |
| 33. | п. Мясокомбинат, литер 1 | 2022 |
| 34. | ул. Шевченко, 109;  ул. Шевченко, 109/1 | 2022 |
| 35. | ул. Пионерская, 112/2 | 2022 |
| 36. | ул. Игнатьевское шоссе, 12/6 | 2022 |
| 37. | ул. Чайковского, 33 | 2022 |
| 38. | Игнатьевское шоссе, 14;  Игнатьевское шоссе, 14/1;  Игнатьевское шоссе, 14/2;  Игнатьевское шоссе, 14/4 | 2022 |
| 39. | ул. Забурхановская, 93/1 | 2022 |
| 40. | ул. Театральная, 31;  ул. Зейская, 88 | 2022 |
| 41. | ул. Ленина, 171;  ул. Б.Хмельницкого, 6 | 2022 |
| 42. | ул. Пионерская, 147;  ул. 50 лет Октября, 144;  ул. 50 лет Октября, 142;  ул. 50 лет Октября, 140 | 2022 |
| 43. | ул. Зейская, 113 | 2022 |
| 44. | ул. Чайковского, 64;  ул. Чайковского, 64/2 | 2022 |
| 45. | ул. Политехническая, 48 | 2022 |
| 46. | ул. Студенческая, 28 | 2022 |
| 47. | ул. Пушкина, 199/1 | 2022 |
| 48. | ул. Горького, 150 | 2022 |
| 49. | ул. Лазо, 64;  ул. Лазо, 64/2 | 2022 |
| 50. | ул. Партизанская, 22/2 | 2022 |
| 51. | ул. Калинина, 127;  ул. Б.Хмельницкого, 110/2А;  ул. Б.Хмельницкого, 110/2Б | 2023 |
| 52. | ул. Зеленая, 6, 8, 10 | 2023 |
| 53. | ул. Пограничная, 124/1 | 2023 |
| 54. | с. Белогорье, ул. Заводская, 4 | 2023 |
| 55. | ул. Ленина, 154;  ул. Ленина, 154/2;  ул. Мухина, 9 | 2023 |
| 56. | Игнатьевское шоссе, 20 | 2023 |
| 57. | ул. Ленина, 40;  ул. Лазо, 24 | 2023 |
| 58. | ул. Октябрьская, 111;  пер. Технический, 98 | 2023 |
| 59. | ул. Шимановского, 25 | 2023 |
| 60. | ул. Калинина, 41 | 2023 |
| 61. | ул. Красноармейская, 175;  ул. Комсомольская, 54/2 | 2023 |
| 62. | ул. Чайковского, 197;  ул. Чайковского, 205 | 2023 |
| 63. | п. Аэропорт, 2 | 2023 |
| 64. | ул. Ленина, 97 | 2023 |
| 65. | ул. Политехническая, 30 | 2023 |
| 66. | ул. Тополиная, 59 | 2023 |
| 67. | ул. Мухина, 85 | 2023 |
| 68. | ул. Горького, 92/2 | 2023 |
| 69. | ул. Кантемирова, 8 | 2023 |
| 70. | ул. Пушкина, 43 | 2023 |
| 71. | ул. Шевченко, 14;  ул. Шевченко, 18 | 2023 |
| 72. | ул. Воронкова, 20 | 2023 |
| 73. | ул. Горького, 64 | 2023 |
| 74. | ул. Горького, 80/2 | 2023 |
| 75. | ул. Калинина, 144 | 2023 |

Приложение N 6

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА, НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2018 - 2024 ГОДАХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановления администрации города Благовещенска  от 20.07.2023 [N 3811](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1763F6CBCFE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D2B494AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование общественной территории | Срок реализации мероприятий по благоустройству |
| 1. | Парк Дружбы квартала 400, граница которого проходит по ул. Калинина - ш. Новотроицкому | 2018 |
| 2. | Сквер квартала 433 в районе ул. Зеленой, 30 | 2019 |
| 3. | Сквер с фонтаном квартала 408 в районе ул. Институтской - ул. Дьяченко и территория, прилегающая к филиалу ОКЦ ("Харбин") | 2020 |
| 4. | п. Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновскому и домам | 2021 |
| 5. | с. Плодопитомник, район озера | 2022 |
| 6. | Сквер водников | 2023 |
| 7. | Сквер в районе ул. Калинина, 88 (ул. Калинина - ул. Ломоносова), кадастровый номер 28:01:010148:38 | 2024 |
| 8. | Сквер квартала 184 "Приемыхова" (ул. 50 лет Октября - ул. Горького), кадастровый номер 28:01:130184:40 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 9. | Сквер квартала 133 "Крестьянский" (пер. Крестьянский - ул. Мухина), кадастровый номер 28:01:010133:110 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 10. | Сквер 418 квартала АОБВЛ по ул. Краснофлотской, кадастровый номер 28:01:130418:21 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 11. | Сквер в квартале 405, кадастровый номер 28:01:020405:176 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 12. | Сквер квартала 306 А в районе ул. Тенистой - ул. Островского, кадастровый номер 28:01:010306:76 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 13. | Сквер п. Аэропорт, 3, кадастровый номер 28:01:060010:817 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 14. | Сквер квартала 390 в районе ул. Театральной, 197/1, кадастровый номер 28:01:020390:40 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 15. | Сквер квартала 392 в районе ул. Театральной - ул. Политехнической, кадастровый номер 28:01:020392:27 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 16. | Сквер квартала 445 в районе ш. Новотроицкого, 2 км - ул. Кольцевой, кадастровый номер 28:01:020445:22 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 17. | Сквер, п. Аэропорт, 2, кадастровый номер 28:01:060010:821 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 18. | Сквер квартала 524 в районе ул. Театральной, 229/1, кадастровый номер 28:01:020524:103 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 19. | Сквер кварталов 414, 438 в районе ул. Шимановского, 278, кадастровый номер 28:01:020438:104 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 20. | Сквер квартала 717 в районе ул. Чайковского, 243, корп. 15, кадастровый номер 28:01:040717:68 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 21. | Сквер квартала 410 в районе ул. Текстильной - ул. Трудовой, кадастровый номер 28:01:020410:643 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 22. | Сквер квартала 445 в районе ул. Текстильной - ш. Новотроицкого, кадастровый номер 28:01:020445:9 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 23. | Сквер квартала 32 в районе ул. Ленина, 126 - пер. Святителя Иннокентия, кадастровый номер 28:01:130032:103 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 24. | Сквер квартала 30, сквер ЦЭВ в районе ул. Ленина - ул. Б.Хмельницкого, кадастровый номер 28:01:130030:27 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 25. | Сквер квартала 161, сквер имени воинов-интернационалистов в районе ул. Красноармейской - ул. Б.Хмельницкого, кадастровый номер 28:01:130161:608 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 26. | Парк квартала 160 в районе ул. Красноармейской - ул. Б.Хмельницкого, кадастровый номер 28:01:130160:65 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 27. | Парк квартала 717, граница которого проходит по северной границе территории Дома инвалидов - р. Зея - р. Чигири - ж.-д. ветке, кадастровый номер 28:01:040717:20 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 28. | Парк квартала 500, граница которого проходит по ул. Кузнечной - ул. Мостостроителей, кадастровый номер 28:01:020500:29 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 29. | Парк, граница которого проходит по ул. Ленина - ул. Загородной - берегу р. Амур - пер. Пограничному (квартал 418), земельный участок с кадастровыми номерами 28:01:130418:139, 28:01:130418:140 | По мере выделения финансовых ассигнований |
| 30. | Набережная кварталов 605, 418, кадастровый номер 28:01:000000:2934 | По мере выделения финансовых ассигнований |

Приложение N 7

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ 2022 ГОДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

УКАЗАННЫХ ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ

СОГЛАШЕНИЯМИ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение N 8

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ 2022 ГОДА

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение N 9

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановления администрации города Благовещенска  от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA08CD5B194AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации (заполняется после проведения и принятия заявок) | Связь с показателями программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика на территории города Благовещенска | | | | | | |
| Задача 2. Создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории города Благовещенска, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории | | | | | | |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города Благовещенска | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" |  | 2018 | 2018 |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий.  Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования |
| Мероприятие 1.1. Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, управление культуры администрации города Благовещенска, муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" | 2018 | 2018 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 24 ед.;  доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий - 1,78%;  количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 1 ед.;  доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования - 3,22% | Будет выполнен ремонт дворовых проездов, тротуаров (асфальтирование);  обеспечено освещение дворовых территорий;  установлены скамейки, урны;  оборудована ливневая канализация | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 24 ед.;  доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий - 1,78%;  количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 1 ед.;  доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования - 3,22% |
| Основное мероприятие 2 "Региональный проект" "Формирование комфортной городской среды" |  | 2019 | 2024 |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий.  Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования.  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска.  Индекс качества городской среды.  Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году.  Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственной (муниципальной) программы современной городской среды |
| Мероприятие 2.1. Реализация программ формирования современной городской среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" | 2019 | 2024 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 105 ед. (139 ед.) [<1>](#P1624);  количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 6 ед. (43 ед.) [<1>](#P1624) | Будет выполнен ремонт дворовых проездов, тротуаров;  обеспечено освещение дворовых территорий;  установлены скамейки, урны;  оборудована ливневая канализация | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий - 7,79% (10,31%) [<1>](#P1624).  Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования - 19,32%.  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска, - 30%.  Индекс качества городской среды к 2024 году составит 223 балла.  Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году к 2024 году составит 19%.  Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 6 ед.  Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственной (муниципальной) программы современной городской среды, - 90% |
| Основное мероприятие 3. Реализация ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город" |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по цифровизации деятельности органов местного самоуправления, цифровизации городского хозяйства, построению и развитию автоматизированных систем, обеспечению комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления единой муниципальной информационной системы | 2020 | 2020 | Количество реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства - 2 ед. | Будут проведены работы по:  1) обследованию существующей информационно-коммуникационной структуры для определения текущего состояния цифровизации деятельности органов местного самоуправления, цифровизации городского хозяйства, состава автоматизированных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города Благовещенска;  2) разработке концепции цифровизации деятельности органов местного самоуправления, цифровизации городского хозяйства, построения и развития автоматизированных систем обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Благовещенска | Количество реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства - 2 ед. |
| Основное мероприятие 4. Разработка документации по тактическому благоустройству улиц, общественных пространств, парков, скверов |  | 2020 | 2021 |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Выполнение работ по разработке рекомендаций по тактическому благоустройству для ул. Горького на участке от ул. Калинина до ул. Театральной города Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 2020 | 2021 | Количество разработанной документации по тактическому благоустройству улиц, общественных пространств, парков, скверов - 1 ед. | Будут выполнены работы:  - по разработке PR-программ проводимого тактического благоустройства;  - по разработке дизайн-кода для участка ул. Горького;  - по подбору малых архитектурных форм и составлению рекомендаций по их применению;  - по разработке плана освещения улицы;  - по разработке рекомендаций по организации покрытий тротуаров;  - по разработке информационных порталов о реализации проекта | Количество разработанной документации по тактическому благоустройству улиц, общественных пространств, парков, скверов - 1 ед. |
| Основное мероприятие 5. Поддержка проектов по комплексному благоустройству территорий |  | 2022 | 2023 |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации проекта "1000 дворов") | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" | 2022 | 2023 | Количество благоустроенных дворовых территорий (в рамках реализации проекта "1000 дворов") - 75 ед. | Будут благоустроены дворовые территории | Количество благоустроенных дворовых территорий (в рамках реализации проекта "1000 дворов") - 75 ед. |
| Мероприятие 5.2. Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | 2023 | 2023 | Количество дворовых территорий, в отношении которых проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий, - 25 ед. | Будет проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий | Количество дворовых территорий, в отношении которых проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий, - 25 ед. |

--------------------------------

<1> В случае выделения дополнительных финансовых ассигнований на благоустройство дворовых территорий в количестве 34 ед. (2,52%).

Приложение N 10

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ

РЕЗУЛЬТАТАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановления администрации города Благовещенска  от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA08FD5B994AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата | Единица измерения | Источник данных, использованный для расчета показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | Расчетные данные | 1,78 | 1,63 | 1,78 | 2,08 | 1,11 | 0,52 | 0,67 (3,19) [<\*\*>](#P1786) |
| 2. | Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования | % | Расчетные данные | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска | % | Расчетные данные | - | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 4. | Индекс качества городской среды | балл | Данные с сайта "индекс-городов.рф" | - | - | - | 191 | 202 | 212 | 223 |
| 5. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году [<\*>](#P1785) | % | Расчетные данные | - | - | - | 9 | 15 | 19 | 19 |
| 6. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | Протокол общественной комиссии по благоустройству и формированию современной городской среды на территории города Благовещенска | 24 | 22 | 24 | 28 | 15 | 7 | 9 (43) [<\*\*>](#P1786) |
| 7. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | Протокол общественной комиссии по благоустройству и формированию современной городской среды на территории города Благовещенска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственной (муниципальной) программы современной городской среды, - 90% | % | Расчетные данные | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9. | Количество реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства | ед. | Данные управления единой муниципальной информационной системы (отчетная информация) | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Количество разработанной документации по тактическому благоустройству улиц, общественных пространств, парков, скверов | ед. | Данные управления архитектуры и градостроительства (отчетная информация) | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Количество благоустроенных дворовых территорий (в рамках реализации проекта "1000 дворов") | ед. | Протокол общественной комиссии по благоустройству и формированию современной городской среды на территории города Благовещенска | - | - | - | - | 50 | 25 | - |
| 12. | Количество дворовых территорий, в отношении которых проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий | ед. | Заключение технического контроля | - | - | - | - | - | 25 | - |

--------------------------------

<\*> Согласно данным сайта "индекс-городов.рф" в 2019 году индекс качества городской среды составил 178 баллов.

<\*\*> В случае выделения дополнительных финансовых ассигнований на благоустройство дворовых территорий в количестве 34 ед. (2,52%).

Приложение N 11

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановления администрации города Благовещенска  от 21.11.2023 [N 6107](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF176346CB4FE1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA081D0B694AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы | Всего | 1323922,5 | 100474,6 | 129409,8 | 119494,4 | 132105,7 | 443664,1 | 273538,4 | 125235,5 |
| федеральный бюджет | 809797,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102581,7 | 439474,1 | 267741,3 | 0,0 |
| областной бюджет | 482591,3 | 95690,1 | 117645,3 | 111387,4 | 27672,2 | 3134,6 | 3078,6 | 123983,1 |
| городской бюджет | 31534,1 | 4784,5 | 11764,5 | 8107,0 | 1851,8 | 1055,4 | 2718,5 | 1252,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | Всего | 100474,6 | 100474,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 95690,1 | 95690,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 4784,5 | 4784,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий) | Всего | 100474,6 | 100474,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 95690,1 | 95690,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 4784,5 | 4784,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Всего | 713895,2 | 0,0 | 129409,8 | 118497,2 | 131556,4 | 105541,4 | 103654,9 | 125235,5 |
| федеральный бюджет | 303472,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102581,7 | 101351,4 | 99539,8 | 0,0 |
| областной бюджет | 386901,2 | 0,0 | 117645,3 | 111387,4 | 27672,2 | 3134,6 | 3078,6 | 123983,1 |
| городской бюджет | 23521,1 | 0,0 | 11764,5 | 7109,8 | 1302,5 | 1055,4 | 1036,5 | 1252,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | Всего | 713895,2 | 0,0 | 129409,8 | 118497,2 | 131556,4 | 105541,4 | 103654,9 | 125235,5 |
| федеральный бюджет | 303472,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102581,7 | 101351,4 | 99539,8 | 0,0 |
| областной бюджет | 386901,2 | 0,0 | 117645,3 | 111387,4 | 27672,2 | 3134,6 | 3078,6 | 123983,1 |
| городской бюджет | 23521,1 | 0,0 | 11764,5 | 7109,8 | 1302,5 | 1055,4 | 1036,5 | 1252,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город" | Всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Реализация мероприятий по цифровизации деятельности органов местного самоуправления, цифровизации городского хозяйства, построению и развитию автоматизированных систем обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Благовещенска | Всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Разработка документации по тактическому благоустройству улиц, общественных пространств, парков, скверов | Всего | 1146,5 | 0,0 | 0,0 | 597,2 | 549,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1146,5 | 0,0 | 0,0 | 597,2 | 549,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1 | Выполнение работ по разработке рекомендаций по тактическому благоустройству для ул. Горького на участке от ул. Калинина до ул. Театральной города Благовещенска | Всего | 1146,5 | 0,0 | 0,0 | 597,2 | 549,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1146,5 | 0,0 | 0,0 | 597,2 | 549,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Поддержка проектов по комплексному благоустройству территорий | Всего | 508006,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338122,7 | 169883,5 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 506324,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338122,7 | 168201,5 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1682,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1682,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1 | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации проекта "1000 дворов") | Всего | 506324,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338122,7 | 168201,5 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 506324,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338122,7 | 168201,5 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2 | Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий | Всего | 1682,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1682,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1682,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1682,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 12

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2018 - 2024 ГОДЫ

Исключено с 24 марта 2020 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 24.03.2020 [N 934](consultantplus://offline/ref=BCAF417A61B8CD8EDD4A14FB6D656B2D368A631AF1723463BDFA1A43B0B6E6F76A9E1D8372CD6B9DDBA089D4B894AF7467B0A83E1F50163C40D59D2EB8nFB).