Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 октября 2014 г. N 4138

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации города Благовещенска  от 30.03.2015 [N 1240](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B61FB0FF3B77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 18.06.2015 [N 2330](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B61EB7FA3677F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 24.07.2015 [N 2797](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B917B3FE3877F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB),  от 18.09.2015 [N 3534](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B916B6F33C77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 21.10.2015 [N 3886](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B914B1FB3B77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 05.11.2015 [N 4061](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B914B3F93977F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB),  от 11.12.2015 [N 4449](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B913B2FF3D77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 24.12.2015 [N 4653](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B913B9F23F77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 04.02.2016 [N 378](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B912B3FA3B77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB),  от 28.03.2016 [N 872](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B911B4FA3677F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 29.03.2016 [N 879](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B911B3F33F77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 26.04.2016 [N 1271](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B911B6F23677F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB),  от 23.05.2016 [N 1542](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B910B5FC3A77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 11.07.2016 [N 2105](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B91FB3F23877F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 19.07.2016 [N 2187](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B91FB4FB3B77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB),  от 07.11.2016 [N 3546](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B816B3F93D77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 28.12.2016 [N 4230](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B815B2F93A77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 30.12.2016 [N 4274](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B815B3FB3777F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB),  от 11.04.2017 [N 1022](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B813B2FB3B77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 28.06.2017 [N 2027](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B812B9FE3A77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 03.07.2017 [N 2064](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B812B9FD3977F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB),  от 26.07.2017 [N 2388](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B811B4FB3777F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 10.10.2017 [N 3502](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B81FB2FB3C77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 03.11.2017 [N 3948](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B81FB9FA3B77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB),  от 11.12.2017 [N 4435](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B81EB8FA3A77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 25.12.2017 [N 4686](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B81EB9F23F77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D415FC68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB), от 31.01.2018 [N 275](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B017B0FF377EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 15.03.2018 [N 708](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B017B1FA387FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.04.2018 [N 987](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B017B1F33E7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 15.05.2018 [N 1352](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B017B2FC3D74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 28.05.2018 [N 1517](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B017B2F3367CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 30.07.2018 [N 2325](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B017B4FF3F79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 17.09.2018 [N 2858](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B017B5FD3E7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 10.10.2018 [N 3173](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B017B7FA3E7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 25.10.2018 [N 3393](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B017B7FA3878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 13.12.2018 [N 4067](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B017B8F93675A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 29.12.2018 [N 4361](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B017B8F9377EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 05.03.2019 [N 715](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B017B9FF397FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 15.03.2019 [N 820](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B017B9F33E7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 15.05.2019 [N 1467](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B1F9397BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 06.06.2019 [N 1782](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B1FC397BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 21.06.2019 [N 1936](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B2F3387BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 30.07.2019 [N 2462](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B3F9397AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 22.08.2019 [N 2805](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B3FD3B7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 04.10.2019 [N 3477](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B4F23A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 25.10.2019 [N 3730](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B5F23F79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 15.11.2019 [N 3948](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B6FB3B74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.12.2019 [N 4245](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B7F93F7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 25.12.2019 [N 4473](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B7F93D7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 19.02.2020 [N 534](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FE367AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 12.03.2020 [N 808](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FC3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 03.04.2020 [N 1083](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B9FD3778A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 07.04.2020 [N 1112](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B9FE387FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.05.2020 [N 1564](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 04.06.2020 [N 1756](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FE3A7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 18.06.2020 [N 1914](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0F33B7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 14.07.2020 [N 2193](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B1FD397BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 17.07.2020 [N 2263](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B1F23F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 06.08.2020 [N 2542](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B2F83F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 21.08.2020 [N 2745](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B3FB3F78A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 21.09.2020 [N 3147](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B4F93678A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.10.2020 [N 3596](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B4FE367DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 28.10.2020 [N 3735](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B4FD3675A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 06.11.2020 [N 3874](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B5FA3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 25.12.2020 [N 4675](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B6FE387AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 15.01.2021 [N 85](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B6FD377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 29.01.2021 [N 305](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B7FB3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 12.03.2021 [N 821](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8FE3E7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.04.2021 [N 1156](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8F33A74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 21.05.2021 [N 1790](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B0FA3978A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 15.06.2021 [N 2203](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B0FF367CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.07.2021 [N 2604](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B1FA3C7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 29.07.2021 [N 2921](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B1F2377DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 01.09.2021 [N 3410](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B2FF3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.09.2021 [N 3484](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B3FB3B7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 23.09.2021 [N 3764](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B3F93B7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 14.10.2021 [N 4123](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B3FD377FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.11.2021 [N 4444](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B4FF3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 18.11.2021 [N 4557](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B5FE367CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 30.11.2021 [N 4789](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B5F9387CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 09.12.2021 [N 5053](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B5FE3678A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 20.12.2021 [N 5226](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FD397CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 30.12.2021 [N 5570](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FF3C7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.01.2022 [N 51](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6F93878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 14.01.2022 [N 146](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FF3C75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 26.01.2022 [N 321](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6F33A7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 10.02.2022 [N 597](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B7FA387DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 03.03.2022 [N 1014](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B7F33D7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 17.03.2022 [N 1245](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B8F83B7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 22.04.2022 [N 2101](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FD3D7CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 27.04.2022 [N 2180](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FD3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.05.2022 [N 2533](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B0FD3F7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 17.06.2022 [N 3128](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B1FA3878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 05.07.2022 [N 3489](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B1FC3E74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 14.07.2022 [N 3642](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B1F23B7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 26.07.2022 [N 3903](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B2FE387AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 18.08.2022 [N 4410](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B3FB3F7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 31.08.2022 [N 4645](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B3FF3B7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 14.09.2022 [N 4847](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B3F33878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 16.09.2022 [N 4887](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B4F8377BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 26.09.2022 [N 5073](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B4FF3A7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 12.10.2022 [N 5386](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B4FD3F74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 31.10.2022 [N 5709](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B5FA3978A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 09.11.2022 [N 5867](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FB3B79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 21.11.2022 [N 6031](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FA3E74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 28.11.2022 [N 6149](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FD3675A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 06.12.2022 [N 6311](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FC3B74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 23.12.2022 [N 6710](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B7FF3F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 29.12.2022 [N 6887](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B7F23F74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 13.01.2023 [N 113](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B8FF3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 25.01.2023 [N 331](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B8FB3874A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.02.2023 [N 547](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B8FE3E7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 14.02.2023 [N 645](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B8F33B7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 09.03.2023 [N 957](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B9F83B7CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 21.03.2023 [N 1262](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B9F33B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 31.03.2023 [N 1471](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B0F83C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 07.04.2023 [N 1662](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B0FD377AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.04.2023 [N 1901](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B0F2387FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 16.05.2023 [N 2377](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B1FC3C7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 23.05.2023 [N 2542](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B1F2387FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 29.05.2023 [N 2708](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2FB3F7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.06.2023 [N 2961](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F83C79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 15.06.2023 [N 3049](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2FF397EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 26.07.2023 [N 3916](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B3FC3879A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 03.08.2023 [N 4081](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B4FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 15.08.2023 [N 4283](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B4FC3A7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 25.08.2023 [N 4427](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B5FF3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 01.09.2023 [N 4590](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B5FD397BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.09.2023 [N 4718](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B6FA3E7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 15.09.2023 [N 4842](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B6F9377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 27.09.2023 [N 5053](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B6FD397BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.10.2023 [N 5352](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B7FA3D79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.10.2023 [N 5576](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B7FC3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 10.11.2023 [N 5966](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FF3679A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) |  |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD78DB912BBAD6228A24A2DF77554D3579A79C30C15E387DF41A827EF51A51D608A51169B50C2B0f7B) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8F23C79A41D72A7730193179C2C924B42E684D40BF861A45EA71FB7fDB) администрации города Благовещенска от 5 августа 2014 г. N 3264 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P80) "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска".

(п. 1 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 25.10.2019 [N 3730](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B5F23F79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Благовещенск", размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и вступает в силу с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска А.И.Донца.

И.о. мэра

города Благовещенска

В.А.КОНСТАНТИНОВ

Утверждена

постановлением

администрации

города Благовещенска

от 7 октября 2014 г. N 4138

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации города Благовещенска  от 25.10.2019 [N 3730](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B5F23F79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 15.11.2019 [N 3948](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B6FB3B74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.12.2019 [N 4245](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B7F93F7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 25.12.2019 [N 4473](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B7F93D7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 19.02.2020 [N 534](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FE367AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 12.03.2020 [N 808](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FC3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 03.04.2020 [N 1083](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B9FD3778A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 07.04.2020 [N 1112](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B9FE387FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.05.2020 [N 1564](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 04.06.2020 [N 1756](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FE3A7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 18.06.2020 [N 1914](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0F33B7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 14.07.2020 [N 2193](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B1FD397BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 17.07.2020 [N 2263](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B1F23F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F965B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 06.08.2020 [N 2542](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B2F83F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 21.08.2020 [N 2745](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B3FB3F78A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 21.09.2020 [N 3147](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B4F93678A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.10.2020 [N 3596](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B4FE367DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 28.10.2020 [N 3735](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B4FD3675A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 06.11.2020 [N 3874](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B5FA3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 25.12.2020 [N 4675](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B6FE387AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 15.01.2021 [N 85](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B6FD377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 29.01.2021 [N 305](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B7FB3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 12.03.2021 [N 821](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8FE3E7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.04.2021 [N 1156](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8F33A74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 21.05.2021 [N 1790](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B0FA3978A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 15.06.2021 [N 2203](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B0FF367CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.07.2021 [N 2604](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B1FA3C7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 29.07.2021 [N 2921](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B1F2377DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 01.09.2021 [N 3410](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B2FF3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.09.2021 [N 3484](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B3FB3B7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 23.09.2021 [N 3764](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B3F93B7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 14.10.2021 [N 4123](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B3FD377FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.11.2021 [N 4444](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B4FF3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 18.11.2021 [N 4557](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B5FE367CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 30.11.2021 [N 4789](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B5F9387CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 09.12.2021 [N 5053](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B5FE3678A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 20.12.2021 [N 5226](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FD397CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 30.12.2021 [N 5570](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FF3C7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.01.2022 [N 51](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6F93878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 14.01.2022 [N 146](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FF3C75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 26.01.2022 [N 321](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6F33A7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 10.02.2022 [N 597](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B7FA387DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 03.03.2022 [N 1014](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B7F33D7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 17.03.2022 [N 1245](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B8F83B7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 22.04.2022 [N 2101](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FD3D7CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 27.04.2022 [N 2180](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FD3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.05.2022 [N 2533](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B0FD3F7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 17.06.2022 [N 3128](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B1FA3878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 05.07.2022 [N 3489](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B1FC3E74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 14.07.2022 [N 3642](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B1F23B7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 26.07.2022 [N 3903](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B2FE387AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 18.08.2022 [N 4410](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B3FB3F7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 31.08.2022 [N 4645](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B3FF3B7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 14.09.2022 [N 4847](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B3F33878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 16.09.2022 [N 4887](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B4F8377BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 26.09.2022 [N 5073](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B4FF3A7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 12.10.2022 [N 5386](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B4FD3F74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 31.10.2022 [N 5709](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B5FA3978A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 09.11.2022 [N 5867](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FB3B79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 21.11.2022 [N 6031](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FA3E74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 28.11.2022 [N 6149](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FD3675A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 06.12.2022 [N 6311](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FC3B74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 23.12.2022 [N 6710](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B7FF3F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 29.12.2022 [N 6887](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B7F23F74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 13.01.2023 [N 113](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B8FF3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 25.01.2023 [N 331](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B8FB3874A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.02.2023 [N 547](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B8FE3E7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 14.02.2023 [N 645](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B8F33B7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 09.03.2023 [N 957](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B9F83B7CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 21.03.2023 [N 1262](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B9F33B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 31.03.2023 [N 1471](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B0F83C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 07.04.2023 [N 1662](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B0FD377AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.04.2023 [N 1901](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B0F2387FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 16.05.2023 [N 2377](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B1FC3C7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 23.05.2023 [N 2542](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B1F2387FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 29.05.2023 [N 2708](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2FB3F7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.06.2023 [N 2961](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F83C79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 15.06.2023 [N 3049](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2FF397EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 26.07.2023 [N 3916](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B3FC3879A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 03.08.2023 [N 4081](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B4FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 15.08.2023 [N 4283](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B4FC3A7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 25.08.2023 [N 4427](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B5FF3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 01.09.2023 [N 4590](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B5FD397BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.09.2023 [N 4718](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B6FA3E7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 15.09.2023 [N 4842](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B6F9377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 27.09.2023 [N 5053](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B6FD397BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.10.2023 [N 5352](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B7FA3D79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.10.2023 [N 5576](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B7FC3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 10.11.2023 [N 5966](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FF3679A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F966B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) |  |

Паспорт

муниципальной программы "Развитие и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение

и повышение энергетической эффективности,

благоустройство территории

города Благовещенска"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Соисполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Участники муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска (далее - управление ЖКХ), управление образования администрации города Благовещенска (далее - управление образования), управление культуры администрации города Благовещенска (далее - управление культуры), комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска (далее - комитет по управлению имуществом), администрация города Благовещенска, муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" (далее - МУ "ГУКС"), муниципальное казенное учреждение "Эксплуатационно-хозяйственная служба" (далее - МКУ "ЭХС"), лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика), юридические лица - получатели субсидии, муниципальное предприятие города Благовещенска "Городской парк культуры и отдыха" (далее - МП "Горпарк") |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.09.2023 [N 5053](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B6FD397BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F964B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |
| Цель (цели) муниципальной программы | Обеспечение качественной и комфортной среды для населения, проживающего на территории города Благовещенска, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, благоустройства и внедрения энергосбережения на территории города Благовещенска |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными, бытовыми услугами и создание условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска.  2. Реализация политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска.  3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества жилищного обеспечения населения.  4. Повышение уровня благоустройства территории города Благовещенска.  5. Обеспечение эффективной деятельности администрации города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. [Повышение качества и надежности](#P620) жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг.  2. [Энергосбережение и повышение энергетической эффективности](#P1367) в городе Благовещенске.  3. [Капитальный ремонт жилищного фонда](#P1620) города Благовещенска.  4. [Благоустройство территории города](#P1794) Благовещенска.  5. [Обеспечение реализации муниципальной программы](#P2102) "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска" |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Снижение нагрузки на сети водоотведения в 433 квартале.  2. Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска.  3. Экономия потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях.  4. Доля граждан, улучшивших условия проживания, от общего числа проживающих граждан в муниципальном жилищном фонде |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2026 годы |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F964B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 19840943,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 512896,4 тыс. руб.;  2016 год - 382692,8 тыс. руб.;  2017 год - 383942,1 тыс. руб.;  2018 год - 456612,2 тыс. руб.;  2019 год - 513509,2 тыс. руб.;  2020 год - 1405769,3 тыс. руб.;  2021 год - 2236267,6 тыс. руб.;  2022 год - 3777326,6 тыс. руб.;  2023 год - 5552027,8 тыс. руб.;  2024 год - 3193020,9 тыс. руб.;  2025 год - 915788,7 тыс. руб.;  2026 год - 511089,8 тыс. руб. |
| Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 5063375,8 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 325404,9 тыс. руб.;  2016 год - 364692,8 тыс. руб.;  2017 год - 356065,3 тыс. руб.;  2018 год - 405742,4 тыс. руб.;  2019 год - 308074,4 тыс. руб.;  2020 год - 403716,9 тыс. руб.;  2021 год - 607444,5 тыс. руб.;  2022 год - 547839,8 тыс. руб.;  2023 год - 573668,4 тыс. руб.;  2024 год - 405361,0 тыс. руб.;  2025 год - 377003,7 тыс. руб.;  2026 год - 388361,7 тыс. руб. |
| Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 13425453,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 68697,6 тыс. руб.;  2016 год - 15000,0 тыс. руб.;  2017 год - 26276,8 тыс. руб.;  2018 год - 47416,2 тыс. руб.;  2019 год - 203223,4 тыс. руб.;  2020 год - 1002052,4 тыс. руб.;  2021 год - 1513799,9 тыс. руб.;  2022 год - 3229486,8 тыс. руб.;  2023 год - 3870327,6 тыс. руб.;  2024 год - 2787659,9 тыс. руб.;  2025 год - 538785 тыс. руб.;  2026 год - 122728,1 тыс. руб. |
| Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 1321848,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 98793,9 тыс. руб.;  2016 год - 0,0 тыс. руб.;  2017 год - 0,0 тыс. руб.;  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 115023,2 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 1108031,8 тыс. руб.;  2024 год - 0,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год - 0,0 тыс. руб. |
| Планируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников составит 30265,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 20000,0 тыс. руб.;  2016 год - 3000,0 тыс. руб.;  2017 год - 1600,0 тыс. руб.;  2018 год - 3453,6 тыс. руб.;  2019 год - 2211,4 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.;  2024 год - 0,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год - 0,0 тыс. руб. |
| Общий объем финансирования [подпрограммы 1](#P620) "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг" составляет 14517144,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 218606,2 тыс. руб.;  2016 год - 51837,9 тыс. руб.;  2017 год - 71967,7 тыс. руб.;  2018 год - 137590,6 тыс. руб.;  2019 год - 93705,7 тыс. руб.;  2020 год - 861013,6 тыс. руб.;  2021 год - 1369692,3 тыс. руб.;  2022 год - 3128932,9 тыс. руб.;  2023 год - 5028553,6 тыс. руб.;  2024 год - 2836731,2 тыс. руб.;  2025 год - 580646,4 тыс. руб.;  2026 год - 137866,3 тыс. руб. |
| Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 868919,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 51114,7 тыс. руб.;  2016 год - 36837,9 тыс. руб.;  2017 год - 45690,9 тыс. руб.;  2018 год - 90174,4 тыс. руб.;  2019 год - 50236,0 тыс. руб.;  2020 год - 142590,1 тыс. руб.;  2021 год - 109854,4 тыс. руб.;  2022 год - 95066,6 тыс. руб.;  2023 год - 129116,6 тыс. руб.;  2024 год - 61238,3 тыс. руб.;  2025 год - 41861,4 тыс. руб.;  2026 год - 15138,2 тыс. руб. |
| Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 12326376,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 68697,6 тыс. руб.;  2016 год - 15000,0 тыс. руб.;  2017 год - 26276,8 тыс. руб.;  2018 год - 47416,2 тыс. руб.;  2019 год - 43469,7 тыс. руб.;  2020 год - 718423,5 тыс. руб.;  2021 год - 1144814,7 тыс. руб.;  2022 год - 3033866,3 тыс. руб.;  2023 год - 3791405,2 тыс. руб.;  2024 год - 2775492,9 тыс. руб.;  2025 год - 538785,0 тыс. руб.;  2026 год - 122728,1 тыс. руб. |
| Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 1321848,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 98793,9 тыс. руб.;  2016 год - 0,0 тыс. руб.;  2017 год - 0,0 тыс. руб.;  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 115023,2 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 1108031,8 тыс. руб.;  2024 год - 0,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год - 0,0 тыс. руб. |
| Общий объем финансирования [подпрограммы 2](#P1367) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске" составляет 33518,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 20400,0 тыс. руб.;  2016 год - 3430,0 тыс. руб.;  2017 год - 2049,2 тыс. руб.;  2018 год - 3688,6 тыс. руб.;  2019 год - 2475,0 тыс. руб.;  2020 год - 227,4 тыс. руб.;  2021 год - 251,0 тыс. руб.;  2022 год - 278,5 тыс. руб.;  2023 год - 312,0 тыс. руб.;  2024 год - 129,4 тыс. руб.;  2025 год - 170,6 тыс. руб.;  2026 год - 106,5 тыс. руб. |
| Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 3253,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 400,0 тыс. руб.;  2016 год - 430,0 тыс. руб.;  2017 год - 449,2 тыс. руб.;  2018 год - 235,0 тыс. руб.;  2019 год - 263,6 тыс. руб.;  2020 год - 227,4 тыс. руб.;  2021 год - 251,0 тыс. руб.;  2022 год - 278,5 тыс. руб.;  2023 год - 312,0 тыс. руб.;  2024 год - 129,4 тыс. руб.;  2025 год - 170,6 тыс. руб.;  2026 год - 106,5 тыс. руб. |
| Планируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников - 30265,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 20000,0 тыс. руб.;  2016 год - 3000,0 тыс. руб.;  2017 год - 1600,0 тыс. руб.;  2018 год - 3453,6 тыс. руб.;  2019 год - 2211,4 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.;  2024 год - 0,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год - 0,0 тыс. руб. |
| Общий объем финансирования [подпрограммы 3](#P1620) "Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска" составляет 167646,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 13860,0 тыс. руб.;  2016 год - 15421,9 тыс. руб.;  2017 год - 19594,0 тыс. руб.;  2018 год - 13152,1 тыс. руб.;  2019 год - 23011,0 тыс. руб.;  2020 год - 14576,6 тыс. руб.;  2021 год - 18850,3 тыс. руб.;  2022 год - 16460,0 тыс. руб.;  2023 год - 14906,5 тыс. руб.;  2024 год - 5669,7 тыс. руб.;  2025 год - 7476,5 тыс. руб.;  2026 год - 4667,9 тыс. руб. |
| Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 166937,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 13860,0 тыс. руб.;  2016 год - 15421,9 тыс. руб.;  2017 год - 19594,0 тыс. руб.;  2018 год - 13152,1 тыс. руб.;  2019 год - 23011,0 тыс. руб.;  2020 год - 13868,0 тыс. руб.;  2021 год - 18850,3 тыс. руб.;  2022 год - 16460,0 тыс. руб.;  2023 год - 14906,5 тыс. руб.;  2024 год - 5669,7 тыс. руб.;  2025 год - 7476,5 тыс. руб.;  2026 год - 4667,9 тыс. руб. |
| Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 708,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 0,0 тыс. руб.;  2016 год - 0,0 тыс. руб.;  2017 год - 0,0 тыс. руб.;  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 708,6 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.;  2024 год - 0,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год - 0,0 тыс. руб. |
| Общий объем финансирования [подпрограммы 4](#P1794) "Благоустройство территории города Благовещенска" составляет 4455433,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 228156,7 тыс. руб.;  2016 год - 279787,8 тыс. руб.;  2017 год - 257795,1 тыс. руб.;  2018 год - 267713,5 тыс. руб.;  2019 год - 352068,4 тыс. руб.;  2020 год - 478026,3 тыс. руб.;  2021 год - 781436,4 тыс. руб.;  2022 год - 562909,5 тыс. руб.;  2023 год - 434279,7 тыс. руб.;  2024 год - 275732,4 тыс. руб.;  2025 год - 249748,3 тыс. руб.;  2026 год - 287779,6 тыс. руб. |
| Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 3357064,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 228156,7 тыс. руб.;  2016 год - 279787,8 тыс. руб.;  2017 год - 257795,1 тыс. руб.;  2018 год - 267713,5 тыс. руб.;  2019 год - 192314,7 тыс. руб.;  2020 год - 195106,0 тыс. руб.;  2021 год - 412451,2 тыс. руб.;  2022 год - 367289,0 тыс. руб.;  2023 год - 355357,3 тыс. руб.;  2024 год - 263565,4 тыс. руб.;  2025 год - 249748,3 тыс. руб.;  2026 год - 287779,6 тыс. руб. |
| Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 1098369,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 0,0 тыс. руб.;  2016 год - 0,0 тыс. руб.;  2017 год - 0,0 тыс. руб.;  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 159753,7 тыс. руб.;  2020 год - 282920,3 тыс. руб.;  2021 год - 368985,2 тыс. руб.;  2022 год - 195620,5 тыс. руб.;  2023 год - 78922,4 тыс. руб.;  2024 год - 12167,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год - 0,0 тыс. руб. |
| Общий объем финансирования [подпрограммы 5](#P2102) "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска" составляет 667200,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 31873,5 тыс. руб.;  2016 год - 32215,2 тыс. руб.;  2017 год - 32536,1 тыс. руб.;  2018 год - 34467,4 тыс. руб.;  2019 год - 42249,1 тыс. руб.;  2020 год - 51925,4 тыс. руб.;  2021 год - 66037,6 тыс. руб.;  2022 год - 68745,7 тыс. руб.;  2023 год - 73976,0 тыс. руб.;  2024 год - 74758,2 тыс. руб.;  2025 год - 77746,9 тыс. руб.;  2026 год - 80669,5 тыс. руб. |
| Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 667200,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 31873,5 тыс. руб.;  2016 год - 32215,2 тыс. руб.;  2017 год - 32536,1 тыс. руб.;  2018 год - 34467,4 тыс. руб.;  2019 год - 42249,1 тыс. руб.;  2020 год - 51925,4 тыс. руб.;  2021 год - 66037,6 тыс. руб.;  2022 год - 68745,7 тыс. руб.;  2023 год - 73976,0 тыс. руб.;  2024 год - 74758,2 тыс. руб.;  2025 год - 77746,9 тыс. руб.;  2026 год - 80669,5 тыс. руб. |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F965B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Снижение нагрузки на сети водоотведения в 433 квартале на 1000 куб. м/час.  2. Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска составит 100%.  3. Экономия потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях составит 0,8%.  4. Доля граждан, улучшивших условия проживания, от общего числа проживающих в муниципальном жилищном фонде составит 30,5% |
| (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 20.12.2021 [N 5226](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FD397CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 09.11.2022 [N 5867](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FB3B79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 23.12.2022 [N 6710](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B7FF3F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления города Благовещенска в сфере социально-экономического развития города, позволяющими повысить надежность и качество жизни населения, проживающего на территории муниципального образования города Благовещенска, являются развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами, повышение степени благоустройства жилищного фонда.

На сегодняшний день проблема состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) является одной из наиболее острых проблем нашего общества.

Несмотря на существенные улучшения, произошедшие в последние годы, ряд проблем в сфере ЖКХ еще только предстоит решить.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не осуществляют инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых для развития инфраструктуры. В итоге отмечается высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, который, в свою очередь, приводит к росту потерь коммунальных ресурсов по сравнению с нормативными.

Коммунальная инфраструктура города Благовещенска характеризуется высокой степенью износа.

По состоянию на 1 января 2014 года уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры города Благовещенска составляет в среднем 70%. Оборудование объектов коммунальной инфраструктуры в основном выработало свой ресурс, морально устарело и не может соответствовать современным требованиям энергоэффективности. В результате чего растет количество аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Связанный с постоянным увеличением издержек коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги приводит к росту платежей граждан. Как правило, это ведет к увеличению дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

За три последних года дебиторская задолженность за жилищно-коммунальные услуги увеличилась в 2 раза и по состоянию на 1 января 2014 года составила 1659,7 млн. рублей.

Рост дебиторской задолженности является основной причиной недофинансирования работ капитального характера и, как следствие, снижения качества предоставляемых коммунальных услуг.

Проблема состояния неблагоустроенного жилищного фонда является источником ряда отрицательных социальных тенденций. В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, жителям не обеспечивается комфортное проживание, граждане не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, включая централизованное водоснабжение.

С целью обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе особое внимание обращается на сохранение доступности услуг муниципальных бань для жителей города, проживающих в неблагоустроенном и частично благоустроенном жилом фонде.

В связи с этим необходимым является принятие мер, направленных на обеспечение доступности для населения платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги и, как следствие, мер, направленных на компенсацию организациям выпадающих доходов.

Работа в области энергосбережения на территории города Благовещенска осуществляется с 2010 года.

Развитие сферы энергосбережения определяется требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA8DF8BB515BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности реализуются программным способом в городе Благовещенске с 2010 года.

Одной из основных проблем в области энергосбережения в городе остается низкое оснащение приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде.

С целью решения проблем энергосбережения и повышения энергоэффективности необходимо продолжить мероприятия по установке систем автоматического регулирования тепловой энергии, замене окон в муниципальных учреждениях, оснащению приборами учета коммунальных ресурсов жилищного фонда. Также на территории города существует проблема наличия большого количества бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, которые не имеют обслуживающей организации, что осложняет предоставление качественных коммунальных услуг населению.

В результате длительной эксплуатации, из-за несвоевременного проведения работ по капитальному ремонту (по причине недофинансирования) более 80% муниципального жилищного фонда требует безотлагательного проведения выборочного капитального ремонта.

С 2011 года основным проводником реформ в жилищной сфере является специально созданная государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, который в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом установил правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта МКД. За период 2011 - 2013 годов отремонтировано 209,158 тыс. кв. м, или 2,1% от всего жилищного фонда города Благовещенска.

Выполняемые объемы капитального ремонта не обеспечивают приведения технического состояния многоквартирных домов в соответствие требованиям нормативных документов в полном объеме. Актуальность и важность проблемы капитального ремонта требуют принятия мер по стимулированию ее решения программным методом.

В настоящее время проблемы благоустройства города Благовещенска требуют каждодневного внимания и принятия эффективных решений. Понятие "благоустройство территории" включает в себя целый комплекс работ по бесперебойному освещению, содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения, озеленению территории, уборке территории от случайного мусора, ликвидации несанкционированных свалок, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также прочие мероприятия. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих комфортной жизнедеятельности населения города.

За последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность города, но существует еще ряд факторов, сдерживающих превращение города Благовещенска в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный город.

В целях приведения дворовых территорий в надлежащее состояние назрела необходимость в проведении мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Необходимо постоянное обновление зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.

Современное благоустройство города невозможно без надлежащего содержания и обслуживания сетей наружного освещения.

Для поддержания городских дорог и территорий мест общего пользования в надлежащем состоянии необходимо проводить работы по уборке от случайного мусора и несанкционированных свалок.

Комплексный подход к решению проблем благоустройства позволит добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЬ

И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются с учетом целей и основных направлений [Концепции](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B816B3FB3977F9177AFE7F039418C33B870216EB86D414F868EE0DE348738953169852DE064803BBfEB) развития города Благовещенска до 2020 года, утвержденной постановлением мэра города Благовещенска от 11 июля 2008 г. N 2164, и [Стратегии](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B7FF3974A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска на период до 2025 года, утвержденной решением Благовещенской городской Думы от 20 декабря 2018 г. N 51/128.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и благоустройства сформированы на основе Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD28CB914BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Российской Федерации, Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAFD28AB014BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA8DF8BB511BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEADD08FB611BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD78CB317BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA8DF8BB515BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и направлены на обеспечение условий для повышения уровня и качества жизни населения на территории города Благовещенска, повышение надежности деятельности коммунальной инфраструктуры.

Данные приоритеты стали основой определения цели и задач муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение качественной и комфортной среды для населения, проживающего на территории города Благовещенска, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, благоустройства и внедрения энергосбережения на территории города Благовещенска, указанная цель достигается путем решения следующих задач:

1. Организация обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными, бытовыми услугами и создание условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска.

2. Реализация политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска.

3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества жилищного обеспечения населения.

4. Повышение уровня благоустройства территории города Благовещенска.

5. Обеспечение эффективной деятельности администрации города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 20.12.2021 [N 5226](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FD397CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Реализация основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы позволит добиться следующих результатов в сфере жилищно-коммунального комплекса, бытовых услуг, энергосбережения и благоустройства территории города Благовещенска:

1. Снижение нагрузки на сети водоотведения в 433 квартале на 1000 куб. м/час.

2. Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска до 100%.

3. Экономия потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях до 0,8%.

4. Достижение доли граждан, улучшивших условия проживания, от общего числа проживающих в муниципальном жилищном фонде до 30,5%.

(в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 09.11.2022 [N 5867](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FB3B79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 23.12.2022 [N 6710](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B7FF3F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия программы.

Срок реализации программы - 2015 - 2026 годы.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Программа включает в себя комплекс финансово-инвестиционных и ремонтно-строительных мероприятий, направленных на достижение основных целей и задач программы.

Таблица 1

Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной

программы, результаты реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Формулировка проблемы | Наименование задачи муниципальной программы | Сроки и этапы реализации | Ожидаемый конечный результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечить соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, предоставляемых потребителю.  2. Доступность платы для населения города Благовещенска за жилищно-коммунальные и бытовые услуги | Организация обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными, бытовыми услугами и создание условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска | 2015 - 2025 | 1. Снижение нагрузки на сети водоотведения в 433 квартале на 1000 куб. м/час.  2. Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска до 100% |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 20.12.2021 [N 5226](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FD397CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | | | | |
| 2. | 1. Неэффективное использование тепловой энергии муниципальными учреждениями.  2. Объемы реализации коммунальных ресурсов значительно превышают фактическое потребление коммунальных ресурсов потребителями.  3. Наличие большого количества бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на территории города Благовещенска | Реализация политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска | 2015 - 2025 | 1. Экономия потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях до 0,8%.  2. Увеличение доли объемов энергетических ресурсов в многоквартирных домах, оплата за которые осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме МКД к 2020 году по электрической энергии до 83,4%;  тепловой энергии - до 51,8%;  холодной воды - до 55,6%;  горячей воды - до 74,5%.  3. Увеличение доли бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования города Благовещенска, принятых в муниципальную собственность, до 100% |
| 3. | Сверхнормативный моральный и физический износ муниципального жилищного фонда | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества жилищного обеспечения населения | 2015 - 2025 | 1. Достижение доли граждан, улучшивших условия проживания, от общего числа проживающих в муниципальном жилищном фонде до 33,4%.  2. Улучшение эксплуатационных показателей жилых зданий площадью 68,1 тыс. кв. м |
| (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 19.02.2020 [N 534](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FE367AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B),  от 17.07.2020 [N 2263](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B1F23F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 21.09.2020 [N 3147](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B4F93678A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F867B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 06.11.2020 [N 3874](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B5FA3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D417FF65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | | | | |
| 4. | Содержание сетей уличного освещения в технически исправном состоянии. Неудовлетворительное санитарное состояние территории города Благовещенска, а также состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов города Благовещенска | Повышение уровня благоустройства территории города Благовещенска | 2015 - 2025 | 1. Бесперебойная поставка электроэнергии на уличное освещение.  2. Доля площади обслуживания зеленой зоны в местах общего пользования составит 0,19% в общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты.  3. Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к 2022 году составит 80% в общем количестве несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, выявленных на территории городского округа.  4. Увеличение доли убираемой территории общего пользования от случайного мусора в общей площади, подлежащей уборке, до 100%.  5. Доля выделенных средств на проведение прочих мероприятий в общей сумме затрат, предусмотренных на благоустройство городских территорий, составит 16,3%.  6. Доля капитально отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов в общей площади, подлежащей капитальному ремонту, ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий МКД, составит 0,02% |
| 5. | Недостаточная финансовая обеспеченность исполнительного органа местного самоуправления города Благовещенска для реализации основных направлений государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленной на развитие отрасли | Обеспечение эффективной деятельности администрации города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2015 - 2025 | 1. 100% достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы |

Раздел 5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМ ПОДПРОГРАММ

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

[Подпрограмма 1](#P620) "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг".

Реализация подпрограммы позволит обеспечить население города качественными и доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами, а также создаст условия для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска. Основными задачами подпрограммы являются:

- развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги и их качественного предоставления населению города Благовещенска.

Решение задач подпрограммы осуществляется с помощью выполнения следующих основных мероприятий:

- "Организация на территории городского округа тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения";

- "Поддержка организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению";

- "Реализация мероприятий по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан".

[Подпрограмма 2](#P1367) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске".

Реализация позволит осуществлять политику энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска, а также повысить энергетическую эффективность использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Основными задачами подпрограммы являются:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и в жилищном фонде;

- принятие выявленных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность.

Для решения задач необходимо выполнить основное мероприятие "Обеспечение энергоэффективности в бюджетной и жилищно-коммунальной сферах экономики города Благовещенска".

[Подпрограмма 3](#P1620) "Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска".

Реализация подпрограммы позволит создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан, повысить качество жилищного обеспечения населения путем проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основной задачей для достижения указанной цели является приведение технического состояния жилищного фонда в соответствие требованиям нормативных документов.

Решение данной задачи обеспечивается посредством реализации основного мероприятия "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах".

[Подпрограмма 4](#P1794) "Благоустройство территории города Благовещенска".

Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории города Благовещенска.

Для достижения цели намечено решение следующих задач:

- организация бесперебойного освещения территорий городского округа;

- организация озеленения территории городского округа;

- улучшение санитарного состояния территорий городского округа;

- организация прочих мероприятий по благоустройству территорий городского округа.

Реализация основного мероприятия "Организация работ по повышению благоустроенности территории города Благовещенска" позволит решить указанные задачи.

[Подпрограмма 5](#P2102) "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска".

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить эффективную деятельность администрации города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Основной задачей подпрограммы является исполнение функций управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска для реализации основных направлений государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленной на развитие отрасли.

В целях решения указанной задачи необходимо выполнить основное мероприятие "Организация деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства".

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют ее целям и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе следующих показателей (индикаторов):

1. Снижение нагрузки на сети водоотведения в 433 квартале.

2. Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ОДПЖКиБУНгБ = ДОПНЖФ ЛТ ЖУ / ДУ ПНОБ ЛТООБУ, где:

ОДПЖКиБУНгБ - обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска;

ДОПНЖФ ЛТ ЖУ - доля обслуживаемой площади неблагоустроенного жилищного фонда по льготному тарифу на жилищные услуги в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда (отчет о ходе реализации программы);

ДУ ПНОБ ЛТООБУ - доля услуг, предоставляемых населению в отделениях бань по льготному тарифу, в общем объеме банных услуг (отчет о ходе реализации программы).

3. Экономия потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ЭПТЭ БУ = 100 - (ОПТЭ БУ ТГ / ОПТЭ БУ ПГ) x 100%, где:

ЭПТЭ БУ - экономия потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями;

ОПТЭ БУ ТГ - объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями за текущий год (данные управления культуры, образования, администрации города Благовещенска);

ОПТЭ БУ ПГ - объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями за предыдущий год (данные управления культуры, образования, администрации города Благовещенска).

4. Доля граждан, улучшивших условия проживания, от общего числа проживающих граждан в муниципальном жилищном фонде.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДГУУПоЧПГМЖФ = (КГУУП / ОКГпМЖФ) x 100%, где:

ДГУУПоЧПГМЖФ - доля граждан, улучшивших условия проживания, от общего числа проживающих граждан в муниципальном жилищном фонде;

КГУУП - количество граждан, улучшивших условия проживания (отношение площади отремонтированного жилищного фонда к средней площади, приходящейся на одного жителя (мониторинг управления ЖКХ города Благовещенска));

ОКГпМЖФ - общее количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде (данные комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска).

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 19840943,4 тыс. рублей. Финансирование муниципальной программы планируется осуществить за счет средств городского бюджета в размере 5063375,8 тыс. рублей, областного бюджета - размере 13425453,7 тыс. рублей, федерального бюджета - размере 1321848,9 тыс. рублей и внебюджетных источников - размере 30265,0 тыс. рублей.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F964B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Абзац исключен с 3 апреля 2020 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 03.04.2020 [N 1083](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B9FD3778A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F964B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлены в [приложении N 3](#P11454) к муниципальной программе.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 03.04.2020 [N 1083](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B9FD3778A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Финансирование мероприятий и сроки выполнения муниципальной программы могут корректироваться в течение всего срока реализации.

Паспорт

подпрограммы 1 "Повышение качества и надежности

жилищно-коммунального обслуживания населения,

обеспечение доступности коммунальных услуг"

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 19.02.2020 [N 534](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FE367AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Участники подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика), юридические лица - получатели субсидии |
| Цели подпрограммы | Организация обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными, бытовыми услугами и создание условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.  2. Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги и их качественного предоставления населению города Благовещенска |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Увеличение протяженности сетей водоснабжения.  2. Доля услуг, предоставляемых населению в отделениях бань по льготному тарифу, в общем объеме банных услуг.  3. Доля обслуживаемой площади неблагоустроенного жилищного фонда по льготному тарифу на жилищные услуги в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда.  4. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами.  5. Доля неблагоустроенного жилищного фонда, обеспеченного выгребными ямами и дворовыми уборными, в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2026 годы |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F867B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14517144,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 218606,2 тыс. руб.;  2016 год - 51837,9 тыс. руб.;  2017 год - 71967,7 тыс. руб.;  2018 год - 137590,6 тыс. руб.;  2019 год - 93705,7 тыс. руб.;  2020 год - 861013,6 тыс. руб.;  2021 год - 1369692,3 тыс. руб.;  2022 год - 3128932,9 тыс. руб.;  2023 год - 5028553,6 тыс. руб.;  2024 год - 2836731,2 тыс. руб.;  2025 год - 580646,4 тыс. руб.;  2026 год - 137866,3 тыс. руб. |
| Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 868919,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 51114,7 тыс. руб.;  2016 год - 36837,9 тыс. руб.;  2017 год - 45690,9 тыс. руб.;  2018 год - 90174,4 тыс. руб.;  2019 год - 50236,0 тыс. руб.;  2020 год - 142590,1 тыс. руб.;  2021 год - 109854,4 тыс. руб.;  2022 год - 95066,6 тыс. руб.;  2023 год - 129116,6 тыс. руб.;  2024 год - 61238,3 тыс. руб.;  2025 год - 41861,4 тыс. руб.;  2026 год - 15138,2 тыс. руб. |
| Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 12326376,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 68697,6 тыс. руб.;  2016 год - 15000,0 тыс. руб.;  2017 год - 26276,8 тыс. руб.;  2018 год - 47416,2 тыс. руб.;  2019 год - 43469,7 тыс. руб.;  2020 год - 718423,5 тыс. руб.;  2021 год - 1144814,7 тыс. руб.;  2022 год - 3033866,3 тыс. руб.;  2023 год - 3791405,2 тыс. руб.;  2024 год - 2775492,9 тыс. руб.;  2025 год - 538785,0 тыс. руб.;  2026 год - 122728,1 тыс. руб. |
| Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 1321848,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 98793,9 тыс. руб.;  2016 год - 0,0 тыс. руб.;  2017 год - 0,0 тыс. руб.;  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 115023,2 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 1108031,8 тыс. руб.;  2024 год - 0,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год - 0,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Протяженность построенных, реконструированных, модернизированных и отремонтированных сетей теплоснабжения - 5,176 км.  2. Протяженность реконструированных, модернизированных и отремонтированных сетей водоснабжения - 24,55 км.  3. Протяженность реконструированных, модернизированных и отремонтированных сетей водоотведения - 18,17 км.  [4](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Обеспечение содержания и проведения текущего ремонта неблагоустроенного жилищного фонда по льготному тарифу до 100%.  [5](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Обеспечение выгребными ямами и дворовыми уборными неблагоустроенного жилищного фонда до 100%.  [6](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Обеспечение населения услугами, предоставляемыми в отделениях бань по льготному тарифу, - 100%.  [7](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, до 100% |
| (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 19.02.2020 [N 534](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FE367AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 03.04.2020 [N 1083](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B9FD3778A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 07.04.2020 [N 1112](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B9FE387FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F964B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.05.2020 [N 1564](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.10.2020 [N 3596](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B4FE367DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB66B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 06.11.2020 [N 3874](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B5FA3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D416FB63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 25.12.2020 [N 4675](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B6FE387AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 15.01.2021 [N 85](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B6FD377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 12.03.2021 [N 821](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8FE3E7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.04.2021 [N 1156](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8F33A74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 21.05.2021 [N 1790](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B0FA3978A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.11.2021 [N 4444](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B4FF3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 18.11.2021 [N 4557](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B5FE367CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.12.2021 [N 5226](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FD397CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 10.02.2022 [N 597](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B7FA387DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 17.03.2022 [N 1245](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B8F83B7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.05.2022 [N 2533](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B0FD3F7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 26.07.2022 [N 3903](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B2FE387AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 31.10.2022 [N 5709](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B5FA3978A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F964B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 09.11.2022 [N 5867](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FB3B79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F866B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 23.12.2022 [N 6710](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B7FF3F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F866B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.02.2023 [N 547](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B8FE3E7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 29.05.2023 [N 2708](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2FB3F7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F964B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 26.07.2023 [N 3916](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B3FC3879A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.10.2023 [N 5576](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B7FC3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Жилищно-коммунальное хозяйство города - это одна из наиболее важных сфер города, от эффективной и налаженной работы которой зависят комфортное проживание граждан, обеспечение их качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами.

Несмотря на существенные улучшения, произошедшие в последние годы, ряд проблем в сфере ЖКХ еще только предстоит решить.

На сегодняшний день проблема состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) является одной из наиболее острых проблем нашего общества.

В городе Благовещенске по состоянию на 1 июля 2014 года, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области, общая протяженность водопроводных сетей составляет 371,06 км, канализационных сетей - 266,42 км, тепловых сетей - 241,40 км, электрических сетей - 1631,43 км.

Коммунальная инфраструктура города Благовещенска характеризуется высокой степенью износа. По состоянию на 1 января 2014 года износ тепловых сетей составляет 70%, котельных - 75,0%, сетей водопровода - 74,7%, сетей канализации - 74,3%, трансформаторных подстанций - 55%.

Следствием высокого износа основных фондов в коммунальном хозяйстве является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Планово-предупредительные ремонты инженерной инфраструктуры ЖКХ практически полностью уступили место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в несколько раз превышают затраты на плановый ремонт тех же объектов. Это еще более усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накоплению недоремонтов и снижению надежности работы оборудования. Возрастают показатели утечек воды в системе водоснабжения, в настоящее время они составляют до 30% от общего объема потребляемой воды.

Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение г. Благовещенска обеспечивают три водозабора: "Амурский", "Северный" и "Каптажный" общей производительностью 98,8 тыс. куб. м/сут. и семь глубоководных скважин.

Для стабильного водоснабжения домов повышенной этажности построено 54 повысительные насосные станции.

Сточные воды перекачиваются 35 канализационными насосными станциями, их очистку обеспечивают очистные сооружения производительностью 60 тыс. куб. м/сут.

В связи с увеличением темпов строительства новых жилых домов в городе встал вопрос о необходимости увеличения объемов питьевой воды. Так как значительные объемы строительства планируется осуществить в Северном планировочном районе, то рационально предусмотреть водоснабжение строящихся объектов от водозабора "Северный". Но для этого необходимо провести его модернизацию (вода имеет повышенное содержание железа) и расширение (дефицит мощностей на перспективу).

Пропускная способность существующей системы водоснабжения от водозабора "Северный" недостаточна при росте объемов потребления воды. Построенная одна нить водовода не может обеспечить надежность работы системы водоснабжения города.

Городские очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 60 тыс. куб. м в сутки, построенные в месте впадения р. Зея в р. Амур, перегружены на 20%. При этом технология очистки на действующих сооружениях не может обеспечить соблюдения требований, установленных действующим законодательством.

В последние годы увеличилось количество порывов на канализационных сетях, так как срок эксплуатации основных коллекторов истек. Также существует проблема отсутствия биологической очистки сточных вод в с. Белогорье.

Теплоснабжение.

Централизованное теплоснабжение жилищного фонда города осуществляют Благовещенская ТЭЦ филиала "Амурская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" и 28 котельных организаций различных форм собственности, из которых:

21 муниципальная котельная установленной мощностью 162,696 Гкал/час (находятся в аренде у АО "Амурские коммунальные системы" и ООО "Тепловая компания");

7 ведомственных котельных.

Протяженность муниципальных тепловых сетей в г. Благовещенске составляет 174,20 км. Установленная тепловая мощность Благовещенской ТЭЦ - 817 Гкал/час, располагаемая тепловая мощность - 777 Гкал/час. Договорная нагрузка в горячей воде и паре на 1 января 2013 года составила 660 Гкал/час. Выдано технических условий на присоединение потребителей на 95 Гкал/час. Дефицит мощности с учетом выданных технических условий составил 62 Гкал/час (без учета тепловой мощности пиковых водогрейных котлов).

В настоящее время филиал "Амурская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" приостановил выдачу технических условий на подключение к сетям ТЭЦ.

Муниципальные котельные имеют 75% износа. Оборудование котельных физически изношено и требует замены.

В связи с увеличением объемов строительства в городе появилась необходимость в дополнительных источниках теплоснабжения.

Для решения проблемы дефицита тепловой энергии институт "СибВНИПИэнергопром" рассчитал для города схемы теплоснабжения на 2015 год с перспективой до 2020 года.

Из шести предложенных вариантов выбран более экономичный - расширение II очереди Благовещенской ТЭЦ до установленной мощности 1005 Гкал/час.

В связи с расширением Благовещенской ТЭЦ для увеличения пропускной способности необходимо провести модернизацию тепловых сетей и дополнительно построить насосные станции.

Электроснабжение.

Система электроснабжения г. Благовещенска представлена следующими объектами:

воздушные линии 10 кВ - 79,37 км;

воздушные линии 0,4 кВ - 376,82 км;

кабельные линии 10 кВ - 405,2 км;

кабельные линии 0,4 кВ - 421,5 км;

воздушные линии наружного освещения - 289,5 км;

кабельные линии наружного освещения - 186,3 км;

трансформаторные подстанции и распределительные пункты - 426 шт.;

силовые трансформаторы - 712 шт.

Длительная эксплуатация данных объектов без капитального ремонта является основной причиной ветхости сетей, максимальный износ которых достигает до 70%.

Оборудование трансформаторных подстанций физически устарело и требует замены.

В связи с застройкой Северного планировочного района необходимо модернизировать подстанцию "Кирпичная", построить три распределительные подстанции и кабельные линии электропередач.

На основании вышеизложенного основной проблемой в отрасли является недофинансирование работ капитального характера и, как следствие, снижение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Проблема состояния жилищного фонда является источником ряда отрицательных социальных тенденций. В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, жителям не обеспечивается комфортное проживание, граждане не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

По состоянию на 1 июля 2014 года на территории города Благовещенска находится 130,81 тыс. кв. м неблагоустроенного жилищного фонда, в том числе 46,96 тыс. кв. м жилищного фонда, в отношении которого не проводятся работы по содержанию и текущему ремонту, так как собственниками жилых помещений не выбран способ управления.

Размер платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества дома.

Более 50% неблагоустроенного жилищного фонда имеет высокий уровень физического износа (60 - 80%) и числится в списках аварийного жилья. По данной причине установление платы населению на уровне, обеспечивающем возмещение расходов обслуживающей организации (экономически обоснованные затраты), делают ее нереальной для населения, проживающего в указанном жилищном фонде, что является проблемой в данной отрасли. В целях доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего в неблагоустроенном муниципальном жилищном фонде, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в неблагоустроенном муниципальном жилищном фонде города Благовещенска устанавливается администрацией города.

Состояние выгребных ям, уборных и подъездных путей к этим объектам в неблагоустроенном жилищном фонде не соответствует санитарным нормам, в результате чего загрязняется окружающая среда. В связи с этим необходимо проводить мероприятия по ремонту, строительству выгребных ям, уборных и подъездных путей к ним в неблагоустроенном жилищном фонде. В 2013 году выполнены работы по строительству туалетов в неблагоустроенном жилищном фонде общей площадью 3,4 тыс. кв. м, в 2014 году - 7,6 тыс. кв. м.

Кроме того, около 22 тыс. жителей города Благовещенска не имеют коммунальных услуг, что составляет около 10% от численности постоянного населения города Благовещенска, соответственно, особое внимание уделяется доступности банно-прачечных услуг для жителей города, проживающих в неблагоустроенном и частном жилищном фонде.

На территории города осуществляют деятельность 6 отделений бань, находящихся в хозяйственном ведении муниципального предприятия. С целью обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе осуществляется поддержка деятельности муниципальных бань.

При пропускной способности бань в количестве 319 тыс. чел./помывок фактическая посещаемость за 2013 год составила 218,8 тыс. чел./помывок, или 68,6% от пропускной способности бань. За период с 2011 по 2013 год данный показатель снизился на 0,5% (за 2011 год - 220,5 тыс. чел./помывок и соответственно - 69,1%).

Основной контингент посетителей муниципальных бань - социально незащищенные слои населения: пенсионеры, студенты, малообеспеченная часть населения, население, проживающее в частном секторе. Учитывая социальную значимость оказания банных услуг населению, необходимо обеспечить доступность банных услуг гражданам. Для решения данной проблемы тарифы на банно-прачечные услуги для жителей города Благовещенска устанавливаются ниже сложившейся себестоимости.

В связи со вступлением в силу Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAED684B91FBBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 21 июля 2014 г. N 255-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" у органа местного самоуправления возникают дополнительные обязательства в части проведения конкурсных процедур по выбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, которые находятся на непосредственном управлении. По состоянию на 1 сентября 2014 года в городе Благовещенске числится 1977 МКД, находящихся на непосредственном управлении собственниками.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска за 2012 год проведено 4 конкурса по отбору управляющих компаний для 12 многоквартирных жилых домов, за 2013 год проведено 11 открытых конкурсов для 346 домов. В 2014 году планируется проведение 14 конкурсов для 649 домов.

Таким образом, необходимость проведения конкурсных процедур ежегодно возрастает и является одним из обязательных условий для создания благоприятных условий проживания граждан в городе, а также создает равные условия для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD78CB010BBAD6228A24A2DF77554D3579A79C30E14ED87DF41A827EF51A51D608A51169B50C2B0f7B) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ к вопросам местного значения городского округа отнесена, помимо прочего, организация в границах городского округа газоснабжения населения.

Постановлением администрации города Благовещенска от 22 июля 2011 г. N 3189 "О закреплении за муниципальным казенным предприятием города Благовещенска "Городской сервисно-торговый комплекс" на праве хозяйственного ведения газовых сетей и газовых резервуаров" МКП "ГСТК" переданы групповые резервуарные установки, которые, в свою очередь, в соответствии со [ст. 2](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAFD088B916BBAD6228A24A2DF77554D3579A79C30F17EA80DF41A827EF51A51D608A51169B50C2B0f7B) Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" являются опасными производственными объектами.

Протяженность газовых сетей на территории города Благовещенска составляет 42302 км, в том числе в муниципальной собственности - 3972 км.

В целях обеспечения содержания объектов газопотребления в безопасном состоянии и бесперебойного газоснабжения жилых домов в бюджете города необходимо предусмотреть финансовые средства на возмещение затрат, связанных с содержанием газового оборудования.

Неотъемлемой частью для создания благоприятных условий проживания граждан является обеспечение сохранности имущества.

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 12.03.2020 [N 808](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FC3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Постоянное воздействие потоков воды может не только размывать асфальт и вымывать почву, но и стать причиной повреждения фундамента зданий и затопления цокольных этажей.

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 12.03.2020 [N 808](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FC3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Ливневая канализация - инженерные сооружения, которые не только обеспечивают устойчивость и надежность конструкций путем отвода избыточных поверхностных и грунтовых вод, но и предотвращает загрязнение и засорение водных объектов, являющихся собственностью Российской Федерации.

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 12.03.2020 [N 808](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FC3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели подпрограммы - организация обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными, бытовыми услугами и создание условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска.

Для достижения целей в ходе реализации подпрограммы намечено решение следующих задач:

1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги и их качественного предоставления населению города Благовещенска.

Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 19.02.2020 [N 534](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FE367AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Реализация поставленных задач подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- снизить нагрузку на сети водоотведения в 433 квартале на 1 тыс. куб. м/сут.;

- построить, реконструировать, модернизировать, отремонтировать сети теплоснабжения протяженностью 5,176 км;

(в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 07.04.2020 [N 1112](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B9FE387FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.05.2020 [N 1564](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 06.11.2020 [N 3874](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B5FA3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D416FB62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.04.2021 [N 1156](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8F33A74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.11.2021 [N 4444](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B4FF3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.12.2021 [N 5226](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FD397CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.05.2022 [N 2533](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B0FD3F7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 26.07.2022 [N 3903](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B2FE387AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F864B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 26.07.2023 [N 3916](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B3FC3879A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F864B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) администрации города Благовещенска от 27.06.2023 N 3406 слова "- увеличить протяженность сетей водоснабжения на 23,95 км;" заменены словами "- реконструировать, модернизировать, отремонтировать сети водоснабжения протяженностью 23,05 км;". |  |

- увеличить протяженность сетей водоснабжения на 24,55 км;

(в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 03.04.2020 [N 1083](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B9FD3778A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 07.04.2020 [N 1112](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B9FE387FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.05.2020 [N 1564](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.10.2020 [N 3596](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B4FE367DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 06.11.2020 [N 3874](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B5FA3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D416FB62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 25.12.2020 [N 4675](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B6FE387AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 15.01.2021 [N 85](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B6FD377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 12.03.2021 [N 821](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8FE3E7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 21.05.2021 [N 1790](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B0FA3978A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.11.2021 [N 4444](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B4FF3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 18.11.2021 [N 4557](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B5FE367CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 10.02.2022 [N 597](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B7FA387DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 17.03.2022 [N 1245](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B8F83B7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 31.10.2022 [N 5709](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B5FA3978A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 09.11.2022 [N 5867](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FB3B79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 23.12.2022 [N 6710](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B7FF3F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.02.2023 [N 547](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B8FE3E7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 29.05.2023 [N 2708](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2FB3F7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F864B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

- увеличить обслуживаемую площадь неблагоустроенного жилого фонда до 100% к 2026 году;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F864B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

- обеспечить выгребными ямами и дворовыми уборными население, проживающее в неблагоустроенном жилищном фонде, до 100% к 2026 году;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F864B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

- обеспечить население услугами, предоставляемыми в отделениях бань по льготному тарифу, - 100%;

- увеличить долю многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, до 100%;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) администрации города Благовещенска от 27.06.2023 N 3406 слова "увеличить протяженность сетей водоотведения на 12,92 км." заменены словами "- реконструировать, модернизировать, отремонтировать сети водоотведения протяженностью 12,67 км.". |  |

- увеличить протяженность сетей водоотведения на 18,17 км.

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 20.05.2020 [N 1564](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B); в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 20.10.2020 [N 3596](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B4FE367DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 06.11.2020 [N 3874](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B5FA3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D416FB62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 15.01.2021 [N 85](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B6FD377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.04.2021 [N 1156](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8F33A74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.11.2021 [N 4444](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B4FF3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 18.11.2021 [N 4557](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B5FE367CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 17.03.2022 [N 1245](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B8F83B7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 31.10.2022 [N 5709](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B5FA3978A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 09.11.2022 [N 5867](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FB3B79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.02.2023 [N 547](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B8FE3E7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 29.05.2023 [N 2708](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2FB3F7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 20.10.2023 [N 5576](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B7FC3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2026 годы.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Подпрограмма включает в себя комплекс финансово-инвестиционных и ремонтно-строительных мероприятий, направленных на достижение основных целей и задач подпрограммы.

Раздел 5. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Решение задач и достижение целей подпрограммы обеспечиваются посредством реализации следующих основных мероприятий:

1. Организация на территории городского округа тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения.

Основное мероприятие включает в себя следующий комплекс мероприятий:

1.1. Строительство водопроводных сетей в районе "5-й стройки", второй этап.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.03.2021 [N 821](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8FE3E7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F867B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Для обеспечения водоснабжением жителей в районе "5-я стройка" планируется строительство водопроводных сетей. Для этого необходимо предусмотреть денежные средства в городском бюджете в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство водопроводных сетей в районе "5-я стройка".

1.2. Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенске (II очередь), Амурская область (в т.ч. проектные работы).

Строительство мусороперерабатывающего комплекса начато в 2011 году. По состоянию на 1 января 2015 года большинство строительных мероприятий завершено. Техническая готовность объекта - 96,3%.

Для обеспечения водоснабжением мусороперерабатывающего комплекса необходимо строительство скважины. Для обеспечения безаварийной работы котельной, обеспечивающей тепловой энергией объекты данного комплекса, необходимо строительство топливоподачи. Проект имеет социальную значимость.

1.3. Закольцовка водопроводных сетей объектов капитального строительства в Северном планировочном районе (в т.ч. проектные работы).

В рамках мероприятия планируется погасить кредиторскую задолженность за выполненные работы.

1.4. Строительство скважины в с. Белогорье.

Источником водоснабжения нижнего поселка с. Белогорья является водозабор - скважина N 2523, который обеспечивает водой 106 домов, в том числе 13 многоквартирных домов, дом культуры, спортивный комплекс с бассейном, котельную, частный сектор.

Две скважины были пробурены в 1967 году, износ - 93,3% (нормативный срок полезного использования - 15 лет). Глубина одной скважины - 430 м, дебет - 15 м3/час, второй (резервной) - 270 м, дебет - 5 м3/час. Основная скважина систематически забивается песком. Работы по прочистке дают кратковременный результат. В результате снижен объем подъема воды из скважин, и на 2 - 3 этажах многоквартирных домов в часы максимального водоразбора отсутствует вода.

В верхней части с. Белогорье имеется скважина, которая числится на балансе ООО "БЗСМ", но из-за отсутствия резервных мощностей переключить потребителей от данного водозабора на другой источник не представляется возможным.

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций и улучшения качества предоставляемых услуг потребителям в 2015 запланировано бурение скважины. Реализация данного проекта имеет социальную значимость.

1.5. Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область (прочие работы по объекту незавершенного строительства).

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F866B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Городские очистные сооружения канализации производительностью 60 тыс. м3/сут. построены в 1987 году в месте впадения р. Зея в р. Амур. Это один из крупнейших экологических объектов Дальневосточного региона. Очистку проходят сточные воды в количестве 60 - 65 тыс. м3/сут., максимальное суточное поступление составляет 75 тыс. м3/сут., а в период выпадения осадков очищается в сутки до 90 тыс. м3 стоков. В настоящее время очистные сооружения перегружены на 20%.

Существующая технология очистки не позволяет обеспечить соблюдение требований [СанПиН 2.1.5.980-00](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17B3A4D78CB61CE6A76A71AE482AF82A43D41E9678C30F17EE8D8044BD36B75EA7037F894D0A9952BCf3B) "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" к составу сточных вод по большинству показателей. В результате после очистки в сточных водах содержатся вредные вещества, превышающие допустимую концентрацию:

жиры - в 10 раз, фенолы - в 2 раза, фосфаты - в 3 раза, медь - в 15 раз, БПК20 - в 3 раза, взвешенные вещества - в 2 раза.

Строительство Северного жилого района приведет к увеличению объема сточных вод, а существующие очистные сооружения канализации уже сейчас перегружены.

Для решения проблемы улучшения качества очистки сточных вод с учетом роста благоустроенного жилищного строительства и доведения качества очистки сточных вод до показателей [СанПиН 2.1.5.980-00](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17B3A4D78CB61CE6A76A71AE482AF82A43D41E9678C30F17EE8D8044BD36B75EA7037F894D0A9952BCf3B) необходимо осуществить реконструкцию очистных сооружений канализации, которая позволит увеличить производительность очистных сооружений до 120 тыс. м3/сут. с внедрением реагентной технологии очистки стоков.

Реализация проекта позволит улучшить качество очистки стоков и довести основные показатели очищенных стоков до норм предельно допустимых сбросов в водоемы, что позволит успешно решить экологическую проблему на приграничной территории.

Проект имеет социальную значимость.

1.6. Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область, 3-я очередь.

В рамках мероприятия планируется погасить кредиторскую задолженность за выполненные в 2014 году работы.

1.7. Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Пионерской между ул. Зейской и ул. Ленина.

В рамках мероприятия планируется погасить кредиторскую задолженность за выполненные в 2014 году работы.

1.8. Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Мухина в районе железнодорожного переезда.

В рамках мероприятия планируется погасить кредиторскую задолженность за выполненные в 2014 году работы.

1.9. Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Мухина - ул. Пролетарской.

В рамках мероприятия планируется погасить кредиторскую задолженность за выполненные в 2014 году работы.

1.10. Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Горького - ул. Комсомольской.

В рамках мероприятия планируется погасить кредиторскую задолженность за выполненные в 2014 году работы.

1.11. Инженерная инфраструктура объектов Северного планировочного района, г. Благовещенск, I этап (в т.ч. проектные работы).

Строительство Северного планировочного района запланировано на территории, свободной от застройки. В районе улиц Шафира - Муравьева-Амурского планируется строительство многоквартирных домов для семей военнослужащих.

Ближайшая котельная, имеющая запас мощности, расположена в 433 квартале. Тепловые, водопроводные и канализационные сети проложены по ул. Муравьева-Амурского. Строящиеся объекты запланировано подключить к данным сетям.

Финансирование мероприятия осуществлялось в 2013 - 2014 годах в рамках подпрограммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2012 - 2014 годы" долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B610B6F33A77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D414F968EE0DE348738953169852DE064803BBfEB) "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы"; муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B610B1FB3877F9177AFE7F039418C33B870216EA80D116F168EE0DE348738953169852DE064803BBfEB) "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2009 - 2014 годы".

В результате построены сети:

теплоснабжения протяженностью 92 м;

водоснабжения - 686 м, из них: 272 м Д - 160 мм, 414 м Д - 315 мм;

водоотведения - 245 м, из них: 217,6 м Д - 200 мм, 27,4 м Д - 300 мм.

Для ввода объекта в эксплуатацию необходимо завершить работы по благоустройству. Проект имеет социальную значимость.

1.12. Перекладка тепловой сети по ул. Б.Хмельницкого от ТК-431 до ТК-428 г. Благовещенска (между ул. Октябрьской и ул. Ломоносова).

В рамках мероприятия планируется погасить кредиторскую задолженность за выполненные в 2014 году работы.

1.13. Выполнение работ по переносу теплотрассы п. Аэропорт.

В рамках мероприятия в 2015 году планируется погасить кредиторскую задолженность за выполненные в 2014 году работы.

1.14. Замена котла ДКВР 20-13 на котельной 74 квартала г. Благовещенска.

В рамках мероприятия в 2015 году планируется погасить кредиторскую задолженность за выполненные в 2014 году работы.

1.15. Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул. Пионерской между ул. Зейской и ул. Ленина.

Сети тепло-, водоснабжения по ул. Пионерской между ул. Зейской и ул. Ленина обеспечивают ресурсами многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурного значения. Существующее состояние сетей не позволяет обеспечить качественными услугами потребителей в данном районе. Сети построены в 1959 году и имеют износ:

- теплотрасса - 95%;

- водопровод - 95%.

Для снижения износа сетей, предупреждения возникновения аварийных ситуаций и улучшения качества предоставляемых услуг в 2014 году начато мероприятие "Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул. Пионерской между ул. Зейской и ул. Ленина". Подрядчик - ООО "Сервер".

На 1 января 2015 года проложены новые теплотрасса и водопровод, однако незавершенными остаются работы по восстановлению благоустройства территории.

Проект имеет социальную значимость.

1.16. Модернизация систем теплоснабжения объектов капитального строительства, расположенных в п. Моховая Падь на территории "БВТККУ".

В рамках мероприятия планируется погасить кредиторскую задолженность за выполненные в 2014 году работы.

1.17. Капитальный ремонт котельной 74 квартала г. Благовещенска.

В рамках мероприятия планируется погасить кредиторскую задолженность за выполненные в 2014 году работы.

1.18. Строительство электрических сетей в Северном планировочном районе города Благовещенска.

В рамках мероприятия планируется погасить кредиторскую задолженность за выполненные в 2014 году работы.

1.19. Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка".

В рамках реализации [Закона](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B617B7F23E77F9177AFE7F039418C329875A1AE986CA14FB7DB85CA5B1fEB) Амурской области от 13 октября 2011 г. N 539-ОЗ "О порядке бесплатного предоставления отдельным категориям граждан в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства" администрацией города Благовещенска в кварталах 503, 508а, 515, 516, 517, 529 были выделены земельные участки многодетным семьям для строительства жилых домов. В данном районе земельные участки не обеспечены коммунальной инфраструктурой.

Электроснабжение планируется осуществить от существующих ТП-496, Ф 23 ПС "Центральная" и ТП-506, Ф 20 ПС "Астрахановка".

Для обеспечения электроснабжением строящихся индивидуальных домов планируется построить КТПН, РП, электрические сети протяженностью ориентировочно 3 км, из них: 1 км - ВЛ-0,4 кВ и 2 км - ВЛ-10 кВ.

Проект имеет социальную значимость.

1.20. Выполнение работ по капитальному ремонту подстанции ТП-177 г. Благовещенска.

В рамках мероприятия в 2015 году планируется погасить кредиторскую задолженность за выполненные в 2014 году работы.

1.21. Приобретение программного продукта ГИС "Zulu".

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. [N 190-ФЗ](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEADD08FB611BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) "О теплоснабжении", от 7 декабря 2011 г. [N 416-ФЗ](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA8DF8BB511BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) "О водоснабжении и водоотведении" на территории муниципальных образований разрабатываются схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Для работы с данными схемами необходим программный продукт ГИС "Zulu", который позволит на созданной математической модели пользоваться разработанной информацией и планировать направления по развитию централизованных коммунальных систем, проводить гидравлические расчеты инженерных коммуникаций.

1.22. Выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения города Благовещенска (погашение кредиторской задолженности за 2014 год).

1.23. Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения города Благовещенска.

В соответствии со [статьей 6](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEADD08FB611BBAD6228A24A2DF77554D3579A79C30F12E38FDF41A827EF51A51D608A51169B50C2B0f7B) Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях отнесено утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек.

Схема теплоснабжения города Благовещенска на период до 2030 года (далее - Схема) разработана и утверждена постановлением администрации города Благовещенска от 19 декабря 2014 г. N 5335. Согласно [п. 10](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA8D68BB616BBAD6228A24A2DF77554D3579A7ECA0443BAC28118FB63A45DA5037C8B51B0fBB) требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", схемы подлежат ежегодной актуализации.

1.24. Выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Благовещенска.

В соответствии со [статьей 6](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA8DF8BB511BBAD6228A24A2DF77554D3579A79C30F16E982DF41A827EF51A51D608A51169B50C2B0f7B) Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" к полномочиям органов местного самоуправления относится утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов.

1.25. Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Артиллерийской от ул. Краснофлотской до перекрестка ул. Ленина - ул. Артиллерийской.

На протяжении длительного времени вследствие недофинансирования дорожной отрасли очень слабо ведется работа по капитальному ремонту ливневой канализации. Уровень благоустройства города остается низким. Только 59,2% автомобильных дорог имеют усовершенствованное покрытие. Подземными водостоками оборудовано 18,9% дорог, что в 2 - 3 раза снижает срок службы дорожного покрытия.

На участке по ул. Артиллерийской от ул. Краснофлотской до перекрестка улицы Ленина - ул. Артиллерийской протяженность ливневой канализации, планируемой к капитальному ремонту в 2016 году, составляет 297,9 п. м, диаметр труб составляет 1000 мм.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.26. Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.03.2021 [N 821](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8FE3E7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

В рамках данного мероприятия планируется осуществить:

1. Замену водовода от насосной станции СХПК "Тепличный" до насосной станции п. Аэропорт.

На протяжении последних пяти лет участились случаи порывов водопроводной сети, через которую осуществляется водоснабжение 5 многоквартирных домов п. Радиоцентр, 7 многоквартирных домов п. Аэропорт, аэропорта г. Благовещенска, ряда индивидуальных жилых домов п. Чигири. Также к данной водопроводной сети подключены 3 котельные, 2 детских сада, школа. Водопроводная сеть была построена в 1989 году из стальных витых труб диаметром 273 мм. Общая протяженность водовода - 17,8 км в двухтрубном исполнении. Износ труб составляет 95%.

Для стабильного водоснабжения вышеуказанных объектов требуется выполнить перекладку водоводов. В 2017 году в рамках мероприятия планируется замена участков трубопроводов, на которых происходит наибольшее количество порывов, а именно: от насосной станции СХПК "Тепличный" и между 15 и 16 км Игнатьевского шоссе, общей протяженностью 0,9 км, диаметром 315 мм. В результате выполненных работ доля протяженности заменяемого водовода от насосной станции СХПК "Тепличный" до насосной станции п. Аэропорт к общей протяженности водовода составит 5%.

2. Капитальный ремонт галереи углеподачи на котельной 74 квартала.

Котельная 74 квартала введена в эксплуатацию в 1974 году. Фактический износ галереи углеподачи составляет 70%. Топливо, используемое на котельной, имеет повышенную влажность и при отрицательных температурах наружного воздуха поступает в смерзшемся состоянии. Система отопления галереи не обеспечивает необходимого обогрева топлива, а также требуемой температуры в помещениях в соответствии с п. 17.8 СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 (утв. [приказом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17B8AADF8CB41EBBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Минрегиона России от 30 июня 2012 г. N 281). Деревянные оконные блоки рассохлись, что приводит к снижению температуры в галерее топливоподачи. В результате вышеуказанных причин происходит налипание топлива на конвейерной ленте, что приводит к остановке работы системы топливоподачи котельной. Для решения данной проблемы необходимо произвести замену:

- деревянных оконных блоков топливоподачи на оконные блоки ПВХ;

- системы отопления галереи топливоподачи.

Планируемый износ после выполненных ремонтных работ составит 36%. Результатом реализации данного мероприятия является обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения котельной 74 квартала.

3. Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Воронкова от ТК-111М до ТК-212М.

Тепловая сеть по ул. Воронкова от ТК-111М по ул. Студенческой до ТК-212М в районе здания ООО "Амур-Лада" введена в эксплуатацию в 1989 году.

Общая протяженность тепловой сети - 511,7 м, из них: ТК-111М до ТК-211М L = 392,7 м, 2D = 426 мм; от ТК-211М до ТК-212М L = 119 м, 2D = 273 мм.

На протяжении последних пяти лет на данной тепловой сети произошло 4 функциональных отказа. Износ труб составляет 100%.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей в микрорайоне N 3 требуется выполнить перекладку тепловой сети. В 2018 году в рамках мероприятия планируется выполнить капитальный ремонт тепловой сети с частичным увеличением диаметра тепловой сети общей протяженностью 559,5 м, диаметром 426 мм.

4. Строительство сетей водоснабжения в составе проекта "Строительство дорог в районе "5-й стройки".

Для подачи питьевой воды от существующего магистрального водопровода диаметром 820 мм, проложенного от станции водоподготовки водозабора Северный, в жилые кварталы малоэтажной застройки (район 5-я стройка) необходимо выполнить строительство водопровода общей протяженностью 2,78 км, условным диаметром 315 мм и протяженностью 1,51 км, условным диаметром 160 мм. Строительство водопровода планируется в два этапа. На первом этапе в 2018 году планируется строительство водопровода по ул. Энтузиастов от ул. Театральной до ул. Песчаной протяженностью 1,25 км, условным диаметром 315 мм.

Планируемый к строительству водопровод будет иметь внутриквартальную закольцовку водопроводных сетей по ул. Центральной от ул. Придорожной до ул. Песчаной, по ул. Песчаной от ул. Центральной до ул. Энтузиастов, по ул. Энтузиастов от ул. Песчаной до ул. Придорожной, по ул. Дальней от ул. Центральной до ул. Энтузиастов, по ул. Придорожной от ул. Степной до ул. Энтузиастов.

Абзац исключен с 29 января 2021 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 29.01.2021 [N 305](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B7FB3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

5. Ремонт тепловой сети в квартале 424, в районе МКД по ул. Больничной, 24/2.

Тепловая сеть в квартале 424 города Благовещенска в районе многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Больничная, 24/2, от ТК-1029 до ТК-1029а введена в эксплуатацию в 2000 году. Протяженность тепловой сети - 278 м в двухтрубном исчислении, диаметр - 200 мм.

В результате длительной эксплуатации и отсутствия работ по капитальному ремонту данная тепловая сеть имеет высокий уровень износа - 95%, что повышает риск увеличения функциональных отказов. За период 2016 - 2019 на данной тепловой сети произошло семь функциональных отказов. В случае функционального отказа без теплоснабжения останутся жители многоквартирных домов 424 квартала города Благовещенска (2400 человек), в том числе жители социального объекта - "Ветеран, Благовещенский специальный дом для одиноких престарелых".

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей 424 квартала требуется выполнить перекладку тепловой сети.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

6. Оснащение повысительных насосных станций системами частотно-регулируемого привода (далее - ЧРП).

Для поддержания заданного режима работы повысительных насосных станций водоснабжения (далее - ПНС) при изменении внешних условий работы необходимо производить контроль и регулирование режимов работы насосных установок. Эффективность работы водопроводной насосной станции может быть существенно повышена за счет автоматизации, путем внедрения частотно-регулируемых приводов (далее - ЧРП).

Целью данного мероприятия является снижение удельного показателя затрат электроэнергии как минимум на 20%, а также уменьшение износа технологического оборудования водопроводных насосных станций.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7. Замена парового котла на котельной 74-го квартала, ул. Краснофлотская, 14.

Муниципальная котельная 74 квартала обеспечивает теплоснабжение 79 многоквартирных жилых домов и 7 образовательных учреждений. Паровой котел N 3 ДКВР 20-13 изготовлен в 1970 году, его капитальный ремонт производился в 1994 году. Эксплуатационный срок по установленному нормативу котлов типа ДКВР составляет 20 лет. Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности парового котла ДКВР 20/13 от 18 марта 2020 года техническое состояние парового котла ДКВР 20-13 зав. N 6550 рег. N К-2460 на момент проведения экспертизы промышленной безопасности при работе на расчетных параметрах определено как неработоспособное.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 7 введен постановлением администрации города Благовещенска от 18.06.2020 [N 1914](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0F33B7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

8. Строительство сетей водоснабжения для подключения жилых объектов в районе железнодорожного вокзала к сетям централизованного водоснабжения.

Водоснабжение жилых домов, расположенных в районе железнодорожного вокзала, осуществляется от ведомственной скважины, принадлежащей АО "РЖД". Срок эксплуатации данной глубинной скважины превысил нормативный.

В целях предоставления качественной коммунальной услуги холодного водоснабжения жителям домов, расположенных в районе железнодорожного вокзала, кварталах 286, 287, 300, 300А города Благовещенска планируется подключение домов к городской сети централизованного водоснабжения. В рамках мероприятия планируется проложить трубопровод протяженностью 350 м, диаметром 150 мм.

(пп. 8 введен постановлением администрации города Благовещенска от 29.01.2021 [N 305](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B7FB3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

9. Строительство инженерных сетей к ФОК в 266 квартале.

Данное мероприятие предназначено для подключения зданий, сооружений физкультурно-оздоровительного комплекса к сетям инженерной инфраструктуры, в том числе:

- сети электроснабжения мощностью 271 кВт, класс напряжения электрических сетей к которым будет осуществляться технологическое подключение 0,4 кВт;

- сети водоотведения диаметром 250 мм ВЧШГ протяженностью трубопровода 1118 м п. с изоляцией;

- техническое присоединение к имеющейся сети водоснабжения диаметром 355 мм от врезки по ул. Заводской - ул. Набережной с проведением трубопровода диаметром 150 мм (ПНД) протяженностью 850 метров в двухтрубном исполнении.

(пп. 9 введен постановлением администрации города Благовещенска от 29.01.2021 [N 305](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B7FB3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F864B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

10. Строительство инженерных сетей к ФОК в 408 квартале.

Данное мероприятие предназначено для подключения зданий, сооружений физкультурно-оздоровительного комплекса к сетям инженерной инфраструктуры, в том числе:

- строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм ВЧШГ протяженностью 41 м п.;

- строительство сетей водоснабжения для подключения нового строительного объекта ФОК 408 квартала диаметром 160 мм планируется произвести методом горизонтального прокалывания протяженностью 100 м п.;

- строительство кабельной линии КЛ-0,4 кВт;

- технического присоединения здания к сети теплоснабжения планируется строительство сетей теплоснабжения протяженностью 180 м п., диаметром 80 мм.

(пп. 10 введен постановлением администрации города Благовещенска от 29.01.2021 [N 305](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B7FB3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

11. Строительство тепловой сети к трансграничной канатно-подвесной дороге через р. Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР).

Для подключения терминала канатно-подвесной дороги через р. Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ к теплоснабжению необходимо строительство новой тепловой сети по намывной территории от ул. Пионерской до ул. Кузнечной протяженностью 893,11 м с точкой присоединения в существующей тепловой камере УТ-1 диаметром 425 мм в районе ул. Пионерской - ул. Краснофлотской. Подача теплоносителя будет осуществляться от тепломагистрали N 1 БТЭЦ, проложенной по ул. Амурской.

(пп. 11 введен постановлением администрации города Благовещенска от 29.01.2021 [N 305](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B7FB3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

12. Ремонт (модернизация) инженерных сетей тепло-, водоснабжения по ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Шимановского.

Сети тепло-, водоснабжения по ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Шимановского обеспечивают ресурсами многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурного значения. Существующее состояние сетей не позволяет обеспечить качественными услугами потребителей в данном районе. Сети построены в 1965 - 1970 годах и имеют износ:

- теплотрасса - 95%;

- водопровод - 95%.

Для снижения износа сетей, предупреждения возникновения аварийных ситуаций и улучшения качества предоставляемых услуг в 2020 году произведен ремонт (модернизация) инженерных сетей тепло-, водоснабжения по ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Шимановского (проложены новые водопроводные и тепловые сети).

(пп. 12 введен постановлением администрации города Благовещенска от 29.01.2021 [N 305](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B7FB3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

13. Ремонт (модернизация) инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения по ул. Калинина от ул. Ленина до ул. Горького.

Сети тепло-, водоснабжения по ул. Калинина от ул. Ленина до ул. Горького обеспечивают ресурсами многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурного значения. Существующее состояние сетей не позволяет обеспечить качественными услугами потребителей в данном районе. Сети построены в 1965 - 1970 годах и имеют износ:

- теплотрасса - 95%;

- водопровод - 95%;

- водоотведение - 95%.

Для снижения износа сетей, предупреждения возникновения аварийных ситуаций и улучшения качества предоставляемых услуг в 2020 году произведен ремонт (модернизация) инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения по ул. Калинина от ул. Ленина до ул. Горького (проложены новые тепловые, водопроводные сети и сети водоотведения).

(пп. 13 введен постановлением администрации города Благовещенска от 29.01.2021 [N 305](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B7FB3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA66B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

14. Ремонт (модернизация) инженерных сетей по ул. Горького от ул. Театральной до ул. Калинина.

Сети тепло-, водоснабжения по ул. Горького от ул. Театральной до ул. Калинина обеспечивают ресурсами многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурного значения. Существующее состояние сетей не позволяет обеспечить качественными услугами потребителей в данном районе. Сети построены в 1964 - 1994 годах и имеют износ:

- теплотрасса - 97%;

- водопровод - 97%;

- водоотведение - 97%.

Для снижения износа сетей, предупреждения возникновения аварийных ситуаций и улучшения качества предоставляемых услуг в 2021 году планируется проведения ремонта (модернизации) инженерных сетей по ул. Горького от ул. Театральной до ул. Калинина.

(пп. 14 введен постановлением администрации города Благовещенска от 29.01.2021 [N 305](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B7FB3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

15. Ремонт (модернизация) инженерных сетей по ул. Мухина от ул. Пролетарской до ул. Зейской.

Сети тепло-, водоснабжения по ул. Мухина от ул. Пролетарской до ул. Зейской обеспечивают ресурсами многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурного значения. Существующее состояние сетей не позволяет обеспечить качественными услугами потребителей в данном районе. Сети построены в 1989 году и имеют износ:

- теплотрасса - 97%;

- водопровод - 97%;

- водоотведение - 97%.

Для снижения износа сетей, предупреждения возникновения аварийных ситуаций и улучшения качества предоставляемых услуг в 2021 году планируется проведение ремонта (модернизации) инженерных сетей по ул. Мухина от ул. Пролетарской до ул. Зейской.

Мероприятия [пункта 1.26](#P893) осуществляются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(пп. 15 введен постановлением администрации города Благовещенска от 29.01.2021 [N 305](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B7FB3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

16. Замена участка канализационного коллектора по Игнатьевскому шоссе от ул. Кантемирова до ул. Дьяченко.

Канализационная сеть, расположенная на участке улично-дорожной сети по Игнатьевскому шоссе от ул. Кантемирова до ул. Дьяченко протяженностью 240 метров была построена в 1980 г., износ составляет более 95%. Данный участок находится в аварийном состоянии, были зафиксированы случаи аварий на коллекторе, просадки асфальтобетонного покрытия на проезжей части.

Для снижения износа сетей, предупреждения аварийных ситуаций и обеспечения бесперебойной работы водоотведения необходимо произвести замену участка канализационного коллектора.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 16 введен постановлением администрации города Благовещенска от 08.04.2021 [N 1156](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8F33A74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F867B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

17. Замена участка коллектора по ул. Светлая от ул. Трудовой до ул. Островского.

Канализационная сеть, расположенная на участке улично-дорожной сети по ул. Светлой от ул. Трудовой до ул. Островского введена в эксплуатацию в 1973 году. Данный участок находится в аварийном состоянии, были зафиксированы случаи аварий на коллекторе, при ликвидации которых было установлено, что за время эксплуатации произошло сильное истирание низа трубопровода. Существующее состояние сетей не позволяет обеспечить качественными услугами потребителей в данном районе.

Для снижения износа сетей, предупреждения аварийных ситуаций и обеспечения бесперебойной работы водоотведения необходимо произвести замену участка канализационного коллектора.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 17 введен постановлением администрации города Благовещенска от 08.04.2021 [N 1156](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8F33A74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

18. Ликвидационный тампонаж скважины с. Белогорье.

В целях предотвращения подтопления жилых домов в районе расположения глубинной скважины, ранее предназначенной для обеспечения жилых домов по ул. Луговой, д. 9 и ул. Луговой, д. 7 в с. Белогорье качественным водоснабжением и впоследствии оказавшейся непригодной для нужд питьевого водоснабжения указанных домов, необходимо выполнить работы по ликвидационному тампонажу скважины с. Белогорье.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 18 введен постановлением администрации города Благовещенска от 08.04.2021 [N 1156](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8F33A74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

19. Ремонт тепловой сети по ул. Артиллерийской от ул. Зейской до ул. Амурской.

Инженерные сети, расположенные на участке улично-дорожной сети по ул. Артиллерийская от ул. Зейской до ул. Амурской, введены в эксплуатацию в 1986 году. Общая протяженность тепловой сети, подлежащая замене, составляет 916,0 км, уровень износа - 95%, что повышает уровень аварийности на инженерных сетях.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей 9 квартала требуется выполнить перекладку тепловой сети.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 19 введен постановлением администрации города Благовещенска от 08.04.2021 [N 1156](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8F33A74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

20. Ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения по ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Мухина.

Инженерные сети, расположенные на участке улично-дорожной сети по ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Мухина, введены в эксплуатацию в 1965 - 1970 годах.

Общая протяженность инженерных сетей, подлежащих замене, составляет 3,256 км, в том числе:

теплоснабжение - 2,002 км;

водоснабжение - 1,254 км.

В результате длительной эксплуатации и отсутствия работ по капитальному ремонту, инженерные сети на указанных участках имеют высокий уровень износа - 95%, что повышает уровень аварийности на инженерных сетях. Выполнение работ по ремонту (модернизации) инженерных сетей на вышеуказанных участках синхронизировано с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети города Благовещенска в 2021 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 20 введен постановлением администрации города Благовещенска от 08.04.2021 [N 1156](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8F33A74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

21. Ремонт (модернизация) инженерных сетей по пер. Релочному от ул. Комсомольской до ул. Мухина.

Тепловая сеть, расположенная на участке улично-дорожной сети по пер. Релочному от ул. Комсомольской (ТК-515) до ул. Мухина (ТК-337), введена в эксплуатацию в 1985 году.

Общая протяженность тепловой сети, подлежащая замене, составляет 0,658 км. В результате длительной эксплуатации и отсутствия работ по капитальному ремонту, тепловая сеть на указанном участке имеет высокий уровень износа - 95%, что повышает уровень аварийности на инженерных сетях.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей требуется выполнить перекладку тепловой сети.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 21 введен постановлением администрации города Благовещенска от 08.04.2021 [N 1156](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8F33A74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

22. Ремонт теплотрассы по ул. Первомайской между ул. Ленина и ул. Зейской.

Сеть теплоснабжения по ул. Первомайской между ул. Ленина и ул. Зейской, обеспечивающая ресурсами многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурного значения, имеет высокий износ - 95%.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей требуется провести ремонт теплотрассы.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 22 введен постановлением администрации города Благовещенска от 08.04.2021 [N 1156](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8F33A74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

23. Компенсация затрат по технологическому присоединению инженерных сетей к ФОК в 266 квартале.

Данное мероприятие предусматривает возмещение затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) объекта капитального строительства социально-культурного назначения "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и залом для единоборств", расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 266, к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B3FA377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска Амурской области от 28 мая 2020 г. N 1655.

(п. 23 введен постановлением администрации города Благовещенска от 08.07.2021 [N 2604](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B1FA3C7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

24. Компенсация затрат по технологическому присоединению инженерных сетей к ФОК в 408 квартале.

Данное мероприятие предусматривает возмещение затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) объекта капитального строительства социально-культурного назначения "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом", расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 408, к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B3FA377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска Амурской области от 28 мая 2020 г. N 1655.

(п. 24 введен постановлением администрации города Благовещенска от 08.07.2021 [N 2604](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B1FA3C7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

25. Выполнение аварийно-восстановительных работ на участке канализационного коллектора по ул. Кузнечной от пер. Технического до ул. Октябрьской.

В целях обеспечения нормативного водоотведения города Благовещенска необходимо провести ремонтные работы на данном участке.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах централизованного водоснабжения и (или) водоотведения города Благовещенска, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, возникших на территории города Благовещенска.

(п. 25 введен постановлением администрации города Благовещенска от 30.12.2021 [N 5570](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FF3C7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

26. Ремонт инженерных сетей на участке Игнатьевское шоссе от 0 км до ул. Дьяченко.

Существующее состояние сетей водоснабжения и водоотведения, построенных в 1980 - 1989 годах и имеющих износ более 95%, не позволяет обеспечить качественными услугами потребителей в данном районе. Для снижения износа сетей, предупреждения возникновения аварийных ситуаций и улучшения качества предоставляемых услуг планируется проведение ремонта инженерных сетей на участке Игнатьевское шоссе от 0 км до ул. Дьяченко.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 26 введен постановлением администрации города Благовещенска от 17.03.2022 [N 1245](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B8F83B7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F866B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

27. Ремонт инженерных сетей по ул. Горького от ул. Первомайской до ул. Театральной.

Выполнение работ по ремонту сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения на участке улично-дорожной сети по ул. Горького от ул. Первомайской до ул. Театральной синхронизировано с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети города Благовещенска в 2022 году с целью реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Сети построены в 1954 - 1962 годах и имеют износ:

- водопровод - 97%;

- водоотведение - 97%;

- теплотрасса - 97%.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 27 введен постановлением администрации города Благовещенска от 17.03.2022 [N 1245](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B8F83B7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

28. Вынос участка сети водоснабжения в с. Садовое от ул. Театральной в сторону пос. Мясокомбинат.

Существующее состояние сетей водоснабжения, расположенных на частной территории в с. Садовое по ул. Театральной и имеющих износ более 97%, не позволяет обеспечить качественными услугами потребителей в данном районе. С целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций и улучшения качества предоставляемых услуг планируется вынос участка сети в с. Садовое от ул. Театральной в сторону пос. Мясокомбинат в связи с ограничением доступа на частную территорию для проведения ремонтно-восстановительных работ. Выполнение работ синхронизировано с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети города Благовещенска в 2022 году с целью реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 28 введен постановлением администрации города Благовещенска от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F864B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

29. Замена водоподогревателей на котельной 74 квартала г. Благовещенска.

В течение отопительного периода 2021 - 2022 года наблюдалось снижение параметров теплоносителя на муниципальной котельной 74 квартала, расположенной по ул. Краснофлотской, 14. Причиной послужили сбои в работе паровых подогревателей, а именно коррозийный износ трубок, который привел к выходу из строя оборудования. Снижение давления в сети теплоснабжения приводит к несоответствию температуры теплоносителя при выходе из котельной. Несоответствие параметров теплоносителя температурному графику привело к нарушению режима теплоснабжения у потребителей.

В рамках данного мероприятия планируется провести замену водонагревателей на котельной 74 квартала.

Выполнение работ синхронизировано с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети города Благовещенска в 2022 году с целью реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 29 введен постановлением администрации города Благовещенска от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

30. Ремонт (модернизация) инженерных сетей по ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Мухина, от ул. Театральной до ул. Шимановского.

В рамках данного мероприятия планируется провести ремонт инженерных сетей общей протяженностью 3,223 км, в том числе:

теплоснабжение - 1,77 км;

водоснабжение - 1,013 км;

водоотведение - 0,44 км.

Выполнение работ синхронизировано с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети города Благовещенска в 2022 году с целью реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 30 введен постановлением администрации города Благовещенска от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

31. Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область.

Строительство сети теплоснабжения необходимо для подключения к теплоснабжению физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале 266 города, а также жилых и социальных объектов перспективной застройки, планируемых к строительству в данном районе.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 31 введен постановлением администрации города Благовещенска от 26.07.2022 [N 3903](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B2FE387AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F866B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

32. Ремонт участка канализационного коллектора по ул. Игнатьевское шоссе от ул. Дьяченко до ул. Мухина.

Для снижения износа сетей, предупреждения аварийных ситуаций и обеспечения бесперебойной работы водоотведения необходимо произвести замену участка канализационного коллектора.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 32 введен постановлением администрации города Благовещенска от 31.10.2022 [N 5709](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B5FA3978A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

33. Устройство обводных трубопроводов водоснабжения по ул. Мухина.

Водопроводные сети, расположенные на участке улично-дорожной сети по ул. Октябрьской и ул. Северной, требуют переустройства с переносом по высотным отметкам в связи с прокладкой коллектора ливневой канализации.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 33 введен постановлением администрации города Благовещенска от 31.10.2022 [N 5709](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B5FA3978A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

34. Реконструкция ул. Тепличной города Благовещенска, 1 этап, 1 очередь (инженерные сети).

В рамках данного мероприятия планируется обеспечить бесперебойную подачу коммунальных ресурсов к существующим жилым и социальным объектам, а также к строящемуся образовательному объекту "Школа на 1500 мест в квартале 406 г. Благовещенск, Амурская область".

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 34 введен постановлением администрации города Благовещенска от 08.02.2023 [N 547](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B8FE3E7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F867B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

35. Ремонт участка канализационного коллектора по ул. Игнатьевское шоссе от ул. Игнатьевское шоссе, 5 до ул. Игнатьевское шоссе, 3/1.

В рамках данного мероприятия планируется обеспечить стабильную работу системы водоотведения на территории микрорайонов N 2, N 3, "Тепличный", "Подсолнухи", "Солнечный", "Питер".

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 35 введен постановлением администрации города Благовещенска от 21.03.2023 [N 1262](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B9F33B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

36. Ремонт тепловых сетей по ул. Горького от ул. Первомайской до ул. Лазо.

В рамках данного мероприятия планируется выполнить ремонт тепловой сети. Выполнение работ по ремонту тепловых сетей на вышеуказанном участке синхронизировано с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети города Благовещенска в рамках национального проекта "Безопасные, качественные дороги".

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 36 введен постановлением администрации города Благовещенска от 29.05.2023 [N 2708](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2FB3F7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

37. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область".

В рамках данного мероприятия планируется выполнить проектные и изыскательские работы с целью технологического присоединения планируемых к строительству объектов Северного жилого района.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 37 введен постановлением администрации города Благовещенска от 26.07.2023 [N 3916](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B3FC3879A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F867B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

38. Ремонт тепловых сетей по ул. Горького, от ул. Горького, д. 15/1 до ул. Горького, д. 21".

В рамках данного мероприятия планируется выполнить ремонтные работы по замене сети теплоснабжения с целью снижения износа сетей и предупреждения аварийных ситуаций.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 38 введен постановлением администрации города Благовещенска от 26.07.2023 [N 3916](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B3FC3879A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

39. Замена котлов КВм 2,5-95 ШП и котельно-вспомогательного оборудования на котельной ДОС, г. Благовещенск.

В рамках данного мероприятия планируется произвести технологическое перевооружение основного теплогенерирующего оборудования в котельной ДОС, являющейся единственным источником централизованного теплоснабжения поселка Моховая Падь.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 39 введен постановлением администрации города Благовещенска от 26.07.2023 [N 3916](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B3FC3879A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1.27. Сливная станция с. Садовое, Амурская область (в т.ч. проектные работы).

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 19.02.2020 [N 534](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FE367AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

В настоящее время прием жидких бытовых отходов из неканализованных домовладений на территории города Благовещенска осуществляется в приемную чашу канализационного колодца возле канализационной насосной станции 433 квартала (далее - КНС). В непосредственной близости от КНС расположены многоквартирные жилые дома. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также снижения нагрузки на КНС 433 квартала в рамках данного мероприятия планируется строительство сливной станции с. Садовое Амурской области.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.28. Тепло- и водоснабжение жилых домов в районе "Астрахановка" г. Благовещенск.

Жилищный фонд в планировочном районе "Астрахановка" ранее отапливала котельная ОАО "Благовещенский спиртзавод". В связи с аварийным состоянием котельная была закрыта.

Для решения проблемы теплоснабжения в районе "Астрахановка" было принято решение переключить потребителей тепловой энергии от котельной ОАО "Благовещенский спиртзавод" к муниципальной котельной ВОС, расположенной в 719 квартале. Проект был начат в 2010 году.

Для переключения потребителей выполнены мероприятия по реконструкции котельной ВОС, установлены дополнительно котлы. Мощность котельной увеличена до 5 Гкал/час, построены тепловые сети протяженностью 1,2 км из запланированных 2,9 км, водопроводные сети протяженностью 1,3 км из запланированных 3,6 км. В целях завершения данного проекта необходимо построить водопроводные сети протяженностью 2,3 км и сети теплоснабжения протяженностью 1,7 км.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.29. Строительство сетей водоснабжения в кварталах 197, 203, 204 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы).

Согласно решению Благовещенского городского суда от 24 октября 2017 года (дело N 2-7980/2017), в целях организации водоснабжения жителей домов, расположенных по следующим адресам: ул. Высокая, ул. Свободная, ул. Трудовая, требуется установка водоразборных колонок, подключенных к централизованным сетям водоснабжения.

Данное мероприятие планируется осуществить в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.30. Прочие затраты на разработку проектно-сметной документации по объекту "Строительство станции обезжелезивания с. Белогорье".

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 03.03.2022 [N 1014](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B7F33D7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F964B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Мероприятие предусматривает разработку предпроектного решения о возможности организации водоснабжения в селе Белогорье и выполнение кадастровых работ по объекту.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 03.03.2022 [N 1014](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B7F33D7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.31. Ликвидационный тампонаж скважины в с. Белогорье.

Согласно решению Благовещенского городского суда от 27 октября 2017 года (дело N 2-8894/2017) необходимо выполнить мероприятие по приведению самоизливающейся скважины N ВД-231 в безопасное состояние и обеспечить экологическую безопасность подземных водных объектов.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.32. Строительство сетей водоснабжения для подключения жилых объектов в районе железнодорожного вокзала к сетям центрального водоснабжения.

Водоснабжение жилых домов, расположенных в районе железнодорожного вокзала, осуществляется от ведомственной скважины, принадлежащей АО "РЖД".

Срок эксплуатации данной глубинной скважины и резервуара превысил нормативный.

В целях предоставления качественной услуги холодного водоснабжения жителям домов, расположенных в районе железнодорожного вокзала, кварталах 286, 287, 300, 300А города Благовещенска, необходимо осуществить строительство сетей водоснабжения для переключения домов к сетям центрального водоснабжения города Благовещенска. В рамках мероприятия планируется проложить трубопровод протяженностью 350 м, диаметром 150 мм.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.33. Ремонт тепловой сети по ул. Шимановского от ул. Краснофлотской до ул. Ленина.

Тепловая сеть по ул. Шимановского от ул. Краснофлотской до ул. Ленина введена в эксплуатацию в 1959 году.

Протяженность тепловой сети составляет 75 м в двухтрубном исчислении, диаметр - 400 мм.

В результате длительной эксплуатации и отсутствия работ по капитальному ремонту данная тепловая сеть имеет высокий уровень износа - 95%.

Целесообразность проведения данных работ обусловлена проведением работ по реконструкции дорожного полотна по ул. Шимановского на участке от ул. Краснофлотской до ул. Ленина, запланированных в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.34. Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области.

В целях недопущения роста платы населения за коммунальную услугу по теплоснабжению необходимо принятие мер, направленных на компенсацию ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения города Благовещенска.

1.35. Ремонт инженерных сетей теплоснабжения по ул. Чайковского, д. 193.

В процессе производства работ по благоустройству дворовой территории дома ул. Чайковского, 193 необходимо произвести замену трубопровода протяженностью 130 м в двухтрубном исполнении, диаметром 160 мм, а также работы по занижению тепловой камеры.

1.36 - 1.37. Исключены с 25 декабря 2019 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 25.12.2019 [N 4473](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B7F93D7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

1.36. Исключен с 4 июня 2020 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 04.06.2020 [N 1756](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FE3A7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

1.36. Ремонт сетей коммунальной инфраструктуры города Благовещенска в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.03.2021 [N 821](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8FE3E7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Целесообразность проведения работ по капитальному ремонту данных сетей обусловлена проведением работ по реконструкции дорожного полотна, запланированных в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

В результате проведения капитального ремонта протяженность сетей коммунальной инфраструктуры составят: 8,6 км - сети водоснабжения, 3,5 км - сети водоотведения, 1,6 км - тепловые сети.

[1.37](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FE3A7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Исключен с 11 января 2022 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 11.01.2022 [N 51](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6F93878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

[1.37](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6F93878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 408 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы).

В рамках программы "Газпром - детям" на территории города Благовещенска планируется строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов (далее - ФОК).

Финансирование работ по строительству объектов и прокладке сетей ресурсоснабжения, предназначенных для подключения зданий, сооружений, осуществляется заказчиком строительства в границах земельных участков, предоставленных для строительства объектов. Строительство сетей до границ земельных участков, предусмотренных для строительства ФОК, планируется осуществить за счет средств областного и городского бюджетов.

(пункт введен постановлением администрации города Благовещенска от 19.02.2020 [N 534](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FE367AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

[1.38](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6F93878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 266 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы).

В рамках программы "Газпром - детям" на территории города Благовещенска планируется строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов (далее - ФОК).

Финансирование работ по строительству объектов и прокладке сетей ресурсоснабжения, предназначенных для подключения зданий, сооружений, осуществляется заказчиком строительства в границах земельных участков, предоставленных для строительства объектов. Строительство сетей до границ земельных участков, предусмотренных для строительства ФОК, планируется осуществить за счет средств областного и городского бюджетов.

(пункт введен постановлением администрации города Благовещенска от 19.02.2020 [N 534](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FE367AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Мероприятия 1.35 - 1.40 осуществляются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 19.02.2020 [N 534](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FE367AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC66B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1.41. Исключен с 4 июня 2020 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 04.06.2020 [N 1756](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FE3A7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

[1.39](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6F93878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Разработка документации по развитию системы сбора и отведения поверхностных сточных вод на территории города Благовещенска.

В настоящее время водоотведение сточных вод с территории города Благовещенска осуществляется достаточно развитой сетью закрытой ливневой канализации. Общая протяженность ливневой канализации (закрытой) составляет 88950 м, протяженность открытых железобетонных лотков - 4500 м, количество смотровых ливневых колодцев - 1210 шт., количество дождеприемных колодцев - 2234 шт.

Отвод сточных вод с остальной территории осуществляется по системам поверхностного водоотвода (естественный уклон территории, устройство канав и кюветов, поглощающих колодцев и т.д.) со сбросом неочищенных вод в овраги, ямы, водные объекты.

В рамках указанного мероприятия планируется провести моделирование прогнозов развития системы сбора сточных вод и схемы водоотведения на перспективу 5 и 15 лет с разработкой не менее двух сценариев с электронным (математическим) моделированием.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(пункт введен постановлением администрации города Благовещенска от 12.03.2020 [N 808](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FC3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

[1.40](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6F93878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Расходы по охране, содержанию и ремонту объектов незавершенного строительства и объектов в период передачи в муниципальную собственность.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.03.2021 [N 821](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8FE3E7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

В целях исполнения требований Госстройнадзора Амурской области необходимо выполнение следующих мероприятий: проведение проверок и испытаний, восстановление работоспособности скважины на воду объекта, а также восстановление результатов работ, пришедших в непригодность из-за неблагоприятных погодных условий в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в 2019 году.

Также в рамках данного мероприятия планируется оплата услуг по передаче электрической энергии по объекту "Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенске (II очередь), Амурская область.

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 08.07.2021 [N 2604](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B1FA3C7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(пункт введен постановлением администрации города Благовещенска от 20.05.2020 [N 1564](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1.42. Исключен. - Постановление администрации города Благовещенска от 20.10.2020 [N 3596](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B4FE367DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

1.41. Исключен с 27 апреля 2022 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 27.04.2022 [N 2180](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FD3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

[1.41](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FD3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Реконструкция водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область.

(подпункт введен постановлением администрации города Благовещенска от 06.11.2020 [N 3874](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B5FA3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D416FB65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

[1.44](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B7FB3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Исключен с 11 января 2022 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 11.01.2022 [N 51](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6F93878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

[1.45](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B7FB3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Исключен с 30 ноября 2021 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 30.11.2021 [N 4789](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B5F9387CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

[1.42](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FD3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, осуществляющим производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, возникающих в результате реализации тепловой энергии по льготным тарифам.

Мероприятие осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6F23A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии теплоснабжающим организациям, осуществляющим производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 31 августа 2021 г. N 3402.

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 08.09.2021 [N 3484](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B3FB3B7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

(подпункт введен постановлением администрации города Благовещенска от 12.03.2021 [N 821](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8FE3E7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1.43. Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (осуществление авторского надзора и строительного контроля).

В рамках данного мероприятия планируется осуществление авторского надзора с целью корректировки проекта по реконструкции инженерных сетей по ул. Мухина, осуществление строительного контроля по объекту "Реконструкция ул. Тепличной города Благовещенска, 1 этап, 1 очередь (инженерные сети)".

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(пп. 1.43 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 15.08.2023 [N 4283](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B4FC3A7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1.44. Реконструкция тепловой сети 345 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы).

В рамках данного мероприятия планируется выполнить проектные и изыскательские работы, а также реконструкцию тепловой сети для реализации технологического подключения физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале 226 к сетям теплоснабжения, в том числе существующих объектов и перспективной застройки ООО "Лазурный берег".

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(пп. 1.44 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

[1.45](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FD3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (прочие затраты на строительство объектов)".

В рамках данного мероприятия планируется оформление земельного сервитута, технического плана, проведение исполнительной съемки и других работ, необходимых для строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(подпункт введен постановлением администрации города Благовещенска от 08.07.2021 [N 2604](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B1FA3C7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1.49. Исключен с 30 декабря 2021 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 30.12.2021 [N 5570](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FF3C7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

[1.46](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FD3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Замена котла на котельной 74 квартала г. Благовещенска.

В рамках данного мероприятия планируется завершение работ по вводу в эксплуатацию парового котла ДКВР 20-13 на котельной 74 квартала.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(подпункт введен постановлением администрации города Благовещенска от 30.12.2021 [N 5570](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FF3C7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

[1.47](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FD3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA9D485B612BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

В рамках данного мероприятия планируется осуществить:

1. Строительство газовой котельной в Северном жилом районе города Благовещенска Амурской области.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 17.03.2022 [N 1245](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B8F83B7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB66B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Строительство котельной направлено на обеспечение тепловой энергией и горячей водой района перспективной застройки, расположенного севернее и северо-восточнее котельной.

2 - 3. Исключены. - Постановление администрации города Благовещенска от 20.05.2022 [N 2533](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B0FD3F7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

[2](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B0FD3F7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Прокладка тепловой сети до границ земельного участка объекта "Трансграничная канатно-подвесная дорога через р. Амур между г. Благовещенск (РФ) и г. Хэйхэ (КНР), с пассажирским терминалом, в районе ул. Ленина, 100 в квартале "Золотая миля".

Для подключения терминала канатно-подвесной дороги через р. Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ к теплоснабжению необходимо строительство новой тепловой сети по намывной территории от ул. Пионерской до ул. Кузнечной протяженностью 893,11 м с точкой присоединения в существующей тепловой камере УТ-1 диаметром 425 мм в районе ул. Пионерской - ул. Краснофлотской. Подача теплоносителя будет осуществляться от тепломагистрали N 1 БТЭЦ, проложенной по ул. Амурской.

Мероприятие осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B1FA367AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA9D485B612BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 10 января 2022 г. N 1.

(пункт в ред. постановления администрации города Благовещенска от 10.02.2022 [N 597](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B7FA387DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F867B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

[1.48](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FD3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения.

Мероприятие осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B4FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидий на возмещение выпадающих (недополученных) доходов, связанных с поставкой тепловой энергии льготной категории потребителей, возникших в связи с заключением соглашений об исполнении схемы теплоснабжения между муниципальным образованием и единой теплоснабжающей организацией города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 10 февраля 2022 г. N 595.

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 17.03.2022 [N 1245](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B8F83B7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

(пункт введен постановлением администрации города Благовещенска от 10.02.2022 [N 597](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B7FA387DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB66B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

[1.49](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FD3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты.

В рамках данного мероприятия планируется реконструкция очистных сооружений в Северном жилом районе города Благовещенска с доведением технологии очистки, соответствующей нормативным требованиям, предъявляемым к качеству очищенной воды, сбрасываемой в водоем рыбохозяйственного назначения.

Мероприятие осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B2FF3875A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 21 января 2022 г. N 55.

Мероприятие реализуется в рамках заключенного сторонами концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования города Благовещенска от 27 июля 2022 г. N 230 (стороны: "Концедент" - муниципальное образование города Благовещенска, "Концессионер" - ООО "Амурские коммунальные системы", "Субъект" - Амурская область в лице министра ЖКХ Амурской области).

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 26.09.2022 [N 5073](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B4FF3A7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

(пункт введен постановлением администрации города Благовещенска от 10.02.2022 [N 597](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B7FA387DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1.50. Прочие затраты по объектам незавершенного строительства и объектам в период передачи в муниципальную собственность.

В рамках данного мероприятия планируется:

1. Возмещение затрат на извещение правообладателей по объекту "Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенске (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города)".

2. Получение разрешения на размещение сети газопровода, размещение электрических сетей для подключения объекта "Строительство газовой котельной в Северном жилом районе г. Благовещенск, Амурская область".

3. Заключение соглашения об установлении сервитута на земельный участок по объекту "Прокладка тепловой сети до границ земельного участка объекта "Трансграничная канатно-подвесная дорога через р. Амур, между г. Благовещенск (РФ) и г. Хэйхэ (КНР), с пассажирским терминалом, в районе ул. Ленина, 100 в квартале "Золотая миля".

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. Заключение соглашения об установлении публичного сервитута на земельный участок, изготовление технического плана для постановки на государственный кадастровый учет и возмещение затрат на извещение правообладателей по объекту "Теплоснабжение жилых домов в 718 квартале г. Благовещенска".

(п. 4 введен постановлением администрации города Благовещенска от 15.06.2023 [N 3049](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2FF397EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F965B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

5. Получение экспертного заключения лабораторного исследования питьевой воды по объекту "Строительство водопроводных сетей на объекте "Строительство дорог в районе "5-я стройка" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям".

(п. 5 введен постановлением администрации города Благовещенска от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

(п. 1.50 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.11.2022 [N 6031](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FA3E74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1.51. Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA9D485B612BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704.

В рамках данного мероприятия планируются:

1. Реконструкция канализационного коллектора, проложенного по ул. Рабочей, ул. Кузнечной, ул. Краснофлотской, диаметром 800 - 1500 мм, собирающего и отводящего сточные воды с северо-западной территории города. Выполнение работ по реконструкции канализационного коллектора, расположенного в центральной части города, направлено также на обеспечение технологического подключения к сетям водоотведения объектов перспективного строительства Северного планировочного района.

2. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г. Благовещенск, Амурская область.

Реализация данного проекта будет способствовать увеличению пропускной способности аэропорта и повышению уровня обслуживания пассажиров, позволит обеспечить высокий уровень транспортной безопасности. В целях обеспечения своевременной реализации крупного и значимого для Амурской области инвестиционного проекта необходимо обеспечить реализацию мероприятий по реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, в состав которого входят реконструкция и строительство сетей водоснабжения и водоотведения.

Мероприятие осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B1FA367AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA9D485B612BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 10 января 2022 г. N 1.

Мероприятие реализуется в рамках заключенного сторонами концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования города Благовещенска от 27 июля 2022 г. N 230 (стороны: "Концедент" - муниципальное образование города Благовещенска, "Концессионер" - ООО "Амурские коммунальные системы", "Субъект" - Амурская область в лице министра ЖКХ Амурской области).

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 26.09.2022 [N 5073](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B4FF3A7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

(п. 1.51 введен постановлением администрации города Благовещенска от 20.05.2022 [N 2533](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B0FD3F7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F864B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1.52. Расходы, связанные с установлением в ценовых зонах теплоснабжения дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую энергию единой теплоснабжающей организации.

(п. 1.52 введен постановлением администрации города Благовещенска от 26.09.2022 [N 5073](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B4FF3A7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1.53. Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по компенсации организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, выпадающих доходов возникающих при применении льготных тарифов.

Мероприятие осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B0FE377BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии по компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим горячее водоснабжение (в части компонента на холодную воду), холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих в связи с применением льготного тарифа, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 15 декабря 2022 г. N 6482.

(п. 1.53 введен постановлением администрации города Благовещенска от 23.12.2022 [N 6710](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B7FF3F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1.54. Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленой до ул. Шафира), проектные работы.

В рамках данного мероприятия планируется проведение инженерных изысканий и проектирование тепловой сети с целью дальнейшего строительства тепловых сетей к строящимся объектам капитального строительства в 800 квартале и подключения их к теплоснабжению от строящейся газовой котельной.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 1.54 введен постановлением администрации города Благовещенска от 07.04.2023 [N 1662](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B0FD377AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1.55. Реконструкция тепловой сети в квартале 345 г. Благовещенск, Амурская область (строительный контроль).

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 1.55 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 15.08.2023 [N 4283](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B4FC3A7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1.56. Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска.

В рамках данного мероприятия планируется выполнить работы по ремонту муниципальных наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, не переданных по договору аренды и/или концессии в специализированную организацию на обслуживание.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 1.56 введен постановлением администрации города Благовещенска от 15.08.2023 [N 4283](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B4FC3A7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1.57. Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

В рамках данного мероприятия планируется выполнить работы по проектированию газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенска.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 1.57 введен постановлением администрации города Благовещенска от 25.08.2023 [N 4427](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B5FF3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1.58. Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением реализации проекта "1000 дворов").

В рамках данного мероприятия планируется реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры Северного жилого района г. Благовещенск, в том числе:

1. Строительство 2-й очереди водозабора "Северный".

Предусмотрено проведение обследования конструкций зданий, сооружений и инженерных сетей, сооружений и инженерных сетей объекта незавершенного строительства "Реконструкция водозабора Северного жилого района г. Благовещенск, Амурская область" с целью определения возможности их использования при дальнейшем строительстве 2-й очереди водозабора "Северный".

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2. Сети и объекты водоотведения.

Данное мероприятие предусматривает финансовое обеспечение затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов инвестиционных проектов к сетям водоотведения. Планируется предоставление субсидии юридическим лицам в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FF3A75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 14 ноября 2023 г. N 6030.

(п. 1.58 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2. Поддержка организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.03.2023 [N 1262](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B9F33B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F864B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Основное мероприятие включает в себя следующий комплекс мероприятий:

2.1. Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань.

Данное мероприятие предусматривает возмещение выпадающих доходов (разницы между экономически обоснованными затратами и утвержденным тарифом) из городского бюджета юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань, в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B3F3377BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FE60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

2.2. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань).

Данное мероприятие предусматривает возмещение выпадающих доходов (разницы между экономически обоснованными затратами и утвержденным тарифом) из областного бюджета юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань, в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B3F3377BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FE60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

2.3. Субсидия юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития).

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат по неблагоустроенному фонду, из городского бюджета в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B9F3367DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

2.4. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития)).

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат по неблагоустроенному фонду, за счет средств областного бюджета в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B9F3367DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

2.5. Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с содержанием газового оборудования, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения.

Данное мероприятие предусматривает возмещение затрат юридическим лицам, связанных с содержанием газового оборудования, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, из городского бюджета в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B710B1FF3A77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D414F968EE0DE348738953169852DE064803BBfEB) предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

2.6. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Муниципальное предприятие города Благовещенска "Муниципальный центр международного сотрудничества" осуществляет деятельность, направленную на удовлетворение коммунально-бытовых и социально-культурных потребностей гостей и жителей города. На балансе предприятия находится высотное здание гостиницы "Зея" с лифтовым оборудованием, которое жизненно необходимо для предоставления качественных услуг гостям города.

В настоящее время износ двух имеющихся пассажирских лифтов превысил максимально допустимый (25 лет) срок эксплуатации и составляет 29 лет. Фактически лифтовое оборудование морально и физически устарело. Актуальность состоит в том, что качественная работа лифтов, их надежность остаются одними из ключевых аспектов в деле дальнейшего обеспечения эксплуатации, обслуживания и содержания высотного здания.

Данная субсидия предоставляется из городского бюджета в соответствии со [ст. 78.2](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD78DB912BBAD6228A24A2DF77554D3579A79C30C13E885DF41A827EF51A51D608A51169B50C2B0f7B) Бюджетного кодекса РФ, а также в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6F23A7CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований из городского бюджета в виде субсидии и предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 24 апреля 2014 г. N 1832.

2.7. Субсидии муниципальному предприятию "Банно-прачечные услуги" на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан услуг по помывке в общих отделениях муниципальной бани N 6.

Данное мероприятие предусматривает возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан услуг по помывке в общих отделениях муниципальной бани N 6, проживающим на территории поселка Моховая Падь в жилищном фонде, не оборудованном централизованном горячим водоснабжением, за счет средств городского бюджета в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B0FE377AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии муниципальному предприятию "Банно-прачечные услуги", утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 21 июня 2021 г. N 2296.

(пп. 2.7 введен постановлением администрации города Благовещенска от 08.07.2021 [N 2604](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B1FA3C7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2.8. Исключен с 7 апреля 2023 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 07.04.2023 [N 1662](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B0FD377AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

2.8. Расходы, направленные на ремонт общественных бань.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидии в соответствии со [статьей 78](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD78DB912BBAD6228A24A2DF77554D3579A79C30C14E283DF41A827EF51A51D608A51169B50C2B0f7B) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(п. 2.8 введен постановлением администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

3. Реализация мероприятий по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 12.03.2021 [N 821](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B8FE3E7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Основное мероприятие включает в себя следующий комплекс мероприятий:

3.1. Расходы на организацию проведения конкурсов по отбору управляющих организаций.

Данное мероприятие предусматривает привлечение специализированной организации для осуществления функций по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих компаний в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17B9ADD28EB816BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. N 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом" на основе договора.

3.2. Текущий и капитальный ремонт выгребных ям, строительство и ремонт дворовых уборных и подъездных путей к ним в неблагоустроенном жилищном фонде.

Подрядчики (исполнители) на выполнение работ по строительству и ремонту объектов будут определяться в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.3. Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Подрядчики (исполнители) на выполнение работ по строительству и ремонту объектов будут определяться в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.4. Исключен с 11 января 2022 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 11.01.2022 [N 51](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6F93878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

[3.4](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6F93878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора).

Подрядчики (исполнители) на выполнение работ по строительству и ремонту объектов будут определяться в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(подпункт введен постановлением администрации города Благовещенска от 14.10.2021 [N 4123](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B3FD377FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

3.5. Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по модернизации контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, из городского бюджета в соответствии с Порядком предоставления субсидии казенным предприятиям, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

(пп. 3.5 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 14.09.2022 [N 4847](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B3F33878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

4. Региональный проект "Жилье".

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

4.1. Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенск (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города)).

В рамках данного мероприятия предусмотрена прокладка второй нитки водовода (параллельно существующей).

Объем водопотребления составляет 50 тыс. м3/сутки, с учетом перспективного развития г. Благовещенска расход водопотребления будет составлять 117 тыс. м3/сутки.

По состоянию на 1 января 2019 года протяженность водовода составляет 5,505 км, при общей протяженности водовода 11,176 км. Таким образом, требуется проложить еще 5,671 км водовода.

Завершение строительства водовода позволит подавать воду к наиболее удаленным потребителям, в микрорайон N 3, район улицы Тепличной - улицы Воронкова, поселок Аэропорт в период максимальных пиковых нагрузок, тем самым обеспечивая самые удаленные (диктующие) точки города, в том числе перспективную застройку, гарантируя бесперебойную подачу воды во все районы города.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.2. Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенск (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города. Осуществление строительного контроля)).

В рамках данного мероприятия планируется осуществление строительного контроля при выполнении работ.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.3. Исключен с 11 января 2022 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 11.01.2022 [N 51](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6F93878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

(п. 4 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 08.09.2021 [N 3484](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B3FB3B7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

5. Региональный проект "Чистая вода".

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

5.1. Исключен. - Постановление администрации города Благовещенска от 23.12.2022 [N 6710](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B7FF3F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

[5.1](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B7FF3F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

В рамках реализации регионального проекта Амурской области "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" на территории города Благовещенска предусмотрена разработка проектно-сметной документации для строительства объекта "Строительство станции обезжелезивания с. Белогорье".

Мероприятия осуществляются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 5 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 03.03.2022 [N 1014](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B7F33D7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

[Система](#P2315) основных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы приведена в приложении N 1 к муниципальной программе.

[Перечень](#P6059) объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска, представлен в таблице N 2 к муниципальной программе.

Раздел 6. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ

Показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют ее целям и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей (индикаторов):

1. Увеличение протяженности сетей водоснабжения.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:



УПСВ - увеличение протяженности сетей водоснабжения;

ППСВ ТГ - протяженность построенных сетей водоснабжения за текущий год.

2. Доля услуг, предоставляемых населению в отделениях бань по льготному тарифу, в общем объеме банных услуг.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДУпН ОБЛТООБУ = (БУ ПН ОБ ЛТ / ООБУ) x 100%, где:

ДУпН ОБЛТООБУ - доля услуг, предоставляемых населению в отделениях бань по льготному тарифу, в общем объеме банных услуг;

БУ ПН ОБ ЛТ - банные услуги, предоставляемые населению в отделениях бань по льготному тарифу (данные в соответствии с договором на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань);

ООБУ - общий объем банных услуг (данные в соответствии с договором на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань).

3. Доля обслуживаемой площади неблагоустроенного жилищного фонда по льготному тарифу на жилищные услуги в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДОП НЖФ = (ОПНЖФ ЛГ ЖУ / ОП НЖФ) x 100%, где:

ДОП НЖФ - доля обслуживаемой площади неблагоустроенного жилищного фонда по льготному тарифу на жилищные услуги в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда;

ОПНЖФ ЛГ ЖУ - обслуживаемая площадь неблагоустроенного жилищного фонда по льготному тарифу на жилищные услуги (данные в соответствии с договорами на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития));

ОП НЖФ - общая площадь неблагоустроенного жилищного фонда (мониторинг управления ЖКХ города Благовещенска).

4. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами.

5. Доля неблагоустроенного жилищного фонда, обеспеченного выгребными ямами и дворовыми уборными, в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДНЖФоВЯДУ = (НЖФоВЯДУ / ОПНЖФ) x 100%, где:

ДНЖФоВЯДУ - доля неблагоустроенного жилищного фонда, обеспеченного выгребными ямами и дворовыми уборными, в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда;

НЖФоВЯДУ - неблагоустроенный жилищный фонд, обеспеченный выгребными ямами и дворовыми уборными (данные МУ "Городское управление капитального строительства");

ОПНЖФ - общая площадь неблагоустроенного жилищного фонда (мониторинг управления ЖКХ города Благовещенска).

6. Увеличение протяженности сетей теплоснабжения.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:



УПСТ - увеличение протяженности сетей теплоснабжения;

ППСТ ТГ - протяженность построенных сетей теплоснабжения за текущий год.

(п. 6 введен постановлением администрации города Благовещенска от 19.02.2020 [N 534](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FE367AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FE62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы и их значения представлены в [приложении N 1](#P2315) к муниципальной программе.

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14517144,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из средств городского бюджета составит 868919,5 тыс. рублей, областного бюджета - 12326376,0 тыс. рублей, из федерального бюджета - 1321848,9 тыс. рублей.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Структура финансирования в целом представлена в [приложении N 3](#P11454) к муниципальной программе.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 03.04.2020 [N 1083](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B9FD3778A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Финансирование мероприятий и сроки выполнения подпрограммы могут корректироваться в течение всего срока реализации подпрограммы.

Паспорт

подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в городе Благовещенске"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Участники подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, управление образования администрации города Благовещенска, управление культуры администрации города Благовещенска, комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, администрация города Благовещенска, МКУ "ЭХС", энергоснабжающие организации, управляющие компании, собственники жилья |
| Цель подпрограммы | Реализация политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска |
| Задачи подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и в жилищном фонде, а также принятие выявленных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Удельное потребление тепловой энергии муниципальными учреждениями.  2. Доля бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность.  3. Доля многоквартирных домов (далее - МКД), оснащенных общедомовыми приборами учета потребления коммунальных ресурсов, в том числе: холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, тепловой энергии, электроэнергии |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется с 2015 года по 2026 год |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 33518,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 20400,0 тыс. руб.;  2016 год - 3430,0 тыс. руб.;  2017 год - 2049,2 тыс. руб.;  2018 год - 3688,6 тыс. руб.;  2019 год - 2475,0 тыс. руб.;  2020 год - 227,4 тыс. руб.;  2021 год - 251,0 тыс. руб.;  2022 год - 278,5 тыс. руб.;  2023 год - 312,0 тыс. руб.;  2024 год - 129,4 тыс. руб.;  2025 год - 170,6 тыс. руб.;  2026 год - 106,5 тыс. руб. |
| Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 3253,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 400,0 тыс. руб.;  2016 год - 430,0 тыс. руб.;  2017 год - 449,2 тыс. руб.;  2018 год - 235,0 тыс. руб.;  2019 год - 263,6 тыс. руб.;  2020 год - 227,4 тыс. руб.;  2021 год - 251,0 тыс. руб.;  2022 год - 278,5 тыс. руб.;  2023 год - 312,0 тыс. руб.;  2024 год - 129,4 тыс. руб.;  2025 год - 170,6 тыс. руб.;  2026 год - 106,5 тыс. руб. |
| Планируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников - 30265,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 20000,0 тыс. руб.;  2016 год - 3000,0 тыс. руб.;  2017 год - 1600,0 тыс. руб.;  2018 год - 3453,6 тыс. руб.;  2019 год - 2211,4 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.;  2024 год - 0,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год - 0,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих конечных результатов:  1. Снижение удельного потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями до 0,224 Гкал/кв. м.  2. Отсутствие бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования города Благовещенска.  3. Доля многоквартирных домов (далее - МКД), оснащенных общедомовыми приборами учета потребления коммунальных ресурсов, к 2020 году составит по:  - холодной воде - 28,2%;  - горячей воде - 75,0%;  - тепловой энергии - 60,4%;  - электрической энергии - 82,7% |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 25.12.2019 [N 4473](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B7F93D7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F167B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основным инструментом управления энергосбережением в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA8DF8BB515BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ), [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FB387DA41D72A7730193179C2C924B42E684D40BF861A45EA71FB7fDB) Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 452 "Об утверждении государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных программ.

Работа в области энергосбережения на территории города Благовещенска осуществляется с 2010 года.

Долгосрочной целевой [программой](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B611B1FD3B77F9177AFE7F039418C33B870216EB87DD10FD68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010 - 2014 годы", утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 30 июня 2010 г. N 2715, предусмотрены мероприятия, позволяющие улучшить показатели энергоэффективности. В рамках программы в 2010 - 2013 годах выполнено энергетическое обследование 87 муниципальных бюджетных учреждений, установлено 67 систем автоматического регулирования тепловой энергии, производилась замена окон в деревянных переплетах на энергосберегающие стеклопакеты (841 шт.). Все муниципальные учреждения оснащены приборами учета энергоресурсов.

В результате проведения мероприятий за период с 2011 по 2013 год по сравнению с 2010 годом в муниципальных бюджетных учреждениях потребление тепловой энергии уменьшилось на 24,5 тыс. Гкал, что составляет 27%, воды - на 13,03 тыс. куб. м, что составляет 4%.

Однако запланированные мероприятия по установке систем автоматического регулирования, замене окон в муниципальных учреждениях выполнены не в полном объеме.

По результатам проведения энергетического обследования рекомендовано выполнение мероприятий по замене оконных блоков на металлопластиковые в учреждениях образования и культуры.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA8DF8BB515BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) N 261-ФЗ предусмотрена обязанность собственников жилых помещений в многоквартирных домах установить в срок до 1 июля 2012 года общедомовые приборы учета энергоресурсов.

По состоянию на 1 июля 2014 года мероприятие по оснащению жилищного фонда общедомовыми приборами учета энергоресурсов не выполнено, что обусловлено следующими причинами:

- нежелание собственников жилых помещений в многоквартирных домах осуществлять оборудование многоквартирного дома приборами учета за счет собственных средств;

- незаинтересованность управляющих организаций в установке общедомовых приборов учета;

- в большинстве случаев при установке общедомового прибора учета воды и отсутствии (низком проценте) оснащенности дома индивидуальными приборами учета воды объемы воды по показаниям общедомового прибора учета выше расчетов по утвержденным нормативам.

Таким образом, собственниками жилья данная обязанность не была выполнена.

Ответственность за реализацию данного мероприятия с 1 июля 2012 года согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA8DF8BB515BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) N 261-ФЗ возложена на энергоснабжающие организации.

В настоящее время потребители несут значительные затраты на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии в многоквартирные дома отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.

С целью оплаты населением фактических объемов потребления энергоресурсов энергоснабжающими и жилищными организациями проводится установка общедомовых приборов учета.

В 2010 - 2013 годах муниципальному образованию городу Благовещенску были выделены денежные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет финансовой поддержки средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства по программе проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В ходе проведения капитального ремонта 47 домов были оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения.

В рамках муниципальной адресной [программы](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B213B6FA3A77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D414F968EE0DE348738953169852DE064803BBfEB) "Поэтапный переход на отпуск энергоресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на территории города Благовещенска на 2009 - 2011 годы" 21 многоквартирный дом был оснащен приборами учета энергоресурсов.

Доля многоквартирных домов (далее - МКД), оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета, в общем количестве МКД города по состоянию на 1 июля 2014 года составляет по теплоснабжению - 32%, по водоснабжению - 15%, по электроэнергии - 40%.

Информация об оснащении жилищного фонда общедомовыми приборами учета энергоресурсов по состоянию на 1 июля 2014 года представлена в [таблице 2](#P1460).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид ОДПУ | Количество МКД | | |
| Всего оборудуемых ОДПУ | ОДПУ установлены | Требуется установка ОДПУ |
| 1. | Теплоснабжение | 666 | 214 | 452 |
| 2. | Водоснабжение | 1245 | 191 | 1054 |
| 3. | Электроснабжение | 1586 | 628 | 958 |

Данные об оснащенности приборами учета многоквартирных домов по состоянию на 1 июля 2014 года представлены в [таблице 3](#P1486).

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учитываемого энергоносителя | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета, % | Оснащенность квартир в многоквартирных домах индивидуальными приборами учета, % |
| Тепловая энергия | 32 | - |
| Горячее водоснабжение | 6 | 68 |
| Холодное водоснабжение | 15 | 57 |
| Электроэнергия | 40 | 98 |

Отпуск большей части ресурсов, потребляемых жилищным фондом, осуществляется не по фактическим объемам потребления, а по расчетным нормативам, что влечет:

- нарушение правил эксплуатации объектов;

- непринятие оперативных мер по устранению многочисленных потерь в системах тепло-, энерго- и водоснабжения;

- увеличение объемов потребления ресурсов.

Также на территории города существует проблема наличия большого количества бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, которые не имеют обслуживающей организации, что осложняет предоставление качественных услуг населению. За период 2011 - 2014 годов в муниципальную собственность передано 102 бесхозяйных объекта. В настоящее время выявлено 160 бесхозяйных объектов, в отношении которых должны быть выполнены следующие действия:

- проведение технической инвентаризации с получением кадастровых паспортов на брошенные объекты;

- постановка на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в сроки, определенные законодательством;

- получение выписки из Единого государственного реестра прав о принятии на учет объектов недвижимого имущества.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы:

- реализация политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска.

Задачи подпрограммы:

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и в жилищном фонде, принятие выявленных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность.

Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий по установке систем автоматического регулирования тепловой энергии и замене окон на металлопластиковые стеклопакеты позволит сократить к 2020 году удельное потребление тепловой энергии муниципальными учреждениями до 0,224 Гкал/кв. м.

Принятие выявленных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность позволит передать 75,7% бесхозяйных инженерных объектов на обслуживание специализированным организациям. Данное мероприятие позволит обеспечить надежность работы инженерных систем, сократить их аварийность.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 09.11.2022 [N 5867](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FB3B79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Реализация мероприятия по оснащению жилищного фонда общедомовыми приборами учета энергоресурсов позволит обеспечить оплату населением фактически потребленных ресурсов.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы. Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2026 годы.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Подпрограмма включает в себя комплекс организационных, финансовых, строительно-монтажных мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач подпрограммы.

Раздел 5. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Для решения поставленных задач подпрограммой предусмотрено выполнение основного мероприятия "Обеспечение энергоэффективности в бюджетной и жилищно-коммунальной сферах экономики города Благовещенска".

С учетом современных требований в сфере энергосбережения и энергоэффективности рассматривается возможность реализации мероприятий на объектах капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, в частности, образовательных учреждений.

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Основное мероприятие включает в себя следующий комплекс мероприятий:

1. Замена оконных блоков на металлопластиковые в муниципальных бюджетных учреждениях.

2. Государственная регистрация права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры.

3. Оснащение жилищного фонда общедомовыми приборами учета энергоресурсов.

4. Замена ламп на энергосберегающие (светодиодные) светильники.

(п. 4 введен постановлением администрации города Благовещенска от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

5. Утепление ограждающих конструкций.

(п. 5 введен постановлением администрации города Благовещенска от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

6. Автоматизация теплового узла потребителя и внедрение дежурного отопления здания.

(п. 6 введен постановлением администрации города Благовещенска от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

7. Установка термостатических регуляторов.

(п. 7 введен постановлением администрации города Благовещенска от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

8. Установка термоотражающей пленки.

(п. 8 введен постановлением администрации города Благовещенска от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Планируется реализация данных мероприятий в качестве пилотного проекта по энергосбережению МАОУ "Школа N 12" города Благовещенска.

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 11.04.2022 [N 1749](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FE3A7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Раздел 6. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ

Показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют ее цели и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей (индикаторов):

1. Удельное потребление тепловой энергии муниципальными учреждениями.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

УП ТЭ БУ = (ООП ТЭ БУ / ОП БУ) x 100%, где:

УП ТЭ БУ - удельное потребление тепловой энергии муниципальными учреждениями;

ОП ТЭ БУ - объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (данные представлены управлением образования, управлением культуры, администрацией города Благовещенска);

ОП БУ - общая площадь бюджетных учреждений (данные представлены управлением образования, управлением культуры, администрацией города Благовещенска).

2. Доля бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДБО ПМС = (КБО ПМС / ОК БО) x 100%, где:

ДБО ПМС - доля бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность;

КБО ПМС - количество бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность (данные представлены комитетом по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска);

ОК БО - общее количество бесхозяйных объектов (данные представлены комитетом по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска).

3. Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета потребления коммунальных ресурсов, в том числе: холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, тепловой энергии, электроэнергии.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДМКД ООПУП КР = (КМКД О ОДПУ / ОК МКД НО ОДПУ) x 100%, где:

ДМКД ООПУП КР - доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета потребления коммунальных ресурсов;

КМКД О ОДПУ - количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета (данные представлены ресурсоснабжающими организациями);

ОК МКД НО ОДПУ - общее количество МКД, которое необходимо оснастить общедомовыми приборами учета (данные представлены ресурсоснабжающими организациями).

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы и их значения представлены в [приложении N 1](#P1367) к муниципальной программе.

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 15.01.2021 [N 85](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B6FD377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 33518,2 тыс. руб., в том числе по годам:

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2015 год - 20400,0 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2016 год - 3430,0 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2017 год - 2049,2 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2018 год - 3688,6 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA66B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2019 год - 2475,0 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2020 год - 227,4 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2021 год - 251,0 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2022 год - 278,5 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2023 год - 312,0 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2024 год - 129,4 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2025 год - 170,6 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2026 год - 106,5 тыс. руб.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Финансирование подпрограммы планируется осуществить за счет средств городского бюджета в размере 2918,8 тыс. руб. и внебюджетных источников в размере 30265,0 тыс. рублей.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 09.12.2021 [N 5053](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B5FE3678A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Расходы на реализацию программных мероприятий за счет всех источников представлены в [приложении N 3](#P11454) к муниципальной программе.

Паспорт

подпрограммы 3 "Капитальный ремонт жилищного

фонда города Благовещенска"

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 19.02.2020 [N 534](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B8FE367AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FE6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Участники подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) |
| Цели подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества жилищного обеспечения населения |
| Задача подпрограммы | Приведение технического состояния жилищного фонда в соответствие требованиям нормативных документов |
| Целевой показатель (индикатор) подпрограммы | Доля площади отремонтированного жилищного фонда в общей площади муниципального жилищного фонда |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2026 годы |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 167646,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 13860,0 тыс. руб.;  2016 год - 15421,9 тыс. руб.;  2017 год - 19594,0 тыс. руб.;  2018 год - 13152,1 тыс. руб.;  2019 год - 23011,0 тыс. руб.;  2020 год - 14576,6 тыс. руб.;  2021 год - 18850,3 тыс. руб.;  2022 год - 16460,0 тыс. руб.;  2023 год - 14906,5 тыс. руб.;  2024 год - 5669,7 тыс. руб.;  2025 год - 7476,5 тыс. руб.;  2026 год - 4667,9 тыс. руб. |
| Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 166937,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 13860,0 тыс. руб.;  2016 год - 15421,9 тыс. руб.;  2017 год - 19594,0 тыс. руб.;  2018 год - 13152,1 тыс. руб.;  2019 год - 23011,0 тыс. руб.;  2020 год - 13868,0 тыс. руб.;  2021 год - 18850,3 тыс. руб.;  2022 год - 16460,0 тыс. руб.;  2023 год - 14906,5 тыс. руб.;  2024 год - 5669,7 тыс. руб.;  2025 год - 7476,5 тыс. руб.;  2026 год - 4667,9 тыс. руб. |
| Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 708,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 0,0 тыс. руб.;  2016 год - 0,0 тыс. руб.;  2017 год - 0,0 тыс. руб.;  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 708,6 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.;  2024 год - 0,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год - 0,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B7FF3F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) администрации города Благовещенска от 23.12.2022 N 6710 в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" цифры "31,9" заменены цифрами "31,3". |  | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля площади отремонтированного жилищного фонда в общей площади муниципального жилищного фонда составит 31,3%.  Доля исполненных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт составит 100% |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 28.11.2022 [N 6149](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FD3675A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Актуальность проблемы капитального ремонта многоквартирных домов в городе Благовещенске, как и в других городах России, назрела в связи с недофинансированием отрасли жилищно-коммунального хозяйства в прежние десятилетия.

Большая часть жилищного фонда, созданного в процессе массового жилищного строительства в 60 - 70-х годах, к середине 90-х годов морально и физически устарела.

С начала 90-х годов объем ежегодно ремонтируемого жилищного фонда составлял менее 1%, что привело к значительному ухудшению его состояния и к росту объемов аварийного фонда.

С 2011 года посредством реализации региональной адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов с участием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и городского бюджетов, средств собственников помещений в многоквартирных домах объем ремонтируемого жилищного фонда увеличился и составил немногим более 2,1% от общей площади жилищного фонда города, в том числе: в 2011 году - 2,2%, в 2012 году - 2,0%, в 2013 году капитальный ремонт жилых домов не осуществлялся.

За три года реализации программы капитального ремонта в городе отремонтировано 209,158 тыс. кв. м жилищного фонда, в том числе: в 2011 году - 108,852 тыс. кв. м, в 2012 году - 100,306 тыс. кв. м, в 2013 году капитальный ремонт жилых домов не осуществлялся.

Выполняемые объемы капитального ремонта не обеспечивают приведения технического состояния многоквартирных домов в соответствие требованиям нормативных документов в полном объеме.

В соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD28CB914BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Российской Федерации, [Законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B6FC3C75A41D72A7730193179C2C924B42E684D40BF861A45EA71FB7fDB) Амурской области от 8 июля 2013 г. N 200-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Амурской области", постановлением Правительства Амурской области от 23 января 2014 г. N 26 утверждена региональная [программа](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FC3A7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области, в 2014 - 2043 годах".

Программой не предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту аварийных домов, общежитий и многоквартирных домов, в которых все помещения принадлежат одному собственнику.

По состоянию на 20 июня 2014 года в городе Благовещенске 252,9 тыс. кв. м находится в муниципальной собственности, из них требует капитального ремонта 198,2 тыс. кв. м.

В результате длительной эксплуатации, из-за несвоевременного проведения работ по капитальному ремонту (по причине недофинансирования) в жилищном фонде города Благовещенска, в том числе муниципальных общежитиях, возникают ситуации, требующие безотлагательного проведения выборочного капитального ремонта.

Актуальность и важность перечисленных проблем требуют принятия мер по стимулированию их решения программным методом.

В связи с этим возникла необходимость разработки подпрограммы "Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска" (далее - подпрограмма).

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ

Цели подпрограммы:

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества жилищного обеспечения населения.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующей задачи: приведение технического состояния жилищного фонда в соответствие требованиям нормативных документов путем проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B7FF3F7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) администрации города Благовещенска от 23.12.2022 N 6710 в разд. 3 цифры "64040,6" заменены цифрами "62882,3". |  |

Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 28.11.2022 [N 6149](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FD3675A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

В результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:

1. Доля площади отремонтированного жилищного фонда в общей площади муниципального жилищного фонда составит 31,3%.

2. Доля исполненных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт составит 100%.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2026 годы.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Раздел 5. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограмма включает в себя комплекс организационных, финансово-инвестиционных и ремонтно-строительных мероприятий, направленных на реализацию двух основных мероприятий.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 20.05.2020 [N 1564](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D414F962B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Основное мероприятие 1 "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах" включает в себя комплекс следующих мероприятий:

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 20.05.2020 [N 1564](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D414F960B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1. Капитальный ремонт жилищного фонда г. Благовещенска (выборочный капитальный ремонт муниципальных общежитий, обследование зданий и изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации, капитальный ремонт жилых помещений и/или общего имущества в многоквартирных домах в целях ликвидации последствий или предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию).

(п. 1 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.09.2020 [N 3147](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B4F93678A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2. Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности.

Основное мероприятие 2 "Государственная поддержка на проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности" включает в себя мероприятие "Осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Дальневосточного федерального округа, находящихся в муниципальной собственности".

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 14.07.2020 [N 2193](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B1FD397BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB66B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Реализация данного мероприятия планируется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6F93E74A41D72A7730193179C2C924B42E684D40BF861A45EA71FB7fDB) Правительства Амурской области от 22 октября 2019 г. N 596 за счет средств федерального и областного бюджетов произвести капитальный ремонт пяти жилых помещений, общей площадью 204,6 кв. м, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации произошедшей в 2019 году.

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 20.05.2020 [N 1564](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D414F965B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Раздел 6. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 28.11.2022 [N 6149](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FD3675A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F864B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Показатели (индикаторы) подпрограммы соответствует ее целям и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей (индикаторов):

1. Доля площади отремонтированного жилищного фонда в общей площади муниципального жилищного фонда.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДПОЖФ ОПМЖФ = (ПОЖФ / ОП МЖФ) x 100%, где:

ДПОЖФ ОПМЖФ - доля площади отремонтированного жилищного фонда в общей площади муниципального жилищного фонда;

ПОЖФ - площадь отремонтированного жилищного фонда (данные представлены МУ "Городское управление капитального строительства");

ОП МЖФ - общая площадь муниципального жилищного фонда (мониторинг управления ЖКХ города Благовещенска).

2. Доля исполненных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт (сумма средств фактически исполненных обязательств к потребности).

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДИО УВ КР = (ССФИО / П) x 100%, где:

ДИО УВ КР - доля исполненных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт;

ССФИО - сумма средств фактически исполненных обязательств (данные комитета по управлению имуществом);

П - потребность (данные комитета по управлению имуществом).

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы и их значения представлены в [приложении N 1](#P2315) к муниципальной программе.

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 - 2026 годов составляет 167646,5 тыс. руб., из них по годам:

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2015 год - 13860,0 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB66B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2016 год - 15421,9 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2017 год - 19594,0 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2018 год - 13152,1 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2019 год - 23011,0 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2020 год - 14576,6 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2021 год - 18850,3 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2022 год - 16460,0 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2023 год - 14906,5 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2024 год - 5669,7 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2025 год - 7476,5 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA66B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2026 год - 4667,9 тыс. руб.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Абзац исключен с 20 мая 2020 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 20.05.2020 [N 1564](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FA3B75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D414FB62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

Структура финансирования представлена в [приложении N 3](#P11454) к муниципальной программе.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 03.04.2020 [N 1083](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B9FD3778A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Финансирование мероприятий и сроки выполнения муниципальной программы могут корректироваться в течение всего срока реализации.

Паспорт

подпрограммы 4 "Благоустройство территории

города Благовещенска"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Участники подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, администрация города Благовещенска, управление культуры администрации города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика), юридические лица - получатели субсидии, МП "Горпарк" |
| (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 20.10.2020 [N 3596](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B4FE367DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 27.09.2023 [N 5053](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B6FD397BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории города Благовещенска |
| Задачи подпрограммы | Организация на территории городского округа бесперебойного освещения, озеленения, улучшение санитарного состояния, прочих мероприятий по благоустройству |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Бесперебойная поставка электроэнергии на уличное освещение.  2. Доля площади обслуживания зеленой зоны в местах общего пользования в общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты.  3. Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора в общем количестве несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, выявленных на территории городского округа.  4. Доля убираемой территории общего пользования от случайного мусора в общей площади, подлежащей уборке.  5. Доля выделенных средств на проведение прочих мероприятий в общей сумме затрат, предусмотренных на благоустройство городских территорий.  6. Доля капитально отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов в общей площади, подлежащей капитальному ремонту, ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий МКД |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2026 годы |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF66B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4455433,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 228156,7 тыс. руб.;  2016 год - 279787,8 тыс. руб.;  2017 год - 257795,1 тыс. руб.;  2018 год - 267713,5 тыс. руб.;  2019 год - 352068,4 тыс. руб.;  2020 год - 478026,3 тыс. руб.;  2021 год - 781436,4 тыс. руб.;  2022 год - 562909,5 тыс. руб.;  2023 год - 434279,7 тыс. руб.;  2024 год - 275732,4 тыс. руб.;  2025 год - 249748,3 тыс. руб.;  2026 год - 287779,6 тыс. руб. |
| Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 3357064,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 228156,7 тыс. руб.;  2016 год - 279787,8 тыс. руб.;  2017 год - 257795,1 тыс. руб.;  2018 год - 267713,5 тыс. руб.;  2019 год - 192314,7 тыс. руб.;  2020 год - 195106,0 тыс. руб.;  2021 год - 412451,2 тыс. руб.;  2022 год - 367289,0 тыс. руб.;  2023 год - 355357,3 тыс. руб.;  2024 год - 263565,4 тыс. руб.;  2025 год - 249748,3 тыс. руб.;  2026 год - 287779,6 тыс. руб. |
| Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 1098369,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 0,0 тыс. руб.;  2016 год - 0,0 тыс. руб.;  2017 год - 0,0 тыс. руб.;  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 159753,7 тыс. руб.;  2020 год - 282920,3 тыс. руб.;  2021 год - 368985,2 тыс. руб.;  2022 год - 195620,5 тыс. руб.;  2023 год - 78922,4 тыс. руб.;  2024 год - 12167,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год - 0,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Бесперебойная поставка электроэнергии на уличное освещение.  2. Доля площади обслуживания зеленой зоны в местах общего пользования составит 0,19% в общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты.  3. Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к 2026 году составит 80% в общем количестве несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, выявленных на территории городского округа.  4. Увеличение доли убираемой территории общего пользования от случайного мусора в общей площади, подлежащей уборке, до 100%.  5. Доля выделенных средств на проведение прочих мероприятий в общей сумме затрат, предусмотренных на благоустройство городских территорий, составит 3,6%.  6. Доля капитально отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов в общей площади, подлежащей капитальному ремонту, ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий МКД, составит 0,2% |
| (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 21.05.2021 [N 1790](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B0FA3978A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 09.11.2022 [N 5867](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FB3B79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.02.2023 [N 547](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B8FE3E7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии с [п. 25 ч. 1 ст. 16](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD78CB010BBAD6228A24A2DF77554D3579A79C30E14E386DF41A827EF51A51D608A51169B50C2B0f7B) Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация благоустройства и озеленения территории относится к вопросам местного значения городского округа.

В состав городской инфраструктуры входят объекты городского озеленения общей площадью 11783 га, в том числе насаждения общего пользования (парки, бульвары, скверы) - 30 га, городские леса - 8916 га, озеленение улично-дорожной сети - 300 га.

Зеленые насаждения объектов общего пользования города Благовещенска сформированы зимостойкими видами древесно-кустарниковых пород. В парках и скверах количество деревьев с высокой категорией жизнеспособности доминирует, тогда как рядовые уличные насаждения в большей степени подвержены факторам антропогенного воздействия, что необходимо учитывать при уходах и реконструкции этих насаждений.

Отрицательное воздействие окружающей среды, неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников. Зеленые насаждения становятся неспособными выполнять свои функции. В результате ослабления жизнедеятельности, сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в той или иной степени меняется планировка территории. Для устранения этих изменений необходимы постоянное обновление зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников. Без постоянного ухода им почти невозможно выжить. Под уходом за зелеными насаждениями понимают комплекс мероприятий, помогающих насаждениям выполнить их санитарно-гигиенические и декоративно-эстетические функции. Площадь обслуживания зеленой зоны города по состоянию на 1 января 2014 года составила 1590,0 тыс. кв. м. Увеличение площади обслуживания зеленой зоны зависит от выделяемого объема финансирования. Кроме того, прирост площади обслуживания зеленой зоны может происходить за счет площади выкашивания улиц в отдаленных районах города: пос. Моховая Падь, пос. Белогорье, пос. Садовый, пос. Радиоцентр, с. Верхнеблаговещенское, а также за счет прироста строительства и сдачи в эксплуатацию новых площадей, скверов, парков.

В последние годы на клумбах города ежегодно высаживается около 450 тыс. шт. цветов. Выращивание цветочной рассады в городе Благовещенске осуществляется на базе подразделения по санитарной очистке и озеленению МКП "ГСТК" в теплицах.

Ежегодно предприятием проводятся работы по уходу за зелеными насаждениями: санитарная, омолаживающая, формовочная обрезка деревьев, валка аварийных и сухостойных деревьев, штамбовка деревьев, уход за кустарниками, уход за газонами, цветниками. Впервые в 2014 году предприятием установлены объемно-пространственные конструкции для вертикального озеленения, а также в виде "кашпо" около 1000 штук, которые установлены на набережной р. Амур, по ул. Ленина и ул. Калинина.

Протяженность объектов наружного освещения и линий наружного освещения улиц, проездов, набережных составляет 281,6 км. Содержание муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств осуществляет подразделение по содержанию сетей наружного освещения и световых устройств МКП "ГСТК". К основным видам деятельности предприятия относятся следующие работы:

- техническое содержание сетей наружного освещения: контроль за состоянием установок уличного освещения, периодические и внеочередные осмотры установок, выявление повреждений в сетях и устройствах управления освещением, выявление негорящих светильников, замена ламп, надзор за исправностью электросетей, осветительной арматуры и оборудования, измерение уровня освещения, профилактические испытания электрооборудования, проверка уровня напряжения в сетях и нагрузок по фазам, содержание диспетчерской службы;

- ремонт: замена проводов и растяжек в пределах пролета между опорами, замена осветительной арматуры в отдельных местах, замена кабеля местами и участками, ремонт автоматики и телемеханики с заменой деталей, исправление частично поврежденных опор уличного освещения, исправление частично изношенных опор (до 20% от общего количества опор - в среднем в год до 1800 штук).

Общая протяженность сетей уличного освещения - 472,9 км, из них: воздушных линий - 282,2 км, кабельных - 190,7 км. В период с 2011 года по 2013 год построено новых сетей уличного освещения протяженностью 31,6 км. Количество обслуживаемых светильников наружного освещения составляет 14305 шт., количество светильников, которое требуется обслуживать, составляет 14305 шт. Поставку электроэнергии для уличного освещения на территории города Благовещенска осуществляет ПАО "ДЭК". Количество потребленной электроэнергии в 2014 году запланировано в объеме 8700 тыс. кВт ч, в период до 2020 года увеличение количества потребленной уличной электроэнергии планируется на 4300 тыс. кВт ч больше чем в 2014 году.

На территории города Благовещенска существует проблема ликвидации несанкционированных свалок. В период с 2011 по 2013 год ликвидировано несанкционированных свалок, выявленных на территории городского округа, в объеме 19,8 тыс. куб. м, общая сумма затрат на их ликвидацию составила 9644,1 тыс. рублей.

Для поддержания городских дорог и территорий мест общего пользования в надлежащем состоянии проводятся работы по уборке от случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска.

К прочим мероприятиям по благоустройству городского округа относятся следующие виды работ:

- содержание городских фонтанов (на площади им. В.И.Ленина, в сквере 42 квартала "Бабочка"), которое включает пусконаладочные работы перед запуском фонтанов, регулировку и ревизию запорной арматуры, ремонт или замену насосов, ремонт чаши фонтанов;

- подготовка мест общего пользования на водных объектах городского округа. В 2013 году было обустроено 4 места отдыха граждан на водных объектах городского округа, в 2014 году - 6 мест;

- в 2012 - 2013 годах за счет прочих работ были проведены работы по благоустройству скверов в 161 квартале ("Воинов-интернационалистов"), в сквере 43 квартала, на площади им. В.И.Ленина. Общая площадь устройства тротуарной плитки - 8,7 тыс. кв. м, стоимость выполненных работ - 14397,6 тыс. руб.;

- подготовка города к проведению праздничных мероприятий - День города, новогодние мероприятия, День Победы;

- обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов многоквартирных домов в границах земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования г. Благовещенска, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 18.11.2021 [N 4557](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B5FE367CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

- непредвиденные работы, связанные с благоустройством городских территорий.

В существующем жилищном фонде на территории города Благовещенска объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Длительное время не проводилось благоустройство дворов ведомственного жилищного фонда, переданного в муниципальную собственность. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, много лет из-за недостаточного финансирования отрасли практически не проводились работы по ремонту асфальтобетонного покрытия во дворах. Система ливневой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям города и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Комплексное благоустройство понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, экологической и эстетической городской среды, улучшение чистоты и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов. В целях приведения дворовых территорий в надлежащее состояние назрела необходимость в проведении мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. В период с 2011 по 2013 год на территории города Благовещенска отремонтировано 182 дворовые территории площадью 145,8 тыс. кв. м. Самый большой объем отремонтированных асфальтобетонных покрытий дворовых территорий был выполнен в 2011 году. При поддержке инвестиций из федерального бюджета в размере 106887,0 тыс. руб. было отремонтировано 114 дворовых территорий площадью ремонта 85,0 тыс. кв. м. На территории городского округа необходимо отремонтировать асфальтобетонных покрытий дворовых территорий площадью свыше 600,0 тыс. кв. м.

На территории муниципального образования города Благовещенска расположено 7419 частных малоэтажных строений, относящихся к объектам индивидуального жилищного строительства (частный сектор), при этом более 6000 нуждаются в создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

На начальном этапе перехода муниципального образования города Благовещенска на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAED684B91EBBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 29 декабря 2014 г. N 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" принято решение о бесконтейнерном сборе твердых коммунальных отходов частного сектора.

Однако бесконтейнерный сбор может негативно отразиться на внешнем облике города и повлечь за собой нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Учитывая такие факторы, как плотность застройки кварталов и количество граждан, проживающих в частном секторе, влияющие на объемы накопления твердых коммунальных отходов, целесообразно организовать оборудованные места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на несколько строений частного сектора, что довольно затруднительно за счет средств собственников.

В целях предотвращения вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, соблюдения требований Правил благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска, требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, вопрос оборудования контейнерных площадок в частном секторе необходимо решить комплексно с привлечением на выполнение данных мероприятий средств из бюджетов разных уровней.

В целях создания условий для массового отдыха жителей муниципального образования, эстетического, культурного и спортивного развития муниципального образования, а также для создания детских и спортивных площадок, зон отдыха жителей муниципального образования (оборудование пешеходных дорожек, велодорожек, обеспечение освещения, установка скамеек, урн) необходимо выполнение мероприятий за счет софинансирования из средств городского и областного бюджетов.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы - повышение уровня благоустройства территории города Благовещенска.

Для достижения цели в ходе реализации подпрограммы намечено решение задач по организации на территории городского округа бесперебойного освещения, озеленения, улучшению санитарного состояния, прочих мероприятий по благоустройству.

Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:

1. Бесперебойная поставка электроэнергии на уличное освещение.

2. Доля площади обслуживания зеленой зоны в местах общего пользования составит 0,19% в общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты.

3. Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к 2025 году составит 80% в общем количестве несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, выявленных на территории городского округа.

4. Увеличение доли убираемой территории общего пользования от случайного мусора в общей площади, подлежащей уборке, до 100%.

5. Доля выделенных средств на проведение прочих мероприятий в общей сумме затрат, предусмотренных на благоустройство городских территорий, составит 4,8%.

(в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 09.11.2022 [N 5867](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FB3B79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B), от 08.02.2023 [N 547](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B8FE3E7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

6. Доля капитально отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов в общей площади, подлежащей капитальному ремонту, ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий МКД, составит 0,2%.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 21.05.2021 [N 1790](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B0FA3978A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2026 годы.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Раздел 5. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Решение задач, поставленных подпрограммой, обеспечивается посредством реализации следующих основных мероприятий.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 20.05.2022 [N 2533](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B0FD3F7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Основное мероприятие 1 "Организация работ по повышению благоустроенности территории города Благовещенска" включает в себя следующий комплекс мероприятий:

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 20.05.2022 [N 2533](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B0FD3F7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

1. Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств, за счет средств городского бюджета в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B71EB7FC3C77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D414FA68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB) предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

2. Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств, в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B1F23D75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D414F964B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии казенным предприятиям, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска, из средств городского бюджета.

3. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств) за счет средств областного бюджета в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B1F23D75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D414F964B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии казенным предприятиям, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

4. Оплата услуг по поставке электроэнергии на уличное освещение осуществляется на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5. Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска, из средств городского бюджета в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B617B4FE3A77F9177AFE7F039418C33B870216EB86D414F968EE0DE348738953169852DE064803BBfEB) предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

6. Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска, в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B1F23D7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D414F96BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии казенным предприятиям, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска, за счет средств городского бюджета.

7. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска) за счет средств областного бюджета в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B1F23D7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D414F96BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии казенным предприятиям, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

8. Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по уборке территорий общего пользования от случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска, из городского бюджета в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B613B3F93677F9177AFE7F039418C33B870216EB86D412FD68EE0DE348738953169852DE064803BBfEB) предоставления субсидии юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

9. Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска, из городского бюджета в соответствии с Порядком предоставления субсидии казенным предприятиям, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

(п. 9 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 14.02.2023 [N 645](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B8F33B7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F860B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

10. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска) за счет средств областного бюджета в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B1F23C79A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D414F960B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии казенным предприятиям, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска.

11. Прочие мероприятия по благоустройству городского округа осуществляются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", к которым относятся следующие работы: техническое обслуживание городских фонтанов, поставка холодного водоснабжения и водоотведения фонтанов, подготовка к проведению праздничных мероприятий, услуги по подбору биологических отходов (подбор трупов животных), организация, обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов многоквартирных домов в границах земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования г. Благовещенска, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, приобретение, установка и технологическое присоединение модульных общественных туалетов, выявление, перемещение, временное хранение и утилизация бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования города Благовещенска, прочие работы.

(п. 11 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

12. Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство ограждений на территориях (территорий) многоквартирных домов, устройство детских и спортивных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов осуществляются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13. Общественный туалет в г. Благовещенске (в т.ч. проектные работы). В рамках данного мероприятия планируется строительство общественного туалета в районе ул. Краснофлотской - ул. Пионерской. Общая площадь здания - 63,8 м2 (один этаж) с количеством мест в туалете - 7 ед.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

14. Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(пп. 14 введен постановлением администрации города Благовещенска от 11.12.2019 [N 4245](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B7F93F7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

15. Расходы по ремонту объекта незавершенного строительства в период передачи в муниципальную собственность.

В рамках данного мероприятия планируется выполнить ремонтно-восстановительные работы в здании общественного туалета, расположенного на участке N 2 объекта "Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск".

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 15 введен постановлением администрации города Благовещенска от 15.06.2021 [N 2203](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B0FF367CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

16. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 11.11.2021 [N 4444](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B4FF3E7FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

В рамках данного мероприятия предусмотрена оплата Концедента Концессионеру в соответствии с Концессионным соглашением N 1 от 19 апреля 2021 года в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска.

(п. 16 введен постановлением администрации города Благовещенска от 08.07.2021 [N 2604](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B1FA3C7EA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

17. Обустройство зон отдыха на территории города Благовещенска.

В рамках данного мероприятия планируется благоустройство общественных территорий (установка малых архитектурных форм, обустройство тротуаров, наружного освещения и озеленения).

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 17 введен постановлением администрации города Благовещенска от 29.07.2021 [N 2921](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B1F2377DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F861B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

18. Содержание (техническое обслуживание), текущий ремонт муниципальных сетей наружного освещения и оборудования.

В рамках данного мероприятия предусмотрены содержание (техническое обслуживание), текущий ремонт муниципальных сетей наружного освещения и оборудования, не вошедших в концессионное соглашение N 1 от 19 апреля 2021 года в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 18 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.04.2022 [N 2180](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B9FD3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

19. Ремонт внутриквартальных проездов и обустройство стоянок транспортных средств.

В рамках данного мероприятия планируются ремонт внутриквартального проезда к многоквартирным домам по ул. Островского, 4, 6, 14 и обустройство стоянки транспортных средств.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 19 введен постановлением администрации города Благовещенска от 29.07.2021 [N 2921](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B1F2377DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F86AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

20. Исключен. - Постановление администрации города Благовещенска от 06.12.2022 [N 6311](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FC3B74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

20. Благоустройство торговых зон города Благовещенска.

В рамках данного мероприятия планируется выполнить работы по благоустройству территории микрорынков в городе Благовещенске, расположенных на пересечении ул. Ленина - ул. Чайковского и по ул. Кантемирова, 21/2.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 20 введен постановлением администрации города Благовещенска от 07.04.2023 [N 1662](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B0FD377AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

21. Исключен. - Постановление администрации города Благовещенска от 20.10.2023 [N 5576](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B7FC3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

[21](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B7FC3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

Согласно [постановлению](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B4F8367DA41D72A7730193179C2C924B42E684D40BF861A45EA71FB7fDB) Правительства Амурской области от 10 августа 2023 г. N 683 "Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках мероприятий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты" в рамках мероприятия планируются проектирование реконструкции городского парка и заключение соглашения о передаче полномочий между управлением культуры администрации города Благовещенска и муниципальным предприятием города Благовещенска "Городской парк культуры и отдыха" в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B017B0FC3E7AA41D72A7730193179C2C924B42E684D40BF861A45EA71FB7fDB) администрации города Благовещенска от 29 апреля 2014 г. N 1883 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска".

(пункт в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.09.2023 [N 5053](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B6FD397BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

[22](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B7FC3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B). Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов (выполнение залоговых обязательств застройщика).

В рамках данного мероприятия планируется выполнение залоговых обязательств застройщика по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(пункт введен постановлением администрации города Благовещенска от 01.09.2023 [N 4590](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B5FD397BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

23. Исключен со 2 ноября 2023 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

Основное мероприятие 2. Развитие административного центра Амурской области.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 01.09.2021 [N 3410](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B2FF3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F965B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие:

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 01.09.2021 [N 3410](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B2FF3774A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F96BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2.1. Поддержка административного центра Амурской области.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Мероприятие направлено на создание условий для массового отдыха жителей города Благовещенска, эстетического, культурного и спортивного развития муниципального образования и предусматривает обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха для горожан, благоустройство дворовых территорий, а также на ремонт фасадов зданий, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях муниципального образования в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FB387DA41D72A7730193179C2C804B1AEA81D31DF066B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии на поддержку административного центра Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 452 "Об утверждении государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области".

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Адресный перечень на проведение работ по ремонту фасадов зданий, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторической части города Благовещенска, сформирован в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B5FD3D79A41D72A7730193179C2C924B42E684D40BF861A45EA71FB7fDB) администрации города Благовещенска от 13 августа 2021 г. N 3113 "Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о ремонте фасадов зданий, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторической части города Благовещенска".

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

[Порядок](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B1F83C75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям на ремонт фасадов административных зданий, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Благовещенска, утвержден постановлением администрации города Благовещенска от 23 августа 2021 г. N 3286.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

[Порядок](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B6FE3F75A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту фасадов административных зданий, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Благовещенска, утвержден постановлением администрации города Благовещенска от 26 апреля 2022 г. N 2154.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

[Порядок](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B7FA3B74A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F863B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту фасадов административных зданий, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Благовещенска, утвержден постановлением администрации города Благовещенска от 29 апреля 2022 г. N 2251.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Перечень дворовых и общественных территорий определяется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B1F9377AA41D72A7730193179C2C924B42E684D40BF861A45EA71FB7fDB) администрации города Благовещенска от 5 мая 2023 г. N 2178 "Об утверждении Порядка определения перечня общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках мероприятия "Поддержка административного центра Амурской области" на территории города Благовещенска".

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC66B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

[Перечень](#P22261) всех объектов (мероприятий), подлежащих благоустройству в рамках мероприятия "Поддержка административного центра Амурской области", представлен в приложении N 4 к муниципальной программе.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B2F3377CA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Основное мероприятие 3 "Реализация проектов модернизации системы наружного освещения города Благовещенска с использованием механизмов муниципально-частного партнерства".

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 04.06.2020 [N 1756](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FE3A7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие:

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 04.06.2020 [N 1756](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FE3A7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

3.1. Организация оказания консультационных услуг по сопровождению рассмотрения и оценки предложения о заключении концессионного соглашения.

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 04.06.2020 [N 1756](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FE3A7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

В рамках мероприятия планируется производить оплату консультационных услуг по сопровождению рассмотрения и оценки предложения о заключении концессионного соглашения по проекту модернизации объектов наружного освещения, находящегося в собственности г. Благовещенска.

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 04.06.2020 [N 1756](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FE3A7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 04.06.2020 [N 1756](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B015B0FE3A7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Основное мероприятие 4 "Озеленение территории города Благовещенска".

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 29.07.2021 [N 2921](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B1F2377DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 20.04.2023 [N 1901](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B0F2387FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F865B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

4.1. Обновление зеленой зоны города Благовещенска.

Мероприятие предусматривает, как предоставление субсидий в соответствии [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B4FA3C78A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 26 января 2022 г. N 316, так и осуществление его в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 08.09.2023 [N 4718](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B6FA3E7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F866B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD785B211BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 4.1 введен постановлением администрации города Благовещенска от 29.07.2021 [N 2921](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B1F2377DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

4.2. Проведение общегородского конкурса "Фестиваль цветов "Город в цвете".

В рамках данного мероприятия планируется проведение на территории муниципального образования города Благовещенска общегородского конкурса "Фестиваль цветов "Город в цвете" с целью повышения привлекательности общественных территорий, территорий многоквартирных домов и территорий организаций города в результате размещения жителями и трудовыми коллективами организаций города модульных цветников, цветочных композиций и клумб на данных территориях.

Мероприятие предусматривает предоставление субсидий в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B4FA3C78A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F862B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) предоставления субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 26 января 2022 г. N 316, и Порядком определения объема и условий предоставления муниципальным учреждениям, подведомственным управлению культуры администрации города Благовещенска, субсидий на иные цели, утвержденным приказом управления культуры администрации города Благовещенска от 30 декабря 2022 г. N 46-А, а также предоставление денежных премий в соответствии с Положением о проведении общегородского конкурса "Фестиваль цветов "Город в цвете".

(п. 4.2 в ред. постановления администрации города Благовещенска от 20.04.2023 [N 1901](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B0F2387FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F864B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Раздел 6. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ

Показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют ее цели и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей (индикаторов):

1. Бесперебойная поставка электроэнергии на уличное освещение.

2. Доля площади обслуживания зеленой зоны в местах общего пользования в общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДПОЗЗ МОП = (ПОЗЗ МОП / ОПЗН) x 100%, где:

ДПОЗЗ МОП - доля площади обслуживания зеленой зоны в местах общего пользования в общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты;

ПОЗЗ МОП - площадь обслуживания зеленой зоны в местах общего пользования (мониторинг управления ЖКХ города Благовещенска);

ОПЗН - общая площадь зеленых насаждений (форма 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов").

3. Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора в общем количестве несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, выявленных на территории городского округа.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДЛНСБОиМ ОКНС = (КЛНС / ОКНСБОиМ) x 100%, где:

ДЛНСБОиМ ОКНС - доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора в общем количестве несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, выявленных на территории городского округа;

КЛНС - количество ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора (мониторинг управления ЖКХ города Благовещенска);

ОКНСБОиМ - общее количество несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, выявленных на территории городского округа (мониторинг управления ЖКХ города Благовещенска).

4. Доля убираемой территории общего пользования от случайного мусора в общей площади, подлежащей уборке.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДУТОП СМ ОП ПУ = (ОПУТ / ОППУ) x 100%, где:

ДУТОП СМ ОП ПУ - доля убираемой территории общего пользования от случайного мусора в общей площади, подлежащей уборке;

ОПУТ - общая площадь убираемой территории (отчет по форме N 3-ДГ(мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований");

ОППУ - общая площадь, подлежащая уборке (отчет по форме N 3-ДГ(мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований").

5. Доля выделенных средств на проведение прочих мероприятий в общей сумме затрат, предусмотренных на благоустройство городских территорий.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДВСППМ ОСЗПБГТ = (ДСВППМ / ООДСПБГТ) x 100%, где:

ДВСППМ ОСЗПБГТ - доля выделенных средств на проведение прочих мероприятий в общей сумме затрат, предусмотренных на благоустройство городских территорий;

ДСВППМ - денежные средства, выделенные на проведение прочих мероприятий (решение Благовещенской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год);

ООДСПБГТ - общий объем денежных средств, предусмотренный на благоустройство городских территорий (решение Благовещенской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год).

6. Доля капитально отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов в общей площади, подлежащей капитальному ремонту, ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий МКД.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДКОАбП ДТ МКД = (КОАбПДТ МКД / ОППКРРАбП ДТ МКД) x 100%, где:

ДКОАбП ДТ МКД - доля капитально отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов в общей площади, подлежащей капитальному ремонту, ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий МКД;

КОАбПДТ МКД - капитально отремонтированные асфальтобетонные покрытия дворовых территорий многоквартирных домов (данные МУ "Городское управление капитального строительства");

ОППКРРАбП ДТ МКД - общая площадь, подлежащая капитальному ремонту, ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий МКД (данные МУ "Городское управление капитального строительства").

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы и их значения представлены в [приложении N 1](#P2315) к муниципальной программе.

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 - 2026 годов составляет 4455433,7 тыс. руб., из них по годам:

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2015 год - 228156,7 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2016 год - 279787,8 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2017 год - 257795,1 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2018 год - 267713,5 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2019 год - 352068,4 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD66B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2020 год - 478026,3 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2021 год - 781436,4 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2022 год - 562909,5 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2023 год - 434279,7 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2024 год - 275732,4 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2025 год - 249748,3 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2026 год - 287779,6 тыс. руб.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Паспорт

подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной

программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической

эффективности, благоустройство территории

города Благовещенска"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы/соисполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Участники подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективной деятельности администрации города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Задача подпрограммы | Исполнение функций управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска для реализации основных направлений государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленной на развитие отрасли |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска" |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2026 годы |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F165B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 667200,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 31873,5 тыс. руб.;  2016 год - 32215,2 тыс. руб.;  2017 год - 32536,1 тыс. руб.;  2018 год - 34467,4 тыс. руб.;  2019 год - 42249,1 тыс. руб.;  2020 год - 51925,4 тыс. руб.;  2021 год - 66037,6 тыс. руб.;  2022 год - 68745,7 тыс. руб.;  2023 год - 73976,0 тыс. руб.;  2024 год - 74758,2 тыс. руб.;  2025 год - 77746,9 тыс. руб.;  2026 год - 80669,5 тыс. руб. |
| Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 667200,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 31873,5 тыс. руб.;  2016 год - 32215,2 тыс. руб.;  2017 год - 32536,1 тыс. руб.;  2018 год - 34467,4 тыс. руб.;  2019 год - 42249,1 тыс. руб.;  2020 год - 51925,4 тыс. руб.;  2021 год - 66037,6 тыс. руб.;  2022 год - 68745,7 тыс. руб.;  2023 год - 73976,0 тыс. руб.;  2024 год - 74758,2 тыс. руб.;  2025 год - 77746,9 тыс. руб.;  2026 год - 80669,5 тыс. руб. |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) | |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 16.05.2023 [N 2377](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B1FC3C7AA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FD60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Благовещенска предполагает обеспечение стабильного функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса.

В рамках реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ), направленной на развитие отрасли, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска (далее - Управление) осуществляет следующие полномочия:

- организация на территории города Благовещенска электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, благоустройства и озеленения;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории города Благовещенска;

- взаимодействие с организациями коммунального комплекса в целях повышения эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- разработка и реализация муниципальных программ по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

- координация деятельности муниципальных учреждений, предприятий и организаций, действующих в сфере ЖКХ города Благовещенска;

- подготовка проектов правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

- разработка прогнозов социально-экономического развития города и подготовка предложений к проекту городского бюджета по разделам, относящимся к компетенции Управления;

- контроль за ходом и качеством подготовки инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ города к работе в осенне-зимний период;

- подготовка заключений о целесообразности приемки объектов ЖКХ в муниципальную собственность;

- участие в разработке предложений по вопросам развития, ремонта и реконструкции объектов ЖКХ города;

- выполнение функции муниципального заказчика по осуществлению закупок для муниципальных нужд за счет средств городского бюджета по вопросам, входящим в полномочия Управления;

- подготовка предложений по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий ЖКХ;

- участие в разработке муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- подготовка предложений по установлению требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями и предприятиями;

- участие в подготовке проектов программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа;

- осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения после окончания переходного периода;

- подготовка к утверждению технических заданий на разработку инвестиционных программ по развитию водоснабжения и водоотведения. Участие в разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в границах городского округа города Благовещенска;

- рассмотрение и согласование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;

- участие в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и направление запросов о представлении информации, необходимых материалов по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов) организациям коммунального комплекса в сфере теплоснабжения;

- подготовка и направление запросов о представлении информации организациям коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения, необходимой для осуществления полномочий, установленных действующим законодательством;

- рассмотрение разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии при определении в договоре теплоснабжения значений параметров качества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в ценовых зонах теплоснабжения, в порядке обязательного досудебного урегулирования споров и определение значений таких параметров, рекомендуемых для включения в договор теплоснабжения;

- сбор, обработка и направление в уполномоченные органы государственной власти Амурской области сведений о многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, для формирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Определение необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов в порядке, установленном Правительством Амурской области, для включения объектов в краткосрочный план проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региональным оператором по видам работ;

- проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, для реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, направление мониторинга в уполномоченные органы государственной власти Амурской области;

- сбор и систематизирование сведений о собственниках помещений в многоквартирных домах, вновь включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, направление сведений региональному оператору, производящему начисления платы за капитальный ремонт;

- размещение информации в государственной информационной системе ЖКХ, относящейся к компетенции Управления;

- обеспечение подготовки и принятия решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, о согласовании проведения переустройства и перепланировки помещений в многоквартирных домах;

- обеспечение подготовки и принятия решений по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, все помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- обеспечение взаимодействия с организациями, осуществляющими управление (обслуживание) жилищного фонда на территории города;

- осуществление организационного и методического содействия по вопросам управления многоквартирными домами и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

- проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации, обеспечение подготовки и принятие решения об определении управляющей организации в случаях, установленных Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD28CB914BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Российской Федерации;

- осуществление созыва собрания собственников помещений в многоквартирном доме в случаях, установленных Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD28CB914BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Российской Федерации;

- заключение от имени администрации города Благовещенска по результатам открытого конкурса или на основании решения об определении управляющей организации договора управления многоквартирным домом, часть или все помещения в котором являются муниципальной собственностью;

- организация и проведение муниципального жилищного контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Амурской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами;

- представление гражданам по их запросам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного самоуправления в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчетов исполнителей коммунальных услуг (лиц, осуществляющих предоставление коммунальных услуг) с лицами, осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими водоотведение, о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг;

- подготовка и выдача физическим и юридическим лицам предписаний об устранении нарушений [Правил](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FC3E7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F866B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска, составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных [статьей 4.7.1](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B7F3397FA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D412FC62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) Закона Амурской области от 30 марта 2007 г. N 319-ОЗ "Об административной ответственности в Амурской области" в части, относящейся к компетенции Управления;

- объявление физическим и юридическим лицам предостережений о недопустимости нарушений [Правил](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B014B6FC3E7DA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F866B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B) благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска;

- представление органам исполнительной власти Амурской области данных для ведения регионального кадастра отходов;

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;

- принятие мер по ограничению, приостановлению или запрещению использования водных объектов, представляющих опасность для здоровья населения, находящихся в муниципальной собственности и не переданных в пользование физическим и юридическим лицам;

- осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в собственности городского округа;

- разработка проекта нормативного акта об установлении ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности городского округа, порядка расчета и взимания этой платы;

- разработка проекта нормативного акта об установлении правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа, для личных и бытовых нужд;

- представление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа;

- подготовка проектов нормативных актов в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, об установлении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов, за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды и ставок платы за единицу объема древесины;

- обеспечение разработки лесохозяйственных регламентов, а также проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, находящихся в муниципальной собственности;

- осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности;

- определение размера восстановительной стоимости зеленых насаждений;

- подготовка и выдача юридическим и физическим лицам разрешения на право вырубки (снос, обрезку, пересадку) зеленых насаждений;

- осуществление оценки качественного состояния объектов озеленения и определения их функционального назначения;

- участие в подготовке предложений по формированию мобилизационного плана экономики города Благовещенска территориальных органов федеральной исполнительной власти. Управление координирует и контролирует проведение в муниципальных предприятиях мероприятий по мобилизационной подготовке;

- участие в подготовке предложений по формированию плана по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайной ситуации на территории города Благовещенска;

- выполнение отдельных задач в области гражданской обороны;

- разработка основных направлений инвестиционной политики городского округа в области развития автомобильных дорог местного значения, планирование дорожной деятельности в части реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения;

- подготовка проектов нормативных актов администрации города Благовещенска об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований городского бюджета на указанные цели;

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в части реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения;

- информационное обеспечение пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- подготовка проектов нормативных актов администрации города Благовещенска об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- внесение предложений по присвоению наименований и идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- подготовка проектов нормативных актов администрации города Благовещенска о введении ограничений или прекращении движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

- согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов при движении по автомобильным дорогам местного значения;

- подготовка и выдача ордера на производство земляных работ в случаях и порядке, установленных муниципальным правовым актом;

- ведение единого учета земляных работ (ордеров) на территории города Благовещенска;

- установление сроков проведения земляных работ и восстановления благоустройства в полном объеме до первичного состояния;

- приостановление проведения земляных работ, ведущихся с нарушением установленных требований, в случаях и порядке, установленных муниципальным правовым актом;

- участие в работе городских комиссий по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

- участие в заключении и реализации концессионных соглашений, объектом которых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, а также объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии;

- осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя средств городского бюджета в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEAAD78DB912BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Российской Федерации, относящихся к компетенции Управления;

- рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;

- получение от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций города информации, документов, материалов, необходимых для осуществления задач и функций, возложенных на Управление, а также передача в установленном порядке информации указанным органам, организациям, населению в пределах своей компетенции;

- внесение предложений мэру города Благовещенска по совершенствованию структуры управления отраслью и иных предложений в пределах компетенции Управления;

- осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности администрации города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Для реализации цели намечено выполнение следующей задачи:

исполнение функций управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска для реализации основных направлений государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленной на развитие отрасли.

Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих послужит инструментом для выполнения задач и достижения наиболее эффективных результатов в сфере ЖКХ города Благовещенска по следующим направлениям:

- развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения и их качественного предоставления населению города Благовещенска;

- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях;

- улучшение уровня благоустройства территории города Благовещенска;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

- реализация мер по целевому и эффективному расходованию средств городского бюджета.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы является 100% достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы.

Срок реализации муниципальной подпрограммы - 2015 - 2026 годы.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2023 [N 5850](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B8FB3779A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415F16BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Подпрограмма включает в себя комплекс организационных и финансовых мероприятий, направленных на достижение цели и задач муниципальной программы.

Раздел 5. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Решение задачи подпрограммы обеспечивается посредством реализации основного мероприятия "Организация деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства".

В рамках мероприятия "Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования" финансирование расходов направлено на:

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 14.09.2022 [N 4847](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B013B3F33878A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FA63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

оплату труда и страховые взносы;

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;

прочую закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

уплату налогов на имущество организаций.

Раздел 6. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ

Показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют ее цели и задаче.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территорий города Благовещенска".

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы финансируется содержание управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.

Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 - 2026 годов составляет 667200,6 тыс. руб., из них по годам:

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC66B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2015 год - 31873,5 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2016 год - 32215,2 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2017 год - 32536,1 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FC6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2018 год - 34467,4 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF63B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2019 год - 42249,1 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2020 год - 51925,4 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF61B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2021 год - 66037,6 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF60B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2022 год - 68745,7 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF67B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2023 год - 73976,0 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF66B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2024 год - 74758,2 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF65B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2025 год - 77746,9 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF64B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

2026 год - 80669,5 тыс. руб.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF6BB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств городского бюджета.

Структура финансирования представлена в [приложении N 3](#P11454) к муниципальной программе.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 03.04.2020 [N 1083](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B9FD3778A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB62B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B))

Финансирование мероприятий и сроки выполнения подпрограммы могут корректироваться в течение всего срока реализации подпрограммы.

Приложение N 1

к муниципальной программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановления администрации города Благовещенска  от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FF6AB108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата | Единица измерения | Источник данных, использованный для расчета показателя | Значение показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска | Управление ЖКХ | Снижение нагрузки на сети водоотведения в 433 квартале | куб. м/час | Договор АО "АКС" с частными лицами на прием сточных вод от частных домовладений, доставляемых на КНС спецавтотранспортом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска | % | Расчетные данные | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Экономия потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях | % | 3,1 | 1 | 1 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля граждан, улучшивших условия проживания, от общего числа проживающих граждан в муниципальном жилищном фонде | % | 5,4 | 10,7 | 3,1 | 4,0 | 5,3 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг | Управление ЖКХ | Протяженность построенных, реконструированных, модернизированных и отремонтированных сетей теплоснабжения | км | Расчетные данные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,268 | 1,043 | 1,865 | 0,470 | 1,530 | 0 |
| Протяженность реконструированных, модернизированных и отремонтированных сетей водоснабжения | км | 0 | 0,5 | 0 | 1,25 | 0,94 | 3,36 | 5,79 | 6,61 | 1,00 | 1,20 | 2,40 | 1,50 |
| Протяженность реконструированных, модернизированных и отремонтированных сетей водоотведения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 4,60 | 2,94 | 6,35 | 1,00 | 2,65 | 0 |
| Доля услуг, предоставляемых населению в отделениях бань по льготному тарифу, в общем объеме банных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обслуживаемой площади неблагоустроенного жилищного фонда по льготному тарифу на жилищные услуги в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | % | Отчет по форме 22-ЖКХ (реформа) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля неблагоустроенного жилищного фонда, обеспеченного выгребными ямами и дворовыми уборными, в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда | % | Расчетные данные | 0,4 | 78,5 | 97,9 | 45 | 32 | 32 | 32 | 0 | 59 | 77 | 87 | 100 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация на территории городского округа тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Строительство водопроводных сетей в районе "5-й стройки", второй этап | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность сетей водоснабжения | км |  | 0,24 | 0,8 | 0 | 0 | 0,94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенске (II очередь), Амурская область | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта | % |  | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 99 | 99,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корректировка проектной документации | % |  | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изготовление технического плана на водоснабжение | ед. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.3 | Закольцовка водопроводных сетей объектов капитального строительства в Северном планировочном районе (в том числе проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество регистрируемых земельных участков под объекты в Росреестре | ед. |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.4 | Строительство скважины в с. Белогорье | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта | % |  | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.5 | Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область (прочие работы по объекту незавершенного строительства) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта | % |  | - | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изготовление технических планов объекта незавершенного строительства и регистрации их в Росреестре | ед. |  | - | - | - | 16 | 1 | 1 | - | 16 | - | - | - | - |
| Количество полученных заключений технического состояния смонтированного оборудования | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.6 | Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область 3-я очередь | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирования осуществлялось погашение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.7 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Пионерской между ул. Зейской и ул. Ленина | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирования осуществлялось погашение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.8 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Мухина в районе железнодорожного переезда | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирования осуществлялось погашение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.9 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Мухина - ул. Пролетарская | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирования осуществлялось погашение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.10 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Горького - ул. Комсомольская | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирования осуществлялось погашение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.11 | Инженерная инфраструктура объектов Северного планировочного района, г. Благовещенск, I этап (в том числе проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта | % |  | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество регистрируемых земельных участков под объекты в Росреестре | ед. |  | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.12 | Перекладка тепловой сети по ул. Б.Хмельницкого от ТК-431 до ТК-428 г. Благовещенска (между ул. Октябрьской и ул. Ломоносова) | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирования осуществлялось погашение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.13 | Выполнение работ по переносу теплотрассы п. Аэропорт | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирования осуществлялось погашение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.14 | Замена котла ДКВР 20-13 на котельной 74 квартала г. Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирования осуществлялось погашение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.15 | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул. Пионерской между ул. Зейской и ул. Ленина | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирования осуществлялось погашение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.16 | Модернизация систем теплоснабжения объектов капитального строительства, расположенных в п. Моховая Падь на территории "БВТККУ" | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирования осуществлялось погашение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.17 | Капитальный ремонт котельной 74 квартала г. Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирования осуществлялось погашение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.18 | Строительство электрических сетей в Северном планировочном районе города Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирования осуществлялось погашение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.19 | Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка" | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта | % |  | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка проектной документации | % |  | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.20 | Выполнение работ по капитальному ремонту подстанции ТП-177 г. Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирования осуществлялось погашение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.21 | Приобретение программного продукта ГИС "Zulu" | Управление ЖКХ | Показатель не требуется, так как в рамках финансирования осуществлялось погашение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.22 | Выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения города Благовещенска | Администрация города Благовещенска, управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирования осуществлялось погашение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.23 | Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения города Благовещенска | Управление ЖКХ города Благовещенска (лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика)) | Готовность проектной документации | % |  | - | - | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.24 | Выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, Управление ЖКХ города Благовещенска (лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика)) | Готовность документации | % |  | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| Мероприятие 1.1.25 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Артиллерийской, от ул. Краснофлотской до перекрестка ул. Ленина - ул. Артиллерийской | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации | км |  | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.26 | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность заменяемого участка водопровода от насосной станции СХПК "Тепличный" до насосной станции п. Аэропорта | км |  | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Снижение уровня износа галереи углеподачи на котельной 74 квартала | % |  | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность сетей водоснабжения, подлежащих модернизации и ремонту | км |  | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 2,36 | 5,79 | 6,61 | 1,00 | 1,2 | 2,4 | 1,5 |
| Протяженность сетей водоотведения, подлежащих модернизации и ремонту | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 4,60 | 2,94 | 0,85 | 1 | 2,65 | 0 |
| Протяженность тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту | км |  | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 5,50 | 8,50 | 2,67 | 1,63 | 0,47 | 1,53 | 0 |
| Снижение уровня износа тепловой сети в квартале 424, в районе МКД по ул. Больничной, 24/2 | % |  | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество оснащенных повысительных насосных станций системами ЧРП | ед. |  | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническая готовность объекта (ФОК в кварталах 266 и 408 города Благовещенска) | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство тепловых сетей | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,268 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей электроснабжения, подлежащих модернизации и ремонту | км |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - |
| Техническая готовность объекта "Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область" | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Готовность проектной документации по объекту "Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область" | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| Количество основного теплогенерирующего оборудования, подлежащего замене на котельной ДОС г. Благовещенск | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Мероприятие 1.1.27 | Сливная станция с. Садовое, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | - | - | - | - | 30 | 50 | 90 | 100 | 100 | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.28 | Тепло- и водоснабжение жилых домов в районе "Астрахановка" г. Благовещенск | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность документации | % |  | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.29 | Строительство сетей водоснабжения в кварталах 197, 203, 204 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.30 | Прочие затраты на разработку проектно-сметной документации по объекту "Строительство станции обезжелезивания с. Белогорье" | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность предпроектного решения | шт. |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Выполнение кадастровых работ по объекту | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.31 | Ликвидационный тампонаж скважины в с. Белогорье | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.32 | Строительство сетей водоснабжения для подключения жилых объектов в районе железнодорожного вокзала к сетям центрального водоснабжения | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.33 | Ремонт тепловой сети по ул. Шимановского от ул. Краснофлотская до ул. Ленина | Администрация города Благовещенска, управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта | % |  | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.34 | Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций | Управление ЖКХ | Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги | % |  | - | - | - | - | - | 104,8 | 105,1 | 105,1 | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.35 | Ремонт инженерных сетей теплоснабжения по ул. Чайковского, д. 193 | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта | % |  | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.36 | Ремонт сетей коммунальной инфраструктуры города Благовещенска в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность сетей теплоснабжения (нарастающим итогом) | км |  | - | - | - | - | - | 1,15 | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность сетей водоснабжения (нарастающим итогом) | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей водоотведения (нарастающим итогом) | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.37 | Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 408 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.38 | Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 266 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.39 | Разработка документации по развитию системы сбора и отведения поверхностных сточных вод на территории города Благовещенска | Управление ЖКХ | Готовность документации | % |  | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.40 | Расходы по охране, содержанию и ремонту объектов незавершенного строительства и объектов в период передачи в муниципальную собственность | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Содержание и ремонт объектов незавершенного строительства | % |  | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Количество объектов | ед. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.41 | Реконструкция водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации (корректировка ПСД) | % |  | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.42 | Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, осуществляющим производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, возникающих в результате реализации тепловой энергии по льготным тарифам | Управление ЖКХ | Ограничение роста платы за тепловую энергию для прочих потребителей (кроме населения и бюджетных потребителей) ЕТО АО ДГК | % |  | - | - | - | - | - | - | 105,1 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.43 | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (осуществление авторского надзора и строительного контроля) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Осуществление авторского надзора и строительного контроля при выполнении работ | % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.44 | Реконструкция тепловой сети в квартале 345 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| Протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,238 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.45 | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (прочие затраты на строительство объектов) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Ввод объектов в эксплуатацию | % |  | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.46 | Замена котла на котельной 74 квартала г. Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Завершение работ по замене котла | % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.47 | Создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA9D485B612BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704 | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика), управление ЖКХ | Количество созданных объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Готовность проектной документации по объекту "Строительство газовой котельной в Северном жилом районе города Благовещенска Амурской области" |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Строительство тепловых сетей | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.47.1. | Строительство газовой котельной в Северном жилом районе города Благовещенска Амурской области | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика), управление ЖКХ | Ввод объекта в эксплуатацию | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Готовность проектной документации | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 1.1.47.2. | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка объекта "Трансграничная канатно-подвесная дорога через р. Амур между г. Благовещенск (РФ) и г. Хэйхэ (КНР), с пассажирским терминалом, в районе ул. Ленина, 100 в квартале "Золотая миля" | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика), управление ЖКХ | Ввод объекта в эксплуатацию | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Строительство тепловых сетей | км |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,893 | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.48 | Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения | Управление ЖКХ | Количество единых теплоснабжающих организаций, получивших финансовую поддержку по возмещению выпадающих (недополученных) доходов, связанных с поставкой тепловой энергии льготной категории потребителей | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мероприятие 1.1.49 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты | Управление ЖКХ, ООО "АКС", управление архитектуры и градостроительства | Количество введенных в эксплуатацию объектов | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Готовность проектной документации по объекту "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Благовещенска" | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | - | - |
| 1.1.49.1. | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Благовещенска | Управление ЖКХ, ООО "АКС", управление архитектуры и градостроительства | Ввод объекта в эксплуатацию | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Готовность проектной документации по объекту | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.50 | Прочие затраты по объектам незавершенного строительства и объектам в период передачи в муниципальную собственность | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество опубликованных извещений правообладателей земельных участков об установлении публичного сервитута по объекту | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Количество полученных разрешений на размещение сети газопровода, размещение электрических сетей для подключения объекта незавершенного строительства "Строительство газовой котельной в Северном жилом районе г. Благовещенск, Амурская область" | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Количество заключенных соглашений об установлении сервитута на земельный участок по объекту "Прокладка тепловой сети до границ земельного участка объекта "Трансграничная канатно-подвесная дорога через р. Амур, между г. Благовещенск (РФ) и г. Хэйхэ (КНР), с пассажирским терминалом, в районе ул. Ленина, 100 в квартале "Золотая миля" | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Количество изготовленных техпланов для постановки объекта незавершенного строительства на государственный кадастровый учет "Теплоснабжение жилых домов в 718 квартале г. Благовещенска" | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Количество заключенных соглашений об установлении публичного сервитута на земельный участок по объекту "Теплоснабжение жилых домов в 718 квартале г. Благовещенска" | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Количество полученных экспертных заключений лабораторного исследования питьевой воды по объекту "Строительство водопроводных сетей на объекте "Строительство дорог в районе "5-я стройка" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.51 | Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA9D485B612BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704 | Управление ЖКХ, ООО "АКС", управление архитектуры и градостроительства | Количество реконструированных и модернизированных объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Готовность проектной документации по объектам "Реконструкция канализационного коллектора г. Благовещенск" |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | - | - |
| Готовность проектной документации по объектам "Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г. Благовещенск, Амурская область" | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | - | - |
| 1.1.51.1. | Реконструкция канализационного коллектора г. Благовещенск | Управление ЖКХ, ООО "АКС", управление архитектуры и градостроительства | Готовность проектной документации по объекту | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | - | - |
| Техническая готовность объекта | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 100 | - | - |
| Ввод объекта в эксплуатацию | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.1.51.2. | Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г. Благовещенск, Амурская область | Управление ЖКХ, ООО "АКС", управление архитектуры и градостроительства | Готовность проектной документации по объекту | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | - | - |
| Техническая готовность объекта | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 100 | - | - |
| Ввод объекта в эксплуатацию | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Мероприятие 1.1.52 | Расходы, связанные с установлением в ценовых зонах теплоснабжения дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую энергию единой теплоснабжающей организации | Управление ЖКХ | Количество единых теплоснабжающих организаций, получивших финансовую поддержку по возмещению выпадающих (недополученных) доходов, связанных с поставкой тепловой энергии льготной категории потребителей | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мероприятие 1.1.53 | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по компенсации организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, выпадающих доходов возникающих при применении льготных тарифов | Управление ЖКХ | Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 |
| Мероприятие 1.1.54 | Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленой до ул. Шафира), проектные работы | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", управление ЖКХ, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.55 | Реконструкция тепловой сети в квартале 345 г. Благовещенск, Амурская область (строительный контроль) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество заключенных договоров | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.56 | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска | Управление ЖКХ, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество отремонтированных участков сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.57 | Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 1.1.57.1. | Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации (источником финансового обеспечения является специальный казначейский кредит) | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.58 | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением реализации проекта "1000 дворов") | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | Уровень достижения значений показателей плана социального развития центров экономического роста | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 1.1.58.1. | Строительство 2-й очереди водозабора "Северный" | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС" | Количество полученных заключений по обследованию конструкций зданий, сооружений и инженерных сетей | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - |
| 1.1.58.2. | Сети и объекты водоотведения | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, юридические лица - получатели субсидии | Протяженность сетей водоотведения, подлежащих реконструкции | км |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Поддержка организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Количество предоставляемых населению услуг в отделениях бань по льготному тарифу | тыс. чел./помывок |  | 186,6 | 185 | 152 | 139,1 | 92,2 | 88,8 | 161,5 | 135,7 | 161,6 | 66,5 | 57,8 | 55,6 |
| Мероприятие 1.2.2 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань) | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Количество предоставляемых населению услуг в отделениях бань по льготному тарифу | тыс. чел./помывок |  | - | - | - | - | 79,8 | 44,8 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.3 | Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития) | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Площадь неблагоустроенного жилищного фонда, обслуживаемая по льготному тарифу на жилищные услуги | тыс. кв. м |  | 101,1 | 94,3 | 74 | 62,4 | 0 | 33,4 | 52 | 47,2 | 20,4 | 13,6 | 13,6 | 12,9 |
| Мероприятие 1.2.4 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещения затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития) | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Площадь неблагоустроенного жилищного фонда, обслуживаемая по льготному тарифу на жилищные услуги | тыс. кв. м |  | - | - | - | - | 54,8 | 16,7 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.5 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с содержанием газового оборудования, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Содержание объектов газопотребления в безопасном состоянии | % |  | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.6 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Количество приобретенного и установленного лифтового оборудования | ед. |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.7 | Субсидии муниципальному предприятию "Банно-прачечные услуги" на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан услуг по помывкам в общих отделениях муниципальной бани N 6. | Управление ЖКХ, получатель субсидии - МП "Банно-прачечные услуги" | Количество предоставляемых населению услуг | тыс. чел./помывок |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Мероприятие 1.2.8 | Расходы, направленные на ремонт общественных бань | Управление ЖКХ, получатель субсидии - МП "Банно-прачечные услуги" | Количество отремонтированных бань | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Основное мероприятие 1.3 | Реализация мероприятий по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1 | Расходы на организацию проведения конкурсов по отбору управляющих организаций | Управление ЖКХ, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество многоквартирных домов, в отношении которых органы местного самоуправления проводят конкурсы по отбору управляющих компаний | ед. |  | 8 | 87 | 250 | 151 | - | 110 | 14 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.3.2 | Текущий и капитальный ремонт выгребных ям, строительство и ремонт дворовых уборных и подъездных путей к ним в неблагоустроенном жилищном фонде | Администрация города Благовещенска, управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Площадь неблагоустроенного жилищного фонда, нуждающегося в текущем и капитальном ремонте выгребных ям, строительстве и ремонте дворовых уборных и подъездных путей к ним | тыс. кв. м |  | 1,73 | 2,3 | 1,4 | 0,93 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90 | 0,55 | 0,21 |
| Мероприятие 1.3.3 | Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Управление ЖКХ | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. |  | - | - | - | - | 241 | 164 | 49 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.3.4 | Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора) | Управление ЖКХ | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.3.5 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по модернизации контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Количество модернизированных контейнерных площадок | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Региональный проект "Жилье" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенск (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Ввод жилья | тыс. кв. м |  | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| Техническая готовность объекта | % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.4.2 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенск (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города. Осуществление строительного контроля.)) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Осуществление строительного контроля при выполнении работ | % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1 | Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | Администрация города Благовещенска в лице в лице управления архитектуры, МУ "ГУКС, "управления ЖКХ, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Разработанная проектная документация по объекту "Строительство станции обезжелезивания с. Белогорье" | шт. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске | Управление ЖКХ | Удельное потребление тепловой энергии муниципальными учреждениями | Гкал/кв. м | Расчетные данные | 0,228 | 0,226 | 0,223 | 0,217 | 0,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность | % | 27,1 | 46,5 | 73,7 | 18,2 | 45,5 | 44 | 36 | 63,0 | 151,4 | 62,2 | 81,1 | 51,4 |
| Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета потребления коммунальных ресурсов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды | % | - | 44,84 | 45,80 | 53,3 | 28,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| горячей воды | % | - | 60,0 | 60,00 | 61,5 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| тепловой энергии | % | - | 45,9 | 45,95 | 50,0 | 60,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| электрической энергии | % | - | 74,0 | 75,25 | 84,1 | 82,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение энергоэффективности в бюджетной и жилищно-коммунальной сферах экономики города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Замена оконных блоков на металлопластиковые в муниципальных бюджетных учреждениях | Всего | Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | Гкал/год |  | 61692,6 | 60989,3 | 63815,23 | 63545,7 | 63013,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление образования | 50905,3 | 50396,2 | 53699,8 | 53162,8 | 52631,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление культуры | 6641,5 | 7185,4 | 6494,5 | 6762,0 | 6761,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация города Благовещенска, МКУ "ЭХС" | 4145,8 | 3407,7 | 3620,9 | 3620,9 | 3620,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.2 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры | Комитет по управлению имуществом | Количество бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность | шт. |  | 137 | 145 | 103 | 50 | 55 | 49 | 43 | 46 | 56 | 23 | 30 | 19 |
| Мероприятие 2.1.3 | Оснащение жилищного фонда общедомовыми приборами учета энергоресурсов | Управление ЖКХ, энергоснабжающие организации, управляющие компании, собственники жилья | Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды | - | 16 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| горячей воды | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| тепловой энергии | - | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| электрической энергии | - | 66 | 20 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска | Управление ЖКХ | Доля площади отремонтированного жилищного фонда в общей площади муниципального жилищного фонда | % | Расчетные данные | 4,2 | 7,7 | 7,7 | 4,0 | 5,3 | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| Доля исполненных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт (сумма средств фактически исполненных обязательств к потребности) | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1 | Капитальный ремонт жилищного фонда г. Благовещенска | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Площадь отремонтированного жилищного фонда | кв. м |  | 10675,6 | 21206,4 | 6096,7 | 9131,2 | 10963,4 | 4809,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка технической документации (проектно-сметной документации, технического обследования МКД) | ед. |  | - | - | - | - | - | 6 | 20 | 35 | 0 | - | - | - |
| Количество заключений по результатам обследования технического состояния конструкций многоквартирных домов | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| Мероприятие 3.1.2 | Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности | Комитет по управлению имуществом | Доля исполненных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт (сумма средств фактически исполненных обязательств к потребности) | % |  | 40,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 3.2 | Государственная поддержка на проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1 | Осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Дальневосточного федерального округа, находящихся в муниципальной собственности | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | кв. м |  | - | - | - | - | - | 118,1 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Благоустройство территории города Благовещенска | Управление ЖКХ | Бесперебойная поставка электроэнергии на уличное освещение | % | Муниципальный контракт с ПАО "ДЭК" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля площади обслуживания зеленой зоны в местах общего пользования в общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты | % | Расчетные данные | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора в общем количестве несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, выявленных на территории городского округа | % | 70 | 70 | 80 | 62,2 | 72 | 56 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Доля убираемой территории общего пользования от случайного мусора в общей площади, подлежащей уборке | % | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля выделенных средств на проведение прочих мероприятий в общей сумме затрат, предусмотренных на благоустройство городских территорий | % | 9,7 | 9,2 | 6,8 | 8,42 | 4,9 | 4,4 | 5,2 | 3,6 | 8,6 | 3,8 | 4,2 | 3,6 |
| Доля капитально отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий МКД в общей площади, подлежащей капитальному ремонту, ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий МКД | % | - | 0,1 | - | 0,02 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Организация работ по повышению благоустроенности территории города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1 | Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Содержание светильников наружного освещения | шт. |  | 11930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Содержание и техническое обслуживание муниципальных сетей наружного освещения | км |  | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.2 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Содержание светильников наружного освещения | шт. |  | - | 12262 | 13732 | 14305 | 14305 | 14443 | 14943 | - | - | - | - | - |
| Содержание и техническое обслуживание муниципальных сетей наружного освещения | км |  | - | 482,6 | 472,9 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.3 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Содержание светильников наружного освещения | шт. |  | - | - | - | - | 14443 | 14443 | - | - | - | - | - | - |
| Содержание и техническое обслуживание муниципальных сетей наружного освещения | км |  | - | - | - | - | 284,6 | 284,6 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.4 | Оплата услуг по поставке электроэнергии на уличное освещение | Управление ЖКХ, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Поставка электроэнергии на уличное освещение | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие 4.1.5 | Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования | тыс. м2 |  | 201,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.6 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования | тыс. м2 |  | 0 | 241,6 | 198,2 | 227 | 221,3 | 221,3 | 221,2 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 |
| Количество посадочного материала (саженцы деревьев и кустарников) | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1753 | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.7 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования | тыс. м2 |  | - | - | - | - | 221,3 | 221,3 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.8 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по уборке с территорий общего пользования от случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Количество мусора, вывезенного с территорий несанкционированных свалок | тыс. м3 |  | 74,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.9 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Количество мусора, вывезенного с территорий общего пользования | тыс. м3 |  | 0 | 100 | 80,3 | 122,9 | 72 | 22,2 | 90,1 | 80,4 | 26,2 | 25 | 13 | 13 |
| Количество установленных элементов благоустройства на территории общего пользования муниципального образования города Благовещенска (урны, скамейки, контейнеры) | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 32 | 75 | 21 | 10 | 5 | 5 |
| Мероприятие 4.1.10 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска) | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Количество мусора, вывезенного с территорий общего пользования | тыс. м3 |  | - | - | - | - | 8 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
| Количество установленных элементов благоустройства на территории общего пользования муниципального образования города Благовещенска (урны, скамейки, контейнеры, информационные знаки) | ед. |  | - | - | - | - | 16 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.11 | Прочие мероприятия по благоустройству городского округа | Управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских территорий (содержание и эксплуатация городских фонтанов, строительство и содержание "Снежного городка" и прочие работы) | тыс. руб. |  | 19291,8 | 23807,2 | 28234,6 | 22369,4 | 22792,7 | 25918,3 | 42433,9 | 35783,6 | 39889,8 | 10539,5 | 10383,9 | 10383,9 |
| Мероприятие 4.1.12 | Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство ограждений на территориях (территорий) многоквартирных домов, устройство детских и спортивных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов | Управление ЖКХ, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество обустроенных дворовых территорий детскими и спортивными площадками и ограждениями | ед. |  | - | 20 | 37 | 79 | 71 | 61 | 113 | 64 | - | - | - | - |
| Площадь капитального ремонта и ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам | тыс. м2 |  | - | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.13 | Общественный туалет в г. Благовещенске (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | Готовность проектной документации | % |  | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Экспертиза проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства | % |  | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Получение положительного заключения экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства | ед. |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.14 | Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований | Управление ЖКХ, МУ "ГУКС" | Количество установленных светильников светодиодных, ландшафтных | ед. |  | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество установленных светодиодных деревьев и ландшафтной подсветки | ед. |  | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество общественных территорий (скверов), на которых выполнены работы по устройству декоративной подсветки | ед. |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.15 | Расходы по ремонту объекта незавершенного строительства в период передачи в муниципальную собственность | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС" | Количество отремонтированных объектов | ед. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.16 | Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Обеспечение платы концедента | % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие 4.1.17 | Обустройство зон отдыха на территории города Благовещенска | Администрация города в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС" | Количество обустроенных зон отдыха | ед. |  | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.18 | Содержание (техническое обслуживание) и текущий ремонт муниципальных сетей наружного освещения и оборудования | Управление ЖКХ, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество обслуживаемых светильников наружного освещения | шт. |  | - | - | - | - | - | - | 418 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
| Количество отремонтированных светильников наружного освещения | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.19 | Ремонт внутриквартальных проездов и обустройство стоянок транспортных средств | Администрация города в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС" | Количество отремонтированных, обустроенных объектов | ед. |  | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.20 | Благоустройство торговых зон города Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество благоустроенных торговых зон | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.21 [<\*>](#P6050) | Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации | Управление культуры, МП города Благовещенска "Городской парк культуры и отдыха" | Разработана проектная документация реконструкции городского парка | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.21.1 [<\*>](#P6050) | Проектирование реконструкции городского парка | Управление культуры, МП города Благовещенска "Городской парк культуры и отдыха" | Разработана проектная документация реконструкции городского парка | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.22 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов (выполнение залоговых обязательств застройщика) | МУ "Городское управление капитального строительства", управление ЖКХ администрации г. Благовещенска | Количество благоустроенных прилегающих территорий МКД | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 | Развитие административного центра Амурской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.1 | Поддержка административного центра Амурской области | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", управление культуры | Наличие трудового участия жителей муниципального образования в виде уборки мусора и озеленения | % |  | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| Доля выполнения запланированных мероприятий в текущем году в полном объеме до конца текущего года | % |  | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | ед. |  | - | - | - | - | - | 20 | 18 | 3 | - | - | - | - |
| Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий | ед. |  | - | - | - | - | - | 85 | 101 | 1 | - | - | - | - |
| Количество отремонтированных фасадов зданий, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторической части города Благовещенска | ед. |  | - | - | - | - | - | - | 4 | 17 | - | - | - | - |
| Количество благоустроенных объектов в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования по контрактам, не исполненным в прошлые периоды | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Количество благоустроенных объектов, в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | - | - |
| Количество благоустроенных объектов за счет средств муниципального образования по контрактам, не исполненным в прошлые периоды | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Количество благоустроенных объектов за счет средств муниципального образования | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.3 | Реализация проектов модернизации системы наружного освещения города Благовещенска с использованием механизмов муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.1 | Организация оказания консультационных услуг по сопровождению рассмотрения и оценки предложения о заключении концессионного соглашения | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций | Получение экспертных заключений | ед. |  | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.4 | Озеленение территории города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4.1 | Обновление зеленой зоны города Благовещенска | Управление ЖКХ, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество разработанных проектов озеленения и дендропланов | шт. |  | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Количество удаленных пней и снесенных аварийных деревьев | шт. |  | - | - | - | - | - | - | 311 | - | - | - | - | - |
| Количество инвентаризационных планов | шт. |  | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Готовность внесенных изменений в кадастровый учет, в материалы инвентаризации лесов в отношении городских лесов, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска Амурской области | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Количество посадочного материала (древесно-кустарниковая растительность) | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1592 | - | - | - |
| Количество древесно-кустарниковой растительности, подлежащая уходу в вегетационный период | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1592 | 1592 | 1592 |
| Площадь созданных газонов и цветников | тыс. м2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,3 | - | - | - |
| Мероприятие 4.4.2 | Проведение общегородского конкурса "Фестиваль цветов "Город в цвете" | Управление ЖКХ, Управление культуры, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество мероприятий, проводимых в рамках фестиваля | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
| Количество участников конкурса | ед. |  |  | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | - | - | - |
| Площадь модульных цветников, цветников и клумб, созданных в рамках фестиваля | тыс. м2 |  | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 0,8 | - | - | - |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска | Управление ЖКХ | Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей муниципальной программы | % | Отчет о ходе реализации муниципальных программ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 5.1 | Организация деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.1 | Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования | Управление ЖКХ | Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на обеспечение функций управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | тыс. руб. |  | 31873,5 | 32215,2 | 32536,1 | 34467,4 | 42249,1 | 51925,4 | 66037,6 | 68745,7 | 73976,0 | 74758,2 | 77746,9 | 80669,50 |

--------------------------------

<\*> В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B4F83778A41D72A7730193179C2C924B42E684D40BF861A45EA71FB7fDB) Правительства Амурской области от 11 августа 2023 г. N 687 городу Благовещенску выделен иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Лимиты будут восстановлены.

Приложение N 2

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановления администрации города Благовещенска  от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86D71DF967B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования (проектные работы, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. руб.) | Год определения стоимости строительства объекта | Сроки строительства объекта или реализации мероприятия (с учетом разработки ПСД)/срок разработки ПСД | Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | |
| Год | Общий объем финансирования, тыс. руб. | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные средства |
| ВСЕГО | В том числе расходы на ПИР и ПСД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска", в том числе: |  |  |  |  |  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 9914421,1 | 188208,0 | 312048,9 | 8844684,2 | 757688,0 | 0,0 |
| 2015 год, в том числе | 124964,7 | 2495,1 | 98793,9 | 17534,8 | 8636,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1837,2 | 0,0 |
| 2016 год, в том числе | 9216,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9216,5 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
| 2017 год, в том числе | 13966,9 | 347,6 | 0,0 | 0,0 | 13966,9 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 3908,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3908,3 | 0,0 |
| 2018 год | 69879,7 | 589,4 | 0,0 | 11376,3 | 58503,4 | 0,0 |
| 2019 год, в том числе | 35279,0 | 3252,3 | 0,0 | 3326,0 | 31953,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 3569,2 | 0,0 | 0,0 | 3326,0 | 243,2 | 0,0 |
| 2020 год | 344066,5 | 17215,0 | 0,0 | 302434,8 | 41631,7 | 0,0 |
| 2021 год | 301555,0 | 34297,9 | 115023,2 | 129063,2 | 57468,6 | 0,0 |
| 2022 год, в том числе | 2401755,4 | 27331,6 | 0,0 | 2295429,3 | 106326,1 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 24301,1 | 24301,1 | 0,0 | 21808,0 | 2493,1 | 0,0 |
| 2023 год, в том числе | 3802685,8 | 66101,2 | 98231,8 | 3524637,2 | 179816,8 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 34190,0 | 23200,0 | 0,0 | 32138,6 | 2051,4 | 0,0 |
| 2024 год | 2654154,9 | 36577,9 | 0,0 | 2560882,6 | 93272,3 | 0,0 |
| 2025 год | 68950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68950,5 | 0,0 |
| 2026 год | 87946,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87946,2 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организация на территории городского округа тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 8997945,9 | 117657,0 | 197025,7 | 8489232,0 | 311688,2 | 0,0 |
| 2015 год, в том числе | 124964,7 | 2495,1 | 98793,9 | 17534,8 | 8636,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1837,2 | 0,0 |
| 2016 год, в том числе | 9216,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9216,5 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
| 2017 год, в том числе | 13619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13619,3 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 3908,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3908,3 | 0,0 |
| 2018 год | 69290,3 | 0,0 | 0,0 | 11376,3 | 57914,0 | 0,0 |
| 2019 год, в том числе | 35265,0 | 3238,3 | 0,0 | 3326,0 | 31939,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 3569,2 | 0,0 | 0,0 | 3326,0 | 243,2 | 0,0 |
| 2020 год | 135827,8 | 17215,0 | 0,0 | 109434,8 | 26393,0 | 0,0 |
| 2021 год | 28109,3 | 11097,9 | 0,0 | 10227,0 | 17882,3 | 0,0 |
| 2022 год, в том числе | 2303033,2 | 4131,6 | 0,0 | 2273621,3 | 29411,9 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 1101,1 | 1101,1 | 0,0 | 0,0 | 1101,1 | 0,0 |
| 2023 год, в том числе | 3686348,0 | 42901,2 | 98231,8 | 3502829,2 | 85287,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 10990,0 | 0,0 | 0,0 | 10330,6 | 659,4 | 0,0 |
| 2024 год | 2592271,8 | 36577,9 | 0,0 | 2560882,6 | 31389,2 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. Строительство водопроводных сетей в районе "5-й стройки", второй этап | Строительство | 854 м (2250,5 м) | 20898,7 | В текущих ценах | 2015 - 2016 гг.,  2019 - 2021 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 20898,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20898,7 | 0,0 |
| 2015 год | 279,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,3 | 0,0 |
| 2016 год | 7999,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7999,0 | 0,0 |
| 2017 год, в том числе | 3908,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3908,3 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 3908,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3908,3 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 7695,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7695,7 | 0,0 |
| 2020 год | 1016,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1016,4 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенске (II очередь), Амурская область | Строительство | 40 тыс. т/год | 89901,10 | II кв. 2011 г. | 2010 - 2021 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 89901,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89901,1 | 0,0 |
| 2015 год, в том числе | 2524,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2524,5 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1837,2 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 9700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9700,0 | 0,0 |
| 2018 год | 55770,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55770,7 | 0,0 |
| 2019 год | 20706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20706,0 | 0,0 |
| 2020 год | 1153,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1153,1 | 0,0 |
| 2021 год | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. Строительство скважины в с. Белогорье | Строительство | 340 м3/в сут. | 5540,00 | 2015 г. | 2015 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 5540,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 540,0 | 0,0 |
| 2015 год | 5540,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 540,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района г. Благовещенска, Амурская область (прочие работы по объекту незавершенного строительства) | Реконструкция, прочие работы | 60 тыс. м3/в сут. Прирост | 1048500 | В текущих ценах | 2015 - 2022 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 103147,9 | 2495,1 | 98793,9 | 0,0 | 4354,0 | 0,0 |
| 2015 год | 101289,0 | 2495,1 | 98793,9 | 0,0 | 2495,1 | 0,0 |
| 2016 год | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| 2019 год | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 0,0 |
| 2020 год | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 153,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,6 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11. Инженерная инфраструктура объектов Северного планировочного района г. Благовещенска, I этап (в том числе проектные работы) | Строительство | Сети водоснабжения - 694,0 м; сети теплоснабжения - 92,0 м; сети канализации - 393,3 м | 26446 | В текущих ценах | 2013 - 2015 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 12272,3 | 0,0 | 0,0 | 9842,8 | 2429,5 | 0,0 |
| 2015 год | 12243,8 | 0,0 | 0,0 | 9842,8 | 2401,0 | 0,0 |
| 2016 год | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 |
| 2017 год | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.19. Строительство электрических сетей в районе "5 стройка" | Строительство | Участок ВЛЗ-10 кВт - 0,935 км; участок ВЛИ-0,38 кВт - 1,355 км | 3488,10 | В текущих ценах | 2015 - 2018 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 3488,1 | 0,0 | 0,0 | 2692,0 | 796,1 | 0,0 |
| 2015 год | 3088,1 | 0,0 | 0,0 | 2692,0 | 396,1 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.26. Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 333387,4 | 0,0 | 0,0 | 307633,3 | 25754,1 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 12519,6 | 0,0 | 0,0 | 11376,3 | 1143,3 | 0,0 |
| 2019 год, в том числе | 3569,2 | 0,0 | 0,0 | 3326,0 | 243,2 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 3569,2 | 0,0 | 0,0 | 3326,0 | 243,2 | 0,0 |
| 2020 год | 116419,9 | 0,0 | 0,0 | 109434,8 | 6985,1 | 0,0 |
| 2021 год | 13107,3 | 0,0 | 0,0 | 10227,0 | 2880,3 | 0,0 |
| 2022 год | 15700,2 | 0,0 | 0,0 | 14758,2 | 942,0 | 0,0 |
| 2023 год, в том числе | 124697,8 | 26782,4 | 0,0 | 117077,8 | 7620,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 10990,0 | 0,0 | 0,0 | 10330,6 | 659,4 | 0,0 |
| 2024 год | 47373,4 | 36577,9 | 0,0 | 41433,2 | 5940,2 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.26.1. Строительство сетей водоснабжения в составе проекта "Строительство дорог в районе "5-й стройки" | Строительство | 1251,4 м | 12519,6 | 2018 год | 2018 - 2019 гг. | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 16088,8 | 0,0 | 0,0 | 14702,3 | 1386,5 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 12519,6 | 0,0 | 0,0 | 11376,3 | 1143,3 | 0,0 |
| 2019 год, в том числе | 3569,2 | 0,0 | 0,0 | 3326,0 | 243,2 | 0,0 |
| неиспользованные остатки прошлых лет | 3569,2 | 0,0 | 0,0 | 3326,0 | 243,2 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.26.2. Строительство сетей водоснабжения для подключения жилых объектов в районе железнодорожного вокзала к сетям центрального водоснабжения, г. Благовещенск | Строительство | 167 м | 2657,40 | 2020 г. | 2020 г. | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 2657,4 | 0,0 | 0,0 | 2498,0 | 159,4 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 2657,4 | 0,0 | 0,0 | 2498,0 | 159,4 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.26.3. Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 266 г. Благовещенск, Амурская область | Строительство | 268 м - сети теплоснабжения; 222 м - сети ливневой канализации | Предполагаемая стоимость объекта - 50914,38 | IV квартал 2020 г. | 2020 - 2021 гг. | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 103068,7 | 0,0 | 0,0 | 96884,6 | 6184,1 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 103068,7 | 0,0 | 0,0 | 96884,6 | 6184,1 | 0,0 |
| 2021 год | 13107,3 | 0,0 | 0,0 | 10227,0 | 2880,3 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.26.4. Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 408 г. Благовещенск, Амурская область | Строительство | 184 м | 5222,72 | 2020 г. | 2020 г. | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 10693,8 | 0,0 | 0,0 | 10052,2 | 641,6 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 10693,8 | 0,0 | 0,0 | 10052,2 | 641,6 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.26.5. Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область | Строительство | 150 м | 15700,20 | 2022 г. | 2022 - 2023 гг. | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 26690,2 | 2111,6 | 0,0 | 25088,8 | 1601,4 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 15700,2 | 2111,6 | 0,0 | 14758,2 | 942,0 | 0,0 |
| 2023 год, в том числе | 10990,0 | 0,0 | 0,0 | 10330,6 | 659,4 | 0,0 |
| неиспользованные остатки прошлых лет | 10990,0 | 0,0 | 0,0 | 10330,6 | 659,4 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.26.6. Реконструкция ул. Тепличной города Благовещенска, 1 этап, 1 очередь (инженерные сети) | Реконструкция | 3632,5 м | 105564,8 | 2022 г. | 2023 г. | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 105564,8 | 26782,4 | 0,0 | 99230,9 | 6333,9 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 105564,8 | 26782,4 | 0,0 | 99230,9 | 6333,9 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.26.7. Замена котлов КВм 2,5-95 ШП и котельно-вспомогательного оборудования на котельной ДОС г. Благовещенск | Техническое перевооружение | 6,45 Гкал/час | 18791,6 | 2023 г. | 2023 - 2024 гг. | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 18938,5 | 0,0 | 0,0 | 14566,3 | 4372,2 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 8143,0 | 0,0 | 0,0 | 7516,3 | 626,7 | 0,0 |
| 2024 год | 10795,5 | 0,0 | 0,0 | 7050,0 | 3745,5 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.26.8. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область" | Проектные работы | 2397,0 м | 36577,9 | 2023 г. | 2024 гг. | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 36577,9 | 36577,9 | 0,0 | 34383,2 | 2194,7 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 36577,9 | 36577,9 | 0,0 | 34383,2 | 2194,7 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.27. Сливная станция с. Садовое, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Строительство | 200 м куб./час | Предполагаемая стоимость объекта - 51019,2 | в текущих ценах | 2019 - 2023 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 18215,8 | 18205,8 | 0,0 | 0,0 | 18215,8 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 1845,8 | 1835,8 | 0,0 | 0,0 | 1845,8 | 0,0 |
| 2020 год | 4535,2 | 4535,2 | 0,0 | 0,0 | 4535,2 | 0,0 |
| 2021 год | 599,9 | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 599,9 | 0,0 |
| 2022 год | 4131,6 | 4131,6 | 0,0 | 0,0 | 4131,6 | 0,0 |
| 2023 год | 7103,3 | 7103,3 | 0,0 | 0,0 | 7103,3 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.28. Тепло- и водоснабжение жилых домов в районе "Астрахановка" г. Благовещенск | Строительство | 0,6 км водопроводных сетей, 0,2 км тепловых сетей | Предполагаемая стоимость объекта - 70630 | 2019 г. | 2021 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 379,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,4 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 369,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,1 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.29. Строительство сетей водоснабжения в кварталах 197, 203, 204 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Строительство | 0,9 км водопроводных сетей | Предполагаемая стоимость объекта - 23000,0 | 2018 г. | 2020 - 2021 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 5482,5 | 5482,5 | 0,0 | 0,0 | 5482,5 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 2736,5 | 2736,5 | 0,0 | 0,0 | 2736,5 | 0,0 |
| 2021 год | 2746,0 | 2746,0 | 0,0 | 0,0 | 2746,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.30. Прочие затраты на разработку проектно-сметной документации по объекту "Строительство станции обезжелезивания с. Белогорье" | Проектные работы | Производительность - не менее 1000 куб. м/сут. | Предполагаемая стоимость объекта - 33941,0 | 2018 г. | 2020 - 2022 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 241,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.31. Ликвидационный тампонаж скважины в с. Белогорье | Строительство | - | 7138,3 | 2021 г. | 2021 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.32. Строительство сетей водоснабжения для подключения жилых объектов в районе железнодорожного вокзала к сетям центрального водоснабжения | Строительство | 0,35 км водопроводных сетей | 1402,5 | 2018 г. | 2019 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 1402,5 | 1402,5 | 0,0 | 0,0 | 1402,5 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 1402,5 | 1402,5 | 0,0 | 0,0 | 1402,5 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.37. Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 408 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Проектные работы | 0,184 км тепловых сетей | 1919,0 | 2020 г. | 2020 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 1919,0 | 1919,0 | 0,0 | 0,0 | 1919,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 1919,0 | 1919,0 | 0,0 | 0,0 | 1919,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.38. Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 266 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Проектные работы | 0,268 км тепловых сетей, 0,222 км сетей ливневой канализации | 15546,3 | 2020 г. | 2020 - 2021 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 15546,3 | 15546,3 | 0,0 | 0,0 | 15546,3 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 7794,3 | 7794,3 | 0,0 | 0,0 | 7794,3 | 0,0 |
| 2021 год, в том числе | 7752,0 | 7752,0 | 0,0 | 0,0 | 7752,0 | 0,0 |
| неиспользованные лимиты прошлых лет | 7752,0 | 7752,0 | 0,0 | 0,0 | 7752,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.41. Реконструкция водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область | Обследование конструкций объекта незавершенного строительства | 100 м3/сут. | 589,1 | 2021 г. | 2021 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 589,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,1 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 589,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,1 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.43. Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (осуществление авторского надзора и строительного контроля) - осуществление строительного контроля по объекту "Реконструкция ул. Тепличной города Благовещенска, 1 этап, 1 очередь (инженерные сети)" | Реконструкция (осуществление строительного контроля) | 3632,5 м | 1574,3 | 2023 г. | 2023 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 1574,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1574,3 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 1574,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1574,3 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.44. Реконструкция тепловой сети в квартале 345 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Проектные работы, реконструкция | 0,238 км | 39704,2 | 2022 г. | 2021 - 2023 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 34408,8 | 4732,6 | 0,0 | 0,0 | 34408,8 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 2648,0 | 2648,0 | 0,0 | 0,0 | 2648,0 | 0,0 |
| 2022 год, в том числе | 1101,1 | 1668,6 | 0,0 | 0,0 | 1101,1 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 1101,1 | 1101,1 | 0,0 | 0,0 | 1101,1 | 0,0 |
| 2023 год | 30659,7 | 416,0 | 0,0 | 0,0 | 30659,7 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.45. Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (прочие затраты на строительство объектов) | - | - | 251,1 | 2021 г. | 2021 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 251,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,1 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 251,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,1 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.47. Создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA9D485B612BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704 на 2022, 2023 годы |  |  |  |  | 2022 - 2023 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 1269013,2 | 70944,1 | 0,0 | 1256323,1 | 12690,1 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 429013,2 | 70944,1 | 0,0 | 424723,1 | 4290,1 | 0,0 |
| 2023 год | 840000,0 | 0,0 | 0,0 | 831600,0 | 8400,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.47.1. Строительство газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область | Строительство "под ключ" | 80 Гк/час | 1200000,0 | 2021 г. | 2022 - 2023 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 1200000,0 | 70944,1 | 0,0 | 1188000,0 | 12000,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 360000,0 | 70944,1 | 0,0 | 356400,0 | 3600,0 | 0,0 |
| 2023 год | 840000,0 | 0,0 | 0,0 | 831600,0 | 8400,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.47.2. Прокладка тепловой сети до границ земельного участка объекта "Трансграничная канатно-подвесная дорога через р. Амур между г. Благовещенск (РФ) и г. Хэйхэ (КНР), с пассажирским терминалом, в районе ул. Ленина, 100 в квартале "Золотая миля" | Строительство | 0,893 км | 69012,9 | 2022 г. | 2022 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 69013,2 | 0,0 | 0,0 | 68323,1 | 690,1 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 69013,2 | 0,0 | 0,0 | 68323,1 | 690,1 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.49. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты [<\*>](#P11433) |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 2577072,7 | 0,0 | 0,0 | 2551302,0 | 25770,7 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 808080,8 | 0,0 | 0,0 | 800000,0 | 8080,8 | 0,0 |
| 2023 год | 1768991,9 | 0,0 | 0,0 | 1751302,0 | 17689,9 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.49.1. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Благовещенска [<\*>](#P11433) | Реконструкция | 25000 м3/сут. | 2577072,7 | 2021 г. | 2022 - 2023 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 2577072,7 | 0,0 | 0,0 | 2551302,0 | 25770,7 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 808080,8 | 0,0 | 0,0 | 800000,0 | 8080,8 | 0,0 |
| 2023 год | 1768991,9 | 0,0 | 0,0 | 1751302,0 | 17689,9 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.50. Прочие затраты по объектам незавершенного строительства и объектам в период передачи в муниципальную собственность | Проектные работы, прочие | - | 255,7 | - | 2022 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 255,7 | 255,7 | 0,0 | 0,0 | 255,7 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 255,7 | 255,7 | 0,0 | 0,0 | 255,7 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.51. Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA9D485B612BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704 |  |  |  |  | 2022 - 2024 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 4394382,8 | 44586,0 | 0,0 | 4350438,8 | 43944,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 1044586,0 | 44586,0 | 0,0 | 1034140,0 | 10446,0 | 0,0 |
| 2023 год | 804898,4 | 0,0 | 0,0 | 796849,4 | 8049,0 | 0,0 |
| 2024 год | 2544898,4 | 0,0 | 0,0 | 2519449,4 | 25449,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.51.1. Реконструкция канализационного коллектора г. Благовещенск | Реконструкция | 5522 м3/сут. | 3140000,0 | 2021 г. | 2022 - 2024 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 3140000,0 | 0,0 | 0,0 | 3108600,0 | 31400,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 1000000,0 | 0,0 | 0,0 | 990000,0 | 10000,0 | 0,0 |
| 2023 год | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 198000,0 | 2000,0 | 0,0 |
| 2024 год | 1940000,0 | 0,0 | 0,0 | 1920600,0 | 19400,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.51.2. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г. Благовещенск, Амурская область | Проектные работы и реконструкция | 76630 м3/год - водоснабжение; 70800 м3/год - водоотведение | 1254382,8 | 2021 г. | 2022 - 2024 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 1254382,8 | 44586,0 | 0,0 | 1241838,8 | 12544,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 44586,0 | 44586,0 | 0,0 | 44140,0 | 446,0 | 0,0 |
| 2023 год | 604898,4 | 0,0 | 0,0 | 598849,4 | 6049,0 | 0,0 |
| 2024 год | 604898,4 | 0,0 | 0,0 | 598849,4 | 6049,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.54. Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленой до ул. Шафира), проектные работы | Проектные работы | 0,713 км | 2649,5 | 2023 г. | 2023 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 2599,5 | 2599,5 | 0,0 | 0,0 | 2599,5 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 2599,5 | 2599,5 | 0,0 | 0,0 | 2599,5 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.55. Реконструкция тепловой сети в квартале 345 г. Благовещенск, Амурская область (строительный контроль) | Реконструкция (осуществление строительного контроля) | 0,238 км | 1574,3 | 2023 г. | 2023 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.57. Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации/проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенска | Проектные работы | 10 мВт | 20000,0 | 2023 г. | 2023 - 2024 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 6000,0 | 20000,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.58. Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением реализации проекта "1000 дворов") |  |  |  |  | 2023 | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 99224,1 | 0,0 | 98231,8 | 0,0 | 992,3 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 99224,1 | 0,0 | 98231,8 | 0,0 | 992,3 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.58.1. Строительство 2-й очереди водозабора "Северный" | Реконструкция | 100000 м3/сут. | 99224,1 | 2023 | 2023 | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 99224,1 | 0,0 | 98231,8 | 0,0 | 992,3 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 99224,1 | 0,0 | 98231,8 | 0,0 | 992,3 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Региональный проект "Жилье" |  |  |  |  |  | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 424805,2 | 0,0 | 115023,2 | 287838,8 | 21943,2 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 208238,7 | 0,0 | 0,0 | 193000,0 | 15238,7 | 0,0 |
| 2021 год | 216566,5 | 0,0 | 115023,2 | 94838,8 | 6704,5 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенск (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города) | Строительство | 11176 м | 565976,40 | В текущих ценах | 2007 - 2021 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 420220,5 | 0,0 | 115023,2 | 287838,8 | 17358,5 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 208238,7 | 0,0 | 0,0 | 193000,0 | 15238,7 | 0,0 |
| 2021 год | 211981,8 | 0,0 | 115023,2 | 94838,8 | 2119,8 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенск (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города. Осуществление строительного контроля) | Строительство | 11176 м | 4584,7 | В текущих ценах | 2021 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 4584,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4584,7 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 4584,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4584,7 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Региональный проект "Чистая вода" |  |  |  |  |  | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 71929,2 | 69600,0 | 0,0 | 67613,4 | 4315,8 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 25529,2 | 23200,0 | 0,0 | 23997,4 | 1531,8 | 0,0 |
| 2022 год, в том числе | 23200,0 | 23200,0 | 0,0 | 21808,0 | 1392,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 23200,0 | 23200,0 | 0,0 | 21808,0 | 1392,0 | 0,0 |
| 2023 год, в том числе | 23200,0 | 23200,0 | 0,0 | 21808,0 | 1392,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 23200,0 | 23200,0 | 0,0 | 21808,0 | 1392,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 71929,2 | 69600,0 | 0,0 | 67613,4 | 4315,8 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 25529,2 | 23200,0 | 0,0 | 23997,4 | 1531,8 | 0,0 |
| 2022 год, в том числе | 23200,0 | 23200,0 | 0,0 | 21808,0 | 1392,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 23200,0 | 23200,0 | 0,0 | 21808,0 | 1392,0 | 0,0 |
| 2023 год, в том числе | 23200,0 | 23200,0 | 0,0 | 21808,0 | 1392,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 23200,0 | 23200,0 | 0,0 | 21808,0 | 1392,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1.1 Разработка проектно-сметной документации для строительства станции обезжелезивания с. Белогорье | Проектные работы | Производительность - 300 куб. м/сут. | 23200,0 | В текущих ценах | 2021 - 2023 гг. | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 71929,2 | 69600,0 | 0,0 | 67613,4 | 4315,8 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 25529,2 | 23200,0 | 0,0 | 23997,4 | 1531,8 | 0,0 |
| 2022 год, в том числе | 23200,0 | 23200,0 | 0,0 | 21808,0 | 1392,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 23200,0 | 23200,0 | 0,0 | 21808,0 | 1392,0 | 0,0 |
| 2023 год, в том числе | 23200,0 | 23200,0 | 0,0 | 21808,0 | 1392,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 23200,0 | 23200,0 | 0,0 | 21808,0 | 1392,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Благоустройство территории города Благовещенска" | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Организация работ по повышению благоустроенности территории города Благовещенска |  |  |  |  |  | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 419740,8 | 951,0 | 0,0 | 0,0 | 419740,8 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 347,6 | 347,6 | 0,0 | 0,0 | 347,6 | 0,0 |
| 2018 год | 589,4 | 589,4 | 0,0 | 0,0 | 589,4 | 0,0 |
| 2019 год | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 31350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31350,0 | 0,0 |
| 2022 год | 75522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75522,2 | 0,0 |
| 2023 год, в том числе: | 93137,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93137,8 | 0,0 |
| 2024 год | 61883,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61883,1 | 0,0 |
| 2025 год | 68950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68950,5 | 0,0 |
| 2026 год | 87946,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87946,2 |  |
| 4.1.13. Общественный туалет в г. Благовещенске (в т.ч. проектные работы) | Проектные работы | Количество мест - 7 ед. | 951 | В текущих ценах | 2017 - 2019 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 951,0 | 951,0 | 0,0 | 0,0 | 951,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 347,6 | 347,6 | 0,0 | 0,0 | 347,6 | 0,0 |
| 2018 год | 589,4 | 589,4 | 0,0 | 0,0 | 589,4 | 0,0 |
| 2019 год | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.16. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска | Создание, реконструкция | Количество модернизированных опор - 3495 шт. Количество замененного неэффективного осветительного оборудования - 10500 шт. Создание архитектурного освещения зданий и сооружений - 15 шт. Протяженность кабельной канализации - 44.7 км и др. | 1729536,0 | В текущих ценах | 2021 - 2036 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 418789,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 418789,8 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 31350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31350,0 | 0,0 |
| 2022 год | 75522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75522,2 | 0,0 |
| 2023 год | 93137,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93137,8 | 0,0 |
| 2024 год | 61883,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61883,1 | 0,0 |
| 2025 год | 68950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68950,5 | 0,0 |
| 2026 год | 87946,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87946,2 | 0,0 |
| 4.1.21. Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации/проектирование реконструкции городского парка [<\*>](#P11433) | Проектные работы | 69676 кв. м | 28900,0 | В текущих ценах | 2024 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B4F83778A41D72A7730193179C2C924B42E684D40BF861A45EA71FB7fDB) Правительства Амурской области от 11 августа 2023 г. N 687 городу Благовещенску выделен иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Лимиты будут восстановлены.

Приложение N 3

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Исключено с 3 апреля 2020 года. - Постановление администрации города Благовещенска от 03.04.2020 [N 1083](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B016B9FD3778A41D72A7730193179C2C804B1AEA86D415FB66B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B).

Приложение N 3

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановления администрации города Благовещенска  от 22.11.2023 [N 6143](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC67545B926212BAA78880B012B9FA3C7BA41D72A7730193179C2C804B1AEA86DD14F960B108F6592B8651088751C21A4A01BFBFf7B)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска | Всего | 19840943,4 | 512896,4 | 382692,8 | 383942,1 | 456612,2 | 513509,2 | 1405769,3 | 2236267,6 | 3777326,6 | 5552027,8 | 3193020,9 | 915788,7 | 511089,8 |
| федеральный бюджет, в том числе | 1321848,9 | 98793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115023,2 | 0,0 | 1108031,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 98793,9 | 98793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе: | 13425453,7 | 68697,6 | 15000,0 | 26276,8 | 47416,2 | 203223,4 | 1002052,4 | 1513799,9 | 3229486,8 | 3870327,6 | 2787659,9 | 538785,0 | 122728,1 |
| погашение кредиторской задолженности | 43117,1 | 43117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 83107,0 | 20580,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21808,0 | 40718,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе: | 5063375,8 | 325404,9 | 364692,8 | 356065,3 | 405742,4 | 308074,4 | 403716,9 | 607444,5 | 547839,8 | 573668,4 | 405361,0 | 377003,7 | 388361,7 |
| погашение кредиторской задолженности | 85206,8 | 48729,7 | 30651,0 | 5127,4 | 0,0 | 698,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованные лимиты прошлых лет | 13662,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1392,0 | 12270,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 30265,0 | 20000,0 | 3000,0 | 1600,0 | 3453,6 | 2211,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг | Всего | 14517144,4 | 218606,2 | 51837,9 | 71967,7 | 137590,6 | 93705,7 | 861013,6 | 1369692,3 | 3128932,9 | 5028553,6 | 2836731,2 | 580646,4 | 137866,3 |
| федеральный бюджет, в том числе | 1321848,9 | 98793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115023,2 | 0,0 | 1108031,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 98793,9 | 98793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе: | 12326376,0 | 68697,6 | 15000,0 | 26276,8 | 47416,2 | 43469,7 | 718423,5 | 1144814,7 | 3033866,3 | 3791405,2 | 2775492,9 | 538785,0 | 122728,1 |
| погашение кредиторской задолженности | 43117,1 | 43117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 74527,1 | 20580,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21808,0 | 32138,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе: | 868919,5 | 51114,7 | 36837,9 | 45690,9 | 90174,4 | 50236,0 | 142590,1 | 109854,4 | 95066,6 | 129116,6 | 61238,3 | 41861,4 | 15138,2 |
| погашение кредиторской задолженности | 24185,4 | 17427,4 | 2151,0 | 3908,3 | 0,0 | 698,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованные лимиты прошлых лет | 13114,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1392,0 | 11722,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация на территории городского округа тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения | Всего | 13732512,0 | 190159,7 | 25969,5 | 41615,9 | 112179,9 | 55446,6 | 621253,9 | 1099158,2 | 3086603,5 | 4988032,4 | 2824597,1 | 569015,3 | 118480,0 |
| федеральный бюджет, в том числе | 1206825,7 | 98793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1108031,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 98793,9 | 98793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе: | 11917789,7 | 68697,6 | 15000,0 | 26276,8 | 47416,2 | 16128,9 | 510517,9 | 1022380,7 | 3012058,3 | 3769597,2 | 2775492,9 | 538785,0 | 115438,2 |
| погашение кредиторской задолженности | 43117,1 | 43117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 30911,1 | 20580,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе: | 607896,6 | 22668,2 | 10969,5 | 15339,1 | 64763,7 | 39317,7 | 110736,0 | 76777,5 | 74545,2 | 110403,4 | 49104,2 | 30230,3 | 3041,8 |
| погашение кредиторской задолженности | 20554,1 | 14494,8 | 2151,0 | 3908,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованные лимиты прошлых лет | 659,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1 | Строительство водопроводных сетей в районе "5-й стройки", второй этап | Всего | 20898,7 | 279,3 | 7999,0 | 3908,3 | 0,0 | 7695,7 | 1016,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 20898,7 | 279,3 | 7999,0 | 3908,3 | 0,0 | 7695,7 | 1016,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 3908,3 | 0,0 | 0,0 | 3908,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенске (II очередь), Амурская область | Всего | 89901,1 | 2524,5 | 0,0 | 9700,0 | 55770,7 | 20706,0 | 1153,1 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 89901,1 | 2524,5 | 0,0 | 9700,0 | 55770,7 | 20706,0 | 1153,1 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1837,2 | 1837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3 | Закольцовка водопроводных сетей объектов капитального строительства в Северном планировочном районе (в том числе проектные работы) | Всего | 342,5 | 330,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 342,5 | 330,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 330,5 | 330,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.4 | Строительство скважины в с. Белогорье | Всего | 5540,0 | 5540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.5 | Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область (прочие работы по объекту незавершенного строительства) | Всего | 103481,5 | 101289,0 | 1200,0 | 0,0 | 600,0 | 35,5 | 23,4 | 0,0 | 153,6 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет, в том числе | 98793,9 | 98793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 98793,9 | 98793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 4687,6 | 2495,1 | 1200,0 | 0,0 | 600,0 | 35,5 | 23,4 | 0,0 | 153,6 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.6 | Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область, 3-я очередь | Всего | 2863,0 | 2863,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе: | 2863,0 | 2863,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 2863,0 | 2863,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.7 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Пионерской между ул. Зейской и ул. Ленина | Всего | 19253,1 | 19253,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 18290,4 | 18290,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 18290,4 | 18290,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 962,7 | 962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 962,7 | 962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.8 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Мухина в районе железнодорожного переезда | Всего | 79,5 | 79,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 79,5 | 79,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 79,5 | 79,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.9 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Мухина - ул. Пролетарской | Всего | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.10 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Горького - ул. Комсомольской | Всего | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.11 | Инженерная инфраструктура объектов Северного планировочного района, г. Благовещенск, I этап (в том числе проектные работы) | Всего | 12272,3 | 12243,8 | 17,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 9842,8 | 9842,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 9842,8 | 9842,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2429,5 | 2401,0 | 17,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.12 | Перекладка тепловой сети по ул. Б.Хмельницкого от ТК-431 до ТК-428 г. Благовещенска (между ул. Октябрьской и ул. Ломоносова) | Всего | 1053,9 | 1053,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1053,9 | 1053,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе: | 1053,9 | 1053,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1053,9 | 1053,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.13 | Выполнение работ по переносу теплотрассы п. Аэропорт | Всего | 92,2 | 92,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 92,2 | 92,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 92,2 | 92,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 92,2 | 92,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.14 | Замена котла ДКВР 20-13 на котельной 74 квартала г. Благовещенска | Всего | 1186,7 | 1186,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1186,7 | 1186,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 619,7 | 619,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 619,7 | 619,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 567,0 | 567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 567,0 | 567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.15 | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул. Пионерской между ул. Зейской и ул. Ленина | Всего | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 15579,7 | 15579,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе: | 23141,4 | 23141,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 8045,7 | 8045,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 15095,7 | 15095,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 1858,6 | 1858,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 484,0 | 484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.16 | Модернизация систем теплоснабжения объектов капитального строительства, расположенных в п. Моховая Падь на территории "БВТККУ" | Всего | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.17 | Капитальный ремонт котельной 74 квартала г. Благовещенска | Всего | 9590,8 | 9590,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 9590,8 | 9590,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 9111,3 | 9111,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 9111,3 | 9111,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 479,5 | 479,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 479,5 | 479,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.18 | Строительство электрических сетей в Северном планировочном районе города Благовещенска | Всего | 1600,3 | 1600,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 1600,3 | 1600,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1600,3 | 1600,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.19 | Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка" | Всего | 3488,1 | 3088,1 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 2692,0 | 2692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 2692,0 | 2692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 796,1 | 396,1 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.20 | Выполнение работ по капитальному ремонту подстанции ТП-177 г. Благовещенска | Всего | 123,9 | 123,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 123,9 | 123,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 123,9 | 123,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 123,9 | 123,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.21 | Приобретение программного продукта ГИС "Zulu" | Всего | 1187,0 | 1187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1187,0 | 1187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 1187,0 | 1187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1187,0 | 1187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.22 | Выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения города Благовещенска | Всего | 3590,6 | 2639,6 | 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 3590,6 | 2639,6 | 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 3590,6 | 2639,6 | 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.23 | Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения города Благовещенска | Всего | 2617,1 | 0,0 | 0,0 | 332,6 | 984,5 | 690,0 | 160,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2617,1 | 0,0 | 0,0 | 332,6 | 984,5 | 690,0 | 160,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.24 | Выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Благовещенска | Всего | 11968,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3968,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 11968,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3968,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.25 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Артиллерийской, от ул. Краснофлотской до перекрестка ул. Ленина - ул. Артиллерийская | Всего | 15790,0 | 0,0 | 15790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 790,0 | 0,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.26 | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры | Всего | 2659245,7 | 0,0 | 0,0 | 27664,0 | 50456,4 | 17092,1 | 373247,1 | 886803,5 | 611320,0 | 194157,5 | 128995,1 | 333691,2 | 35818,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 2490272,4 | 0,0 | 0,0 | 26276,8 | 47416,2 | 16128,9 | 350852,3 | 827090,5 | 574640,8 | 182369,9 | 118157,6 | 313669,7 | 33669,7 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 10330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 168973,3 | 0,0 | 0,0 | 1387,2 | 3040,2 | 963,2 | 22394,8 | 59713,0 | 36679,2 | 11787,6 | 10837,5 | 20021,5 | 2149,1 |
| неиспользованные лимиты прошлых лет | 659,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.27 | Сливная станция с. Садовое, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Всего | 18215,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1845,8 | 4535,2 | 599,9 | 4131,6 | 7103,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 18215,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1845,8 | 4535,2 | 599,9 | 4131,6 | 7103,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.28 | Тепло- и водоснабжение жилых домов в районе "Астрахановка" г. Благовещенск | Всего | 379,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 369,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 379,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 369,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.29 | Строительство сетей водоснабжения в кварталах 197, 203, 204 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Всего | 5482,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2736,5 | 2746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 5482,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2736,5 | 2746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.30 | Прочие затраты на разработку проектно-сметной документации по объекту "Строительство станции обезжелезивания с. Белогорье" | Всего | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.31 | Ликвидационный тампонаж скважины в с. Белогорье | Всего | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.32 | Строительство сетей водоснабжения для подключения жилых объектов в районе железнодорожного вокзала к сетям центрального водоснабжения | Всего | 1402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.33 | Ремонт тепловой сети по ул. Шимановского от ул. Краснофлотской до ул. Ленина | Всего | 4280,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4280,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 4280,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4280,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.34 | Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций | Всего: | 307198,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159665,6 | 120030,5 | 27502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 307198,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159665,6 | 120030,5 | 27502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.35 | Ремонт инженерных сетей теплоснабжения по ул. Чайковского, д. 193 | Всего | 1528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.36 | Ремонт сетей коммунальной инфраструктуры города Благовещенска в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 50891,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50891,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 50891,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50891,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.37 | Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 408 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Всего | 1919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.38 | Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 266 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Всего | 15546,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7794,3 | 7752,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 15546,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7794,3 | 7752,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.39 | Разработка документации по развитию системы сбора и отведения поверхностных сточных вод на территории города Благовещенска | Всего | 9202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 9202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.40 | Расходы по охране, содержанию и ремонту объектов незавершенного строительства и объектов в период передачи в муниципальную собственность | Всего | 8744,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8679,5 | 65,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 8744,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8679,5 | 65,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.41 | Реконструкция водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область | Всего | 589,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 589,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.42 | Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, осуществляющим производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, возникающих в результате реализации тепловой энергии по льготным тарифам | Всего | 75259,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75259,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 75259,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75259,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.43 | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (осуществление авторского надзора и строительного контроля) | Всего | 2127,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 553,4 | 0,0 | 1574,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2127,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 553,4 | 0,0 | 1574,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.44 | Реконструкция тепловой сети в квартале 345 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Всего | 34408,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2648,0 | 1101,1 | 30659,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 34408,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2648,0 | 1101,1 | 30659,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.45 | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (прочие затраты на строительство объектов) | Всего | 251,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 251,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.46 | Замена котла на котельной 74 квартала г. Благовещенска | Всего | 994,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 994,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 994,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 994,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.47 | Создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA9D485B612BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704 | Всего | 1269013,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429013,2 | 840000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1256323,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424723,1 | 831600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 12690,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4290,1 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.47.1. | Строительство газовой котельной в Северном жилом районе г. Благовещенск, Амурская область | Всего | 1200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360000,0 | 840000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1188000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356400,0 | 831600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.47.2. | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка объекта "Трансграничная канатно-подвесная дорога через р. Амур между г. Благовещенск (РФ) и г. Хэйхэ (КНР), с пассажирским терминалом, в районе ул. Ленина, 100 в квартале "Золотая миля" | Всего | 69013,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69013,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 68323,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68323,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 690,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.48 | Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения | Всего | 573127,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152212,4 | 155597,0 | 80294,3 | 170146,2 | 14878,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 538740,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143079,7 | 146261,2 | 75476,6 | 159937,4 | 13985,3 |
| городской бюджет | 34387,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9132,7 | 9335,8 | 4817,7 | 10208,8 | 892,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.49 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты | Всего | 2577072,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 808080,8 | 1768991,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2551302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800000,0 | 1751302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 25770,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8080,8 | 17689,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.49.1. | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Благовещенска | Всего | 2577072,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 808080,8 | 1768991,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2551302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800000,0 | 1751302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 25770,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8080,8 | 17689,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.50 | Прочие затраты по объектам незавершенного строительства и объектам в период передачи в муниципальную собственность | Всего | 360,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,3 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 360,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,3 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.51 | Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BEA9D485B612BBAD6228A24A2DF77554C157C275C10F09EA84CA17F961BBf9B) Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704 | Всего | 4394382,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1044585,9 | 804898,4 | 2544898,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4350438,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1034140,0 | 796849,4 | 2519449,4 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 43943,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10445,9 | 8049,0 | 25449,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.51.1. | Реконструкция канализационного коллектора г. Благовещенск | Всего | 3140000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000000,0 | 200000,0 | 1940000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3108600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 990000,0 | 198000,0 | 1920600,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 31400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 2000,0 | 19400,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.51.2. | Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г. Благовещенск, Амурская область | Всего | 1254382,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44585,9 | 604898,4 | 604898,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1241838,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44140,0 | 598849,4 | 598849,4 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 12543,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445,9 | 6049,0 | 6049,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.52 | Расходы, связанные с установлением в ценовых зонах теплоснабжения дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую энергию единой теплоснабжающей организации | Всего | 8909,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4347,8 | 4561,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 8374,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4086,9 | 4287,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 534,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,9 | 273,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.53 | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по компенсации организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, выпадающих доходов возникающих при применении льготных тарифов | Всего | 250183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3885,8 | 50927,0 | 62409,3 | 65177,9 | 67783,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 250183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3885,8 | 50927,0 | 62409,3 | 65177,9 | 67783,2 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.54 | Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленой до ул. Шафира), проектные работы | Всего | 2599,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2599,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2599,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2599,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.55 | Реконструкция тепловой сети в квартале 345 г. Благовещенск, Амурская область (строительный контроль) | Всего | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.56 | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска | Всего | 857,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 857,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 857,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 857,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.57 | Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации | Всего | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.57.1. | Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенска | Всего | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.58 | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением реализации проекта "1000 дворов") | Всего | 1119224,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1119224,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1108031,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1108031,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 11192,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11192,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.58.1. | Строительство 2-й очереди водозабора "Северный" | Всего | 99224,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99224,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 98231,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98231,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 992,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.58.2. | Сети и объекты водоотведения | Всего | 1020000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1020000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1009800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1009800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 10200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Поддержка организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению | Всего | 248502,7 | 24704,6 | 23418,4 | 28089,7 | 23411,7 | 24700,5 | 23045,7 | 23013,5 | 17844,0 | 17321,2 | 12067,4 | 11565,4 | 19320,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 30898,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16106,5 | 7501,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7289,9 |
| городской бюджет | 217604,4 | 24704,6 | 23418,4 | 28089,7 | 23411,7 | 8594,0 | 15543,8 | 23013,5 | 17844,0 | 17321,2 | 12067,4 | 11565,4 | 12030,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1 | Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань | Всего | 101163,8 | 5089,5 | 6465,0 | 8661,8 | 9358,2 | 8594,0 | 7198,9 | 12364,6 | 10751,5 | 11052,7 | 7700,2 | 6963,7 | 6963,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 101163,8 | 5089,5 | 6465,0 | 8661,8 | 9358,2 | 8594,0 | 7198,9 | 12364,6 | 10751,5 | 11052,7 | 7700,2 | 6963,7 | 6963,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань) | Всего | 11065,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7430,4 | 3634,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 11065,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7430,4 | 3634,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3 | Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития) | Всего | 110923,9 | 17919,1 | 16953,4 | 16137,9 | 14053,5 | 0,0 | 8344,9 | 10648,9 | 7072,5 | 6257,2 | 4359,3 | 4588,6 | 4588,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 110923,9 | 17919,1 | 16953,4 | 16137,9 | 14053,5 | 0,0 | 8344,9 | 10648,9 | 7072,5 | 6257,2 | 4359,3 | 4588,6 | 4588,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.4 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещения затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития) | Всего | 12543,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8676,1 | 3867,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 12543,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8676,1 | 3867,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.5 | Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с содержанием газового оборудования, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения | Всего | 1696,0 | 1696,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1696,0 | 1696,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.6 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Всего | 3290,0 | 0,0 | 0,0 | 3290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 3290,0 | 0,0 | 0,0 | 3290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.7 | Субсидии муниципальному предприятию "Банно-прачечные услуги" на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан услуг по помывке в общих отделениях муниципальной бани N 6 | Всего | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 11,3 | 7,9 | 13,1 | 13,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 11,3 | 7,9 | 13,1 | 13,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.8 | Расходы, направленные на ремонт общественных бань | Всего | 7755,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7755,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 7289,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7289,9 |
| городской бюджет | 465,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Реализация мероприятий по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах | Всего | 39395,3 | 3741,9 | 2450,0 | 2262,1 | 1999,0 | 13558,6 | 8475,3 | 5424,9 | 1285,4 | 0,0 | 66,7 | 65,7 | 65,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 22235,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11234,3 | 7403,7 | 3597,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе: | 17159,5 | 3741,9 | 2450,0 | 2262,1 | 1999,0 | 2324,3 | 1071,6 | 1827,1 | 1285,4 | 0,0 | 66,7 | 65,7 | 65,7 |
| погашение кредиторской задолженности | 3631,3 | 2932,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1 | Расходы на организацию проведения конкурсов по отбору управляющих организаций | Всего | 11185,6 | 3437,4 | 2000,0 | 2000,0 | 1905,6 | 698,7 | 599,0 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе: | 11185,6 | 3437,4 | 2000,0 | 2000,0 | 1905,6 | 698,7 | 599,0 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 3631,3 | 2932,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 475,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.2 | Текущий и капитальный ремонт выгребных ям, строительство и ремонт дворовых уборных и подъездных путей к ним в неблагоустроенном жилищном фонде | Всего | 1654,5 | 304,5 | 450,0 | 262,1 | 93,4 | 346,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 65,7 | 65,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1654,5 | 304,5 | 450,0 | 262,1 | 93,4 | 346,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 65,7 | 65,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.3 | Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Всего | 24217,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12513,5 | 7876,3 | 3827,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 22235,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11234,3 | 7403,7 | 3597,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1981,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1279,2 | 472,6 | 229,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.4 | Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора) | Всего | 1052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.5 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по модернизации контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | Всего | 1285,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1285,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1285,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1285,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Региональный проект "Жилье" | Всего | 424805,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208238,7 | 216566,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 115023,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115023,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 287838,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193000,0 | 94838,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 21943,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15238,7 | 6704,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.1 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенск (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города)) | Всего | 420220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208238,7 | 211981,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 115023,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115023,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 287838,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193000,0 | 94838,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 17358,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15238,7 | 2119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.2 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенск (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города. Осуществление строительного контроля)) | Всего | 4584,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4584,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 4584,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4584,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект "Чистая вода" | Всего | 71929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25529,2 | 23200,0 | 23200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 67613,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23997,4 | 21808,0 | 21808,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 43616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21808,0 | 21808,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 4315,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1531,8 | 1392,0 | 1392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованные лимиты прошлых лет | 2784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1392,0 | 1392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.1 | Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | Всего | 71929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25529,2 | 23200,0 | 23200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 67613,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23997,4 | 21808,0 | 21808,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 43616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21808,0 | 21808,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 4315,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1531,8 | 1392,0 | 1392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованные лимиты прошлых лет | 2784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1392,0 | 1392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске | Всего | 33518,2 | 20400,0 | 3430,0 | 2049,2 | 3688,6 | 2475,0 | 227,4 | 251,0 | 278,5 | 312,0 | 129,4 | 170,6 | 106,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 3253,2 | 400,0 | 430,0 | 449,2 | 235,0 | 263,6 | 227,4 | 251,0 | 278,5 | 312,0 | 129,4 | 170,6 | 106,5 |
| внебюджетные источники | 30265,0 | 20000,0 | 3000,0 | 1600,0 | 3453,6 | 2211,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение энергоэффективности в бюджетной и жилищно-коммунальной сферах экономики города Благовещенска | Всего | 33518,2 | 20400,0 | 3430,0 | 2049,2 | 3688,6 | 2475,0 | 227,4 | 251,0 | 278,5 | 312,0 | 129,4 | 170,6 | 106,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 3253,2 | 400,0 | 430,0 | 449,2 | 235,0 | 263,6 | 227,4 | 251,0 | 278,5 | 312,0 | 129,4 | 170,6 | 106,5 |
| внебюджетные источники | 30265,0 | 20000,0 | 3000,0 | 1600,0 | 3453,6 | 2211,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1 | Замена оконных блоков на металлопластиковые в муниципальных бюджетных учреждениях | Всего | 3933,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2662,0 | 1271,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 3933,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2662,0 | 1271,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры | Всего | 3253,2 | 400,0 | 430,0 | 449,2 | 235,0 | 263,6 | 227,4 | 251,0 | 278,5 | 312,0 | 129,4 | 170,6 | 106,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 3253,2 | 400,0 | 430,0 | 449,2 | 235,0 | 263,6 | 227,4 | 251,0 | 278,5 | 312,0 | 129,4 | 170,6 | 106,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.3 | Оснащение жилищного фонда общедомовыми приборами учета энергоресурсов | Всего | 26331,6 | 20000,0 | 3000,0 | 1600,0 | 791,6 | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 26331,6 | 20000,0 | 3000,0 | 1600,0 | 791,6 | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска | Всего | 167646,5 | 13860,0 | 15421,9 | 19594,0 | 13152,1 | 23011,0 | 14576,6 | 18850,3 | 16460,0 | 14906,5 | 5669,7 | 7476,5 | 4667,9 |
| кредиторская задолженность на 1 января 2015 года | 1971,4 | 752,3 | 0,0 | 1219,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе: | 166937,9 | 13860,0 | 15421,9 | 19594,0 | 13152,1 | 23011,0 | 13868,0 | 18850,3 | 16460,0 | 14906,5 | 5669,7 | 7476,5 | 4667,9 |
| погашение кредиторской задолженности | 1971,4 | 752,3 | 0,0 | 1219,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Всего | 166937,9 | 13860,0 | 15421,9 | 19594,0 | 13152,1 | 23011,0 | 13868,0 | 18850,3 | 16460,0 | 14906,5 | 5669,7 | 7476,5 | 4667,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе: | 166937,9 | 13860,0 | 15421,9 | 19594,0 | 13152,1 | 23011,0 | 13868,0 | 18850,3 | 16460,0 | 14906,5 | 5669,7 | 7476,5 | 4667,9 |
| погашение кредиторской задолженности | 1971,4 | 752,3 | 0,0 | 1219,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1 | Капитальный ремонт жилищного фонда г. Благовещенска | Всего | 37203,3 | 6610,3 | 5421,9 | 1966,9 | 945,9 | 11181,0 | 2488,6 | 1158,3 | 3329,8 | 4100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе: | 37203,3 | 6610,3 | 5421,9 | 1966,9 | 945,9 | 11181,0 | 2488,6 | 1158,3 | 3329,8 | 4100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 1971,4 | 752,3 | 0,0 | 1219,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2 | Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности | Всего | 129734,6 | 7249,7 | 10000,0 | 17627,1 | 12206,2 | 11830,0 | 11379,4 | 17692,0 | 13130,2 | 10805,9 | 5669,7 | 7476,5 | 4667,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 129734,6 | 7249,7 | 10000,0 | 17627,1 | 12206,2 | 11830,0 | 11379,4 | 17692,0 | 13130,2 | 10805,9 | 5669,7 | 7476,5 | 4667,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Государственная поддержка на проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.1 | Осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Дальневосточного федерального округа, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Благоустройство территории города Благовещенска | Всего | 4455433,7 | 228156,7 | 279787,8 | 257795,1 | 267713,5 | 352068,4 | 478026,3 | 781436,4 | 562909,5 | 434279,7 | 275732,4 | 249748,3 | 287779,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе: | 1098369,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159753,7 | 282920,3 | 368985,2 | 195620,5 | 78922,4 | 12167,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 8579,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8579,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе: | 3357064,6 | 228156,7 | 279787,8 | 257795,1 | 267713,5 | 192314,7 | 195106,0 | 412451,2 | 367289,0 | 355357,3 | 263565,4 | 249748,3 | 287779,6 |
| погашение кредиторской задолженности | 59050,0 | 30550,0 | 28500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованные лимиты прошлых лет | 547,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Организация работ по повышению благоустроенности территории города Благовещенска | Всего | 3075283,0 | 228156,7 | 279787,8 | 257795,1 | 267713,5 | 299568,4 | 249909,1 | 373970,8 | 348526,2 | 314785,9 | 234055,0 | 221014,5 | 259045,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 178807,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109753,7 | 69054,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе: | 2896475,1 | 228156,7 | 279787,8 | 257795,1 | 267713,5 | 189814,7 | 180854,9 | 373970,8 | 348526,2 | 314785,9 | 234055,0 | 221014,5 | 259045,8 |
| погашение кредиторской задолженности | 59050,0 | 30550,0 | 28500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.1 | Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств | Всего | 42071,3 | 42071,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 42071,3 | 42071,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.2 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств | Всего | 224030,4 | 0,0 | 52211,0 | 40056,8 | 54812,9 | 33448,6 | 10688,6 | 32812,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 224030,4 | 0,0 | 52211,0 | 40056,8 | 54812,9 | 33448,6 | 10688,6 | 32812,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.3 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств) | Всего | 54854,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26485,6 | 28368,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 54854,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26485,6 | 28368,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.4 | Оплата услуг по поставке электроэнергии на уличное освещение | Всего | 458984,9 | 47997,7 | 54818,0 | 75015,6 | 70853,0 | 74592,9 | 77207,3 | 53504,3 | 1605,8 | 1447,8 | 950,9 | 991,6 | 1031,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 458984,9 | 47997,7 | 54818,0 | 75015,6 | 70853,0 | 74592,9 | 77207,3 | 53504,3 | 1605,8 | 1447,8 | 950,9 | 991,6 | 1031,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.5 | Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска | Всего | 25746,6 | 25746,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 25746,6 | 25746,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.6 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска | Всего | 327372,2 | 0,0 | 36667,5 | 33267,5 | 35169,6 | 22060,6 | 19768,5 | 46323,7 | 56144,7 | 15834,7 | 29818,6 | 32316,8 | 32316,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 327372,2 | 0,0 | 36667,5 | 33267,5 | 35169,6 | 22060,6 | 19768,5 | 46323,7 | 56144,7 | 15834,7 | 29818,6 | 32316,8 | 32316,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.7 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска) | Всего | 32005,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22691,4 | 9314,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 32005,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22691,4 | 9314,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.8 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по уборке с территорий общего пользования от случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска | Всего | 62441,0 | 62441,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 62441,0 | 62441,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.9 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска | Всего | 648162,2 | 1932,4 | 76373,4 | 73973,4 | 75506,0 | 14907,4 | 34818,3 | 103745,8 | 94719,7 | 65506,2 | 68112,7 | 38566,9 | 38566,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 648162,2 | 1932,4 | 76373,4 | 73973,4 | 75506,0 | 14907,4 | 34818,3 | 103745,8 | 94719,7 | 65506,2 | 68112,7 | 38566,9 | 38566,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.10 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска) | Всего | 91947,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60576,7 | 31370,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 91947,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60576,7 | 31370,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.11 | Прочие мероприятия по благоустройству городского округа | Всего | 281444,7 | 19291,8 | 23807,2 | 28234,6 | 22369,4 | 22792,7 | 25918,3 | 42433,9 | 35783,6 | 39889,8 | 10539,5 | 10383,9 | 10383,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 281444,7 | 19291,8 | 23807,2 | 28234,6 | 22369,4 | 22792,7 | 25918,3 | 42433,9 | 35783,6 | 39889,8 | 10539,5 | 10383,9 | 10383,9 |
| погашение кредиторской задолженности | 1874,1 | 1874,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.12 | Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство ограждений на территориях (территорий) многоквартирных домов, устройство детских и спортивных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов | Всего | 144488,4 | 28675,9 | 35910,7 | 6899,6 | 8413,2 | 18601,1 | 9981,3 | 18751,0 | 17255,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе: | 144488,4 | 28675,9 | 35910,7 | 6899,6 | 8413,2 | 18601,1 | 9981,3 | 18751,0 | 17255,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашение кредиторской задолженности | 57175,9 | 28675,9 | 28500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.13 | Общественный туалет в г. Благовещенске (в т.ч. проектные работы) | Всего | 951,0 | 0,0 | 0,0 | 347,6 | 589,4 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 951,0 | 0,0 | 0,0 | 347,6 | 589,4 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.14 | Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований | Всего | 5870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3397,4 | 2472,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 5870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3397,4 | 2472,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.15 | Расходы по ремонту объекта незавершенного строительства в период передачи в муниципальную собственность | Всего | 1215,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1215,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1215,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1215,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.16 | Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска | Всего | 629507,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52637,4 | 131936,5 | 183266,4 | 123766,1 | 137900,9 | 175892,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе: | 629507,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52637,4 | 131936,5 | 183266,4 | 123766,1 | 137900,9 | 175892,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.17 | Обустройство зон отдыха на территории города Благовещенска | Всего | 20707,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12262,8 | 8445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 20707,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12262,8 | 8445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.18 | Содержание (техническое обслуживание) и текущий ремонт муниципальных сетей наружного освещения и оборудования | Всего | 9669,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2738,4 | 2635,3 | 2574,0 | 867,2 | 854,4 | 854,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 9669,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2738,4 | 2635,3 | 2574,0 | 867,2 | 854,4 | 854,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.19 | Ремонт внутриквартальных проездов и обустройство стоянок транспортных средств | Всего | 7545,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7545,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 7545,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7545,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.20 | Благоустройство торговых зон города Благовещенска | Всего | 4343,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4343,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 4343,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4343,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.21 [<\*>](#P22252) | Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.21.1. [<\*>](#P22252) | Проектирование реконструкции городского парка | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.22 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов (выполнение залоговых обязательств застройщика) | Всего | 1923,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1923,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1923,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1923,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2 | Развитие административного центра Амурской области | Всего | 988492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52500,0 | 227517,2 | 393667,4 | 208770,3 | 93094,0 | 12943,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 919561,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 213866,1 | 368985,2 | 195620,5 | 78922,4 | 12167,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 8579,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8579,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 68931,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 13651,1 | 24682,2 | 13149,8 | 14171,6 | 776,6 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованные лимиты прошлых лет | 547,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.1 | Поддержка административного центра Амурской области | Всего | 988492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52500,0 | 227517,2 | 393667,4 | 208770,3 | 93094,0 | 12943,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, в том числе | 919561,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 213866,1 | 368985,2 | 195620,5 | 78922,4 | 12167,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованный остаток прошлых лет | 8579,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8579,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет, в том числе | 68931,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 13651,1 | 24682,2 | 13149,8 | 14171,6 | 776,6 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованные лимиты прошлых лет | 547,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3 | Реализация проектов модернизации системы наружного освещения города Благовещенска с использованием механизмов муниципально-частного партнерства | Всего | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.3.1 | Организация оказания консультационных услуг по сопровождению рассмотрения и оценки предложения о заключении концессионного соглашения | Всего | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Озеленение территории города Благовещенска | Всего | 103278,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13798,2 | 5613,0 | 26399,8 | 28733,8 | 28733,8 | 28733,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 103278,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13798,2 | 5613,0 | 26399,8 | 28733,8 | 28733,8 | 28733,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4.1 | Обновление зеленой зоны города Благовещенска | Всего | 95637,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13798,2 | 598,0 | 23773,9 | 28733,8 | 28733,8 | 28733,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 95637,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13798,2 | 598,0 | 23773,9 | 28733,8 | 28733,8 | 28733,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4.2 | Проведение общегородского конкурса "Фестиваль цветов "Город в цвете" | Всего | 7640,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5015,0 | 2625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 7640,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5015,0 | 2625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска" | Всего | 667200,6 | 31873,5 | 32215,2 | 32536,1 | 34467,4 | 42249,1 | 51925,4 | 66037,6 | 68745,7 | 73976,0 | 74758,2 | 77746,9 | 80669,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 667200,6 | 31873,5 | 32215,2 | 32536,1 | 34467,4 | 42249,1 | 51925,4 | 66037,6 | 68745,7 | 73976,0 | 74758,2 | 77746,9 | 80669,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1 | Организация деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 667200,6 | 31873,5 | 32215,2 | 32536,1 | 34467,4 | 42249,1 | 51925,4 | 66037,6 | 68745,7 | 73976,0 | 74758,2 | 77746,9 | 80669,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 667200,6 | 31873,5 | 32215,2 | 32536,1 | 34467,4 | 42249,1 | 51925,4 | 66037,6 | 68745,7 | 73976,0 | 74758,2 | 77746,9 | 80669,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.1 | Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования | Всего | 667200,6 | 31873,5 | 32215,2 | 32536,1 | 34467,4 | 42249,1 | 51925,4 | 66037,6 | 68745,7 | 73976,0 | 74758,2 | 77746,9 | 80669,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 667200,6 | 31873,5 | 32215,2 | 32536,1 | 34467,4 | 42249,1 | 51925,4 | 66037,6 | 68745,7 | 73976,0 | 74758,2 | 77746,9 | 80669,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=B39B2CF061C6D4E21937B5F6EC4D14078AB10C6D6D1A72CCF958656CE9CE3E4E24BF54E1BF69AD4F0B6D2DDD4F2BFF1B13C2f2B) Правительства Амурской области от 11 августа 2023 г. N 687 городу Благовещенску выделен иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Лимиты будут восстановлены.

Приложение N 4

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ (МЕРОПРИЯТИЙ), ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ

МЕРОПРИЯТИЯ "ПОДДЕРЖКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановления администрации города Благовещенска  от 10.11.2023 [N 5966](consultantplus://offline/ref=B39B2CF061C6D4E21937B5F6EC4D14078AB10C6D6D1A7ECBF859656CE9CE3E4E24BF54E1AD69F54308643ADD4E3EA94A5574137FA723DD1877DD1405C2f7B)) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта (мероприятия) | Наименование работ | Назначение | Ответственный исполнитель (ГРБС) |
| 2021 год | | | | |
| 1. | г. Благовещенск, ул. Калинина, 84 | Ремонт фасадов | МКД | ЖКХ |
| 2. | г. Благовещенск, ул. Калинина, 86 |
| 3. | г. Благовещенск, ул. Калинина, 131 |
| 4. | г. Благовещенск, ул. Калинина, 133 |
| 2022 год (в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования от 28 января 2022 г. N 01-39-4032) | | | | |
| 1. | г. Благовещенск, ул. Калинина, 135 | Ремонт фасадов | МКД | ЖКХ |
| 2. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 122 (Амурский обл. суд) | Адм. здание | МУ "ГУКС" |
| 3. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 153 | МКД | ЖКХ |
| 4. | г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 132 |
| 5. | г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 165 |
| 6. | г. Благовещенск, ул. Горького, 94 (ДальГАУ) | Общежитие | ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный аграрный университет" |
| 7. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 104 (БГПУ) | Учебный корпус Б |
| 8. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 117 (БГПУ) | Общежитие |
| 9. | г. Благовещенск, ул. Институтская, 2/1 - 10/1 | Торгово-бытовой центр "Чайка" | МУ "ГУКС" |
| 10. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 171 | МКД | ЖКХ |
| 11. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 172 | Казарма ДВОКУ | ЖКХ |
| 12. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 219 |
| 13. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 221 (литер А15) |
| 14. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 221 (инв. N 198) |
| 15. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 221 (инв. N 63, инв. N 209) |
| 16. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 221 (инв. N 65) |
| 17. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 223 |
| 18. | г. Благовещенск, парк "Дружбы" | Благоустройство | Общественная территория | Управление культуры |
| 19. | г. Благовещенск, "Первомайский парк" |
| 20. | г. Благовещенск, "Городской парк" | Управление культуры, МУ "ГУКС" |
| 21. | г. Благовещенск, ул. Воронкова, 10 | Благоустройство дворовой территории | Общественная территория | МУ "ГУКС" |
| 22. | г. Благовещенск, ул. Политехническая, 38/44 |
| 23. | г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 10/4; 10/6 | Благоустройство зоны отдыха | Общественная территория | МУ "ГУКС" |
| 24. | г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 61 - 63 |
| 25. | г. Благовещенск, ул. Амурская, 102, 106, ул. Театральная, 44, 44/2 | Благоустройство спортивных площадок многоквартирных домов | Общественная территория | МУ "ГУКС" |
| 2023 год (в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования от 28 января 2022 г. N 01-39-4032) (восстановленный объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавших исполнению, но не исполненным в 2022 году) | | | | |
| 1. | г. Благовещенск, городской парк | Благоустройство детской площадки | Общественная территория | МУ "ГУКС" |
| 2. | г. Благовещенск, ул. Институтская, 2/1 - 10/1 | Ремонт фасадов | Торгово-бытовой центр "Чайка" | МУ "ГУКС" |
| 2023 год (за счет средств муниципального образования по контрактам, не исполненным в прошлые периоды) | | | | |
| 1. | г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 10/4; 10/6 | Благоустройство зоны отдыха | Общественная территория | МУ "ГУКС" |
| 2023 год (в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования от 31 марта 2023 г. N 01-39-4358) | | | | |
| 1. | г. Благовещенск, ул. Горького, 95 (АГМА) | Ремонт фасадов | Адм. здание | ЖКХ |
| 2. | г. Благовещенск, ул. Калинина, 114 литер А-АIV (Автоколонна 1275) | Автомастерские, гараж | ЖКХ |
| 3. | г. Благовещенск, ул. Горького, 93 (АГМА) | Общежитие | ЖКХ |
| 4. | г. Благовещенск, ул. Калинина, 38 | МКД | ЖКХ |
| 5. | г. Благовещенск, ул. Горького, 92/2 | МКД | ЖКХ |
| 6. | г. Благовещенск, ул. Мухина, 1 | МКД | ЖКХ |
| 7. | г. Благовещенск, ул. Первомайская, 51 | МКД | ЖКХ |
| 8. | г. Благовещенск, ул. Горького, 22 | МКД | ЖКХ |
| 9. | г. Благовещенск, ул. Шевченко, 48 | МКД | ЖКХ |
| 10. | г. Благовещенск, ул. Горького, 42 | МКД | ЖКХ |
| 11. | г. Благовещенск, ул. Горького, 174 | МКД | ЖКХ |
| 12. | г. Благовещенск, ул. Горького, 80 | МКД | ЖКХ |
| 13. | г. Благовещенск, ул. Горького, 112 | МКД | ЖКХ |
| 14. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 97 | МКД | ЖКХ |
| 15. | г. Благовещенск, ул. Горького, 30Б | МКД | ЖКХ |
| 16. | г. Благовещенск, ул. Лазо, 83/1 | МКД | ЖКХ |
| 17. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 48 | МКД | ЖКХ |
| 18. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 76 | МКД | ЖКХ |
| 19. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 201 | МКД | ЖКХ |
| 20. | г. Благовещенск, ул. Ленина, 203/3 | МКД | ЖКХ |
| 21. | г. Благовещенск, ул. Мухина, 8 | МКД | ЖКХ |
| 22. | г. Благовещенск, ул. Мухина, 31 | МКД | ЖКХ |
| 23. | г. Благовещенск, ул. Мухина, 87 | МКД | ЖКХ |
| 24. | г. Благовещенск, ул. Северная, 93 | МКД | ЖКХ |
| 25. | г. Благовещенск, ул. Театральная, 5 | МКД | ЖКХ |
| 26. | г. Благовещенск, ул. Театральная, 35 | МКД | ЖКХ |
| 27. | г. Благовещенск, ул. Театральная, 42 | МКД | ЖКХ |
| 28. | г. Благовещенск, ул. Театральная, 44 | МКД | ЖКХ |
| 29. | г. Благовещенск, ул. Театральная, 65 | МКД | ЖКХ |
| 30. | г. Благовещенск, ул. Театральная, 83 | МКД | ЖКХ |
| 31. | г. Благовещенск, ул. Театральная, 94 | МКД | ЖКХ |
| 32. | г. Благовещенск, ул. Театральная, 135 | МКД | ЖКХ |
| 33. | г. Благовещенск, ул. Театральная, 137 | МКД | ЖКХ |
| 34. | г. Благовещенск, ул. Горького, 95 (АГМА) | Архитектурно-художественная подсветка | Адм. здание | ЖКХ |
| 35. | г. Благовещенск, ул. Горького, 93 (АГМА) |  | общежитие | ЖКХ |
| 36. | г. Благовещенск, ул. Калинина, 114 литер А - АIV (Автоколонна-1275) |  | автомастерские, гараж | ЖКХ |
| 37. | г. Благовещенск, ул. Партизанская, 69 |  | МКД | ЖКХ |
| 38. | г. Благовещенск, на дорожной развязке с круговым движением по ул. Калинина |  | архитектурная форма "Ракета" | ЖКХ |
| 2023 год (за счет средств муниципального образования) | | | | |
| 1. | г. Благовещенск, ул. Горького, 133 | Архитектурно-художественная подсветка | Костел и Епархиальное управление | ЖКХ |
| 2. | г. Благовещенск, ул. Мухина, 1 | МКД | ЖКХ |

Приложение N 5

к муниципальной программе

**Адресный перечень**

**дворовых и общественных территорий, подлежащих**

**благоустройству в рамках мероприятия "Поддержка**

**административного центра Амурской области"**

Исключен. - Постановление администрации города Благовещенска от 27.06.2023 [N 3406](consultantplus://offline/ref=B39B2CF061C6D4E21937B5F6EC4D14078AB10C6D6D1A74C7F95C656CE9CE3E4E24BF54E1AD69F543096D33DB4C3EA94A5574137FA723DD1877DD1405C2f7B).